- Название и (или) направление проекта инициативного бюджетирования: «Обустройство  центральной детской спортивно-игровой площадки по улице Металлистов,1 «б» в поселке Юго-Камский  (III этап)».

(далее – Проект).

- Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей, проживающих на территории Пермского муниципального округа или его части:

- В  центре нашего микрорайона в посёлке Юго-Камский есть замечательная территория для спортивно-игровой площадки, которая пользуется большим спросом у населения, потому что её окружают многоквартирные дома, детский сад, начальная школа, а зимой в самом её центре устанавливают большую красивую ёлку.

- На данный момент реализовано 2 этапа площадки: это игровая и спортивная часть.

- Но отсутствует площадка для детей в возрасте от 0 до 3-5 лет(малышковой части).

- Нам, как и любым другим родителям хочется, чтобы наши дети играли на безопасной, комфортной и современной площадке.

- Инициатор проекта: Инициативная группа жителей поселка Юго-Камский, состоящая из 11 человек: Коскова А.А., Косков А.В., Чернышёва Е.М., Каменских Е.С., Лоскутова А.В., Ильиных Е.С., Губина И.С., Козлов Д.А., Тарасова Д.Д., Бабикова Н.В., Терехина Д.Ю.

- Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

- создание современной площадки в центральной части посёлка;

- создание максимально комфортных условий;

- безопасная и развивающая среда через благоустройство и оборудование площадки для укрепления физического здоровья детей;

- организация активного отдыха для всего населения.

- Описание работ, необходимых для реализации Проекта:

- Планировка грунта;

- Разработка грунта вручную;

- Устройство основания под бардюр из щебня;

- Установка бордюрного камня с бетонированием;

- Обратная засыпка пазух вручную песком;

- Укладка геотекстиля;

- Устройство щебеночной подготовки;

- Устройство песчаной «подушки«;

- Устройство тротуарной плитки;

- Монтаж оборудования ( с бетонированием стоек):игровой комплекс «Грузовичок»; стойка «Вращающиеся фигуры» и «Лабиринт», качалка «Дельфин» и «Рыбка»; беседка «Елочка»;

- Монтаж ограждения (двух видов);

- Монтаж скамеек и урн;

- Погрузка и вывоз грунта.

- Стоимость Проекта 1 596 981,77 рублей.

- Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта:

Результатом реализации 3 этапа проекта станет появление в жилом микрорайоне малышковой части площадки ( возраст от 0 до 3-5 лет).

Площадка - это часть отдыха для родителей и место для развития детей.

- Планируемые сроки реализации проекта: 01.01.2026 - 15.09.2026 гг.

- Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном, и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:  79 849, 77 руб.

- Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей: 79 849, 09  руб.

- Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным НПА представительного органа муниципального образования:

группа жилых домов № 1 по улице Больничная, № 1,2 по улице Металлистов, № 1, 1а, 3, 5, 7 по улице Сибирская, поселка Юго-Камский Пермского муниципального округа Пермского края.

Территория определена постановлением администрации Пермского муниципального округа от постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 16 июля 2025 г. № СЭД 299-2025-01-05.С-347

- Иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:

Количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами: 80 человек.

Количество благополучателей Проекта, из них:

прямые благополучатели – 978 человек;

косвенные благополучатели –  1100 человек.