* **Название и (или) направление проекта инициативного бюджетирования:** «Обустройство пешеходной дорожки в село Рождественское по улице Революционная» (далее – Проект).
* **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей, проживающих на территории Пермского муниципального округа или его части:** Пешеходная дорожка построена из деревянного полотна. Износ составляет более 70%, состояние аварийное. По данному участку ходят школьнике, дети в садик и другие жители, передвижение по дорожке с повышенным риском.
* **Инициатор проекта:** Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Россохи С» села Рождественское Пермского района Пермского края
* **Обоснование предложений по решению указанной проблемы:** Безопасное передвижение пешеходов.
* **Описание работ, необходимых для реализации Проекта:**
* 1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.
* 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка.
* 3. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком.
* **Стоимость Проекта:** 692 347,54 руб.
* **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта:** Безопасное и удобное передвижение пешеходов.
* **Планируемые сроки реализации проекта:** *01.01.2026 - 30.09.2026* гг.
* **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном, и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:** 34 617,38 руб.
* **Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей:** 34 617,38 руб.
* **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным НПА представительного органа муниципального образования:**  Юго-Камское территориальное управление.

* **Иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**

Количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами: 70 человек.

Количество благополучателей Проекта, из них:

прямые благополучатели - 320 человека;

косвенные благополучатели 600 человека.

