- Название и (или) направление проекта инициативного бюджетирования: «Ремонт дороги ул. Лесная д. Ежи» (далее – Проект).

- Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей, проживающих на территории Пермского муниципального округа или его части: Безопасный проезд и проход по ул. Лесная, д. Ежи. Так же это единственная дорога для выезда из д. Ложки.

- Инициатор проекта: инициативная группа жителей в деревне Ежи, состоящая из 10 человек:

- Передернина Л.В

- Передернин Ю.И.

- Киселева Е.А.

- Киселев В.В.

- Киселев А.В.

- Киселев Т.В.

- Бабкина О.М.

- Бабкина А.А.

- Кондакова Т.Ю.

- Кондакова С.А.

- Обоснование предложений по решению указанной проблемы: оканавливание, геотекстиль, выравнивание щебнем.

- Описание работ, необходимых для реализации Проекта:

- 1) Выравнивание поверхности

- 2) Оканавливание

- 3) Уплотнение основания

- 4) Укладка крупного и мелкого щебня и его уплотнение

- Стоимость Проекта 2 644 049,22 руб.

- Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта: ремонт дороги обеспечит безопасное и комфортное движение жителей.

- Планируемые сроки реализации проекта: 01.01.2026 - 30.06.2026 гг.

- Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном, и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: 132 202,46 руб.

- Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей: 132 202,46 руб.

- Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным НПА представительного органа муниципального образования:

Территория определена постановлением администрации Пермского муниципального округа от 18 августа 2025 года № 299-2025-01-05.С-399

- Иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:

Количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами: 20 человек.

Количество благополучателей Проекта, из них:

прямые благополучатели – 100 человек;

косвенные благополучатели – 150 человек.