* **Название и (или) направление проекта инициативного бюджетирования: «**Обустройство территории у дома культуры в селе Кояново» (далее – Проект).
* **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей, проживающих на территории Пермского муниципального округа или его части:** рядом с современным домом культуры в селе Кояново есть земельный участок, на данный момент все МАФы приходят в негодность и не безопасны. Хотелось бы обустроить современное пространство для отдыха всей семьей**.**

**Инициатор проекта: Инициативная группа жителей села Кояново, состоящая из 10 человек:** Габдульбарова Замира Наиловна , Мурасова Ильфира Хамитовна , Имайкин Рамиль Фаилович , Мальмагутов Фаниль Имамович, Першикова Юлия Александровна, Ашкерова Фарида Наиловна, Гимадеева Захида Кашафовна, Шилоносова Фарида Фуатовна, Рафиков Мударис Кабирович, Рахмангулова Замира Минсалимовна.

* **Обоснование предложений по решению указанной проблемы:** путем участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на территории Пермского муниципального округа Пермского края, в целях получения субсидий из бюджета Пермского края с Проектом, направленным на устройство современного места отдыха и досуга для жителей села, в том числе для детей и взрослых**.**
* **Описание работ, необходимых для реализации Проекта: Приобретение и установка оборудования: комплект модульных систем скамеек, качели, качалка на пружине, детский игровой комплекс, ремонт беседки «тюбитейка».**
* **Стоимость Проекта всего 1 729 516, 67 руб.**
* **Визуальное представление Проекта: приложить в формате PDF**
* **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта:** У жителей села Кояново появится современное место отдыха и времяпрепровождения на территории у дома культуры**.**
* **Планируемые сроки реализации проекта:** *01.01.2026 - 30.09.2026* гг.
* **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном, и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:** средства жителей в размере 86 475,84 руб.
* **Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей:** 86 475,83 руб.
* **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным НПА представительного органа муниципального образования:** территория у дома культуры по адресу: с. Кояново, ул. Советская, 133-б, земельный участок с кадастровым номером 59:32:0660001:2626.

*Территория определена постановлением администрации Пермского муниципального округа от 22 августа 2025 года № 299-2025-01-05.С-407*

* **Иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**

Количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами: 10 человек.

Количество благополучателей Проекта, из них:

Прямые благополучатели - 1500 человек;

Косвенные благополучатели–2500 человек.

****