* **Название и (или) направление проекта инициативного бюджетирования:** «Ремонт дороги от ул. Кленовая до ул. Сосновая в п. Протасы» (далее – Проект).
* **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей, проживающих на территории Пермского муниципального округа или его части:** Отсутствие дорожного покрытия грунтовой дороги в коттеджном поселке Лесное п. Протасы. Каждую весну и осень дорога становится непригодной для проезда.
* **Инициатор проекта**: Инициативная группа жителей поселка Протасы, состоящая из 10 человек:
1) Акулова Марина Кондратьевна
* 2) Мазуряк Анжелла Валентиновна
* 3) Гиричева Александра Николаевна
* 4) Хисамова Мария Владиславовна
* 5) Хисамов Дамир Владиславович
* 6) Хисамов Владислав Адипович
* 7) Марусич Александр Владимирович
* 8) Гуров Андрей Александрович
* 9) Демидова Светлана Викторовна
* 10) Демидов Сергей Викторович

 (Инициативная группа жителей н*аименование населенного пункта либо его части, ТОС*)

* **Обоснование предложений по решению указанной проблемы:** Участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на территории Пермского муниципального округа Пермского края.
* **Описание работ, необходимых для реализации Проекта:**
* 1) Выравнивание поверхности
* 2) Уплотнение основания
* 3) Создание дренажа для отвода воды
* 4) Укладка геотекстиля
* 5) Укладка крупного щебня и его уплотнение
* 6) Укладка мелкого щебня и его уплотнение
* **Стоимость Проекта** 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) руб.
* **Визуальное представление Проекта:**

****

* **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта:** Безопасность дорожного движения.
* **Планируемые сроки реализации проекта:** 01.04.2026 - 01.10.2026 гг.
* **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном, и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:** 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.
* **Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей**: 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.
* **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным НПА представительного органа муниципального образования**: п. Протасы ул. Кленовая, ул. Ракитовая, ул. Лиственная, ул. Пихтовая, ул. Сосновая.

  *Территория определена постановлением администрации Пермского муниципального округа от 23 июля 2025 года № 299-2025-01-05.С-362 (в ред. от 18 августа 2025 года № 299-2025-01-05.С-393)*

* **Иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**

Количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами: \_10\_ человек.

Количество благополучателей Проекта, из них:

прямые благополучатели - 250 человек;

косвенные благополучатели – 300 человек.