09.06.2020

327

На основании п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386 (в редакции от 03.02.2016 № 41, от 14.04.2016 № 171, от 16.06.2016 № 291, от 15.07.2016 № 341, от 31.08.2016 № 474, от 11.11.2016 № 622, от 22.12.2016 № 721, от 13.03.2017 № 105, от 12.07.2017 № 203-С, от 20.09.2017 № 339-С, от 26.12.2017 № 555-С, от 06.03.2018 № 99, от 07.05.2018 № 200, от 05.07.2018 № 344, от 31.08.2018 № 446, от 27.12.2018 № 701, от 24.01.2019 № 36, от 16.05.2019 № 281, от 03.07.2019 № 368, от 04.09.2019 № 550, от 18.11.2019 № 784, от 31.12.2019 № 986, от 23.03.2020 № 178), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Глава муниципального района						     А.П. Кузнецов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

09.06.2020

327

Изменения, вносимые в муниципальную программу

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде. 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной. 2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности за период с 2016 по 2018 годы на уровне 100%. 3. Ликвидация 2 001,8 кв. м аварийного жилищного фонда. 4. Завершение строительства газопроводов, протяженностью 3 405,0 п. м. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде». 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 136 320,2 |
|  |  | 2017 | 131 785,7 |
|  |  | 2018 | 205 688,6 |
|  |  | 2019 | 68 001,0 |
|  |  | 2020 | 160 935,6 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 702 731,1 |

2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«Программу планируется реализовывать в период с 2016 по 2020 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

В результате реализации программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Пермского муниципального района за счет улучшения качества жизни населения, путем обеспечения доступности жилья и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В рамках реализации Программы к концу 2020 года планируется достичь следующих конечных результатов:

- завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной;

- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности за период с 2016 по 2018 год на уровне 100%;

- ликвидация 2 001,8 кв. м аварийного жилищного фонда;

- завершение строительства газопроводов протяженностью 3 405,0 п. м.

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | объект | Акт приемки законченного строительством объекта | Количество объектов завершенного строительством |
| 2 | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | % | Отчет регионального оператора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае | Процентное отношение фактических данных к плановым назначения |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м | Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», Постановление Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021годы» | Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |
| 4 | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы | 1. Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей), где Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм); Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм). 2.Одц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N, где Одц - обеспечение выполнения целей и задач; N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |
| 5 | Завершение строительства газопроводов | п. м. | Акт приемки законченного строительством объекта | Протяженность построенных газопроводов в отчетном периоде |
| 6 | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 7 | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту | п. м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса в отчетном периоде |
| 8 | Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | % | Смета, акт выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном периоде к плановому значению |
| 9 | Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | % | Смета, акт выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых газопроводов в отчетном периоде к плановому значению |
| 10 | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | чел. | Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», Постановление Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2021годы» | Количество человек, улучшившие жилищные условия |
| 11 | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | конкурс | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество проведенных конкурсов |
| 12 | Награждение участников по итогам проведения конкурса | человек | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество человек, награжденных по итогам конкурса |
| 13 | Награждение организаций по итогам проведения конкурса | организация | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество организаций, награжденных по итогам конкурса |

».

3. Паспорт Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016–2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 3 объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту за период с 2016 по 2018 годы – 1 152 п. м. 3. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию к 2018 году 6 971,0 п. м. 4. Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы – 100%. 5. Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию к 2018 году 30 785,2 п. м. 6. Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы – 100%. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 36 303,0 |
|  |  | 2017 | 12 717,5 |
|  |  | 2018 | 3 377,4 |
|  |  | 2019 | 5 967,4 |
|  |  | 2020 | 40 360,6 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 98 725,9 |

4. Раздел 4 Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

«В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы запланированы основные мероприятия «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» и «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» реализуются следующие мероприятия:

- приобретение газового оборудования в котельную п. Юг;

- проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами»;

- проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.»;

- строительство станции 2-го подъема в п. Сокол;

- строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения;

- строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения;

- реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района;

- строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района;

- реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения;

- устройство канализационного напорного коллектора п. Сылва;

- обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки с. Сылва Пермского муниципального района;

- обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Юго-Камский Пермского муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» реализуются следующие мероприятия:

- сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора;

- проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района».

В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» реализуются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.».

5. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащие сносу. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016–2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий 119 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 7 738,5 |
|  |  | 2017 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 16 053,1 |
|  |  | 2020 | 60 662,3 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 84 453,9 |

6. Раздел 3 Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

До конца 2020 года в соответствии с действующей подпрограммой планируется расселить из аварийного жилищного фонда 119 человек и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью 2 001,8 кв. м, признанный таковым после 01.01.2012.

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащих расселению, приведен в приложении 9 к муниципальной программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2019 года, приведены в приложении 10 к муниципальной программе.».

7. Раздел 4 Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«На решение поставленной задачи Подпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и ликвидации аварийного жилищного фонда запланированы основные мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Расселение аварийного жилищного фонда» и «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализуется следующее мероприятие:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

В рамках основного мероприятия «Расселение аварийного жилищного фонда» реализуется следующее мероприятие:

- обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда.

В рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 11 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении 12 к муниципальной программе.».

8. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» в соответствии с установленными сроками и задачами. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016–2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей за период с 2016 по 2018 годы не менее 80%, за период с 2019 по 2020 годы – не менее 95%. 2. Проведение 1 конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно. 3. Награждение участников по итогам проведения конкурса за период с 2016 по 2018 годы в количестве 18 человек. 4. Награждение организаций по итогам проведения конкурса за период с 2019 по 2020 годы в количестве 6 организаций. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 42 084,5 |
|  |  | 2017 | 45 659,4 |
|  |  | 2018 | 45 769,5 |
|  |  | 2019 | 45 980,5 |
|  |  | 2020 | 59 912,7 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 239 406,6 |

9. Раздел 4 Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- «На решение поставленной задачи Подпрограммы по обеспечению управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы запланированы основные мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений».

- В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» реализуются следующие мероприятия:

- - обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений;

- - проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»;

- - осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного междугородного сообщений;

- - выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок;

- - проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций;

- - выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций;

- - выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;

- - выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов;

- - выполнение функций заказчика по строительству объектов;

- - выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов;

- - выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

- - выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- - выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений);

- - выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности;

- - выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;

- - выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- - выполнение функций по разработке проектно-сметной документации;

- - выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов;

- - выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий.

- Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.».

10. Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

11. Приложение 6 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

12. Приложение 6а к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

13. Приложение 6б к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

14. Приложение 6в к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

15. Приложение 7 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

16. Приложение 8 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

17. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» приложением 9 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

18. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» приложением 10 согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

19. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» приложением 11 согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

20. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» приложением 12 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

«Приложение 5 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Планируемые значения показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | объект | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | Администрации сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | кв. м. | 0,0 | 192,5 | 67,6 | 279,2 | 1 462,5 |
|  | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | % | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | Завершение строительства газопроводов | МУ УКС Пермского района | п. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 405,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | объект | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п. м. | 574 | 378 | 200 | 0 | 0 |
|  | Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п. м. | 0 | 1 983,2 | 6 971,0 | 0 | 0 |
|  | Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию |  | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п. м. | 57 984,8 | 19 151,3 | 30 785,2 | 0 | 0 |
|  | Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | Администрации сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | человек | 19 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | % | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 |
|  | Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | МКУ Управление благоустройством Пермского района | конкурс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Награждение участников по итогам проведения конкурса |  | человек | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  | Награждение организаций по итогам проведения конкурса |  | организация | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

09.06.2020

от _______________№ __________

327

«Приложение 6 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 43 140,9 | 55 032,2 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 24 722,5 | 26 624,9 | 26 621,4 | 24 171,3 | 31 825,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,6 | 23 207,2 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 897,5 | 1 022,3 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 897,5 | 1 022,3 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 464,0 | 3 200,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 132,0 | 409,0 | 409,0 | 434,0 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 520,3 | 297,7 | 402,6 | 482,6 | 578,8 |
| Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1,7 | 7,1 | 0,0 | 5,9 | 9,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 736,5 | 22 988,1 | 24 309,8 | 23 273,8 | 30 802,7 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,6 | 23 207,2 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 42 243,4 | 54 009,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 540,5 | 22 988,1 | 24 083,8 | 23 047,8 | 30 567,7 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,6 | 23 207,2 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 196,0 | 0,0 | 226,0 | 226,0 | 235,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

«Приложение 6а к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" | Всего | 2 022,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 67 568,1 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 34 989,9 |
|  | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 578,2 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 578,2 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 021,7 |
| Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района | МУ УКС Пермского района | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки с. Сылва Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 893,2 |
| Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Юго-Камский Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 128,5 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 556,5 |
| Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 556,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 34 974,2 |
| Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 214,9 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 214,9 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 759,3 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 759,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

«Приложение 6б к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

«Приложение 6в к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 4 351,5 | 24 052,2 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 21 648,7 | 11 372,1 | 2 249,4 | 3 435,3 | 15 638,1 |
|  | МУ УКС Пермского района | 12 224,7 | 1 992,8 | 1 411,1 | 916,2 | 8 414,1 |
|  | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 842,8 | 7 834,3 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 11 466,2 | 1 246,4 | 928,8 | 69,9 | 6 760,1 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 69,9 | 2 178,2 |
| Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 321,4 | 1 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15 521,4 | 6 191,9 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района | 847,9 | 712,1 | 533,2 | 69,9 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 3 748,6 | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района | 600,0 | 464,4 | 395,6 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 1 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство канализационного напорного коллектора п. Сылва | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 178,2 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 581,9 |
| Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 081,9 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений, МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 11 405,0 |
| Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 405,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 405,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 805,9 | 3 537,8 | 2 112,4 | 2 875,7 | 4 233,1 |
|  | МУ УКС Пермского района | 758,5 | 746,4 | 482,3 | 846,3 | 1 654,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 3 722,0 | 5 887,1 |
| Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 492,0 | 506,0 | 523,9 | 515,6 | 270,5 |
| Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 152,5 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 485,3 | 506,0 | 437,5 | 467,7 | 308,0 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 739,5 | 1 810,9 | 645,0 | 1 200,9 | 1 607,4 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 590,8 | 316,8 | 261,7 | 83,5 | 505,2 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 439,5 | 506,0 | 506,0 | 515,6 | 608,6 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 167,7 | 429,6 | 220,6 | 456,8 | 148,3 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 0,0 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 |
| Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,0 |
| Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,8 |
| Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,7 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,6 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

«Приложение 7 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 136 320,2 | 131 785,7 | 205 688,6 | 68 001,0 | 160 935,6 |
|  | Бюджет Пермского района | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 43 140,9 | 55 032,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 022,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 67 568,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 4 351,5 | 24 052,2 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего | 36 303,0 | 12 717,5 | 3 377,4 | 5 967,4 | 40 360,6 |
|  | Бюджет Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 897,5 | 1 022,3 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 578,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 69,9 | 6 760,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Всего | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 16 053,1 | 60 662,3 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 34 974,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 11 405,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 42 084,5 | 45 659,4 | 45 769,5 | 45 980,5 | 59 912,7 |
|  | Бюджет Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 42 243,4 | 54 009,9 |
|  | Бюджет Пермского края | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 3 722,0 | 5 887,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Дата рег.

Приложение 8

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

327

от _______________№ __________

09.06.2020

«Приложение 8 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг | МУ УКС Пермского района, Администрация Юговского сельского поселения | 2019 | 2019 | Приобретение газового оборудования в существующую котельную для дальнейшего снижения потерь в тепловых сетях. |
| 1.1.2. | Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Юго-Камского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.1.3. | Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района, Администрация Юго-Камского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.1.4. | Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Савинского сельского поселения | 2016 | 2017 | Обеспечение водоснабжением жителей населенных пунктов. |
| 1.1.5. | Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района | МУ УКС Пермского района, Администрация Фроловского сельского поселения | 2016 | 2016 | Обеспечение надежным и качественным теплоснабжением путем увеличения мощности существующей котельной с 12 МВт до 20 МВт. |
| 1.1.6. | Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Двуреченского сельского поселения | 2016 | 2016 | Строительство газовой котельной для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения. |
| 1.1.7. | Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Двуреченского сельского поселения | 2016 | 2016 | Строительство газовой котельной для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения. |
| 1.1.8. | Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района, Администрация Гамовского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.1.9. | Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Савинского сельского поселения | 2016 | 2016 | Обеспечение надежным и качественным теплоснабжением путем замены устаревшего оборудования на новое. |
| 1.1.10. | Устройство канализационного напорного коллектора п. Сылва | МУ УКС Пермского района | 2019 | 2019 | Избежание загрязнения окружающей среды неочищенными сточными водами. |
| 1.1.11. | Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки с. Сылва Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 2020 | 2020 | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |
| 1.1.12. | Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Юго-Камский Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 2020 | 2020 | Обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 2019 | 2020 | Предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повышение уровня и качества жизни населения. |
| 1.2.2. | Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 2020 | 2020 | Разработка проектно-сметной документации. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 1.3.2. | Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 1.3.3. | Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 1.3.4. | Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса. |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2018 | Достижение 100% собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2018 | Улучшение жилищных условий 19 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация 260,1 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда Усть-Качкинского сельского поселения. |
| 3.2. | Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Улучшение жилищных условий 43 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация 1 076,6 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда Юго-Камского сельского поселения. |
| 3.3. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 | Улучшение жилищных условий 57 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация 665,1 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда Фроловского, Сылвенского сельских поселений. |
| 3.3.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района | 2016 | 2020 | Выполнение задач и достижение целевых показателей, предусмотренные муниципальной программой не менее 95 %. |
| 4.1.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Проведение конкурса и награждение победителей. |
| 4.1.3. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.4. | Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2016 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.5. | Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.6. | Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.7. | Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.8. | Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.9. | Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.10. | Выполнение функций заказчика по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.11. | Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.12. | Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.13. | Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.14. | Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2019 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.15. | Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2019 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.16. | Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.17. | Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.18. | Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |
| 4.1.19. | Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2020 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100%. |

Приложение 9

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

09.06.2020

327

от _______________№ __________

«Приложение 9 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2020 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2019-2020 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 665,1 | 57 | х | 625,0 | 2 149,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 665,1 | 57 | х | 625,0 | 2 149,0 | х | х |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Фролы | с. Фролы, ул. Сибирская, д. 55, к. а. | 1964 | 12.11.2015 | 279,2 | 33 | 31.12.2019 | 339,0 | 1 000,0 | 59:32:2050001:3964 | сформирован под одним домом |
| Этап 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Сылва | п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16 | 1955 | 07.05.2014 | 385,9 | 24 | 31.12.2020 | 286,0 | 1 149,0 | 59:32:0050027:3175 | сформирован под одним домом |

Приложение 10

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

327

от _______________№ __________

09.06.2020

«Приложение 10 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 – 2020 гг. | 279,2 | 385,9 | 665,1 | 33 | 24 | 57 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 279,2 | 385,9 | 665,1 | 33 | 24 | 57 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 279,2 | 0,0 | 279,2 | 33 | 0 | 33 |
| 1 | с. Фролы, ул. Сибирская, д. 55, к. а. | 279,2 | 0,0 | 279,2 | 33 | 0 | 33 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 0 | 385,9 | 385,9 | 0 | 24 | 24 |
| 1 | п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16 | 0 | 385,9 | 385,9 | 0 | 24 | 24 |

Приложение 11

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

09.06.2020

327

от _______________№ __________

«Приложение 11 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 665,1 | 26 910 464,85 | 333,8 | 333,8 | 12 915 705,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,3 | 331,3 | 13 994 759,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 2 269 476,00 | 279,2 | 11 725 283,20 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 279,2 | 11 725 283,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | 279,2 | 11 725 283,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | 11 725 283,20 | 225,9 | 0,0 | 0,0 | 53,3 |
| 1 | с. Фролы, ул. Сибирская, д. 55, к. а. | 279,2 | 11 725 283,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | 279,2 | 11 725 283,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,2 | 11 725 283,20 | 225,9 | 0,0 | 0,0 | 53,3 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 385,9 | 15 185 181,65 | 333,8 | 333,8 | 12 915 705,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 2 269 476,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 2 269 476,00 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16 | 385,9 | 15 185 181,65 | 333,8 | 333,8 | 12 915 705,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 2 269 476,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 2 269 476,00 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 12

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

09.06.2020

327

«Приложение 12 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 57 | 13 | 8 | 5 | 665,1 | 387,1 | 278,0 | 26 910 464,85 | 23 912 818,97 | 2 438 049,18 | 559 596,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 33 | 5 | 1 | 4 | 279,2 | 53,3 | 225,9 | 11 725 283,20 | 9 486 896,40 | 1 678 790,10 | 559 596,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Фролы, ул. Сибирская, д. 55, к. а. | 33 | 5 | 1 | 4 | 279,2 | 53,3 | 225,9 | 11 725 283,20 | 9 486 896,40 | 1 678 790,10 | 559 596,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 24 | 8 | 7 | 1 | 385,9 | 333,8 | 52,1 | 15 185 181,65 | 14 425 922,57 | 759 259,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | п. Сылва, ул. Чусовская, д. 16 | 24 | 8 | 7 | 1 | 385,9 | 333,8 | 52,1 | 15 185 181,65 | 14 425 922,57 | 759 259,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |