09.11.2020

СЭД-2020-299-01-01-05.С-145

На основании п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386 (в редакции от 03.02.2016 № 41, от 14.04.2016 № 171, от 16.06.2016 № 291, от 15.07.2016 № 341, от 31.08.2016 № 474, от 11.11.2016 № 622, от 22.12.2016 № 721, от 13.03.2017 № 105, от 12.07.2017 № 203-С, от 20.09.2017 № 339-С, от 26.12.2017 № 555-С, от 06.03.2018 № 99, от 07.05.2018 № 200, от 05.07.2018 № 344, от 31.08.2018 № 446, от 27.12.2018 № 701, от 24.01.2019 № 36, от 16.05.2019 № 281, от 03.07.2019 № 368, от 04.09.2019 № 550, от 18.11.2019 № 784, от 31.12.2019       № 986, от 23.03.2020 № 178, от 09.06.2020 № 327, от 18.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-23), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы муниципального района						        В.П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

31.12.2019

986

Изменения, вносимые в муниципальную программу

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде. 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной. 2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности, за период с 2016 по 2018 годы на уровне 100%. 3. Ликвидация 2 001,8 кв. м аварийного жилищного фонда. 4. Завершение строительства газопроводов протяженностью 3 405,0 п. м. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде». 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 136 320,2 |
|  |  | 2017 | 131 785,7 |
|  |  | 2018 | 205 688,6 |
|  |  | 2019 | 68 001,0 |
|  |  | 2020 | 161 970,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 703 766,0 |

2. Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016–2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 3 объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту, за период с 2016 по 2018 год – 1 152 п. м. 3. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, к 2018 году – 6 971,0 п. м. 4. Доля сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 годы, – 100%. 5. Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, к 2018 году – 30 785,2 п. м. 6. Доля газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию за период с 2019 по 2020 год, – 100%. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 36 303,0 |
|  |  | 2017 | 12 717,5 |
|  |  | 2018 | 3 377,4 |
|  |  | 2019 | 5 967,4 |
|  |  | 2020 | 40 961,3 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 99 326,6 |

3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» в соответствии с установленными сроками и задачами. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016–2020 годы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей за период с 2016 по 2018 год – не менее 80%, за период с 2019 по 2020 год – не менее 95%. 2. Проведение 1 конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно. 3. Награждение участников по итогам проведения конкурса за период с 2016 по 2020 год в количестве 27 человек. 4. Награждение 3 организаций по итогам проведения конкурса в 2019 году. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 42 084,5 |
|  |  | 2017 | 45 659,4 |
|  |  | 2018 | 45 769,5 |
|  |  | 2019 | 45 980,5 |
|  |  | 2020 | 60 346,9 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 239 840,8 |

4. Приложение 6 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение 6в к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Приложение 7 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 6 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 43 140,9 | 55 166,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 24 722,5 | 26 624,9 | 26 621,4 | 24 171,3 | 31 637,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,6 | 23 529,8 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 897,5 | 1 150,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 897,5 | 1 150,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 464,0 | 3 200,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 132,0 | 409,0 | 409,0 | 434,0 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 520,3 | 297,7 | 402,6 | 482,6 | 706,5 |
| Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1,7 | 7,1 | 0,0 | 5,9 | 9,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 736,5 | 22 988,1 | 24 309,8 | 23 273,8 | 30 487,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,6 | 23 529,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 42 243,4 | 54 016,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 540,5 | 22 988,1 | 24 083,8 | 23 047,8 | 30 252,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 969,6 | 23 529,8 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 196,0 | 0,0 | 226,0 | 226,0 | 235,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 6в к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 4 351,5 | 24 952,5 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 21 648,7 | 11 372,1 | 2 249,4 | 3 435,3 | 16 065,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 12 224,7 | 1 992,8 | 1 411,1 | 916,2 | 8 887,1 |
|  | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 842,8 | 7 834,3 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 11 466,2 | 1 246,4 | 928,8 | 69,9 | 7 233,1 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 69,9 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 321,4 | 1 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15 521,4 | 6 191,9 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района | 847,9 | 712,1 | 533,2 | 69,9 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 3 748,6 | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района | 600,0 | 464,4 | 395,6 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 1 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 178,2 |
| Ремонт канализационного напорного коллектора КНС 3 в п. Сылва | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 178,2 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 054,9 |
| Сеть газораспределения по адресу: Пермский район, п. Сылва, ул. Набережная, ул. Коммунистическая, ул. Корнеева, ул. Средняя гора | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 081,9 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Косотуриха, ул. Березовая, ул. Встречная, ул. Дальняя, ул. Добрая, ул. Ладная, ул. Ландышевая, ул. Летняя, ул. Луговая, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Райская, ул. Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 795,6 |
| Проектирование объекта «Строительство распределительного газопровода в с. Гамово, ул. Ванькова, ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, ул. Западная» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений, МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 11 405,0 |
| Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Расселение аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 405,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 405,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского район | 3 805,9 | 3 537,8 | 2 112,4 | 2 875,7 | 4 660,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 758,5 | 746,4 | 482,3 | 846,3 | 1 654,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 3 722,0 | 6 314,4 |
| Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 492,0 | 506,0 | 523,9 | 515,6 | 270,5 |
| Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 152,5 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 485,3 | 506,0 | 437,5 | 467,7 | 308,0 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 739,5 | 1 810,9 | 645,0 | 1 200,9 | 1 540,7 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 590,8 | 316,8 | 261,7 | 83,5 | 505,2 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 439,5 | 506,0 | 506,0 | 515,6 | 608,6 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 167,7 | 429,6 | 220,6 | 456,8 | 148,3 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 0,0 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 |
| Выполнение функций по приведению в нормативное состояние муниципальных помещений, приобретение и установку модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,5 |
| Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,8 |
| Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,7 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,1 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 7 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 136 320,2 | 131 785,7 | 205 688,6 | 68 001,0 | 161 970,5 |
|  | Бюджет Пермского района | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 43 140,9 | 55 166,8 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 022,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 67 568,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 4 351,5 | 24 952,5 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего | 36 303,0 | 12 717,5 | 3 377,4 | 5 967,4 | 40 961,3 |
|  | Бюджет Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 897,5 | 1 150,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 578,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 69,9 | 7 233,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Всего | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 16 053,1 | 60 662,3 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 34 974,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 14 283,1 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 11 405,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 42 084,5 | 45 659,4 | 45 769,5 | 45 980,5 | 60 346,9 |
|  | Бюджет Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 42 243,4 | 54 016,8 |
|  | Бюджет Пермского края | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 3 722,0 | 6 314,4 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Дата рег.