22.12.2020

СЭД-2020-299-01-01-05.С-249

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 10.10.2019 № 676, следующее изменение:

раздел V изложить в новой редакции:

«Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2021 годы. Проектная мощность – 512,7 м.кв.

Потребность финансирования на 2020-2021 годы составляет 29 409,5 тыс. руб.

Стоимость строительства детской школы искусств составляет 24 880,9 тыс. руб. по состоянию на 4 квартал 2017 года, с учетом НДС 18 %, на основании положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 16.01.2018 № 59-1-0003-18, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Прогнозная стоимость объекта в 2020 году, согласно сводному сметному расчету, составляет 30 136,3 тыс. руб., в т. ч. НДС 20 %.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

– проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

– корректировку проекта (в случае возникновения работ);

– строительно-монтажные работы;

– приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский | Всего | 30 136,3 | 384,4 | 342,4 | 25 450,0 | 3 959,5 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского муниципального района | 30 136,3 | 384,4 | 342,4 | 25 450,0 | 3 959,5 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы муниципального района						        В.П. Ваганов