30.12.2020

СЭД-2020-299-01-01-05.С-314

На основании п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в целях приведения нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района в соответствие с действующим законодательством

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 г. № 669 (в редакции от 31 декабря 2019 г. № 988, от 01 апреля 2020 г. № 206), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы муниципального района				   		   В.П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского

муниципального района

от 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314_________

- Изменения в муниципальную программу

- «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Пермского муниципального района
от 13 декабря 2018 г. № 669

1. Паспорт муниципальной программы Пермского муниципального района изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района (далее – Программа, муниципальная Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района. 2. Повышение уровня благоустройства. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение дорожной деятельности. 2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2021-2030 годов. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, – 85 % ; - протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, к концу 2030 года составит 449,836 км. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрации сельских поселений. 2. Администрация Пермского муниципального района. 3. МУ УКС Пермского района. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | - Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». - Подпрограмма «Благоустройство». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 476 287,7 |
|  |  | 2022 | 455 727,2 |
|  |  | 2023 | 464 627,9 |
|  |  | 2024 | 307 893,8 |
|  |  | 2025 | 207 893,8 |
|  |  | 2026 | 207 893,8 |
|  |  | 2027 | 207 893,8 |
|  |  | 2028 | 207 893,8 |
|  |  | 2029 | 207 893,8 |
|  |  | 2030 | 207 893,8 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | - 951 899,4 |

  - Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:

«Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в паспорте программы и приложениях к программе:

приложение 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района;

приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 7 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджетов сельских поселений;

приложение 8 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования;

приложение 9 – адресный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений в рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2021 год;

приложение 10 – перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей Пермской городской агломерации.

Объем финансирования Программы утверждается решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на очередной год и плановый период.

Объемы софинансирования Программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправлении сельских поселений.

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий программы и предусматривают эти объемы в бюджетах поселений.».

3. В подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (приложение 1 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»):

3.1. паспорт изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение дорожной деятельности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района; - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений; - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, – 100 %; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района за период с 2021 по 2030 год составит 115,46 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений за 2021 год составит 5,629 км; - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2021 по 2030 год составит 20,58 км. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | - МУ УКС Пермского района. - Администрации сельских поселений. |  |
| 88. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 422 432,7 |
|  |  | 2022 | 406 133,8 |
|  |  | 2023 | 415 034,5 |
|  |  | 2024 | 301 934,2 |
|  |  | 2025 | 201 934,2 |
|  |  | 2026 | 201 934,2 |
|  |  | 2027 | 201 934,2 |
|  |  | 2028 | 201 934,2 |
|  |  | 2029 | 201 934,2 |
|  |  | 2030 | 201 934,2 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 2 757 140,4 |

4. В подпрограмме «Благоустройство» (приложение 2 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»):

4.1. паспорт изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Организация благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений, межпоселенческих мест захоронения, ритуальных услуг. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района составит 2800 м2; - площадь озелененной территории Пермского муниципального района составит 259 м2; - доля эвакуированных невостребованных умерших (погибших) за период с 2021 по 2030 год – 100 %; - наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта общественной инфраструктуры муниципального значения; - наличие 25 реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений за период с 2021 по 2023 год |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | 1. Администрации сельских поселений. 2. Администрация Пермского муниципального района. 3. МУ УКС Пермского района. |  |
| 88. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 53 855,0 |
|  |  | 2022 | 49 593,4 |
|  |  | 2023 | 49 593,4 |
|  |  | 2024 | 5 959,6 |
|  |  | 2025 | 5 959,6 |
|  |  | 2026 | 5 959,6 |
|  |  | 2027 | 5 959,6 |
|  |  | 2028 | 5 959,6 |
|  |  | 2029 | 5 959,6 |
|  |  | 2030 | 5 959,6 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 194 759,0 |

5. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

8. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

9. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

10. Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

11. Дополнить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» приложением 9 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

12. Дополнить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» приложением 10 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

Приложение 2 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. От 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314

«Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Планируемые значения целевых показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 69 | 72 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Протяженность дорог, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 404,836 | 409,836 | 414,836 | 419,836 | 424,836 | 429,836 | 434,836 | 439,836 | 444,836 | 449,836 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 25,46 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 2,58 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 5,629 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
|  | Площадь озелененной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
|  | Доля эвакуированных невостребованных умерших (погибших) | Администрация Пермского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | МУ УКС Пермского района | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | еед. | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

От 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314

«Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 230 512,6 | 216 820,7 | 223 567,2 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 217 442,6 | 211 715,0 | 218 461,5 | 202 788,1 | 202 788,1 | 202 788,1 | 202 788,1 | 202 788,1 | 202 788,1 | 202 788,1 |
|  | Администрация Пермского муниципального района | 5 685,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 |
|  | МУ УКС Пермского района | 7 384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего | 218 508,7 | 206 497,7 | 213 244,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 216 588,7 | 206 497,7 | 213 244,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 |
|  | МУ УКС Пермского района | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | х | 208 223,4 | 206 497,7 | 213 244,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 |
| Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 191 765,8 | 195 427,0 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 |
| - мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 125 870,0 | 135 279,0 | 142 025,5 | 142 025,5 | 142 025,5 | 142 025,5 | 142 025,5 | 142 025,5 | 142 025,5 | 142 025,5 |
| - мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 63 975,8 | 60 148,0 | 59 908,7 | 59 908,7 | 59 908,7 | 59 908,7 | 59 908,7 | 59 908,7 | 59 908,7 | 59 908,7 |
| - мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МУ УКС Пермского района | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 16 457,6 | 11 070,7 | 11 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 967,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 967,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 397,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 920,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 12 003,9 | 10 323,0 | 10 323,0 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 853,9 | 5 217,3 | 5 217,3 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 |
|  | Администрация Пермского муниципального района | 5 685,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 | 5 105,7 |
|  | МУ УКС Пермского района | 5 464,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Пермского муниципального района, МУ УКС Пермского район | 6 539,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 |
| Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 | 853,9 |
| - мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| - мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 |
| Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | Администрация Пермского муниципального района | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 | 1 474,3 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Пермского муниципального района | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 | 3 631,4 |
| Мероприятие «Благоустройство территории кладбища» | Администрация Пермского муниципального района | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 5 464,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 5 464,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -мероприятие: проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 5 464,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 4 363,4 | 4 363,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 4 363,4 | 4 363,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. От 30.12.2020 № _СЭД-2020-299-01-01-05.С-314_________

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 135 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 135 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 35 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 35 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 35 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. От 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314__________

«Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 103 849,5 | 201 599,6 | 203 753,8 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 103 849,5 | 201 599,6 | 203 753,8 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 101 966,2 | 199 636,1 | 201 790,3 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 67 062,2 | 99 636,1 | 101 790,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 67 062,2 | 99 636,1 | 101 790,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 620,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 620,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 883,3 | 1 963,5 | 1 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 883,3 | 1 963,5 | 1 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 883,3 | 1 963,5 | 1 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. От 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314________

«Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 6 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 6 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от_30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314

«Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

Финансовое обеспечение

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего, в т. ч. | 476 287,7 | 455 727,2 | 464 627,9 | 307 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 230 512,6 | 216 820,7 | 223 567,2 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 | 207 893,8 |
|  | Бюджет Пермского края | 103 849,5 | 201 599,6 | 203 753,8 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 135 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 6 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в т. ч. | 422 432,7 | 406 133,8 | 415 034,5 | 301 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 218 508,7 | 206 497,7 | 213 244,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 | 201 934,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 101 966,2 | 199 636,1 | 201 790,3 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 1 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего, в т. ч. | 53 855,0 | 49 593,4 | 49 593,4 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 12 003,9 | 10 323,0 | 10 323,0 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 | 5 959,6 |
|  | Бюджет Пермского края | 1 883,3 | 1 963,5 | 1 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 35 782,7 | 37 306,9 | 37 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8                                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 30.12.2020 №  СЭД-2020-299-01-01-05.С-314__________

«Приложение 9

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района»

Адресный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений в рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2021 год

| № п/п | Сельское поселение | Адресный перечень общественных территорий | ВСЕГО, руб. | Федеральный бюджет, руб. | Бюджет Пермского края, руб. | Бюджеты сельских поселений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двуреченское | Благоустройство лесопарковой зоны в п. Горный Двуреченского сельского поселения (1-й этап) | 7 265 344,00 | 6 211 869,14 | 326 940,46 | 726 534,40 |
| 2 | Лобановское | Благоустройство парка в п. Мулянка Лобановского сельского поселения | 8 464 494,00 | 7 237 142,39 | 380 902,21 | 846 449,40 |
| 3 | Кукуштанское | Благоустройство многофункциональной площади в с. Курашим по улице Чурекова, д.2 Кукуштанского сельского поселения | 8 894 849,60 | 7 605 096,43 | 400 268,21 | 889 484,96 |
| 4 | Савинское | Благоустройство общественной территории в д. Ванюки по улице Зеленая Савинского сельского поселения | 4 363 865,00 | 3 731 104,59 | 196 373,91 | 436 386,50 |
| 5 | Сылвенское | Благоустройство центральной площади в п. Сылва Сылвенского сельского поселения (1-й этап) | 12 862 493,19 | 10 997 431,60 | 578 812,27 | 1 286 249,32 |
| ИТОГО: |  |  | 41 851 045,79 | 35 782 644,15 | 1 883 297,06 | 4 185 104,58 |

Приложение 9

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 30.12.2020 № _СЭД-2020-299-01-01-05.С-314________

«Приложение 10

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района»

Перечень автомобильных дорог (улиц) местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей Пермской городской агломерации на 2021-2022 годы

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (улицы) | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность дороги (улицы) (км) | Адрес участка |  | Стоимость работ (руб.) | Протяженность дороги (улицы) | Адрес участка |  | Стоимость работ (руб.) |
|  |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  |
| 1 | Кояново - Юг | 3,0 | 003+600 | 004+700 | 21 033 531,00 | 1,5 | 009+800 | 011+300 | 11 899 900,00 |
|  |  |  | 005+300 | 007+200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Култаево - Нижние Муллы | 2,40 | 004+000 | 006+400 | 20 297 233,00 | 1,95 | 000+000 | 000+300 | 16 400 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 002+350 | 004+000 |  |
| 3 | р. Пыж - Ванюки | 1,33 | 002+000 | 003+330 | 9 581 358,00 |  |  |  |  |
| 4 | Пермь - Гамово | 3,60 | 000+000 | 003+600 | 29 031 566,00 |  |  |  |  |
| 5 | Новые Ляды - Троица (уч. Сылва - Троица) | 2,15 | 000+000 | 002+150 | 20 056 312,00 |  |  |  |  |
| 6 | Лобаново – Насадка (уч. Лобаново – Мостовая) |  |  |  |  | 5,44 | 002+000 | 003+350 | 39 750 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 018+095 | 019+0,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 023+098 | 026+248 |  |
| 7 | Городская свалка - Жебреи |  |  |  |  | 2,60 | 005+700 | 008+300 | 19 500 000,00 |
| 8 | Усть – Тары – Нижние Муллы |  |  |  |  | 1,59 | 000+000 | 001+586 | 12 450 100,00 |
|  | Итого | 12,48 |  |  | 100 000 000,00 | 13,08 |  |  | 100 000 000,00 |

Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60.