СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

25.09.2020

На основании п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в целях приведения нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района в соответствие с действующим законодательством,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378 (в редакции от 03.02.2016 № 40, от 21.04.2016 № 176, от 24.06.2016 № 307, от 21.09.2016 № 509, от 22.12.2016 № 720, от 30.12.2016 № 775, от 25.01.2017 № 19, от 31.03.2017 № 145, от 22.05.2017 № 103-С, от 13.07.2017 № 209-С, от 27.12.2017 № 560-С, от 28.02.2018 № 92, от 14.05.2018 № 215, от 06.07.2018 № 351, от 24.07.2018                    № 385, от 07.09.2018 № 459, от 13.11.2018 № 588, от 24.12.2018 № 691, от 13.03.2019 № 131, от 13.05.2019 № 277, от 01.08.2019 № 463, от 03.10.2019 № 638, от 31.12.2019 № 985, от 31.03.2020 № 203, от 06.07.2020 № 379), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы муниципального района                                                          В.П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от __________№ СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

06.07.2020

379

25.09.2020

- Изменения в муниципальную программу
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского
муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденную
постановлением администрации Пермского муниципального района
от 29 октября 2015 г. № 1378

  - Паспорт муниципальной программы Пермского муниципального района изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района; 2. Повышение уровня благоустройства. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение дорожной деятельности; 2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 66 % к концу 2020 года; - уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» - 100% |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района; МУ Управление капитального строительства Пермского района; Администрация Пермского муниципального района. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | - Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». - Подпрограмма «Благоустройство». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 208 997,5 |
|  |  | 2017 | 470 279,4 |
|  |  | 2018 | 350 123,3 |
|  |  | 2019 | 395 676,2 |
|  |  | 2020 | 489 874,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | - 914 950,8 |

2.  В подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (приложение 1 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»):

  - паспорт изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение дорожной деятельности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района; - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений; - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: с 2016 по 2020 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, составит 100% к концу 2020 года; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района составит 178,884 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений составит 115,566 км; - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 3,97 км; - снизится протяженность бесхозяйных автомобильных дорог на 33,589 км к концу 2020 года. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 207 107,3 |
|  |  | 2017 | 468 993,5 |
|  |  | 2018 | 348 929,3 |
|  |  | 2019 | 387 354,1 |
|  |  | 2020 | 430 719,2 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 843 103,4 |

3. В подпрограмме «Благоустройство» (приложение 2 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы»):

3.1. паспорт изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Организация благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений, межпоселенческих мест захоронения, ритуальных услуг. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: с 2016 по 2020 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района составит 2800 м2; - площадь озелененной территории Пермского муниципального района составит 240 м2; - количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) на конец 2019 года составит 514 человек; - объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района на конец 2019 года составит 1 392,3 тыс. руб.; - наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта общественной инфраструктуры муниципального значения; - наличие 10 реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений на конец 2020 года. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ Управление капитального строительства Пермского района, администрации сельских поселений, администрация Пермского муниципального района |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 1 890,2 |
|  |  | 2017 | 1 285,9 |
|  |  | 2018 | 1 194,0 |
|  |  | 2019 | 8 322,1 |
|  |  | 2020 | 59 155,2 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 71 847,4 |

4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Приложение 4а к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

7. Приложение 4в к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

8. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

от _25.09.2020_№ __________

«Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Планируемые значения показателей муниципальной программы
Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 73 | 82 | 82 | 78 | 66 |
|  | Уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Снижение протяженности бесхозяйных автомобильных дорог | Комитет имущественных отношений | км | 9,629 | 9,750 | 9,730 | 4,480 | 0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 15,853 | 50,171 | 46,215 | 35,341 | 31,304 |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 0 | 0 | 2,010 | 0 | 1,960 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 17,175 | 33,041 | 12,048 | 21,873 | 31,429 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
|  | Площадь озелененной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
|  | Количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | чел. | 136 | 126 | 126 | 126 | 0 |
|  | Объем предоставленной субсидии на возмещение части затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | тыс. руб. | 691,8 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 0 |
|  | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | МУ УКС Пермского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _25.09.2020_№ _СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

«Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | Всего, в том числе: | 98 860,2 | 117 048,8 | 123 513,2 | 120 451,3 | 190 504,2 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 98 712,7 | 116 624,3 | 122 593,6 | 114 101,3 | 179 403,1 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 147,5 | 424,5 | 919,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 350,0 | 6 692,0 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 409,1 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 96 822,5 | 115 338,4 | 121 399,6 | 112 129,2 | 175 265,5 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 147,5 | 424,5 | 919,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,6 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | х | 94 336,7 | 113 090,0 | 120 119,2 | 112 125,0 | 145 045,1 |
| 1.1 | Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | х | 93 012,2 | 113 090,0 | 102 344,0 | 105 029,7 | 136 959,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 65 842,9 | 79 031,8 | 85 676,3 | 90 547,5 | 90 605,1 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | 147,5 | 424,5 | 919,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 27 021,8 | 33 633,7 | 15 748,1 | 14 482,2 | 45 458,1 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 237,6 | 33 633,7 | 15 748,1 | 14 482,2 | 45 458,1 |
| 1.1.2.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 784,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,6 |
| 1.1.3.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги Горшки – Новоильинское» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,6 |
| 1.1.3.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт водопропускной трубы через залив р. Кама на автомобильной дороге Заозерье – Пермь» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 324,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 - 003+200)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 299,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебреи» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 17 775,2 | 7 095,3 | 8 085,3 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 633,3 | 2 672,9 | 2 200,0 | 4,2 | 12 192,4 |
| 2.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 633,3 | 112,6 | 2 200,0 | 4,2 | 12 192,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 335,1 | 112,6 | 20,0 | 4,2 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Кукуштан – Оса – Чайковский» – Октябрьский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 711,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Горшки – Новоильинское» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 532,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кичаново – Дикая Гарь 1» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Рождественское – Усть-Пизя» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 315,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Мероприятие «Проектирование объекта «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | Мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
| 2.1.9 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 503,5 |
| 2.1.10 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,9 |
| 2.2. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 924,6 |
| 3.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 924,6 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 1 972,1 | 4 137,6 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 350,0 | 5 795,4 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 409,1 |
| 3 | Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 1 972,1 | 4 137,6 |
|  |  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 333,7 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 409,1 |
| 3.1 | Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 878,2 | 715,8 | 639,3 | 1 417,4 | 1 117,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 226,5 | 200,4 | 194,1 | 123,9 | 123,9 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 451,7 | 515,4 | 445,2 | 326,4 | 815,4 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Благоустройство прилегающих территорий административных зданий, находящихся в собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 967,1 | 178,4 |
| 3.1.3.1 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия прилегающей территории административного здания по ул. Верхне-Муллинская, 73» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.2 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту тротуара к административным зданиям Пермского муниципального района (ул. Верхне-Муллинская, 71,73, 74а)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту покрытия прилегающей территории к административному зданию Пермского муниципального района (по ул. Верхне-Муллинская, 71,73,74а)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,1 | 0,0 |
| 3.1.3.4 | Выполнение работ по изготовлению и установку новогодних элементов на территории административного центра Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,4 |
| 3.2 | Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 320,2 | 336,6 | 321,2 | 321,2 | 19,9 |
|  |  | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 474,3 |
| 3.3 | Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 691,8 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие «Разработка проекта санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта для расширения границ центрального межпоселенческого кладбища д. Болгары» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 333,7 |
| 3.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 354,8 |
| 3.6 | Мероприятие «Благоустройство территории кладбища» | Администрация Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |
| 3.7 | Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям на благоустройство придомовых территорий» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 461,7 |
| 4.1. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 461,7 |
| 4.1.1. | Мероприятие: проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 750,0 | 5 461,7 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _25.09.2020_№ СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

«Приложение 4а

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств бюджета Пермского края

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 147 807,7 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 145 806,6 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 25 164,3 | 0,0 | 72 355,3 | 60 754,8 | 61 165,5 |
| 1.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 25 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Верхние Муллы – Кондратово (001+174 – 003+200)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Кояново – Юг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к п. Юго-Камский» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги Городская свалка – Жебреи» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Ремонт участков автомобильной дороги Красный Восход – Гамы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 72 355,3 | 60 754,8 | 61 165,5 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 48 391,8 | 3 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 48 391,8 | 3 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) – Платошино» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 48 391,8 | 3 552,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 50 000,0 | 99 508,4 | 47 644,7 | 46 857,4 | 84 641,1 |
| 3.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Трактовая, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Николаевская, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая, ул. Бирюзовая, ул. Агатовая, ул. Лунная, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2017 году по улицам: ул. Покровская, ул. Тихвинская, ул. Рождественская, пер. Никольский, пер. Центральный, ул. Звездная д. Мартьяново, ул. Звездная д. Б. Мось, ул. Ермака, ул. Серебряная, ул. Липовая, ул. Янтарная, ул. Утренняя, ул. Уютная, ул. Мариинская, ул. Александрийская, ул. Школьная, ул. Лермонтова, ул. Олимпийская, ул. Счастья, ул. Восточная, пер. Рассветный, пер. Цветущий, ул. Ромашковая, пер. Первоцветный, ул. Весенняя, ул. Садовая, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 49 508,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 8 993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 14 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 25 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от дома № 74 до дома № 101) в п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 890,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 47 644,7 | 46 857,4 | 84 641,1 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |
| 4 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |
| 4.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 25.09.2020_№ _СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

«Приложение 4в

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств бюджетов сельских поселений

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 13 541,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 8 750,5 |
| 1 | Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 976,4 | 3 023,2 | 3 058,1 | 8 183,0 | 8 750,5 |
| 1.1 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2016 году по улицам: пер. Русский, ул. Кедровая, ул. Трактовая, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Николаевская, ул. Павловская, ул. Мирная, ул. Есенина, ул. Свободы, ул. генерала Раевского, ул. Архитектурная, ул. Юбилейная, ул. Родниковая, ул. Лесная, ул. Вишневая, пер. Тенистый, ул. Медовая, ул. Светлая. ул. Бирюзовая, ул. Агатовая, ул. Лунная, ул. Жемчужная, ул. Радужная, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района в 2017 году по улицам: ул. Покровская, ул. Тихвинская, ул. Рождественская, пер. Никольский, пер. Центральный, ул. Звездная д. Мартьяново, ул. Звездная д. Б. Мось, ул. Ермака, ул. Серебряная, ул. Липовая, ул. Янтарная, ул. Утренняя, ул. Уютная, ул. Мариинская, ул. Александрийская, ул. Школьная, ул. Лермонтова, ул. Олимпийская, ул. Счастья, ул. Восточная, пер. Рассветный, пер. Цветущий, ул. Ромашковая, пер. Первоцветный, ул. Весенняя, ул. Садовая, общей протяженностью 16 250 м» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 344,4 | 0,0 | 222,9 | 248,0 | 573,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги «Звездный-Бершеть» по ул. Мира в с. Бершеть Бершетского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 344,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 222,9 | 248,0 | 573,5 |
| 1.3 | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 698,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая в д. Нестюково Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 536,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт автодорог ул. Строительная в с. Ляды и 2-й Школьный переулок в д. Малая» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 764,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Мероприятие «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина (от дома № 74 до дома № 101) в п. Юг Юговского сельского поселения Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 2 835,2 | 7 935,0 | 8 177,0 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 790,5 |
| 2 | Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 790,5 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 790,5 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _25.09.2020_№ __________

СЭД-2020-299-01-01-05.С-38

«Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие

дорожного хозяйства и благоустройство

Пермского муниципального района

на 2016–2020 годы»

- Финансовое обеспечение

- муниципальной программы Пермского муниципального района

- за счет средств всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» | Всего: в т. ч.: | 208 997,5 | 470 279,4 | 350 123,3 | 395 676,2 | 489 874,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 98 860,2 | 117 048,8 | 123 513,2 | 120 451,3 | 190 504,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 147 807,7 |
|  | Федеральный бюджет | 28 996,6 | 200 000,0 | 100 000,0 | 159 429,7 | 138 021,5 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 13 541,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего: в т. ч.: | 207 107,3 | 468 993,5 | 348 929,3 | 387 354,1 | 430 719,2 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 96 970,0 | 115 762,9 | 122 319,2 | 112 129,2 | 176 162,1 |
|  | Бюджет Пермского края | 75 164,3 | 147 900,2 | 123 552,0 | 107 612,2 | 145 806,6 |
|  | Федеральный бюджет | 28 996,6 | 200 000,0 | 100 000,0 | 159 429,7 | 100 000,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 5 976,4 | 5 330,4 | 3 058,1 | 8 183,0 | 8 750,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство» | Всего: в т. ч.: | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 8 322,1 | 59 155,2 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 1 890,2 | 1 285,9 | 1 194,0 | 8 322,1 | 14 342,1 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 001,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 021,5 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 790,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60.