18.06.2020

351

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с пунктом 2.1 постановления главы Пермского муниципального района Пермского края от 14.08.2019 № 214 «О задачах по развитию Пермского муниципального района в 2019 году», на основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Пермского муниципального района с 2019 по 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2019.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района, руководителя аппарата администрации С.В. Ермакова.

Глава муниципального района                                                                А.П. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Пермского муниципального  района

от                          №

18.06.2020

351

«Дорожная карта» по реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории

Пермского муниципального района с 2019 по 2024 год

| № п/п | Цель | Задачи | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное регулирование цифровой среды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание на муниципальном уровне в соответствии с требованиями федерального законодательства системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере | Создание на муниципальном уровне правовых условий для формирования единой цифровой среды доверия | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы по идентификации в информационных системах | На муниципальном уровне созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия | 2020-2021 гг. (с учетом принятия региональных актов) | Аппарат администрации |
|  |  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих использование электронных подписей в информационных системах |  | 2020-2021 гг. (с учетом принятия региональных актов) | Аппарат администрации |
|  |  | Обеспечение на муниципальном уровне благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки общедоступных данных | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих использование общедоступных данных (на основании региональных) | На муниципальном уровне обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки общедоступных данных | 2020-2021 гг. (с учетом принятия региональных актов) | Аппарат администрации |
|  |  |  | Разработка муниципальных нормативных правовых актов, утверждающих политику персональных данных в муниципальном образовании |  | 2020-2021 гг. | Аппарат администрации |
|  |  |  | Утверждение нормативных правовых актов в части обработки персональных данных в муниципальном образовании |  | 2020-2021 гг. | Аппарат администрации |
|  |  | Формирование отраслевого регулирования, необходимого для развития цифровой экономики | Разработка изменений в документы стратегического планирования социально-экономического развития Пермского муниципального района в части включения положений о развитии цифровой экономики | Нормативные правовые акты Пермского муниципального района в части отраслевого регулирования, необходимого для развития цифровой экономики приведены в соответствие | 2020 г. | МКУ «Управление стратегического развития Пермского муниципального района» |
| 2 | Информационная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок | Подключение к сети «Интернет» образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования | Определение перечня образовательных учреждений, определение источников финансирования, заключение контрактов, подключение | Созданы сети беспроводной связи для социально значимых объектов | 2021-2022 гг. | Управление образования |
|  |  | Создание конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных | Обеспечение рабочих мест в администрации Пермского муниципального района, обеспеченных исправным оборудованием, сертифицированными программно-аппаратными комплексами, антивирусной защитой | В Пермском муниципальном районе создана конкурентоспособная инфраструктура обработки и хранения данных, налажено информирование об оказываемых электронных услугах и сервисах | 2019-2024 гг. | Аппарат администрации |
|  |  |  | Обеспечение информирования о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 2019-2024 гг. | Управление социального развития; Аппарат администрации |
|  |  |  | Создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным и муниципальным услугам, функциям, сервисам |  | 2019-2024 гг. | Управление социального развития; Аппарат администрации; МАУ «Информационный центр» |
| 3 | Кадры для цифровой экономики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение роста числа подготовленных квалифицированных кадров для ИКТ-сектора и квалифицированных пользователей цифровых технологий Пермского муниципального района | Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики | Обучение сотрудников администрации Пермского муниципального района по компетенции цифровая экономика | Рост количества граждан Пермского муниципального района обученных компьютерной грамотности и компетенций цифровой экономики | 2019-2024 гг. | Аппарат администрации |
|  |  |  | Увеличение количества жителей Пермского муниципального района обученных компьютерной грамотности |  | 2019-2024 гг. | Аппарат администрации |
| 4 | Информационная безопасность |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных | Обучение сотрудников администрации Пермского муниципального района по направлению информационная безопасность | За счет обучения сотрудников администрации Пермского муниципального района по направлению информационная безопасность обеспечена безопасность передачи, обработки и хранения данных | 2020-2021 гг. | Аппарат администрации |
| 4.2 | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления и организациями | Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных | Закупка и внедрение отечественного программного обеспечения в администрации Пермского муниципального района | Проведено замещение программного обеспечения на преимущественно отечественные разработки | 2019-2024 гг. | Аппарат администрации |
|  |  |  | Создание официальных сайтов органов местного самоуправления Пермского муниципального района, отвечающих требованиям безопасности с использованием отечественного программного комплекса |  | 2020-2021 гг. | Аппарат администрации, Аппарат Земского Собрания |
| 4.3 | Создание условий безопасной обработки и хранения информации в информационных системах администрации Пермского муниципального района | Обеспечить безопасность обработки и хранения информации в информационных системах администрации Пермского муниципального района | Проведение комплекса мероприятий, направленных на модернизацию защищенной информационной инфраструктуры администрации Пермского муниципального района: закупка и внедрение средств защиты информации, осуществление технической поддержки | Обеспечена защита информационной инфраструктуры администрации Пермского муниципального района | Декабрь 2024 г. | Аппарат администрации |
|  |  |  | Приобретение и внедрение в эксплуатацию программного продукта, ограничивающего бесконтрольный доступ сотрудников к «Интернет», кодирование страниц, кэширование страниц с использованием сетевого потока, позволяющего устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры |  | Август 2020 г. | Аппарат администрации |
| 5 | Цифровое муниципальное управление |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления Пермского муниципального района межведомственного юридически значимого электронного документооборота | Увеличение доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Осуществление электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях, обеспечивающих автоматизацию процессов документационной деятельности органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Внедрен в деятельность органов местного самоуправления Пермского муниципального района межведомственный юридически значимый электронный документооборот | Декабрь 2024 г. | Аппарат администрации |