14.10.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-545

О внесении изменений в Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 г. № 669, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 05 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Глава муниципального района                                                              В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению

администрации Пермского муниципального района

от 14.10.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-545

| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального проекта |  |  | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципального проекта |  |  | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  | Срок начала и окончания проекта | 2020 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель и показатели муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, (социальный риск) |  | 13,0 | 11,8 |  | 10,81 |  | 10,12 | 9,50 | 8,85 |  | 8,35 |  | 8,35 |  |  |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных средств, (транспортный риск) |  | - | 2,34 |  | 2,31 |  | 2,16 | 2,03 | 1,89 |  | 1,78 |  | 1,78 |  |  |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта. |  |  |
| № п/п; Наименование мероприятия и источники финансирования; Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей); Всего (млн рублей). 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 1 |  | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  | 0 | 0,426 |  | 0,750 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 4,176 |  |  |  |
| 1.2 |  | модернизация светофорных объектов |  | 0,375 | 1,380 |  | 0,500 |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  | 3,755 |  |  |  |
| 1.3 |  | устройство электроосвещения на автомобильных дорогах |  | 4,272 | 4,525 |  | 1,500 |  | 1,500 | 1,500 | 1,500 |  | 14,797 |  |  |  |
| 1.4 |  | устройство тротуаров |  | 12,550 | 21,687 |  | 10,500 |  | 3,500 | 1,500 | 1,500 |  | 51,237 |  |  |  |
| 1.5 |  | устройство дорожных знаков |  | 1,448 | 2,995 |  | 0,800 |  | 0,800 | 0,300 | 0,300 |  | 6,643 |  |  |  |
| 1.6 |  | устройство искусственных неровностей |  | 1,590 | 0,597 |  | 0,300 |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 |  | 3,387 |  |  |  |
| 1.7 |  | устройство барьерного ограждения |  | 7,316 | 5,974 |  | 3,000 |  | 3,000 | 1,000 | 1,000 |  | 21,290 |  |  |  |
| 1.8 |  | нанесение дорожной разметки |  | 1,524 | 3,907 |  | 1,600 |  | 1,600 | 1,600 | 1,600 |  | 11,831 |  |  |  |
|  |  | Итого, в том числе: |  | 29,075 | 41,491 |  | 18,950 |  | 12,200 | 7,700 | 7,700 |  | 117,116 |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 18,255 | 20,010 |  | 16,250 |  | 9,500 | 6,000 | 6,000 |  | 76,015 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 10,820 | 21,481 |  | 2,700 |  | 2,700 | 1,700 | 1,700 |  | 41,101 |  |  |  |
| 2 |  | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 2.1 |  | содержание Аварийно- спасательной службы |  | 4,050 | 2,600 |  | 2,600 |  | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  | 17,050 |  |  |  |
| 2.2 |  | строительство здания для аварийно-спасательной службы |  | 12,000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | Итого, в том числе: |  | 16,050 | 2,600 |  | 2,600 |  | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  | 29,050 |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 16,050 | 2,600 |  | 2,600 |  | 2,600 | 2,600 | 2,600 |  | 29,050 |  |  |  |
| 3 |  | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 3.1 |  | проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» |  | 0,055 | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  | 0,330 |  |  |  |
| 3.2 |  | проведение районного конкурса «Юный инспектор дорог» |  | 0,040 | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  | 0,240 |  |  |  |
| 3.3 |  | изучение безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля – 1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) |  | 0,125 | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  | 0,750 |  |  |  |
|  |  | Итого, в том числе: |  | 0,220 | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 | 0,220 | 0,220 |  | 1,320 |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,220 | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 | 0,220 | 0,220 |  | 1,320 |  |  |  |
| 4 |  | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| 4.1 |  | издание и размещение информационных материалов (бюллетеней и листовок) |  | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | 0,030 |  |  |  |
| 4.2 |  | информационное сопровождение в социальных сетях: страницы официальных групп пресс-службы Пермского муниципального района Вконтакте (https://vk.com/permraionpress) и Инстаграм (https://www.instagram.com/presspermraion |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,006 |  |  |  |
| 4.3 |  | информационное сопровождение на официальном сайте Пермского муниципального района http://www.permraion.ru/ |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,006 |  |  |  |
| 4.4 |  | информационное сопровождение в газете «Нива» |  | 0,003 | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  | Итого, в том числе: |  | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,010 | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  | 0,060 |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  | 45,355 | 44,321 |  | 21,780 |  | 15,030 | 10,530 | 10,530 |  | 147,546 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  | 18,255 | 20,010 |  | 16,250 |  | 9,500 | 6,000 | 6,000 |  | 76,0150 |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  |  |  | 27,100 | 24,311 |  | 5,530 |  | 5,530 | 4,530 | 4,530 |  | 71,531 |  |  |  |