О внесении изменений

СЭД-2021-299-01-01-05.С-591

03.11.2021

в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Пермского

муниципального района»,

утвержденную постановлением

администрации Пермского

муниципального района

от 11 декабря 2018 г. № 660

На основании п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660 (в редакции от 31.12.2019 № 990, от  10.06.2020 № 331, от 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-310, от  08.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-164, от 15.06.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-294, от 20.07.2021 № СЭД-2021-299-001-01-05.С-367, от 28.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-515), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Глава муниципального района						    В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского

муниципального района

от 03.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-591_________

10.06.2020

331

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района (далее – Программа, муниципальная Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2021–2030 годов. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100 %. 2. Ликвидация 4 673,4 кв. м аварийного жилищного фонда. 3. Завершение строительства газопроводов протяженностью 14 242,5 п. м. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | 1. МУ УКС Пермского района. 2. Администрации сельских поселений. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 164 275,7 |
|  |  | 2022 | 311 309,4 |
|  |  | 2023 | 60 322,2 |
|  |  | 2024 | 57 039,4 |
|  |  | 2025 | 57 039,4 |
|  |  | 2026 | 57 039,4 |
|  |  | 2027 | 57 039,4 |
|  |  | 2028 | 57 039,4 |
|  |  | 2029 | 57 039,4 |
|  |  | 2030 | 57 039,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 935 183,1 |

2. Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта коммунальной инфраструктуры. 2. Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, – 6 970,8 п. м. 3. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, – 51 084,85 п. м. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 73 133,1 |
|  |  | 2022 | 9 067,5 |
|  |  | 2023 | 3 200,4 |
|  |  | 2024 | 1 630,4 |
|  |  | 2025 | 1 630,4 |
|  |  | 2026 | 1 630,4 |
|  |  | 2027 | 1 630,4 |
|  |  | 2028 | 1 630,4 |
|  |  | 2029 | 1 630,4 |
|  |  | 2030 | 1 630,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 96 813,8 |

3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий 528 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 28 184,2 |
|  |  | 2022 | 245 120,1 |
|  |  | 2023 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 273 304,3 |

Примечание. Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен региональной адресной программой по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. 
№ 217-п.

Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п.

Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3-го, 4-го этапов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п, подлежит уточнению в случае внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, изменения порядка и способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом инфляции.

Объем финансирования определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера выкупной цены за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, планируемого размера субсидии, предоставляемой гражданам в соответствии с Порядком предоставления субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или    реконструкции, на приобретение другого жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2020 г. № 369-п.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

- путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

- путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых помещений.

4. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» в соответствии с установленными сроками и задачами. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей – не менее 95%. 2. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду – 100%. 3. Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства за период с 2022 по 2030 год – не менее 9 конкурсов. 4. Награждение участников по итогам проведения конкурса за период с 2022 по 2030 год в количестве 81 человека. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | 1. МУ УКС Пермского района. 2. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 62 958,4 |
|  |  | 2022 | 57 121,8 |
|  |  | 2023 | 57 121,8 |
|  |  | 2024 | 55 409,0 |
|  |  | 2025 | 55 409,0 |
|  |  | 2026 | 55 409,0 |
|  |  | 2027 | 55 409,0 |
|  |  | 2028 | 55 409,0 |
|  |  | 2029 | 55 409,0 |
|  |  | 2030 | 55 409,0 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 565 065,0 |

5. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Приложение 5а к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Приложение 5б к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

8. Приложение 5в к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

9. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 03.11.2021_№ _СЭД-2021-299-01-01-05.С-591_________

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 62 990,1 | 58 550,8 | 58 257,4 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 36 163,0 | 32 005,0 | 31 711,6 | 31 537,7 | 31 537,7 | 31 537,7 | 31 537,7 | 31 537,7 | 31 537,7 | 31 537,7 |
|  | МУ УКС Пермского района | 26 827,1 | 26 545,8 | 26 545,8 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 885,1 | 2 002,3 | 1 708,9 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 567,1 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 325,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 | 450,8 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 953,4 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 179,6 |
| Аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газового оборудования | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 261,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия сброса загрязненных вод на водные поверхностные объекты» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 371,9 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 301,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 70,0 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое присоединение к сети газоснабжения объекта «Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения» | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 32 595,9 | 30 002,7 | 30 002,7 | 29 907,3 | 29 907,3 | 29 907,3 | 29 907,3 | 29 907,3 | 29 907,3 | 29 907,3 |
|  | МУ УКС Пермского района | 26 509,1 | 26 545,8 | 26 545,8 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 59 105,0 | 56 548,5 | 56 548,5 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 32 595,9 | 29 767,7 | 29 767,7 | 29 672,3 | 29 672,3 | 29 672,3 | 29 672,3 | 29 672,3 | 29 672,3 | 29 672,3 |
|  | МУ УКС Пермского района | 26 509,1 | 26 545,8 | 26 545,8 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 | 24 928,4 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 03.11.2021_№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-591__________

«Приложение 5а к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 51 962,0 | 47 885,3 | 1 507,2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14 200,5 | 47 885,3 | 1 507,2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 37 761,5 | 7 065,2 | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия сброса загрязненных вод на водные поверхностные объекты» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 7 065,2 | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 5 735,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 1 330,0 | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14 184,6 | 40 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 450,4 | 30 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 450,4 | 30 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 734,2 | 10 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 734,2 | 10 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 03.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-591_________

«Приложение 5б к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 03.11.2021_№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-591__________

«Приложение 5в к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 39 558,7 | 10 753,5 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 11 951,9 | 10 753,5 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 606,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг | МУ УКС Пермского района | 31 486,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 26 920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 18 415,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)» | МУ УКС Пермского района | 3 330,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 1 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д.Косотуриха, ул.Березовая, ул.Встречная, ул.Дальняя, ул.Добрая, ул.Ладная, ул.Ландышевая, ул.Летняя, ул.Луговая, ул.Отрадная, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Райская, ул.Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 3 706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13 ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 10 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 10 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 10 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 151,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
|  | МУ УКС Пермского района | 685,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 837,5 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 560,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по приобретению контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 283,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МУ УКС Пермского района | 377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов | МУ УКС Пермского района | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации | МУ УКС Пермского района | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 03.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-591__________

«Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего, в т. ч. | 164 275,7 | 311 309,4 | 60 322,2 | 57 039,4 | 57 039,4 | 57 039,4 | 57 039,4 | 57 039,4 | 57 039,4 | 57 039,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 62 990,1 | 58 550,8 | 58 257,4 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 | 56 466,1 |
|  | Бюджет Пермского края | 51 962,0 | 47 885,3 | 1 507,2 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | Федеральный бюджет | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 39 558,7 | 10 753,5 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего, в т. ч. | 73 133,1 | 9 067,5 | 3 200,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 3 885,1 | 2 002,3 | 1 708,9 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 | 1 630,4 |
|  | Бюджет Пермского края | 37 761,5 | 7 065,2 | 1 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 31 486,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч. | 28 184,2 | 245 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 14 184,6 | 40 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 9 764,9 | 194 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 234,7 | 10 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч. | 62 958,4 | 57 121,8 | 57 121,8 | 55 409,0 | 55 409,0 | 55 409,0 | 55 409,0 | 55 409,0 | 55 409,0 | 55 409,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 59 105,0 | 56 548,5 | 56 548,5 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 | 54 835,7 |
|  | Бюджет Пермского края | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 3 837,5 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 | 557,6 |