24.02.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-77

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 октября 2019 г. № 678, следующее изменение:

раздел V изложить в новой редакции:

«Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2021 годы. Проектная мощность – 512,7 м.кв.

Потребность финансирования на 2020-2021 годы составляет 32 337,3 тыс. руб.

Стоимость строительства детской школы искусств составляет 27 373,1 тыс. руб. по состоянию на 1 квартал 2018 года, с учетом НДС 18 %, на основании положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 30.05.2018 № 59-1-0102-18, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Прогнозная стоимость объекта в 2020 году, согласно сводному сметному расчету, составляет 33 151,4 тыс. руб., в т. ч. НДС 20 %.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

– проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

– корректировку проекта (в случае возникновения работ);

– строительно-монтажные работы;

– приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка | Всего | 33 151,4 | 50,4 | 692,5 | 71,2 | 21 138,7 | 11 198,6 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского муниципального района | 33 151,4 | 50,4 | 692,5 | 71,2 | 21 138,7 | 11 198,6 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы муниципального района						        В.П. Ваганов