03.03.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-91

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в инвестиционный проект «Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района», утвержденный  постановлением администрации Пермского муниципального района от 25 апреля 2019 г. № 215 (в редакции от 16 ноября 2020 г. СЭД-2020-299-01-01-05.С-175), следующие изменения:

  - абзац третий раздела II дополнить словами:

«по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г.                      № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

  - абзац второй раздела III дополнить словами:

«в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04 февраля 2021 г.                      № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

  - пункт 4 раздела V изложить в новой редакции:

«4. Согласно положительному заключению государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости                                  от 28 июля 2020 г. № 59-1-1-2-034629-2020, выданному КГАУ                      «Управление государственной экспертизы Пермского края», сметная      стоимость объекта «Строительство школы в пос. Горный                         Пермского муниципального района» (шифр проекта: 008-2019) соответствует критерию достоверности сметной стоимости в уровне цен по состоянию на       2 квартал 2020 года с учетом НДС и составляет 692 904,62 тысяч рублей.

«Сведения об источниках и объемах финансирования»

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| 1 | Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района | Всего, в том числе: | 164570,28630 | 363715,76205 | 164 618,57165 | 692 904,62000 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | 156994,28630 | 343633,32538 | 164 387,47906 | 665 015,09074 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | 22 727,90000 | 60 247,31000 |  | 82 975,21000 |
|  |  | целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 134266,38630 | 283386,01538 | 164387,47906 | 582 039,88074 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 7 576,00000 | 20 082,43667 | 231,09259 | - 889,52926 |

».

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Постановление    вступает   в   силу   со   дня   его   подписания.

И.п. главы муниципального района			 		            А.А. Норицин