14.05.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-233

Об утверждении 
инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 
д. Петровка Пермского района»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.11.2018 № 601, постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию.

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

От 14.05.2021№ СЭД-2021-299-

01-01-05.С-233

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

д. Петровка Пермского района»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, государственной  программой «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п, муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.11.2018 № 601, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и  приобщения граждан  к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является строительство новых спортивных объектов и приведение в нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района»: повышение уровня жизни населения и увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также снижение уровня заболеваемости населения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района, по данным Пермьстата, по состоянию на 01.01.2021 составила 116 353 человека.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения спорта есть только в двух – Култаевском и Лобановском. Еще в пяти поселениях учреждения спорта были реорганизованы путем присоединения к культурно-досуговым учреждениям: в Кондратовском, Сылвенском, Юго-Камском, Платошинском и Гамовском. Помимо учреждений спорта в районе есть пять межшкольных стадионов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Данные спортивные площадки находятся в Бершетском, Савинском, Юго-Камском ,Гамовском, Усть-Качкинском сельских поселениях. Два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – в Кукуштанском и Сылвенском сельских поселениях. Данных спортивных объектов явно недостаточно для развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский муниципальный район.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 составляет всего 66,6 % от требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

В составе Култаевского сельского поселения 20 населенных пунктов с административным центром в с. Култаево. Численность населения Култаевского сельского поселения на 01.01.2021 составила 14 809 человек. В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Нижнемуллинская средняя школа» обучается (по данным на 01.01.2021) 606 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом 35 детей.

На территории Култаевского сельского поселения следующие объекты спорта:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Баскетбольная площадка | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, Школьная, 4 |
| Баскетбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 |
| Боксерский ринг муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» (модуль) | Пермский район, с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, д.6а |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Нижние Муллы, ул. Совхозная |
| Волейбольная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Тары, ул. Нефтяников |
| Гимнастическая спортивная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 |
| Лыжная база | Пермский край, Пермский район, д. Петровка |
| Лыжная база | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| Площадка для стритбола на 2 кольца | Пермский край, Пермский район, д. Косотуриха |
| Спортивная площадка | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Романа Кашина, 65 А |
| Спортивный зал | Пермский край, Пермский район с. Култаево, ул. Романа Кашина, 65А |
| Спортивный зал | Пермский край Пермский район с. Култаево, ул. Школьная, 2 |
| Спортивный зал | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, ул. Школьная, 4 |
| Спортивный зал | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 |
| Спортивный зал (муниципальный) | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 6 |
| Спортивный зал муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» (муниципальный) для футбола, волейбола, гандбола | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1/1 |
| Спортивный зал для вольной борьбы и гимнастики муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» (модуль) | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, 6а |
| Спортивный зал для настольного тенниса и фитнеса муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» (модуль) | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, 6а |
| Спортивный зал муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» для баскетбола и большого тенниса | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1/1 |
| Спортивный стадион муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, ул. Школьная, 4 |
| Стадион муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1/1 |
| Тренажерный зал муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» (модуль) | Пермский район, с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, д.6а |
| Универсальная игровая площадка | Пермский край, Пермский район, п. Протасы, 5 квартал |
| Футбольное поле | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 |
| Футбольное поле муниципального учреждения «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1/1 |
| Хоккейная коробка | Пермский край, Пермский район, с. Башкултаево |
| Хоккейная площадка | Пермский край, Пермский район, д. Петровка |
| Хоккейная площадка | Пермский край, Пермский район, п. Протасы |

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения д. Петровка и близлежащих населенных пунктов, продолжая и развивая спортивные традиции, которые сложились в д. Петровка за долгие годы. У спортсменов поселения появится возможность организации более интенсивного тренировочного процесса для достижения лучших результатов. Население поселения получит возможность проводить свободное время на спортивных площадках, укрепляя свое здоровье и пропагандируя здоровый образ жизни. С реализацией данного инвестиционного проекта у населения появится возможность заниматься легкой атлетикой, футболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом, стритболом, проводить время всей семьей в спортивном городке и на площадке для уличной гимнастики. Со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д. Петровка Пермского района в районе появится еще одна спортивная площадка, соответствующая всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, для проведения соревнований районного уровня по различным видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными сооружениями. У жителей Култаевского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Одним из ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016–2030 годы в социальной сфере по направлению развития «Физкультура и спорт» является «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». К 2030 году планируется достичь данного ключевого показателя в размере 55,0 %, и одним из факторов, влияющих на его достижение, является реализация инвестиционных проектов путем строительства новых спортивных объектов с целью создания и укрепления материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом.

Инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» предусмотрен муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.11.2018 № 601, и реализуется в рамках постановления Правительства Пермского края от 14.03.2019 № 158-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием».

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2020–2021 год. Проектная мощность – 100 мест на трибунах.

Потребность финансирования мероприятий составляет 36 610,81 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 15 582,14 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Пермского края – 820,55 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 20 208,12 тыс. рублей. (в т.ч. на проектирование – 470,23 тыс. руб., на строительство – 19 563,83 тыс. руб., на закупку оборудования – 174,06 тыс. руб.).

Стоимость рассчитана в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года с учетом индексов-дефляторов.

Сведения об источниках и объемах финансирования в разрезе периодов реализации мероприятий представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- проведение достоверности сметной документации;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2020 | 2021 |
| «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» | Всего, в т.ч. | 256,15 | 36 354,66 |
|  | средства федерального бюджета, в т.ч. |  | 15 582,14 |
|  | закупка спортивно-технологического оборудования |  | 15 582,14 |
|  | средства бюджета Пермского края, в т.ч. |  | 820,55 |
|  | закупка спортивно-технологического оборудования |  | 820,55 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района, в т.ч. | 256,15 | 19 951,97 |
|  | закупка спортивно-технологического оборудования |  | 174,06 |

Проектная документация по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» подготовлена, направление ее для получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства планируется в 2 квартале 2021 года.

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет |  |
| Проектно-изыскательские работы | 256,15 |  |  | 4 квартал 2020 г. |
| Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ (проведение определения достоверности сметной стоимости) | 214,08 |  |  | 2 квартал 2021 г. |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края |  |  |  | Апрель 2021 г. |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края |  |  |  | Май 2021 г. |
| Проведение конкурсных процедур на СМР |  |  |  | 2 квартал 2021 г. |
| Закупка спортивно-технологического оборудования | 174,06 | 820,55 | 15 582,14 | 3 квартал 2021 г. |
| Проведение строительно-монтажных работ | 19 563,83 |  |  | 2-3 квартал 2021 г. |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 3-4 квартал 2021 г. |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

С реализацией инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д. Петровка Пермского района» будет построен современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя футбольное поле, круговую и прямую беговые дорожки, хоккейную коробку, универсальную комплексную площадку, площадку для уличной гимнастики, площадку для прыжков в длину.

Все это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Култаевского сельского поселения и будет способствовать спортсменам Култаевского сельского поселения в организации тренировочного процесса и достижения лучших результатов, обеспечит Пермский муниципальный район спортивным объектом для проведения районных и краевых соревнований.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами на 0,5 %, а показатель доли населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – на 0,6 %.