СЭД-2021-299-01-01-05.С-254

Об утверждении Дорожной карты по созданию обеспечивающей инфраструктуры к инвестиционным объектам в сфере горнолыжного и активного туризма
Пермского муниципального района

В соответствии с пунктами 6, 25 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», пунктом 3.3 протокола совещания Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края от 11.03.2021 № 1

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Дорожную карту по созданию обеспечивающей инфраструктуры к инвестиционным объектам в сфере горнолыжного и активного туризма Пермского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления.

Глава муниципального района 		                                           В.Ю. Цветов

26.05.2021

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пермского муниципального района от 26.05.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-254 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию обеспечивающей инфраструктуры к инвестиционным объектам

в сфере горнолыжного и активного туризма Пермского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление участка дороги в черте населенного пункта п. Гамово, ведущей к ООО «Оздоровительный комплекс «Иван-Гора», в муниципальную собственность | В период до 31.12.2021 | Глава Гамовского сельского поселения (по согласованию), Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района |
| 2 | Ремонт участка дороги в черте населенного пункта п. Гамово (при условии наличия средств в бюджете Пермского муниципального района на данные цели) | В период до 31.12.2022 | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района», Глава Гамовского сельского поселения (по согласованию) |
| 3 | Подготовка и направление в ресурсоснабжающую организацию запроса технических условий на требуемый лимит газа для обеспечения газоснабжением туристического объекта | В период до 31.12.2021 | ООО «Оздоровительный комплекс «Иван-Гора» (по согласованию) |
| 4 | Оказание содействия оздоровительному комплексу «Иван-Гора» в получении технических условий на требуемый лимит газа для обеспечения газоснабжением туристического объекта | В период до 31.12.2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района» |
| 5 | Уточнение принадлежности и назначения земельных участков, на которые у «Горнолыжного комплекса «Жебреи» имеется потребность на получение их в аренду | В период до 31.05.2021 | Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района |
| 6 | Обращение в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с целью подачи заявления на предоставление в аренду земельных участков ООО «Горнолыжный комплекс «Жебреи» | В период до 30.06.2021 | ООО «Горнолыжный комплекс «Жебреи» (по согласованию) |