СЭД-2021-299-01-01-05.С-356

19.07.2021

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601 (в редакции от 10.10.2019 № 675, от 27.01.2020 № 23, от 02.04.2020 № 207, от 23.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-258, от 19.05.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-240), следующие изменения:

1.1. в разделе «Паспорт муниципальной программы» позицию:

| 10 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 115 151,2 |
|  |  | 2022 | 20 869,1 |
|  |  | 2023 | 20 869,1 |
|  |  | 2024 | 20 869,1 |
|  |  | 2025 | 20 869,1 |
|  |  | 2026 | 20 869,1 |
|  |  | 2027 | 20 869,1 |
|  |  | 2028 | 20 869,1 |
|  |  | 2029 | 20 869,1 |
|  |  | 2030 | 20 869,1 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 302 973,1 |

изложить в следующей редакции:

| 10 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 116 199,3 |
|  |  | 2022 | 20 869,1 |
|  |  | 2023 | 20 869,1 |
|  |  | 2024 | 20 869,1 |
|  |  | 2025 | 20 869,1 |
|  |  | 2026 | 20 869,1 |
|  |  | 2027 | 20 869,1 |
|  |  | 2028 | 20 869,1 |
|  |  | 2029 | 20 869,1 |
|  |  | 2030 | 20 869,1 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 304 021,2 |

1.2.  в разделе 1 приложения 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» позицию:

| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 96 660,7 |
|  |  | 2022 | 4 729,0 |
|  |  | 2023 | 4 729,0 |
|  |  | 2024 | 4 729,0 |
|  |  | 2025 | 4 729,0 |
|  |  | 2026 | 4 729,0 |
|  |  | 2027 | 4 729,0 |
|  |  | 2028 | 4 729,0 |
|  |  | 2029 | 4 729,0 |
|  |  | 2030 | 4 729,0 |
|  |  | Всего за период реализации Подпрограммы | 139 221,7 |

изложить в следующей редакции:

| 8 | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Подпрограммы | год | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 97 708,8 |
|  |  | 2022 | 4 729,0 |
|  |  | 2023 | 4 729,0 |
|  |  | 2024 | 4 729,0 |
|  |  | 2025 | 4 729,0 |
|  |  | 2026 | 4 729,0 |
|  |  | 2027 | 4 729,0 |
|  |  | 2028 | 4 729,0 |
|  |  | 2029 | 4 729,0 |
|  |  | 2030 | 4 729,0 |
|  |  | Всего за период реализации Подпрограммы | 140 269,8 |

1.3. приложение 6 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. приложение 7 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 8 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6. приложение 9 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.7. приложение 11 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3.5 подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» приложения 6 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 г.

Глава муниципального района                                                        В.Ю. Цветов

| Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |  |  |  |
| Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| от 19.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-356 |  |  |  |  |
| «Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, мероприятий |  | Участники муниципальной программы |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | Всего |  | 61259,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |  | 20 869,1 |
|  |  |  |  | УКС |  | 37591,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | УСР |  | 3353,8 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
|  |  |  |  | УМПиС |  | 20313,8 |  | 19 369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |  | 19369,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |  | 42768,6 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |  | 4729,0 |
| 1 |  | Основное мероприятие: Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района |  | Х |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |
| 1.1 |  | Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района |  | УМПиС |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |  | 1095,0 |
| 2 |  | Основное мероприятие: Организация, проведение и участие в мероприятиях |  | Х |  | 4082,1 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |
| 2.1 |  | Организация, проведение и участие в мероприятиях |  | УМПиС |  | 4082,1 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |  | 3634,0 |
| 3 |  | Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом |  | Х |  | 28103,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1 |  | «Малая универсальная спортивная площадка с.Рождественск Пермского района» |  | УКС |  | 2135,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 |  | «Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка Пермского района» |  | УКС |  | 2135,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.3 |  | «Малая универсальная спортивная площадка д.Жебреи Пермского района» |  | УКС |  | 2135,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.4 |  | «Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского района» |  | УКС |  | 2135,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.5 |  | «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка Пермского района» |  | УКС |  | 19 563,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 |  | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  | Х |  | 9313,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.1 |  | Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Юг Пермского района» |  | УКС |  | 5461,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2 |  | Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района» |  | УКС |  | 3638,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.3 |  | Проектирование объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка Пермского района» |  | УКС |  | 214,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5 |  | Основное мероприятие: Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |  | Х |  | 174,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.1 |  | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д.Петровка Пермского района |  | УКС |  | 174,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» |  |  |  |  |  | 5605,7 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |  | 3435,3 |
| 6 |  | Основное мероприятие: Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи |  | Х |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |
| 6.1 |  | Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, буклета)» |  | УМПиС |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |
| 6.2 |  | Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент – поддержка сайта» |  | УМПиС |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 7 |  | Основное мероприятие: Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив |  | Х |  | 3872,6 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |  | 2018,8 |
| 7.1 |  | Мероприятие «Проектный лекторий» |  | УМПиС |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 7.2 |  | Мероприятие «Акселератор проектов «Твое время» |  | УМПиС |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |  | 318,8 |
| 7.3 |  | Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» |  | УСР |  | 3353,8 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 8 |  | Основное мероприятие: Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи |  | Х |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |  | 678,0 |
| 8.1 |  | Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики» |  | УМПиС |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |
| 8.2 |  | Мероприятие «Диалоги на равных/диалоги с героями» |  | УМПиС |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 8.3 |  | Мероприятие «Образовательный форум «Твое время» |  | УМПиС |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |  | 427,0 |
| 8.4 |  | Мероприятие «Участие молодежи ПМР в образовательных мероприятиях краевого, российского и международного уровней» |  | УМПиС |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 9 |  | Основное мероприятие: Развитие творческого потенциала молодежи |  | УМПиС |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |
| 9.1 |  | Мероприятие «День молодежи Пермского муниципального района» |  | УМПиС |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 71,0 |
| 10 |  | Основное мероприятие: Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи |  | Х |  | 704,1 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |
| 10.1 |  | Мероприятие «Молодежная премия «Будущее начинается сегодня» |  | УМПиС |  | 704,1 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |  | 387,5 |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» |  |  |  |  |  | 848,0 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |  | 745,5 |
| 11 |  | Основное мероприятие: Проведение мероприятий патриотической направленности |  | Х |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |  | 405,0 |
| 11.1 |  | Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница» |  | УМПиС |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |
| 11.2 |  | Акции и мероприятия патриотической направленности |  | УМПиС |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |
| 11.3 |  | Акции, мероприятия, посвященные профилактике социально-опасных заболеваний (в т.ч. наркомания, алкоголизм, табакокурение), правонарушений, терроризма, экстремизма, формирование толерантности |  | УМПиС |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,00 |  | 75,00 |
| 11.4 |  | Мероприятие «Семейный фестиваль «Вместе» |  | УМПиС |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |
| 11.5 |  | Мероприятие «Районный сплав семейных клубов и молодых семей Пермского муниципального района «Вместе» |  | УМПис |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |
| 12 |  | Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных объединений, организация занятости молодежи |  | Х |  | 246,0 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |  | 143,5 |
| 12.1 |  | Мероприятие «Слет волонтёров Пермского района» |  | УМПиС |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |  | 106,5 |
| 12.2 |  | Акции и мероприятия добровольческой (волонтёрской) направленности |  | УМПиС |  | 139,5 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |  | 37,0 |
| 13 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по формированию мотивации молодежи к здоровому образу жизни |  | Х |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  | 197,0 |  |
| 13.1 | Мероприятие «Экстремальный забег «Твое время» |  | УМПиС |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  | 142,0 |  |
| 13.2 | Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде» |  | УМПиС |  | 55,0 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  | 55,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 12036,8 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  |
| 14 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | УМПиС |  | 12036,8 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  | 11959,3 |  |

| Приложение 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |  |  |  |
| Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| от 19.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-356 |  |  |  |  |
| «Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, мероприятий |  |  | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  | Всего | 38757,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УО | 1802,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УКС | 36954,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | 38757,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом |  | Х | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | «Малая универсальная спортивная площадка с.Рождественск Пермского района» |  | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | «Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | «Малая универсальная спортивная площадка д.Жебреи Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | «Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского района» | УКС | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Х | 24134,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Юг Пермского района» | УКС | 13936,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района» | УКС | 10197,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Основное мероприятие: Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | Х | 820,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 |  | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д.Петровка Пермского района | УКС | 820,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Х | 1802,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | УО | 1802,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |  |  |  |
| Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| от 19.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-356 |  |  |  |  |
| «Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств бюджетов сельских поселений

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  | Всего | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УКС | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и материально-технической базы |  | Х | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение, 1,08 км юго-восточнее д.Шилово |  | УКС | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 19.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-356 «Приложение 9 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств федерального бюджета

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  | Всего | 15 582,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | УКС | 15 582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  | 15 582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |  | Х | 15 582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д. Петровка Пермского района |  | УКС | 15 582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |  |  |  |
| Пермского муниципального района |  |  |  |  |
| от 19.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-356 |  |  |  |  |
| «Приложение 11 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» |  |  |  |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч. | 116199,3 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 61259,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 | 20869,1 |
|  | Бюджет Пермского края | 38757,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 15582,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч. | 97708,8 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 42768,6 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 | 4729,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 38757,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 15 582,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального» | Всего, в т.ч. | 5605,7 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 5605,7 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 | 3435,3 |
| Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального района» | Всего, в т.ч. | 848,0 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 848,0 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» | Всего, в т.ч. | 12036,8 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 12036,8 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 | 11959,3 |