О внесении изменений

СЭД-2021-299-01-01-05.С-728

28.12.2021

в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Пермского муниципального

района», утвержденную постановлением

администрации Пермского

муниципального района

от 11 декабря 2018 г. № 660

На основании п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об  утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660 (в редакции от 31.12.2019 № 990, от  10.06.2020 №  331, от 30.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-310, от  08.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-164, от 15.06.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-294, от  20.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-367, от 28.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-515, от 03.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-591), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального района					          И.А. Варушкин

Приложение 1

к постановлению

администрации Пермского

муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

10.06.2020

331

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района (далее – Программа, муниципальная Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2021–2030 годов. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100 %. 2. Ликвидация 5 947,06 кв. м аварийного жилищного фонда. 3. Завершение строительства газопроводов протяженностью 14 242,5 п. м. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. МУ УКС Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 198 178,6 |
|  |  | 2022 | 303 161,9 |
|  |  | 2023 | 64 973,5 |
|  |  | 2024 | 71 395,5 |
|  |  | 2025 | 64 973,5 |
|  |  | 2026 | 64 973,5 |
|  |  | 2027 | 64 973,5 |
|  |  | 2028 | 64 973,5 |
|  |  | 2029 | 64 973,5 |
|  |  | 2030 | 64 973,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 027 550,5 |

2. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг.

Основной целью Программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели потребует решение следующих задач:

- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

Показатели достижения цели и решения задач Программы:

- содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100 %;

- ликвидация 5 947,06 кв. метров аварийного жилищного фонда;

- завершение строительства газопроводов протяженностью 14 242,5 п.м.».

3. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

Запланированные в рамках Программы мероприятия будут направлены на:

- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Пермского муниципального района;

- обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» в соответствии с установленными сроками и задачами.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 3 подпрограммам:

паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» представлен в приложении 1 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащих расселению, приведен в приложении 7 к муниципальной программе.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, подлежащих расселению, приведен в приложении 11 к муниципальной программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении 8 к муниципальной программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, приведены в приложении 12 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 9 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении 10 к муниципальной программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, приведен в приложении 13 к муниципальной программе.

паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | % | Свод объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района, сметы, акты выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности к плановому значению |
| 2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м. | Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», постановление Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы» | Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |
| 3 | Завершение строительства газопроводов | п.м. | Акт приемки законченного строительством объекта | Протяженность построенных газопроводов в отчетном периоде |
| 4 | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 5 | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном году |
| 6 | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность обслуживаемых газопроводов в отчетном году |
| 7 | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | человек | Постановление Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», постановление Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы» | Количество человек, улучшившие жилищные условия |
| 8 | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы | 1. Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей), где Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм); Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм). 2. Одц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N, где Одц - обеспечение выполнения целей и задач N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |
| 9 | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | План-график к отопительному периоду, 1-ЖКХ (зима) срочная | Процентное отношение фактической готовности объектов к плановому значению |
| 10 | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | конкурс | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество проведенных конкурсов |
| 11 | Награждение участников по итогам проведения конкурса | человек | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество участников, награжденных по итогам конкурса |
| 12 | Выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля | % | Ежегодный доклад о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевых показателей и их целевых значений (в соответствии с Положением о виде муниципального контроля) | ВКП=(П1+П2+П3+П4+П5)/5, где ВКП-выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля, П1, П2, П3, П4, П5-% доля фактического исполнения показателя в соответствии с ежегодным отчетом |

».

4. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в паспорте программы и приложениях к программе:

приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района;

приложение 5а – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 5б – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 5в – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджетов сельских поселений;

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования;

приложение 7 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащих расселению;

приложение 8 – планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;

приложение 9 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения;

приложение 10 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;

приложение 11 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, подлежащих расселению;

приложение 12 – планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года;

приложение 13 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года

Объем финансирования Программы утверждается решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района на очередной год и плановый период.

Объемы софинансирования Программы за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного самоуправлении сельских поселений.

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. Органы местного самоуправления поселений определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий программы и предусматривают эти объемы в бюджетах поселений.».

5. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:

«Вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства обеспечиваются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами Пермского муниципального района.

Муниципальная программа разработана на основании:

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»;

- постановления администрации Пермского муниципального района от 25.05.2018 № 240 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского муниципального района на период 2021 – 2030 годы»;

- постановления Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы»;

- постановления Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы»;

- постановления администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»;

- приказа ФЭУ Пермского муниципального района от 08.07.2013 № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района»;

- Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 28.04.2015 № 60;

- постановления администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»;

- Постановления администрации Пермского муниципального района от 22.06.2015 № 1129 «Об утверждении Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пермского муниципального района.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.».

6. Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта коммунальной инфраструктуры. 2. Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, – 6 970,8 п. м. 3. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, к 2030 году – 42 260,0 п. м. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. МУ УКС Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 68 512,1 |
|  |  | 2022 | 8 302,5 |
|  |  | 2023 | 1 210,5 |
|  |  | 2024 | 7 632,5 |
|  |  | 2025 | 1 210,5 |
|  |  | 2026 | 1 210,5 |
|  |  | 2027 | 1 210,5 |
|  |  | 2028 | 1 210,5 |
|  |  | 2029 | 1 210,5 |
|  |  | 2030 | 1 210,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 92 920,6 |

7. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий 575 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 65 093,6 |
|  |  | 2022 | 230 978,4 |
|  |  | 2023 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 296 072,0 |

Примечание. Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен региональными адресными программами, утвержденными постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 года № 217-п, от 29 марта 2019 г. № 227-п.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

- путем выплаты собственникам возмещения выкупной цены за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

- путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых помещений.».

8. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» в соответствии с установленными сроками и задачами. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей – не менее 95 %. 2. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду – 100 %. 3. Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства за период с 2022 по 2030 год – не менее 9 конкурсов. 4. Награждение участников по итогам проведения конкурса за период с 2022 по 2030 год в количестве 81 человека. 5. Выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля – не менее 95 %. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. МУ УКС Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 64 572,9 |
|  |  | 2022 | 63 881,0 |
|  |  | 2023 | 63 763,0 |
|  |  | 2024 | 63 763,0 |
|  |  | 2025 | 63 763,0 |
|  |  | 2026 | 63 763,0 |
|  |  | 2027 | 63 763,0 |
|  |  | 2028 | 63 763,0 |
|  |  | 2029 | 63 763,0 |
|  |  | 2030 | 63 763,0 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 638 557,9 |

9. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

10. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

11. Приложение 5а к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

12. Приложение 5б к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

13. Приложение 5в к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

14. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

15. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

16. Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

17. Приложение 9 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

18. Приложение 10 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

19. Дополнить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» приложением 11 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

20. Дополнить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» приложением 12 согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

21. Дополнить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» приложением 13 согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | кв. м. | 0,0 | 5609,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Завершение строительства газопроводов | МУ УКС Пермского района | п.м. | 14 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | п.м. | 0,0 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 | 6970,8 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 6970,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | п.м. | 0,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 51084,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | человек | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | конкурс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Награждение участников по итогам проведения конкурса | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | человек | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021_№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-728_________

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 63 535,2 | 64 457,0 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 11 557,9 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 36 163,1 | 28 570,2 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 372,1 | 24 328,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 567,1 | 1 342,3 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 567,1 | 1 342,3 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 325,8 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 953,3 | 874,3 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 |
| Аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газового оборудования | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 261,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое присоединение к сети газоснабжения объекта «Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения» | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 11 557,9 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 32 596,0 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 054,1 | 24 328,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 11 557,9 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 11 557,9 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 59 650,1 | 51 556,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 32 596,0 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 054,1 | 24 328,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728 __________

«Приложение 5а к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 51 962,0 | 46 702,3 | 114,0 | 6 536,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 95,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14 200,5 | 40 820,9 | 17,0 | 6 439,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 5 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 5 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 5 786,4 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектно-изыскательские работы «Устройство водозабора Сылвенского сельского поселения» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 5 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14 184,6 | 40 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 450,4 | 30 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 450,4 | 30 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 734,2 | 10 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 734,2 | 10 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 95,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 95,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 95,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 5б к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021_№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 5в к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 36 007,1 | 34 792,1 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 021,3 | 33 618,3 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МУ УКС Пермского района | 22 985,8 | 1 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг | МУ УКС Пермского района | 22 299,9 | 1 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 22 299,9 | 1 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 17 703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)» | МУ УКС Пермского района | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 1 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д.Косотуриха, ул.Березовая, ул.Встречная, ул.Дальняя, ул.Добрая, ул.Ладная, ул.Ландышевая, ул.Летняя, ул.Луговая, ул.Отрадная, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Райская, ул.Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 3 706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектно-изыскательские работы «Устройство водозабора Сылвенского сельского поселения» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13 ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 32 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 10 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 10 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 22 767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 22 767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 221,0 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МУ УКС Пермского района | 685,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 906,9 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 557,6 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 560,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 720,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по приобретению контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 283,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МУ УКС Пермского района | 377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов | МУ УКС Пермского района | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации | МУ УКС Пермского района | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего, в т. ч. | 198 178,6 | 303 161,9 | 64 973,5 | 71 395,5 | 64 973,5 | 64 973,5 | 64 973,5 | 64 973,5 | 64 973,5 | 64 973,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 63 535,2 | 64 457,0 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 |
|  | Бюджет Пермского края | 51 962,0 | 46 702,3 | 114,0 | 6 536,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|  | Федеральный бюджет | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 36 007,1 | 34 792,2 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего, в т. ч. | 68 512,1 | 8 302,5 | 1 210,5 | 7 632,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 3 885,1 | 1 342,3 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | Бюджет Пермского края | 37 761,5 | 5 786,4 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 26 865,5 | 1 173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч. | 65 093,6 | 230 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 14 184,6 | 40 804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 46 674,3 | 157 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 234,7 | 32 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч. | 64 572,9 | 63 881,0 | 63 763,0 | 63 763,0 | 63 763,0 | 63 763,0 | 63 763,0 | 63 763,0 | 63 763,0 | 63 763,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 59 650,1 | 63 114,7 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 15,9 | 111,5 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 906,9 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |

Приложение 8

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № _СЭД-2021-299-01-01-05.С-728_________

«Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2023 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2021-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 4 653,1 | 527 | х | 5 262,2 | 23 793,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 4 653,1 | 527 | х | 5 262,2 | 23 793,0 | х | х |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кондратовское сельское поселение | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 1961 | 28.12.2015 | 337,1 | 29 | 31.12.2021 | 454,0 | 0,0 | 59:32:0630006:16080 | сформирован под одним домом |
| Этап 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Качкинское сельское поселение | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 1953 | 19.11.2015 | 389,9 | 64 | 31.12.2022 | 333,0 | 1 837,0 | 59:32:2000001:2366 | сформирован под одним домом |
| 3 | Усть-Качкинское сельское поселение | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 1934 | 31.12.2015 | 575,7 | 40 | 31.12.2022 | 385,0 | 743,0 | 59:32:2000001:2370 | сформирован под одним домом |
| 4 | Усть-Качкинское сельское поселение | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 1952 | 31.12.2015 | 382,2 | 44 | 31.12.2022 | 300,0 | 896,0 | 59:32:2000001:2376 | сформирован под одним домом |
| 5 | Двуреченское сельское поселение | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 1960 | 18.11.2015 | 53,2 | 11 | 31.12.2022 | 79,0 | 958,0 | 59:32:0370003:5226 | сформирован под одним домом |
| 6 | Двуреченское сельское поселение | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 1962 | 18.11.2015 | 63,0 | 14 | 31.12.2022 | 140,0 | 1 042,0 | 59:32:0370003:89 | сформирован под одним домом |
| 7 | Савинское сельское поселение | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 1969 | 24.10.2013 | 153,8 | 11 | 31.12.2022 | 115,0 | 1 215,0 | 59:32:1750001:732 | сформирован под одним домом |
| 8 | Савинское сельское поселение | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 1969 | 20.11.2015 | 143,3 | 14 | 31.12.2022 | 116,0 | 675,0 | 59:32:1750001:888 | сформирован под одним домом |
| 9 | Заболотское сельское поселение | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 1967 | 16.12.2015 | 287,6 | 28 | 31.12.2022 | 578,0 | 2 198,0 | 59:32:0590001:138 | сформирован под одним домом |
| 10 | Заболотское сельское поселение | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 1967 | 16.12.2015 | 206,0 | 21 | 31.12.2022 | 171,0 | 712,0 | 59:32:0590001:296 | сформирован под одним домом |
| 11 | Лобановское сельское поселение | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 1954 | 28.12.2016 | 11,2 | 4 | 31.12.2022 | 159,6 | 1 237,0 | 59:32:1220001:3222 | сформирован под одним домом |
| 12 | Лобановское сельское поселение | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 1930 | 01.10.2015 | 260,2 | 28 | 31.12.2022 | 414,9 | 1 706,0 | 59:32:1220001:308 | сформирован под одним домом |
| 13 | Двуреченское сельское поселение | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 1952 | 18.11.2015 | 396,6 | 52 | 31.12.2022 | 368,0 | 3 560,0 | 59:32:0370003:5273 | сформирован под одним домом |
| 14 | Култаевское сельское поселение | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 1975 | 25.12.2015 | 312,7 | 43 | 31.12.2022 | 196,0 | 2 237,00 | 53:32:0760001:1327 | сформирован под одним домом |
| 15 | Култаевское сельское поселение | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 1957 | 08.10.2015 | 285,2 | 42 | 31.12.2022 | 510,1 | 0,0 | х | не сформирован |
| 16 | Култаевское сельское поселение | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 1957 | 08.10.2015 | 326,2 | 50 | 31.12.2022 | 536,3 | 1 745,0 | 59:32:1420001:405 | сформирован под одним домом |
| 17 | Култаевское сельское поселение | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 1962 | 08.10.2015 | 280,7 | 20 | 31.12.2022 | 283,7 | 1 570,0 | 59:32:1320002:2235 | сформирован под одним домом |
| 18 | Юго-Камское сельское поселение | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 1983 | 31.07.2014 | 188,5 | 12 | 31.12.2022 | 122,6 | 1 462,0 | 59:32:0100009:187 | сформирован под одним домом |

Приложение 9

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728_________

«Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПНАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего подлежит переселению в 2021 – 2025 гг. | 337,1 | 4 316,0 | х | х | х | 4 653,1 | 29 | 498 | х | х | х | 527 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2021 года | 337,1 | х | х | х | х | 337,1 | 29 | х | х | х | х | 29 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 337,1 | х | х | х | х | 337,1 | 29 | х | х | х | х | 29 |
|  | Всего по этапу 2022 года | х | 4 316,0 | х | х | х | 4 316,0 | х | 498 | х | х | х | 498 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | х | 389,9 | х | х | х | 389,9 | х | 64 | х | х | х | 64 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | х | 575,7 | х | х | х | 575,7 | х | 40 | х | х | х | 40 |
| 4 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | х | 382,2 | х | х | х | 382,2 | х | 44 | х | х | х | 44 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | х | 53,2 | х | х | х | 53,2 | х | 11 | х | х | х | 11 |
| 6 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | х | 63,0 | х | х | х | 63,0 | х | 14 | х | х | х | 14 |
| 7 | п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | х | 396,6 | х | х | х | 396,6 | х | 52 | х | х | х | 52 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | х | 11,2 | х | х | х | 11,2 | х | 4 | х | х | х | 4 |
| 9 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | х | 260,2 | х | х | х | 260,2 | х | 28 | х | х | х | 28 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | х | 287,6 | х | х | х | 287,6 | х | 28 | х | х | х | 28 |
| 11 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | х | 206,0 | х | х | х | 206,0 | х | 21 | х | х | х | 21 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | х | 153,8 | х | х | х | 153,8 | х | 11 | х | х | х | 11 |
| 13 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | х | 143,3 | х | х | х | 143,3 | х | 14 | х | х | х | 14 |
| 14 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | х | 312,7 | х | х | х | 312,7 | х | 43 | х | х | х | 43 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | х | 285,2 | х | х | х | 285,2 | х | 42 | х | х | х | 42 |
| 16 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | х | 326,6 | х | х | х | 326,6 | х | 50 | х | х | х | 50 |
| 17 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | х | 280,7 | х | х | х | 280,7 | х | 20 | х | х | х | 20 |
| 18 | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | х | 188,5 | х | х | х | 188,5 | х | 12 | х | х | х | 12 |

Приложение 10

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728 __________

«Приложение 9 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 4 653,1 | 219 020 780,0 | 1954,6 | 1954,6 | 91 262 996,0 | 0,0 | 0,0 | 2 698,5 | 2 698,5 | 127 757 784,0 | 0,0 | 0,0 | 2 698,5 | 127 757 784,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2 698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 337,1 | 14 684 076,0 | 337,1 | 337,1 | 14 684 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 337,1 | 14 684 076,0 | 337,1 | 337,1 | 14 684 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 4 316,0 | 204 336 704,0 | 1 617,5 | 1 617,5 | 76 578 920,0 | 0,0 | 0,0 | 2 698,5 | 2 698,5 | 127 757 784,0 | 0,0 | 0,0 | 2 698,5 | 127 757 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 698,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 389,9 | 18 459 425,6 | 59,8 | 59,8 | 2 831 171,2 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 330,1 | 15 628 254,4 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 15 628 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 575,7 | 27 255 940,8 | 324,9 | 324,9 | 15 382 065,6 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 250,8 | 11 873 875,2 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 11 873 875,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 382,2 | 18 094 876,8 | 78,1 | 78,1 | 3 697 566,4 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 304,1 | 14 397 310,4 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 14 397 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 53,2 | 2 518 700,8 | 26,6 | 26,6 | 1 259 350,4 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 1 259 350,4 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 1 259 350,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 63,0 | 2 982 672,0 | 10,9 | 10,9 | 516 049,6 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 2 466 622,4 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 2 466 622,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 396,6 | 18 776 630,4 | 72,8 | 72,8 | 3 446 643,2 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 323,8 | 15 329 987,2 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 15 329 987,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 11,2 | 530 252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 530 252,8 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 530 252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 260,2 | 12 318 908,8 | 194,5 | 194,5 | 9 208 408,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 65,7 | 3 110 500,8 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 3 110 500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 287,6 | 13 616 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 287,6 | 13 616 134,4 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 13 616 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 206,0 | 9 752 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 9 752 864,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 9 752 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 153,8 | 7 281 507,2 | 31,50 | 31,50 | 1 491 336,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 122,3 | 5 790 171,2 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 5 790 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 143,3 | 6 784 395,2 | 70,40 | 70,40 | 3 333 017,6 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 72,9 | 3 451 377,6 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 3 451 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 312,7 | 14 804 468,8 | 312,7 | 312,7 | 14 804 468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 285,2 | 13 502 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,2 | 285,2 | 13 502 508,8 | 0,0 | 0,0 | 285,2 | 13 502 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 326,2 | 15 443 612,8 | 68,9 | 68,9 | 3 262 001,6 | 0,0 | 0,0 | 257,3 | 257,3 | 12 181 611,2 | 0,0 | 0,0 | 257,3 | 12 181 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 280,7 | 13 289 460,8 | 177,9 | 177,9 | 8 422 497,6 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 102,8 | 4 866 963,2 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 4 866 963,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 188,5 | 8 924 344,0 | 188,5 | 188,5 | 8 924 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 11

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 10 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 527 | 155 | 55 | 100 | 4 673,4 | 1 954,6 | 2 718,8 | 219 981 863,20 | 208 982 770,04 | 10 999 093,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 29 | 8 | 8 | 0 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 14 684 076,00 | 13 949 872,20 | 734 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 29 | 8 | 8 | 0 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 14 684 076,00 | 13 949 872,20 | 734 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 498 | 146 | 48 | 98 | 4 316,0 | 1 617,5 | 2 698,5 | 204 336 704,00 | 194 119 868,80 | 10 216 835,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 64 | 21 | 3 | 18 | 389,9 | 59,8 | 330,1 | 18 459 425,60 | 17 536 454,32 | 922 971,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 40 | 13 | 7 | 6 | 575,7 | 324,9 | 250,8 | 27 255 940,80 | 25 893 143,76 | 1 362 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 44 | 14 | 3 | 11 | 382,2 | 78,1 | 304,1 | 18 094 876,80 | 17 190 132,96 | 904 743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 53,2 | 26,6 | 26,6 | 2 518 700,80 | 2 392 765,76 | 125 935,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 63,0 | 10,9 | 52,1 | 2 982 672,00 | 2 833 538,40 | 149 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 52 | 16 | 3 | 13 | 396,6 | 72,8 | 323,8 | 18 776 630,40 | 17 837 798,88 | 938 831,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 4 | 1 | 0 | 1 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 530 252,80 | 503 740,16 | 26 512,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 28 | 12 | 8 | 4 | 260,2 | 194,5 | 65,7 | 12 318 908,80 | 11 702 963,36 | 615 945,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 28 | 5 | 0 | 5 | 287,6 | 0,0 | 287,6 | 13 616 134,40 | 12 935 327,68 | 680 806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 21 | 5 | 0 | 5 | 206,0 | 0,0 | 206,0 | 9 752 864,00 | 9 265 220,80 | 487 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 153,8 | 31,5 | 122,3 | 7 281 507,20 | 6 917 431,84 | 364 075,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 14 | 4 | 2 | 2 | 143,3 | 70,4 | 72,9 | 6 784 395,20 | 6 445 175,44 | 339 219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 43 | 8 | 8 | 0,0 | 312,7 | 312,7 | 0,0 | 14 804 468,80 | 14 064 245,36 | 740 223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 42 | 13 | 0 | 13 | 285,2 | 0,0 | 285,2 | 13 502 508,80 | 12 827 383,36 | 675 125,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 50 | 15 | 3 | 12 | 326,2 | 68,9 | 257,3 | 15 443 612,80 | 14 671 432,16 | 772 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 20 | 7 | 4 | 3 | 280,7 | 177,9 | 102,8 | 13 289 460,80 | 12 624 987,76 | 664 473,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 12 | 4 | 4 | 0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 8 924 344,00 | 8 478 126,80 | 446 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 12

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 11 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2021-2025 гг., в том числе: |  |  | х | х | 1 293,96 | 48 | х | 2 341,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 1 293,96 | 48 | х | 2 341,0 | х | х |
| Этап 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 1960 | 28.01.2019 | 591,30 | 27 | 31.12.2022 | 979,00 | 59:32:0170001:4 | сформирован под одним домом |
| 2 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 1980 | 02.04.2019 | 702,66 | 21 | 31.12.2022 | 1 362,00 | 59:32:0170001:2 | сформирован под одним домом |

Приложение 13

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021_№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-728_________

«Приложение 12 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего подлежит переселению в 2021 – 2025 гг. | х | 1 293,96 | х | х | х | 1 293,96 | х | 48 | х | х | х | 48 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2022 года | х | 1 293,96 | х | х | х | 1 293,96 | х | 48 | х | х | х | 48 |
| 1 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | х | 591,30 | х | х | х | 591,30 | х | 27 | х | х | х | 27 |
| 2 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | х | 702,66 | х | х | х | 702,66 | х | 21 | х | х | х | 21 |

Приложение 14

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 28.12.2021_№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-728__________

«Приложение 13 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | 48 | 28 | 18 | 10 | 1 293,96 | 793,50 | 500,46 | 57 722 261,64 | 0,00 | 43 291 696,22 | 14 430 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 48 | 28 | 18 | 10 | 1 293,96 | 793,50 | 500,46 | 57 722 261,64 | 0,00 | 43 291 696,22 | 14 430 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 27 | 13 | 7 | 6 | 591,30 | 314,0 | 277,30 | 26 377 301,70 | 0,00 | 19 782 976,27 | 6 594 325,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 21 | 15 | 11 | 4 | 702,66 | 479,5 | 223,16 | 31 344 959,94 | 0,00 | 23 508 719,95 | 7 836 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |