СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

13.01.2022

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального   хозяйства, жилищного  фонда и социальной сферы Пермского муниципального  района к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пермского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Установить следующие сроки полной готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов:

– образовательных организаций – до 20 августа 2022 г.;

– учреждений культуры, молодежи и спорта, здравоохранения – до 01 сентября 2022 г.;

– жилищного фонда – до 01 сентября 2022 г.;

– котельных, центральных тепловых пунктов, наружных и внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации – до 10 сентября 2022 г.

  - Рекомендовать главам сельских поселений Пермского муниципального района:

3.1. в срок до 11 февраля 2022 г. образовать комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов и проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, включить в состав комиссии представителей Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, газовой службы по внутриквартирному газовому оборудованию, собственников или иных законных владельцев источников тепловой энергии, теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций (по согласованию).

Заседания комиссий проводить не реже 2 раз в месяц;

  - в срок до 15 февраля 2022 г. в установленном порядке утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии с указанием:

– объектов, подлежащих проверке;

– сроков проведения проверки;

– документов, проверяемых в ходе проведения проверки.

Программу проверки предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского района до 15 февраля 2022 г.;

  - в срок до 15 февраля 2022 г. утвердить пообъектные планы-графики и планы мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.

Пообъектный план-график и план мероприятий предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского района до 15 февраля 2022 г.;

  - в срок до 15 февраля 2022 г. предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского района объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов, а также объемы финансирования работ по капитальному ремонту и текущему ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2022 году согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

  - осуществлять постоянный контроль разработки и соблюдения пообъектных планов-графиков подготовки объектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов систем теплоснабжения и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов, а также плана-графика прекращения подачи горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к отопительному периоду;

  - организовать работу комиссии при проведении проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – правила):

– оценку готовности потребителей тепловой энергии провести согласно главе IV правил;

– оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций провести согласно главе III правил;

  - ежемесячно до 20 июня, июля, августа 2022 г. – предоставлять в МКУ Управление благоустройством Пермского района в соответствии с утвержденным пообъектным планом-графиком акты проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов согласно приложению 13; паспорт готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов – согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

  - ежемесячно до 20 мая, июня, июля, августа, сентября, октября 2022   г. – предоставлять в МКУ Управление благоустройством Пермского района форму № 1 ЖКХ (зима) срочная согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

- Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, учреждений социальной сферы и организаций коммунального комплекса независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе, на правах аренды либо в управлении объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:

  - в срок до 15 февраля 2022 г. разработать, утвердить и предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского района пообъектный план-график подготовки жилищного фонда, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, котельных, центральных тепловых пунктов, бойлеров, тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению;

  - в срок до 15 февраля 2022 г. предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского района план мероприятий по подготовке жилищного фонда, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, котельных, центральных тепловых пунктов, бойлеров, тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

  - в срок до 15 февраля 2022 г. предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского района объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022–2023 годов, а также объемы финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2022 году согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

  - ежемесячно до 20 июня, июля, августа, сентября 2022 г. – предоставлять в МКУ Управление благоустройством Пермского района информацию о ходе выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду, текущего и капитального ремонта объектов ЖКХ согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

  - ежемесячно до 20 июня, июля, августа 2022 г. – предоставлять в МКУ Управление благоустройством Пермского района в соответствии с утвержденным пообъектным планом-графиком паспорта готовности зданий, жилых домов согласно приложению 8 к настоящему постановлению; акты осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения – согласно приложению 9 к настоящему постановлению; акты готовности системы теплопотребления объекта к отопительному периоду 2022–2023 годов – согласно приложению 10 к настоящему постановлению; акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2022–2023 годов – согласно приложению 11 к настоящему постановлению; акты герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения – согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Признать утратившими силу постановления администрации Пермского муниципального района:

от 03 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-36 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов»;

от 18 марта 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-122 «О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального района от 03 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-36 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                          В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

- СОСТАВ

- комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

- и социальной сферы Пермского муниципального района к работе

- в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| Председатель: | – первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района |
| --- | --- |
| Заместитель председателя: | – начальник муниципального казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского муниципального района» |
| Секретарь: | – консультант производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского муниципального района» |
| Члены комиссии: |  |
|  | – заместитель главы администрации ПМР, возглавляющего функционально-целевой блок «Социальная политика»; |
|  | – заместитель главы администрации Пермского муниципального района, руководитель аппарата администрации муниципального района; – начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление благоустройством Пермского муниципального района»; |
|  | – начальник управления образования администрации Пермского муниципального района; |
|  | – директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального района»; |
|  | – руководители ресурсоснабжающих организаций, хозяйствующих на территории Пермского муниципального района (по согласованию); |
|  | – инспектор Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию); – инженерно-технический работник газовой службы по внутриквартирному газовому оборудованию Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию); |
|  | – государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022  №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия, глава поселения)

«___»__________2022 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № | Жилищный фонд | Жилых домов |  | Общая площадь, м² | Количество проживаю-щих человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  |  | 20.06 2022 | 20.07.2022 | 22.08 2022 | 01.09. 2022 |
| I | Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Частный: ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, номер телефона

Приложение 3

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия, глава   поселения)

«___»______________2022 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду

2022-2023 годов

| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. |  |  | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с ц. о. | Общая площадь, м² | 20.06 2022 | 20.07. 2022 | 22.08 2022 | 01.09. 2022 |
| 1 | Объекты социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

(предприятия, глава поселения)

«___»______________2022 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива |  |
| 2 | Вид резервного топлива |  |
| 3 | Котлы |  |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной |  |

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.06.2022 | 20.07.2022 | 22.08.2022 | 01.09.2022 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефон

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрации Пермского муниципального района от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке к отопительному сезону по (наименование предприятия, управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ведомственный ж/ф) на 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наимено-вание поселения |  | Наименование работ, перечень объектов |  | объем, ед. |  | сети, км |  | текущий ремонт, тыс. руб. |  |  | капит. ремонт тыс. руб. | срок испол-нения | ответствен-ный |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |

Руководитель предприятия:                                                                           ______________

(подпись)

(печать)

Приложение 6

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от  13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия, глава   поселения)

«___»______________2022 года

ОБЪЕМЫ

финансирования работ

| Муниципальное образование | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства Управляющих организаций | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального района (сельского поселения) | Собственные средства предприятий ЖКХ | ВСЕГО |
| Объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов. |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования работ по капитальному ремонту и текущему ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2022 году. |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

| Приложение 7 к постановлению администрации Пермского муниципального района от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10 СВЕДЕНИЯ о подготовке ЖКХ поселений, независимо от форм собственности (№ 1-ЖКХ/зима/срочная ежемесячная) до 20 числа по Пермскому району на _________ 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | № строки | Единицы измерения | Код по ОКЕИ | ВСЕГО | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд муниципального образования | 01 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
| в том числе | 02 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -ведомственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -частный (кроме индивидуального), ТСЖ | 07 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих сетей водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 40 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 42 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих электрических сетей, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, по всем видам собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично - дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.м2 | 059 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений, по всем видам собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, по всем видам собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, по всем видам собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| -другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс.м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| ЖКХ к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к СЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - в том числе: уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия _________________________

Приложение 8

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

ПАСПОРТ

готовности жилого дома / здания к эксплуатации в осенне-зимний период

2022-2023 годов

«_____»___________________202_г.

Адрес: _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Принадлежность объекта _____________________________________________________________________________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки _______________________________________________________________________________________________

2. Характеристика:

износ в %_______________этажность_______________подъездов___________ квартир

наличие подвалов, цокольных этажей, м² общей площади ______________________________________________________

общая площадь здания , м²_________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения___________________________________________________________________________________________

газоснабжения ____________________________________________________________________________________________

твердого и жидкого топлива_________________________________________________________________________________

энергоснабжения __________________________________________________________________________________________

вентиляция _______________________________________________________________________________________________

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления _____________________________________________________

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

| N | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

_______________________________________________________________________________________,

членов комиссии:

________________________________________________________________________________________

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

______________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен /не подготовлен.

(нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии: ________________________/___________________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

члены комиссии: ____________________________/_______________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

"___" ___________________ 202__ г.

Приложение 9

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

АКТ

осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__»	202   г.

(дата составления акта)

В ходе проведения осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания), расположенного по адресу:

(адрес объекта проверки)

выявлено:

| 1 | Общее количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | теплоснабжение |  |
| 1.2 | водоснабжение |  |
| 1.3 | водоотведение |  |
| 1.4 | электроснабжение |  |
| 1.5 | прочие |  |
| 2 | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, по которым требуется выполнение работ по герметизации, в том числе: |  |
| 2.1 | теплоснабжение |  |
| 2.2 | водоснабжение |  |
| 2.3 | водоотведение |  |
| 2.4 | электроснабжение |  |
| 2.5 | прочие |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 10

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

АКТ

готовности системы теплопотребления объекта к отопительному

периоду 2022-2023 годов

«__»	202_ г.

(дата составления акта)

Уполномоченное лицо теплоснабжающей организации:

______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки) ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № ___ от «___» ________ 20__ г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкций № __ от «___» __________ 20___ г., выдано ______________________________________________________________________,

(наименование организации, выдавшей удостоверение)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплопотребляющей энергоустановки потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования, технической документации и так далее), расположенного по адресу:________________________________________________________________.

(адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в осенне-зимний период, установленных ПТЭТЭ (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

I. Проверка выполнения установленных требований путем участия

представителя теплоснабжающей организации в приемке

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнено/ не выполнено | дата выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывки системы отопления |  |  |  |
| 2. Гидравлических испытаний на прочность и плотность |  |  |  |  |
| 2.1 | Системы отопления |  |  |  |
| 2.2 | Трубопроводов тепловых сетей Потребителя |  |  |  |
| 2.3 | Теплового ввода |  |  |  |
| 2.4 | Узла управления |  |  |  |
| 2.5 | Водоподогревателя отопления |  |  |  |
| 2.6 | Водоподогревателя ГВС |  |  |  |
| 2.7 | Системы вентиляции (калориферных установок) |  |  |  |
| 3 | Установки/ревизии сужающих устройств |  |  |  |

- II. Визуальный осмотр выполнения установленных требований

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие/отсутствие | Исправное/неисправное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии |  |  |  |
| 4.2 | Отопления |  |  |  |
| 4.3 | ГВС |  |  |  |
| 5 | Наличия и состояния запорно-регулирующей арматуры на систему отопления здания |  |  |  |
| 6 | Наличия и состояния запорной арматуры и фланцевых соединений системы вентиляции |  |  |  |
| 7 | Состояния тепловой изоляции ИТП |  |  |  |
| 8 | Отсутствия перемычек между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  |
| 9 | Отсутствия прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 10. Устройств защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом): |  |  |  |  |
| 10.1 | Автоматического регулятора температуры отопления |  |  |  |
| 10.2 | Автоматического регулятора температуры ГВС |  |  |  |
| 10.3 | Автоматического регулятора расхода теплоносителя для калориферной установки |  |  |  |
| 10.4 | Предохранительных клапанов (регуляторов) давления теплоносителя 1 контур |  |  |  |
| 11. Контрольно-измерительных приборов в контрольных точках: |  |  |  |  |
| 11.1 | Манометров (поверенных): |  |  |  |
| 11.2 | Термометров (поверенных): |  |  |  |
| 12. Технической документации |  |  |  |  |
| 12.1 | Проектной документации |  |  |  |
| 12.2 | Паспорта (исполнительной документации) ИТП |  |  |  |
| 12.3 | Принципиальной схемы ИТП |  |  |  |
| 12.4 | Типовой инструкции для обслуживающего персонала ИТП |  |  |  |
| 12.5 | Программы действий обслуживающего персонала по предупреждению размораживания трубопроводов и систем отопления здания при аварийных отключениях теплоснабжения в условиях отрицательных температур наружного воздуха |  |  |  |
| 13 | Соответствия ИТП и системы отопления проекту |  |  |  |
| 14 | Наличия освещения в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) |  |  |  |
| 15 | Наличия запоров помещения ИТП |  |  |  |

| 16. Наличия неурегулированной задолженности |  |  | _______________________________ (имеется/не имеется) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключение |  |  |  |  |
| Потребителем _____________________________________________ установленные (наименование организации) требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу: _____________________________________________________________ (адрес объекта проверки) к отопительному периоду 2020-2021 годов ____________________________________ (выполнены/не выполнены) |  |  |  |  |
| Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________ (полное наименование и ИНН организации) |  | Представитель потребителя тепловой энергии _____________________________________ (полное наименование и ИНН организации) |  |  |
| ___________________ (подпись/печать) | /_____________ (Ф.И.О.) | _________________ (подпись/печать) |  | /_________________ (Ф.И.О.) |

Приложение 11

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2022-2023 годов

«__»	202__г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся___________________________________________,

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) по адресу: ________________________________________________________________

с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания

Результаты обследования:

|  |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вент. каналы | Сечение дымоходов и вентканалов, см.*см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентканалам | Герметичность дымоходов и вентканалов | Состояние дымоходов и вентканалов (очистка от сажи и мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентканалах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещения) №_______________________.

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №____________________________________________________________________.

(пригодны, непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах №____________________________________.

(пригодны, непригодны)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание)_______________________________________________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей обследование

дымоходов и вентиляционных каналов_____________________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Приложение 12

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

АКТ

герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__»__________________20___ г.

(дата составления акта)

В соответствии с актом осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения от «__» _________ 20___ г. произведены работы по герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи) объекта (здания), расположенного по адресу: ____________________________.

________________________________

| № п/п | Инженерные коммуникации | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, по которым требуется проведение работ по герметизации, шт. | Произведена герметизация и утепление вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, шт. | Даты проведения работ по герметизации вводов (выводов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | теплоснабжение |  |  |  |
| 2 | водоснабжение |  |  |  |
| 3 | водоотведение |  |  |  |
| 4 | электроснабжение |  |  |  |
| 5 | прочие |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание) _____________________________________________/____________/

(полное наименование и ИНН организации)		                (Ф.И.О., подпись, печать)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей работы

________________________________/___________/

(полное наименование и ИНН организации)      (Ф.И.О. подпись, печать)

Приложение 13

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов

__________________________                                       «__» _________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                  			   (дата составления акта)

Комиссия, образованная администрацией ______________________________                             (полное наименование муниципального образования)

поселения ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" __________ 20__ г., утвержденной
______________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;
….

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: __________________________________________________________.
                                                            (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__»_____________20__г.____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 14

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от  13.01.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-10

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов

Выдан_____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________;

2. ___________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от______________ № ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)