23.12.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 13 декабря 2018 г. № 669

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в целях приведения нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района в соответствие с действующим законодательством

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и   благоустройство Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от  13  декабря 2018 г. № 669 (в редакции от 31 декабря 2019 г. № 988, от 01 апреля 2020 г. № 206, от 30 декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-314, от 15 марта 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-116, от 02 июля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-322, от 01 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-582, от 28 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-732, от 21 апреля 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-218, от 20 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-336, от 16 сентября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-534), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

И.п. главы муниципального

района – главы администрации

муниципального района	                                                            И.А. Варушкин

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского

муниципального района

от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства

- и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Пермского муниципального района
от 13 декабря 2018 г. № 669

1. Паспорт муниципальной программы Пермского муниципального района изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района (далее – Программа, муниципальная Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального района. 2. Повышение уровня благоустройства. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение дорожной деятельности. 2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2021–2030 годов. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, – 85 % . 2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, к концу 2030 года составит 469,679 км. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – до 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрации сельских поселений. 2. Администрация Пермского муниципального района. 3. МУ УКС Пермского района. 4. МКУ Управление благоустройством Пермского района. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | - Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». - Подпрограмма «Благоустройство». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 530 909,2 |
|  |  | 2022 | 695 739,4 |
|  |  | 2023 | 452 869,5 |
|  |  | 2024 | 495 144,9 |
|  |  | 2025 | 245 548,8 |
|  |  | 2026 | 245 548,8 |
|  |  | 2027 | 245 548,8 |
|  |  | 2028 | 245 548,8 |
|  |  | 2029 | 245 548,8 |
|  |  | 2030 | 245 548,8 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 3 647 955,80 |

2. В подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (приложение 1 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»):

2.1. паспорт изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение дорожной деятельности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района. - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений. - Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021–2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании, – 100 %. 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района за период с 2021 по 2030 год составит 156,109 км. 3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений за период с 2021 по 2030 год составит 43,990 км. 4. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2021 по 2030 год составит 1,96 км. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – до 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | - МУ УКС Пермского района. - Администрации сельских поселений. - МКУ Управление благоустройством Пермского района |  |
| 88. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 476 475,7 |
|  |  | 2022 | 622 842,4 |
|  |  | 2023 | 385 548,7 |
|  |  | 2024 | 424 069,7 |
|  |  | 2025 | 239 815,4 |
|  |  | 2026 | 239 815,4 |
|  |  | 2027 | 239 815,4 |
|  |  | 2028 | 239 815,4 |
|  |  | 2029 | 239 815,4 |
|  |  | 2030 | 239 815,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 3 347 828,9 |

3. В подпрограмме «Благоустройство» (приложение 2 к муниципальной программе Пермского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»):

3.1. паспорт изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение и поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Организация благоустройства территории Пермского муниципального района и сельских поселений, межпоселенческих мест захоронения, ритуальных услуг. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021–2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района составит 2800 м2. 2. Площадь озелененной территории Пермского муниципального района составит 259 м2. 3. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта общественной инфраструктуры муниципального значения. 4. Наличие 35 реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – до 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | 1. Администрации сельских поселений. 2. Администрация Пермского муниципального района. 3. МУ УКС Пермского района. 4. МКУ Управление благоустройством Пермского района |  |
| 88. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 54 433,5 |
|  |  | 2022 | 72 897,0 |
|  |  | 2023 | 67 320,8 |
|  |  | 2024 | 71 075,2 |
|  |  | 2025 | 5 733,4 |
|  |  | 2026 | 5 733,4 |
|  |  | 2027 | 5 733,4 |
|  |  | 2028 | 5 733,4 |
|  |  | 2029 | 5 733,4 |
|  |  | 2030 | 5 733,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 300 126,9 |

4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

7. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

8. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

9. Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

10. Приложение 11 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

Приложение 2 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

«Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Протяженность дорог, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 423,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0,000 | 429,679 | 434,679 | 439,679 | 444,679 | 449,679 | 454,679 | 459,679 | 464,679 | 469,679 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального района, находящихся на содержании | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 22,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0,000 | 40,656 | 17,878 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 1,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | км | 15,596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0,0 | 28,394 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
|  | Площадь озелененной территории Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | м2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
|  | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наличие реализованных проектов благоустройства территории сельских поселений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | Еед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 23.12.2022  № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

«Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 272 490,2 | 349 855,0 | 253 569,0 | 260 508,4 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 264 004,0 | 338 237,3 | 243 470,0 | 249 924,3 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
|  | Администрация Пермского муниципального района | 5 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля | 0,0 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 2 507,8 | 5 884,3 | 4 365,6 | 4 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего | 264 665,8 | 337 263,1 | 240 908,4 | 248 240,8 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 262 825,1 | 337 263,1 | 240 908,4 | 248 240,8 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 1 840,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | х | 238 734,5 | 316 535,3 | 240 908,4 | 248 240,8 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
| Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 234 523,2 | 309 492,4 | 233 226,1 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
| - мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 123 557,5 | 143 070,7 | 140 567,7 | 145 760,7 | 145 760,7 | 145 760,7 | 145 760,7 | 145 760,7 | 145 760,7 | 145 760,7 |
| - мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 84 144,1 | 166 421,7 | 92 658,4 | 94 054,7 | 94 054,7 | 94 054,7 | 94 054,7 | 94 054,7 | 94 054,7 | 94 054,7 |
| - мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МУ УКС Пермского района | 1 840,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 24 980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 211,3 | 7 042,9 | 7 682,3 | 8 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 967,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово-Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 5 967,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 963,6 | 20 727,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 963,6 | 20 727,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги Горный – Костарята» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 662,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Строительство автомобильной дороги Восточный обход г. Перми – Плишки – Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 204,1 | 18 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» - Фролы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 1 752,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 7 824,4 | 12 591,9 | 12 660,6 | 12 267,6 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 178,9 | 974 ,2 | 2 561,6 | 1 683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Пермского муниципального района | 5 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля | 0,0 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 667,1 | 5 884,3 | 4 365,6 | 4 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Пермского муниципального района, Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля, МУ УКС Пермского район | 6 687,3 | 6 707,6 | 8 295,0 | 7 416,9 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 |
| Мероприятие «Благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 708,9 | 974,2 | 853,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Озеленение административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 125,8 | 197,5 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - мероприятие «Благоустройство территории административного центра Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 583,1 | 776,7 | 589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Расходы по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | Администрация Пермского муниципального района | 1 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля | 0,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 | 1 762,0 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Пермского муниципального района | 3 631,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля | 0,0 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 | 3 971,4 |
| Мероприятие «Благоустройство территории кладбища» | Администрация Пермского муниципального района | 872,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 1 707,7 | 1 683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 667,1 | 5 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 667,1 | 5 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -мероприятие: проектирование объекта «Строительство кладбища в д. Горбуново Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 667,1 | 5 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 4 365,6 | 4 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 4 365,6 | 4 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям по благоустройству дворовых и прилегающих территорий многоквартирных домов в рамках реализации «Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 4 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 135 782,7 | 37 326,2 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 135 782,7 | 37 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 35 782,7 | 37 326,2 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 35 782,7 | 37 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 35 782,7 | 37 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 35 782,7 | 37 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 5 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

«Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 106 662,0 | 283 312,0 | 161 974,3 | 193 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 106 662,0 | 283 312,0 | 160 009,8 | 190 980,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 1 964,5 | 2 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 101 966,2 | 267 557,1 | 144 640,3 | 175 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 23 693,2 | 61 181,2 | 69 140,8 | 75 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 23 693,2 | 61 181,2 | 69 140,8 | 75 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 78 273,0 | 106 375,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 78 273,0 | 106 375,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия Федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 100 000,0 | 75 499,5 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации»» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 100 000,0 | 75 499,5 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 4 695,8 | 15 754,9 | 17 334,0 | 17 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 695,8 | 15 754,9 | 15 369,5 | 15 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 1 964,5 | 2 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 883,3 | 1 964,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 1 964,5 | 2 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 883,3 | 1 964,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 1 964,5 | 2 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 812,5 | 13 790,4 | 15 369,5 | 15 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 812,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 13 790,4 | 15 369,5 | 15 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 6 к постановлению администрации Пермского муниципального района Рег. номер Дата рег. от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770 «Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего | 15 974,3 | 25 246,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15 134,3 | 24 729,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 844,5 | 516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего | 9 843,7 | 18 022,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 8 999,2 | 17 505,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 844,5 | 516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 8 999,2 | 18 022,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 349,8 | 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 844,5 | 3 016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская с. Кояново Лобановского сельского поселения протяженностью 1,4 км | МУ УКС Пермского района | 189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный ремонт автомобильной дороги п. Юг ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Узкая) Юговского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный ремонт участков автомобильных дорог по ул. Центральная (от д. 2/2 до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная до перекрестка с ул. Научная) в с. Лобаново, протяженностью 725 п.м.» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 516,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 8 649,4 | 14 149,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 6 130,6 | 7 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 437,4 | 4 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 437,4 | 4 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 993,6 | 2 049,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 993,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 1 949,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Разработка проекта на обеспечение освещения в рамках формирования комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие «Проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) по устройству асфальтобетонного дорожного покрытия при благоустройстве дворовых и общественных территорий» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 699,6 | 778,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 699,6 | 778,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

«Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района» | Всего, в т. ч. | 530 909,2 | 695 739,4 | 452 869,5 | 495 144,9 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 272 490,2 | 349 855,0 | 253 569,0 | 260 508,4 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 | 245 548,8 |
|  | Бюджет Пермского края | 106 662,0 | 283 312,0 | 161 974,3 | 193 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 135 782,7 | 37 326,2 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 15 974,3 | 25 246,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в т. ч. | 476 475,7 | 622 842,4 | 385 548,7 | 424 069,7 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 264 665,8 | 337 263,1 | 240 908,4 | 248 240,8 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 | 239 815,4 |
|  | Бюджет Пермского края | 101 966,2 | 267 557,1 | 144 640,3 | 175 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 9 843,7 | 18 022,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего, в т. ч. | 54 433,5 | 72 897,0 | 67 320,8 | 71 075,2 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 7 824,4 | 12 591,9 | 12 660,6 | 12 267,6 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 | 5 733,4 |
|  | Бюджет Пермского края | 4 695,8 | 15 754,9 | 17 334,0 | 17 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 35 782,7 | 37 326,2 | 37 326,2 | 41 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 6 130,6 | 7 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 8                                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 23.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-770

«Приложение 11

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений в рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2022 год

| № п/п | Сельское поселение | Адресный перечень общественных территорий | ВСЕГО, руб. | Федеральный бюджет, руб. | Бюджет Пермского края, руб. | Бюджеты сельских поселений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двуреченское | Благоустройство лесопарковой зоны в п. Горный Двуреченского сельского поселения (2-й этап) | 7 145 414,72 | 6 109 322,35 | 321 543,28 | 714 549,09 |
| 2 | Кондратовское | Благоустройство общественной территории по ул. Культуры в д. Кондратово Кондратовского сельского поселения | 4 000 000,00 | 3 420 000,00 | 180 000,00 | 400 000,00 |
| 3 | Кукуштанское | Благоустройство общественной территории многофункциональной зоны по ул. Промышленная в п. Кукуштан Кукуштанского сельского поселения | 3 500 000,00 | 2 992 500,00 | 157 500,00 | 350 000,00 |
| 4 | Платошинское | Благоустройство общественной территории у зданий Дома культуры и Дома спорта в с. Платошино Платошинского сельского поселения | 6 000 000,00 | 5 130 000,00 | 270 000,00 | 600 000,00 |
| 5 | Савинское | Благоустройство общественной территории в д. Большое Савино Савинского сельского поселения | 4 500 000,00 | 3 847 500,00 | 202 500,00 | 450 000,00 |
| 6 | Сылвенское | Благоустройство центральной площади в п. Сылва Сылвенского сельского поселения (2-й этап) | 6 500 000,00 | 5 557 500,00 | 292 500,00 | 650 000,00 |
| 7 | Усть-Качкинское | Благоустройство общественной территории набережной в с. Усть-Качка Усть-Качкинского сельского поселения | 3 300 000,00 | 2 821 500,00 | 148 500,00 | 330 000,00 |
| 8 | Фроловское | Благоустройство общественной территории по ул. Весенняя в с. Фролы Фроловского сельского поселения | 2 200 000,00 | 1 881 000,00 | 99 000,00 | 220 000,00 |
| 9 | Юговское | Благоустройство общественной территории парка «Аллея славы» в п. Юг Юговского сельского поселения | 5 731 009,13 | 4 900 012,81 | 257 895,41 | 573 100,91 |
| 10 | Юго-Камское | Обустройство спортивной и детской площадок в п. Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | 780 000,00 | 666 900,00 | 35 100,00 | 78 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 43 656 423,85 | 37 326 235,16 | 1 964 538,69 | 4 365 650,00 |

».

Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 № 60.