26.12.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-780

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунального

хозяйства Пермского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 4 Закона Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, Перечня муниципальных программ Пермского муниципального округа на период 2023–2030 годы, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 30 июня 2022 г.   №   СЭД-2022-299-01-01-05.С-356, пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа».

2.  Признать утратившими силу постановления администрации Пермского муниципального района:

2.1.  от 11 декабря 2018 г. № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»;

2.2.  от 31 декабря 2019 г. № 990 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11.12.2018 № 660»;

2.3.  от 10 июня 2020 г. № 331 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11.12.2018 № 660»;

2.4.  от 30 декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-310 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.5.  от 08 апреля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-164 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.6.  от 15 июня 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-294 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.7.  от 20 июля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-367 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.8.  от 28 сентября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.9.  от 03 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.10.  от 28 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.11.  от 12 мая 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-262 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.12.  от 09 августа 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-447 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660»;

2.13.  от 26 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с формирования бюджета Пермского муниципального округа на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

4.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа.

И.п. главы муниципального

района – главы администрации

муниципального района		                                                            И.А. Варушкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Пермского муниципального района

от 26.12.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

| 1. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение своевременного начала отопительного периода. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| 3. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2023–2030 годов. Программа реализуется в один этап. |
| 4. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа (далее – Управление по развитию инфраструктуры) |
| 6. | Соисполнители муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством администрации Пермского муниципального округа» (далее – МКУ Управление благоустройством); Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства администрации Пермского муниципального округа» (далее – МУ УКС) Юговское территориальное управление Кондратовское территориальное управление Фроловское территориальное управление Усть-Качкинское территориальное управление Гамовское территориальное управление Сылвенское территориальное управление Лобановское территориальное управление Юго-Камское территориальное управление Кукуштанское территориальное управление Култаевское территориальное управление |
| 7. | Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»; Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| 8. | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 805 355,6 тыс. руб. |

2. Цели и задачи муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального округа

2.1. Программа разработана в соответствии приоритетами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710. На краевом уровне реализуется государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п (в редакции от 30 ноября 2022 г.).

2.2. Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг.

2.3. Основной целью муниципальной программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории Пермского муниципального округа Пермского края, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2.4. Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;

- обеспечение своевременного начала отопительного периода;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

2.5. Показатели достижения цели и решения задач муниципальной программы:

- содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100 %;

- готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду – 100 %.

3. Перечень показателей муниципальной программы (подпрограммы), источники информации показателей и расчет их фактических значений

3.1. Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

3.2. Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | % | Свод объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа, сметы, акты выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности к плановому значению |
| 2. | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | План-график к отопительному периоду, 1-ЖКХ (зима) срочная | Процентное отношение фактической готовности объектов к плановому значению |
| 3. | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 4. | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном году |
| 5. | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность обслуживаемых газопроводов в отчетном году |
| 6. | Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа | ед. | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры | Количество разработанных схем |
| 7. | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы | 1. Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей), где Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм); Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм). 2. Одц=(Сдп1+Сдп2+ СдпN)/N, где Одц - обеспечение выполнения целей и задач N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |
| 8. | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | конкурс | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество проведенных конкурсов |
| 9. | Награждение участников по итогам проведения конкурса | человек | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество участников, награжденных по итогам конкурса |

Запланированные в рамках Программы мероприятия будут направлены  на:

- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Основные мероприятия Программы содержатся в паспортах подпрограмм:

подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» (приложение 1 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 2 к Программе).

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Информация о финансовом обеспечении реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:

приложение 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального округа;

приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

4.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Думы Пермского муниципального округа о бюджете Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы 1

«Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2023–2030 годов. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством МУ УКС Юговское территориальное управление Кондратовское территориальное управление Фроловское территориальное управление Усть-Качкинское территориальное управление Гамовское территориальное управление Сылвенское территориальное управление Лобановское территориальное управление Юго-Камское территориальное управление Кукуштанское территориальное управление Култаевское территориальное управление |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 283 616,5 тыс. руб. |

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение эффективности деятельности управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа и его подведомственных учреждений и предприятий. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2023–2030 годов. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством МУ УКС |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 521 739,1 тыс. руб. |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Базовое значение показателя 2021 год | Плановое значение показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | % | Управление по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | Управление по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Управление по развитию инфраструктуры | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | П.м. | Управление по развитию инфраструктуры | 6970,8 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 |
|  | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | П.м. | Управление по развитию инфраструктуры | 51084,9 | 42260 | 42260 | 42260 | 42260 | 42260 | 42260 | 42260 | 42260 |
|  |  |  |  |  | 23545,72 | 23545,72 | 23545,72 | 23545,72 | 23545,72 | 23545,72 | 23545,72 | 23545,72 |
|  | Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа | Ед. | Управление по развитию инфраструктуры | х | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателе | % | Управление по развитию инфраструктуры | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Проведения конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Конкурс | Управление по развитию инфраструктуры | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Награждение участников по итогам проведения конкурса | Чел. | Управление по развитию инфраструктуры | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» | Всего: | 153 680,5 | 107 515,9 | 107 177,0 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 717 761,9 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 119 797,0 | 91 818,9 | 91 480,0 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 652 484,4 |
|  | Юговское территориальное управление | 20 810,1 | 15 697,0 | 15 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 204,1 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 907,2 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 628,0 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 770,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,5 |
|  | Гамовское территориальное управление | 1 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,1 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,2 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,2 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,9 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,2 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786,1 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 87 872,1 | 42 390,3 | 42 052,3 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 196 079,2 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 53 988,6 | 26 693,3 | 26 355,3 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 130 801,7 |
|  | Юговское территориальное управление | 20 810,1 | 15 697,0 | 15 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 204,1 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 907,2 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 628,0 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 770,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,5 |
|  | Гамовское территориальное управление | 1 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,1 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,2 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,2 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,9 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,2 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786,1 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 24 122,6 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 57 392,9 |
|  | Юговское территориальное управление | 20 810,1 | 15 697,0 | 15 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 204,1 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 907,2 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 628,0 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 770,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,5 |
|  | Гамовское территориальное управление | 1 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,1 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,2 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,2 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,9 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,2 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786,1 |
| Содержание капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройством | 3 450,8 | 3 450,8 | 3 450,8 | 3 450,8 | 3 450,8 | 3 450,8 | 3 450,8 | 3 450,8 | 27 606,4 |
|  | Юговское территориальное управление | 5 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 113,1 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 907,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 907,2 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 628,0 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 770,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,5 |
|  | Гамовское территориальное управление | 1 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,1 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,2 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 127,2 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 053,9 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,2 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786,1 |
| - техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройством | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 3 326,4 |
| - содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройством | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 3 035,0 | 24 280,0 |
| Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройством | 6 510,5 | 1 302,1 | 1 302,1 | 1 302,1 | 1 302,1 | 1 302,1 | 1 302,1 | 1 302,1 | 15 625,2 |
| Субсидии организациям на реализацию мероприятий, направленных на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности, в том числе содержание и привидение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры | Управление по развитию инфраструктуры | 14 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 161,3 |
| Расходы за приобретение тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей | Юговское территориальное управление | 15 697,0 | 15 697,0 | 15 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 091,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 8 263,6 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 601,6 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | МУ УКС | 8 247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 247,3 |
| - проектирование объекта Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур.Палкино) | МУ УКС | 421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,4 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 4 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 369,0 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 2 861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 861,9 |
| - поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения | МУ УКС | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | МУ УКС | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 |
| - разработка проектно-сметной документации очистных сооружений д. Петровка Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,0 |
| - разработка проектно-сметной документации очистных сооружений с. Лобаново Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,0 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 21 602,4 | 21 602,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 807,2 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 21 602,4 | 21 602,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 807,2 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| - сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул.Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 7 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 602,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 65 808,4 | 65 125,6 | 65 124,7 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 521 682,7 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 65 808,4 | 65 125,6 | 65 124,7 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 521 682,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 8 075,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 64 390,8 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Управление по развитию инфраструктуры | 8 075,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 8 045,1 | 64 390,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | Управление по развитию инфраструктуры | 57 733,3 | 57 080,5 | 57 079,6 | 57 079,7 | 57 079,7 | 57 079,7 | 57 079,7 | 57 079,7 | 457 291,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ Управление благоустройством | 31 858,1 | 31 423,1 | 31 423,1 | 31 423,1 | 31 423,1 | 31 423,1 | 31 423,1 | 31 423,1 | 251 819,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МУ УКС | 25 525,2 | 25 307,4 | 25 306,5 | 25 306,6 | 25 306,6 | 25 306,6 | 25 306,6 | 25 306,6 | 202 672,1 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | МКУ Управление благоустройством | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2 800,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» | Всего: | 37 928,7 | 28 043,5 | 21 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 593,7 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 37 928,7 | 28 043,5 | 21 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 593,7 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 37 910,5 | 28 024,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 537,3 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 37 910,5 | 28 024,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 537,3 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 21 602,4 | 21 602,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 807,2 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 21 602,4 | 21 602,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 807,2 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| -сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул. Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 7 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 602,4 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 16 308,1 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 730,1 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 16 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 308,1 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 786,4 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 10 521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 521,7 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 422,0 |
| - разработка проектно-сметной документации очистных сооружений д. Петровка Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,0 | 3 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 211,0 |
| - разработка проектно-сметной документации очистных сооружений с. Лобаново Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,0 | 3 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 211,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 18,2 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 18,2 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 18,2 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление по развитию инфраструктуры | 18,2 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» | Всего, в т.ч.: | 191 609,2 | 135 559,4 | 128 798,5 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 805 355,6 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 153 680,5 | 107 515,9 | 107 177,0 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 69 877,7 | 717 761,9 |
|  | Краевой бюджет | 37 928,7 | 28 043,5 | 21 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 593,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего, в т.ч.: | 125 782,6 | 70 414,7 | 63 654,7 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 283 616,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 87 872,1 | 42 390,3 | 42 052,3 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 4 752,9 | 196 079,2 |
|  | Краевой бюджет | 37 910,5 | 28 024,4 | 21 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 537,3 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего, в т.ч.: | 65 826,6 | 65 144,7 | 65 143,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 521 739,1 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 65 808,4 | 65 125,6 | 65 124,7 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 65 124,8 | 521 682,7 |
|  | Краевой бюджет | 18,2 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |