16.02.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-73

О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района

от 24 февраля 2021 г.

№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-78

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.12.2018 № 669, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78 (в редакции от 14.10.2021 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-545), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Глава муниципального района                                                              В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению

администрации Пермского муниципального района

от  16.02.2022 №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-73

|  | ПАСПОРТ муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального проекта |  |  |  | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевые показатели муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  | Тип показателя |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | дата |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, (чел.) |  | Дополнительный показатель |  | 12,89 |  | 31.12.2017 |  | 0 | 0 |  | 10,12 |  | 9,5 |  | 8,85 |  | 8,35 |  |
| 2 |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств, (чел.) |  | Основной показатель |  | 2,34 |  | 31.12.2019 |  | 0 | 0 |  | 2,16 |  | 2,03 |  | 1,89 |  | 1,78 |  |
|  | 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта. |
|  | № п/п; Наименование мероприятия и источники финансирования; Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рубл; й) Всего (млн рублей). 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  | 1 |  | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |  | 0 |  | 0,426 |  | 0,218 |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 3,644 |  |  |
|  | 1.2 |  | модернизация светофорных объектов |  | 0,375 |  | 1,380 |  | 3,907 |  |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 7,162 |  |  |
|  | 1.3 |  | устройство электроосвещения на автомобильных дорогах |  | 4,272 |  | 4,525 |  | 3,399 |  |  | 1,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  | 16,696 |  |  |
|  | 1.4 |  | устройство тротуаров |  | 12,550 |  | 21,687 |  | 16,763 |  |  | 3,500 |  | 1,500 |  | 1,500 |  | 57,500 |  |  |
|  | 1.5 |  | устройство дорожных знаков |  | 1,448 |  | 2,995 |  | 6,832 |  |  | 0,800 |  | 0,300 |  | 0,300 |  | 12,675 |  |  |
|  | 1.6 |  | устройство искусственных неровностей |  | 1,590 |  | 0,597 |  | 0,491 |  |  | 0,300 |  | 0,300 |  | 0,300 |  | 3,578 |  |  |
|  | 1.7 |  | устройство барьерного ограждения |  | 7,316 |  | 5,974 |  | 4,731 |  |  | 3,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 23,021 |  |  |
|  | 1.8 |  | нанесение дорожной разметки |  | 1,524 |  | 3,907 |  | 3,168 |  |  | 1,600 |  | 1,600 |  | 1,600 |  | 13,399 |  |  |
|  |  |  | Итого, в том числе: |  | 29,075 |  | 41,491 |  | 39,509 |  |  | 12,200 |  | 7,700 |  | 7,700 |  | 137,675 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 18,255 |  | 20,010 |  | 17,995 |  |  | 9,500 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 77,760 |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 10,820 |  | 21,481 |  | 21,514 |  |  | 2,700 |  | 1,700 |  | 1,700 |  | 59,915 |  |  |
|  | 2 |  | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  | 2.1 |  | содержание Аварийно- спасательной службы |  | 0 |  | 2,600 |  | 9,700 |  |  | 9,700 |  | 9,700 |  | 9,700 |  | 41,400 |  |  |
|  | 2.2 |  | строительство здания для аварийно-спасательной службы |  | 0 |  | 20,722 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20,722 |  |  |
|  | 2.3. |  | приведение в нормативное состояние автодорог вблизи медицинских учреждений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого, в том числе: |  | 0 |  | 23,322 |  | 9,700 |  |  | 9,700 |  | 9,700 |  | 9,700 |  | 62,122 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0 |  | 23,322 |  | 9,700 |  |  | 9,700 |  | 9,700 |  | 9,700 |  | 62,122 |  |  |
|  | 3 |  | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  | 3.1 |  | создание условий для вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, в том числе: |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 1,320 |  |  |
|  | 3.1.1 |  | проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 |  |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,330 |  |  |
|  | 3.1.2 |  | проведение районного конкурса «Юный инспектор дорог» |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,240 |  |  |
|  | 3.1.3 |  | изучение безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля – 1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 |  |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,125 |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Итого, в том числе: |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 1,320 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 0,220 |  | 1,320 |  |  |
|  | 4 |  | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение, профилактика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  | 4.1 |  | издание и размещение информационных материалов (бюллетеней, листовок и иной продукции) |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,080 |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,120 |  |  |
|  | 4.2 |  | информационное сопровождение в социальных сетях: страницы официальных групп пресс-службы Пермского муниципального района Вконтакте (https://vk.com/permraionpress) и Инстаграм (https://www.instagram.com/presspermraion |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4.3 |  | информационное сопровождение на официальном сайте Пермского муниципального района http://www.permraion.ru/ |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4.4 |  | информационное сопровождение в газете «Нива» |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Итого, в том числе: |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,085 |  |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,085 |  |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,150 |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  | 29,305 |  | 65,043 |  | 49,514 |  |  | 22,135 |  | 17,635 |  | 17,635 |  | 201,267 |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований |  |  |  | 18,255 |  | 20,010 |  | 17,995 |  |  | 9,500 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 77,760 |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) |  |  |  | 11,050 |  | 45,033 |  | 31,519 |  |  | 12,635 |  | 11,635 |  | 11,635 |  | 123,507 |  |  |