01.03.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-105

О внесении изменений 
в инвестиционный проект 
на строительство объекта «Детский сад на 280 мест 
в микрорайоне «Новый» 
в д. Кондратово Пермского района Пермского края», утвержденный постановлением администрации  Пермского муниципального района 
от 10 октября 2019 г. № 677

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в инвестиционный проект на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края», утвержденный  постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 октября 2019 г. № 677 (в редакции от 14.02.2020 № 75, от 24.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-72, от 20.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-178), следующие изменения:

1.1. пункты 1, 2 раздела V изложить в следующей редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2022 год. Проектная мощность – не менее 280 мест.

2. Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в  д. Кондратово Пермского района Пермского края» составляет 210 262,08395 тысяч рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета – 182 161,50000 тысяч рублей;

– средства краевого бюджета – 13 493,07000 тысяч рублей;

– средства местного бюджета – 14 607,51395 тысяч рублей.»;

1.2. в пункте 4 раздела V инвестиционного проекта таблицу «Сведения об источниках и объемах финансирования» изложить в следующей редакции:

«Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
| 1 | Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края | Всего, в том числе: | 194 177,60981 | 15600,43205 | 484,04209 | 210262,08395 |
|  |  | средства федерального бюджета | 182 161,50000 |  |  | 182 161,50000 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11 532,53981 | 1 960,53019 |  | 13 493,07000 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 483,57000 | 13639,90186 | 484,04209 | 14607,51395 |

»;

1.3. пункт 5 раздела VI изложить в следующей редакции:

«5. Оплата выполненных работ – II квартал 2020 года – I квартал 2022 года».

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района    	                              	                     В.Ю. Цветов