01.03.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-109

О внесении изменений                  в пункты 2, 5 раздела V инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района», утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района                от 10 декабря 2020 г. 
№ СЭД-2020-299-01-01-05.С-228

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в инвестиционный проект «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 декабря 2020 г. №  СЭД-2020-299-01-01-05.С-228 (в редакции от 11.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-114, от 31.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-140), следующие изменения:

  - пункт 2 раздела V изложить в следующей редакции:

«2. Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района» составляет 385 611 738,59 (триста восемьдесят пять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 59 копеек, в том числе:

средства краевого бюджета – 328 284 923,69 рублей, из них:

единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ – 4 371 063,27 рублей;

целевые средства на создание  дополнительных мест для детей дошкольного возраста – 323 913 860,42 рублей;

средства местного бюджета – 57 326 814,90 рублей.»;

  - в пункте 5 раздела V таблицу «Сведения об источниках и объемах финансирования» изложить в следующей редакции:

«Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Ясыри Пермского района | Всего, в том числе: | 0,00 | 53 647,56713 | 331 964,17146 | 385 611,73859 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | 0,00 | 41 314,63040 | 286 970,29329 | 328 284,92369 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | 0,00 | 4 371,06327 | 0,00000 | 4 371,06327 |
|  |  | целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 0,00 | 36 943,56713 | 286 970,29329 | 323 913,86042 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 0,00 | 12 332,93673 | 44 993,87817 | 57 326,8149 |

».

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                             В.Ю. Цветов