21.03.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-150

Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016–2030 годы», муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27.11.2018 № 601, постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об  утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы».

2.  Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Пермского муниципального района

от 21.03.2022 № СЭД-2022-299-

01-01-05.С-150

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из   важных направлений развития Пермского муниципального района, ориентированное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, с Государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661, Государственной  программой «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1324-п, муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и  приобщения граждан  к регулярным занятиям физической культурой и  спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является строительство новых спортивных объектов и приведение в  нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»: повышение уровня жизни населения и увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также снижение уровня заболеваемости населения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района, по данным Пермьстата, по состоянию на 01 января 2022 г. составила 116 353 человека.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения спорта есть только в двух – Култаевском и Лобановском. Еще в   пяти поселениях учреждения спорта были реорганизованы путем присоединения к культурно-досуговым учреждениям: в Кондратовском, Сылвенском, Юго-Камском, Платошинском и Гамовском. Помимо учреждений спорта в районе есть восемь межшкольных стадионов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Данные спортивные площадки находятся в   Бершетском, Савинском, Юго-Камском, Гамовском, Усть-Качкинском, Лобановском, Платошинском, Юговском сельских поселениях. Три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – в Кукуштанском, Сылвенском и Култаевском сельских поселениях. Данных спортивных объектов явно недостаточно для развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский муниципальный район.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 г. составляет всего 66,6 % от требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

В составе Кукуштанского сельского поселения 5 населенных пунктов с   административным центром в с. Кукуштан. Численность населения Кукуштанского сельского поселения на 01 января 2022 г. составила 8  621   человек. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Лобановская средняя школа» обучается (по данным на 01 сентября 2021 г.) 1 283 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом – 296 детей.

На территории Кукуштанского сельского поселения существуют следующие объекты спорта:

| № п/п | Наименование объекта (вид собственности) | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каток «Парк Победы» с. Кукуштан | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Чапаева, 50 |
| 2 | Малая универсальная спортивная площадка МАОУ «Курашимская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Курашим, ул. Школьная, 4 в |
| 3 | Спортивная площадка для ГТО с.Кукуштан | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Мира, 9 |
| 4 | Спортивная площадка для ГТО с. Курашим | Пермский край, Пермский район, с. Курашим, ул. Школьная, 4 в |
| 5 | Спортивная площадка с уличными тренажерами «Парк Победы» с. Кукуштан | Пермский край, Пермский район с. Кукуштан, ул. Чапаева, 50 |
| 6 | Спортивный зал борьбы Кукуштанского сельского поселения | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Калинина, 2 |
| 7 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Байболовского филиала МАОУ «Платошинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Байболовка, ул. Школьная, 1а |
| 8 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Бабкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Мира, 9 |
| 9 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Курашимская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Курашим, ул. Школьная, 4 в |
| 10 | Спортивный зал МАДОУ «Курашимский детский сад «Лесная сказка» | Пермский край, Пермский район, с. Курашим, ул. Молодежная, 3 |
| 11 | Спортивный зал МДОУ «Кукуштанский детский сад «Тополек» | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Ульяновская, 22 |
| 12 | Универсальная спортивная площадка «Парк Победы» | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Чапаева, 50 |
| 13 | Универсальная спортивная площадка Байболовского филиала МАОУ «Платошинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Байболовка, ул. Школьная, 1 а |
| 14 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с. Кукуштан | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Мира, 9 |
| 15 | Футбольное поле Кукуштанского сельского поселения | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул.Матросова |
| 16 | Хоккейная коробка с. Кукуштан | Пермский край, Пермский район, с. Кукуштан, ул. Островского, 1б |
| 17 | Хоккейная коробка с. Курашим | Пермский край, Пермский район с. Курашим, ул. Чурекова, 2 |
| 18 | Школьный стадион МАОУ «Курашимская средняя школа» | Пермский край, Пермский район с. Курашим, ул. Школьная, 4 в |

Строительство объекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения с. Кукуштан и близлежащих населенных пунктов, продолжая и развивая спортивные традиции, которые сложились в с. Кукуштан за долгие годы. У спортсменов поселения появится возможность организации более интенсивного тренировочного процесса для   достижения лучших результатов. Население поселения получит возможность проводить свободное время на спортивных площадках, укрепляя свое здоровье и пропагандируя здоровый образ жизни. С реализацией данного инвестиционного проекта у населения появится возможность заниматься легкой атлетикой, мини-футболом, волейболом, баскетболом. Со  строительством спортивного зала Бабкинской средней школы в районе появится еще один спортивный объект, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности для проведения соревнования районного уровня по различным видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными сооружениями. У жителей Кукуштанского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Одним из ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016–2030 годы в социальной сфере по направлению развития «Физкультура и спорт» является «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». К 2030 году планируется достичь данного ключевого показателя в размере 55,0 %, и одним из факторов, влияющих на его достижение, является реализация инвестиционных проектов путем строительства новых спортивных объектов с целью создания и   укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Инвестиционный проект «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» предусмотрен муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, а также Схемой территориального планирования Кукуштанского сельского поселения в   соответствии с разработанными и принятыми Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки территории в составе Пермского муниципального района.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2022–2023 год. Проектная мощность – единовременная пропускная способность – 60 человек.

Потребность финансирования мероприятий, согласно укрупненному (ориентировочному) расчету (за основу взят объект-аналог), составит 60 011,76 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 45 008,82 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 15 002,94  тыс. рублей (в т.ч. на проектирование – 3 096,1 тыс. руб., на строительство – 11 906,84 тыс. руб.).

Стоимость уточнится после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства.

Сведения об источниках и объемах финансирования в разрезе периодов реализации мероприятий представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- проведение достоверности сметной документации;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2022 г. | 2023 г. |
| «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» | Всего, в т.ч. | 3 096,1 | 56 915,66 |
|  | средства бюджета Пермского края |  | 45 008,82 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 3 096,1 | 11 906,84 |

Подготовка проектной документации по строительству объекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» и направление ее для получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства планируется в III квартале 2022 года.

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Проектно-изыскательские работы, Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ (проведение определения достоверности сметной стоимости) | 3096,1 |  | II квартал 2022 г. |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края |  |  | 2022 г. |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края |  |  | 2022 г. |
| Проведение конкурсных процедур на СМР |  |  | 2023 г. |
| Проведение строительно-монтажных работ | 11 906,84 | 45 008,82 | 2023 г. |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2023 г. |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации инвестиционного проекта

С реализацией инвестиционного проекта «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы» будет построен современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя универсальный спортивный зал размером 24*18 метров с трибунами на 100 мест, с тренажерным залом и залом для фитнеса.

Все это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Кукуштанского сельского поселения и способствует спортсменам Кукуштанского сельского поселения в  организации тренировочного процесса и достижения лучших результатов, обеспечит Пермский муниципальный район спортивным объектом для проведения районных и краевых соревнований.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами на 0,6 %, а показатель доли населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – на 0,2 %.