25.04.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-223

Об утверждении 
инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, постановлением администрации Пермского муниципального района от   05   февраля 2014 г. № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от 25.04.2022 №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-223

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка

Пермского района»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из   важных направлений развития Пермского муниципального района, ориентированное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, с  Государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661, Государственной  программой «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1324-п, муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и  приобщения граждан  к регулярным занятиям физической культурой и  спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является строительство новых спортивных объектов и приведение в   нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района»: повышение уровня жизни населения и увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также снижение уровня заболеваемости населения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района, по данным Пермьстата, по состоянию на 01 января 2022 г. составила 116 353 человека.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения спорта есть только в двух – Култаевском и Лобановском. Еще в    пяти поселениях учреждения спорта были реорганизованы путем присоединения к культурно-досуговым учреждениям: в Кондратовском, Сылвенском, Юго-Камском, Платошинском и Гамовском. Помимо учреждений спорта в районе есть восемь межшкольных стадионов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Данные спортивные площадки находятся в   Бершетском, Савинском, Юго-Камском, Гамовском, Усть-Качкинском, Лобановском, Платошинском, Юговском сельских поселениях. Три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – в Кукуштанском, Сылвенском и Култаевском сельских поселениях. Данных спортивных объектов явно недостаточно для развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский муниципальный район.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 г. составляет всего 66,6 % от требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

В составе Усть-Качкинского сельского поселения 5 населенных пунктов с административным центром в с. Усть-Качка. Численность населения Усть-Качкинского сельского поселения на 01 января 2022 г. составила 5 812 человек. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Усть-Качкинская средняя школа» обучается (по данным на 01 сентября 2021 г.) 1 408 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом – 133 ребенка.

На территории Усть-Качкинского сельского поселения существуют следующие объекты спорта:

| № п/п | Наименование объекта (вид собственности) | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баскетбольная площадка на футбольном поле курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 2 | Баскетбольная площадка на футбольном поле курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 3 | Баскетбольная площадка кадетский корпус | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка |
| 4 | Баскетбольная площадка кадетский корпус | Пермский край, Пермский район, д. Гамы |
| 5 | Волейбольная площадка д. Красный Восход | Пермский край, Пермский район, д. Красный Восход, ул. Садовая, 10 |
| 6 | Волейбольная площадка на набережной р. Кама курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 7 | Волейбольная площадка на футбольном поле курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 8 | Волейбольная площадка на футбольном поле курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 9 | Волейбольная площадка на футбольном поле курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 10 | Дом спорта военно-спортивного центра Пермского кадетского корпуса ПФО имени героя России Ф. Кузьмина Зал восточных единоборств | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1 |
| 11 | Дом спорта военно-спортивного центра Пермского кадетского корпуса ПФО имени героя России Ф.Кузьмина Зал для борьбы | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1 |
| 12 | Конно-спортивный клуб «Реприз» | Пермский край, Пермский район, п. Красный Восход, ул. Спортивная, 13 |
| 13 | Малая универсальная спортивная площадка Зеленинского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Красный Восход, ул. Садовая, 12 |
| 14 | Межшкольный стадион МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, c. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, 5 |
| 15 | Мини-футбольная площадка д.Красный Восход | Пермский край, Пермский район, д. Красный Восход, ул. Садовая, 2 |
| 16 | Плавательный бассейн курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 17 | Плавательный бассейн МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая, 5 |
| 18 | Плавательный бассейн Пермского кадетского корпуса ПФО имени героя России Ф. Кузьмина | Пермский край, Пермский район, д. Гамы |
| 19 | Спортивная десантно-штурмовая площадка | Пермский край, Пермский район, д. Гамы |
| 20 | Спортивная общевойсковая площадка | Пермский край, Пермский район, д. Гамы |
| 21 | Спортивная площадка для ГТО с.Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая, 5 |
| 22 | Спортивная площадка с уличными тренажерами д. Гамы | Пермский край, Пермский район, д. Гамы, ул. Советская, 55 |
| 23 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Зеленинского филиала МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Красный Восход, ул. Садовая, 12 |
| 24 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая, 5 |
| 25 | Спортивный зал МДОУ "МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая, 3 |
| 26 | Спортивный комплекс курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 27 | Теннисный корт курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 28 | Тир МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая, 5 |
| 29 | Тренажёрный зал | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1 |
| 30 | Тренажёрный зал | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1 |
| 31 | Тропа здоровья курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 32 | Универсальная игровая площадка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка ул. Дубровская, 1 |
| 33 | Универсальная спортивная площадка МДОУ «МБДОУ «Усть-Качкинский детский сад «Огонек» | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая, 3 |
| 34 | Универсальная спортивная площадка с. Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 42 |
| 35 | ФОК Пермского кадетского корпуса ПФО имени героя России Ф.Кузьмина Универсальная игровая площадка | Пермский край, Пермский район, д. Гамы |
| 36 | Футбольное поле курорта Усть-Качка | Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Победы, 2 |
| 37 | Хоккейная коробка д. Гамы | Пермский край, Пермский район, д. Гамы, ул.Советская, 55 |

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения с. Усть-Качка и близлежащих населенных пунктов, продолжая и развивая спортивные традиции, которые сложились в с. Усть-Качка за долгие годы. У спортсменов поселения появится возможность организации более интенсивного тренировочного процесса для достижения лучших результатов. Население поселения получит возможность проводить свободное время на спортивных площадках, укрепляя свое здоровье и пропагандируя здоровый образ жизни. С   реализацией данного инвестиционного проекта у населения появится возможность заниматься легкой атлетикой, мини-футболом, волейболом, баскетболом. Со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в     с. Усть-Качка в районе появится еще один спортивный объект, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности для проведения соревнования районного уровня по различным видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными сооружениями. У жителей Усть-Качкинского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в  соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Одним из ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016–2030 годы в социальной сфере по направлению развития «Физкультура и спорт» является «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». К 2030 году планируется достичь данного ключевого показателя в размере 55,0 %, и одним из факторов, влияющих на его достижение, является реализация инвестиционных проектов путем строительства новых спортивных объектов с целью создания и   укрепления материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом.

Инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» предусмотрен муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, а также Схемой территориального планирования Усть-Качкинского сельского поселения в  соответствии с разработанными и принятыми Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки территории в составе Пермского муниципального района.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2022–2024 годы. Проектная мощность – единовременная пропускная способность – 60 человек.

Потребность финансирования мероприятий, согласно укрупненному (ориентировочному) расчету (за основу взят объект-аналог), составит 96 137,64 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 29 963,90 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского края – 48 804,54 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 17 369,20 тыс. рублей (в т.ч. на проектирование – 3 096,10 тыс. руб., на строительство – 14 273,10 тыс. руб.).

Стоимость уточнится после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы и   положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства.

Сведения об источниках и объемах финансирования в разрезе периодов реализации мероприятий представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из  возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- проведение достоверности сметной документации;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2022 | 2024 |
| «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» | Всего, в т.ч. | 3096,1 | 93 041,54 |
|  | средства федерального бюджета |  | 29 963,90 |
|  | средства бюджета Пермского края |  | 48 804,54 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 3096,1 | 14 273,10 |

Подготовка проектной документации по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» и направление ее для получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства планируется в II–IV кварталах 2022 года.

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края | Федеральный бюджет |  |
| Проектно-изыскательские работы, Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ (проведение определения достоверности сметной стоимости) | 3096,10 |  |  | 2-4 квартал 2022 |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края |  |  |  | 2022 |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края |  |  |  | 2022 |
| Проведение конкурсных процедур на СМР |  |  |  | 2024 |
| Проведение строительно-монтажных работ | 14 273,10 | 48 804,54 | 29 963,90 | 2024 |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2024 |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

С реализацией инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Усть-Качка Пермского района» будет построен современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя универсальный спортивный зал размером 24*18 метров с тренажерным залом. Проектная мощность – единовременная пропускная способность – 60 человек.

Все это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Усть-Качкинского сельского поселения и способствует спортсменам Усть-Качкинского сельского поселения в организации тренировочного процесса и достижения лучших результатов, обеспечит Пермский муниципальный район спортивным объектом для проведения районных и краевых соревнований.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами на 0,6 %, а показатель доли населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – на 0,2 %.