11.05.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-258

Об утверждении инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016–2030 годы», муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, постановлением администрации Пермского муниципального района от  05  февраля 2014 г. № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Пермского муниципального района

от 11.05.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-258

- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Физкультурно-оздоровительный комплекс

с. Култаево Пермского района»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из   важных направлений развития Пермского муниципального района, ориентированное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, Государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661, Государственной программой «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1324-п, муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и  приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и  спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является строительство новых спортивных объектов и приведение в   нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района»: повышение уровня жизни населения и увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также снижение уровня заболеваемости населения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района, по данным Пермьстата, по состоянию на 01 января 2022 г. составила 116 353 человека.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения спорта есть только в двух – Култаевском и Лобановском. Еще в   пяти поселениях учреждения спорта были реорганизованы путем присоединения к культурно-досуговым учреждениям: в Кондратовском, Сылвенском, Юго-Камском, Платошинском и Гамовском. Помимо учреждений спорта, в районе есть восемь межшкольных стадионов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Данные спортивные площадки находятся в   Бершетском, Савинском, Юго-Камском, Гамовском, Усть-Качкинском, Лобановском, Платошинском, Юговском сельских поселениях. Три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – в Кукуштанском, Сылвенском и Култаевском сельских поселениях. Данных спортивных объектов явно недостаточно для развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский муниципальный район.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 г. составляет всего 66,6 % от требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

В составе Култаевского сельского поселения 20 населенных пунктов с   административным центром в с. Култаево. Численность населения Култаевского сельского поселения на 01 января 2022 г. составила 14 809   человек. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Култаевская средняя школа» обучается (по данным на 01 сентября 2021 г.) 1 408 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом – 385 детей.

На территории Култаевского сельского поселения существуют следующие объекты спорта:

| № п/п | Наименование объекта (вид собственности) | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баскетбольная площадка МАОУ «Култаевская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 6 |
| 2 | Волейбольная площадка МАОУ «Култаевская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 6 |
| 3 | Волейбольная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | Пермский край, Пермский район, с. Баш-Култаево, ул. Мавлютова, 30 |
| 4 | Волейбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 5 | Волейбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 6 | Волейбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 7 | Гимнастическая спортивная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | Пермский край, Пермский район, с. Баш-Култаево, ул.Мавлютова, 30 |
| 8 | Лыжная база с. Култаево «Шиловский парк» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 9 | Малая универсальная спортивная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | Пермский край, Пермский район, с. Баш-Култаево, ул.Мавлютова, 30 |
| 10 | Мини-футбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 11 | Спортивная площадка для ГТО д.Петровка | Пермский край Пермский район, д. Петровка, ул. Школьная, 4 |
| 12 | Спортивная площадка для ГТО с.Култаево | Пермский край Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, д. 6 |
| 13 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Култаевская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 6 |
| 14 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Култаевская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 6 |
| 15 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, Школьная, 4 |
| 16 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | Пермский край, Пермский район, с. Баш-Култаево, ул.Мавлютова, 30 |
| 17 | Спортивный зал МАДОУ «Култаевский Детский Сад «Колокольчик» | Пермский край Пермский район с. Култаево, ул.Октябрьская, 5 |
| 18 | Спортивный зал МАДОУ «Култаевский Детский Сад «Колокольчик» | Пермский край Пермский район с. Култаево, ул.Романа Кашина, 65А |
| 19 | Спортивный зал МАДОУ «Култаевский Детский Сад «Колокольчик» | Пермский край Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 2 |
| 20 | Спортивный зал МАДОУ «Нижнемуллинский детский сад «Светлячок» - структурное подразделение детский сад «Егоза» | Пермский край Пермский район с. Култаево, ул.Садовый бульвар, 1 |
| 21 | Спортивный комплекс МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 22 | Стритбольная площадка МБОУ «Баш-Култаевская основная школа» | Пермский край, Пермский район, с. Баш-Култаево, ул. Мавлютова, 30 |
| 23 | Стритбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 24 | Стритбольная площадка МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 25 | Универсальная спортивная площадка п. Протасы | Пермский край, Пермский район, п. Протасы, 16 квартал |
| 26 | Универсальная спортивная площадка | Пермский край, Пермский район, п. Протасы, 5 квартал |
| 27 | Универсальная спортивная площадка д. Петровка | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, ул. Строителей, 2 |
| 28 | Универсальная спортивная площадка с. Нижние Муллы | Пермский край, Пермский район, с. Нижние Муллы, ул. Победы, 3 |
| 29 | Универсальный спортивный зал МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Нижнемуллинская, 6 а |
| 30 | Футбольное поле МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения» | Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 1 |
| 31 | Футбольное поле МУ «Дом спорта Култаевского сельского поселения «Петровский» | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, ул. Школьная, 4 |
| 32 | Хоккейная коробка д. Петровка | Пермский край, Пермский район, д. Петровка, ул. Школьная, 4 |
| 33 | Хоккейная коробка с. Баш-Култаево | Пермский край, Пермский район, с. Баш-Култаево, ул. Октябрьская, 33 |

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения с. Култаево и  близлежащих населенных пунктов, продолжая и развивая спортивные традиции, которые сложились в с. Култаево за долгие годы. У спортсменов поселения появится возможность организации более интенсивного тренировочного процесса для достижения лучших результатов. Население поселения получит возможность проводить свободное время на спортивных площадках, укрепляя свое здоровье и пропагандируя здоровый образ жизни. С  реализацией данного инвестиционного проекта у населения появится возможность заниматься легкой атлетикой, мини-футболом, волейболом, баскетболом. Со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в    с. Култаево в районе появится еще один спортивный объект, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности для проведения соревнования районного уровня по различным видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными сооружениями. У жителей Култаевского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в   соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Одним из ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016–2030 годы в социальной сфере по направлению развития «Физкультура и спорт» является «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». К 2030 году планируется достичь данного ключевого показателя в размере 55,0 %, и одним из факторов, влияющих на его достижение, является реализация инвестиционных проектов путем строительства новых спортивных объектов с целью создания и   укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района» предусмотрен муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, а также Схемой территориального планирования Култаевского сельского поселения в   соответствии с разработанными и принятыми Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки территории в составе Пермского муниципального района.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района» – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2022–2025 годы. Проектная мощность – единовременная пропускная способность – 100 человек.

Потребность финансирования мероприятий, согласно укрупненному (ориентировочному) расчету (за основу взят объект-аналог), составит 183 760,64 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 128 632,45 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 55 128,19   тыс. рублей (в том числе на проектирование – 4 019,94 тыс. руб., на строительство – 51 108,25 тыс. руб.).

Стоимость уточнится после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы и    положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства.

Сведения об источниках и объемах финансирования в разрезе периодов реализации мероприятий представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- проведение достоверности сметной документации;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2022 г. | 2025 г. |
| «Физкультурно-оздоровительный комплекс с.Култаево Пермского района» | Всего, в т.ч. | 4 019,94 | 179 740,70 |
|  | средства бюджета Пермского края |  | 128 632,45 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 4 019,94 | 51 108,25 |

Подготовка проектной документации по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района» и направление ее для получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства планируется в IV квартале 2022 года.

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Проектно-изыскательские работы, Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ (проведение определения достоверности сметной стоимости) | 4 019,94 |  | 2022-2023 гг. |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края |  |  | 2023-2024 гг. |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края |  |  | 2023-2024 гг. |
| Проведение конкурсных процедур на СМР |  |  | 2025 г. |
| Проведение строительно-монтажных работ | 51 108,25 | 128 632,45 | 2025 г. |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2025 г. |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

С реализацией инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Култаево Пермского района» будет построен современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя спортивные залы с универсальной игровой площадкой 45*18 м, площадку для игры в настольный теннис, площадку для игры в волейбол, баскетбол, тренажерный зал. Общая площадь объекта – 2299 кв. м.

Все это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Култаевского сельского поселения и способствует спортсменам Култаевсского сельского поселения в организации тренировочного процесса и достижения лучших результатов, обеспечит Пермский муниципальный район спортивным объектом для проведения районных и краевых соревнований.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами на 0,6 %, а показатель доли населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – на 0,2 %.