СЭД-2022-299-01-01-05.С-280

19.05.2022

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 протокола совещания под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Хуснуллина М.Ш. от 08 сентября 2021 г. № МХ-П16-127пр

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Пермском муниципальном районе в сфере теплоснабжения, водоснабжения (далее – План).

2.  Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в Плане, обеспечить исполнение мероприятий в соответствующей сфере деятельности.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                          В.Ю. Цветов

Утвержден

постановлением администрации Пермского муниципального района

от 19.05.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-280

ПЛАН

мероприятий по снижению потерь коммунальных ресурсов в Пермском муниципальном районе 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | План срок | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Раздел I. Сфера теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение технического обследования состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | Ресурсоснабжающие организации (далее – РСО), Муниципальные образования (далее – МО) | 1 раз в год после окончания отопительного сезона | ед. |  |
| 2. | Проведение мероприятий на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | РСО | Ежегодно в межотопительный период | м. |  |
| 2.2 | Проведение работ по замене тепловой изоляции | РСО | Постоянно | м. |  |
| 2.3 | Вывод из эксплуатации центральных тепловых пунктов и устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с водоводяными подогревателями (теплообменниками) в помещениях многоквартирных домов | МО | По мере утверждения Плана работ по переходу от ЦТП на ИП | ед. |  |
| 2.4 | Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖС на газовое теплоснабжение | РСО, МО | Ежегодно | м. |  |
| 2.5 | Строительство циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения до потребителей. Установка на центральных тепловых пунктах насосов с частотным регулированием | РСО, МО | Ежегодно в межотопительный период | м. |  |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | МО, РСО | Ежегодно, по мере завершения утверждения сроков | ед. |  |
| 3.2 | Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | РСО | Постоянно | ед. |  |
| 3.3 | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета | - РСО, Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы) (далее – УК) | Постоянно | ед. |  |
| 3.4 | Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на обслуживание в РСО | МО, РСО | Постоянно | ед. |  |
| Раздел II. Сфера водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение актуализации схем водоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системам водоснабжения | МО | Ежегодно, по мере завершения сроков | ед. |  |
| 5 | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий | РСО | Ежемесячно | м. |  |
| 6 | Выявление факторов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | РСО | Ежемесячно | ед. |  |
| 7 | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета | РСО, УК | Постоянно | ед. |  |
| 8 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей водоснабжения с использованием современных технологий | РСО, МО | По мере износа сетей либо в соответствии с графиком утвержденных работ | м. |  |