27.06.2022

СЭД-2022-299-01-01-05.С-349

Об утверждении дорожной карты

по наполнению рабочей области местного значения Пермского муниципального округа региональной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности

Пермского края (РИСОГД ПК)

В соответствии с частью 6 статьи 57 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г.           № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», пунктом 5.1.1 протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 01 февраля 2022 г.

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по наполнению рабочей области местного значения Пермского муниципального округа региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главного архитектора.

Глава муниципального района                                                              В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Пермского

муниципального района

от _________ №______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по наполнению рабочей области местного значения Пермского муниципального округа региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК)

| Наименование функционального органа | Ф.И.О., должность, адрес эл. почты ответственного за передачу сведений, ведение автомат. подсистемы | Код сведений, документов, материалов | Наименование сведений, документов, материалов | Количество единиц и сроки передачи для размещения в РИСОГД ПК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | III квартал 2022 г. | IV квартал 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Управление архитектуры и градостроительства, МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» | Воеводина Е.М. начальник учреждения emvoevodina@permraion.ru | 3.01 | Схема территориального планирования Пермского муниципального района | 1 |  |
|  | Воеводина Е.М. начальник учреждения emvoevodina@permraion.ru | 4.02 | Нормативы градостроительного проектирования (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 17 |  |
|  | Воеводина Е.М. начальник учреждения emvoevodina@permraion.ru | 4.03 | Местные нормативы градостроительного проектирования Пермского муниципального района | 1 |  |
|  | Тюрина А.К. начальник отдела aktyurina@permraion.ru | 07.01 | Проект планировки территории | 144 | 144 |
|  | Тюрина А.К. начальник отдела aktyurina@permraion.ru | 07.02 | Проект межевания территории | 144 | 144 |
|  | Тюрина А.К. начальник отдела aktyurina@permraion.ru | 08.01 | Материалы и результаты инженерных изысканий | 144 | 144 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.04 | Разрешение на строительство | 80 | 121 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.05 | Решение о прекращении действия разрешения на строительство | 1 | 1 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.06 | Решение о внесении изменений в разрешение на строительство | 27 | 27 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.07 | Сведения об экспертизе проектной документации | 20 | 20 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.09 | Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка | 62 | 56 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.10 | Результаты инженерных изысканий | 53 | 94 |
|  | Четина Н.А., главный специалист, nachetina@permraion.ru | 13.11 | Решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 111 | 49 |
|  | Четина Н.А. nachetina@permraion.ru | 13.12 | Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования | 65 | 63 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.13 | Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | 62 | 56 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.14 | Заключение органа государственного строительного надзора | 16 | 16 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.17 | Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности | 8 | 8 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.18 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | 62 | 56 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.19 | Технический план объекта капитального строительства | 62 | 56 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.20 | Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 2886 | 1871 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.22 | Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 2024 | 1340 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.23 | Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 862 | 531 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.27 | Уведомление об окончании строительства | 1153 | 281 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.28 | Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 1086 | 249 |
|  | Рахматуллин Д.Н. консультант, uagpermraion@mail.ru | 13.29 | Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 67 | 32 |
|  | Королева Н.В., консультант, mikorotkova@permraion.ru | 13.30 | Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства | 296 | 362 |
|  | Королева Н.В., консультант, mikorotkova@permraion.ru | 13.32 | Проект организации работ по сносу |  | 7 |
|  | Королева Н.В., консультант, mikorotkova@permraion.ru | 13.33 | Уведомление о завершении сноса | 236 | 342 |
|  | Пищальникова Е.В., консультант, evpischalnikova@permraion.ru | 15.01 | Положение об особо охраняемой природной территории |  | 1 |
| Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа | Горбунова Ксения Сергеевна, главный специалист, ksgorbunova@permraion.ru Бокова Ксения Николаевна, Главный специалист, knbokova@permraion.ru | 12.03 | Решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд | 10 | 10 |
|  | Романова Евгения Александровна, главный специалист earomanova@permraion.ru | 13.35 | Разрешение на использование земель или земельных участков | 15 | 15 |
|  | Горбунова Ксения Сергеевна, главный специалист, ksgorbunova@permraion.ru Бокова Ксения Николаевна, Главный специалист, knbokova@permraion.ru | 13.36 | Соглашение о сервитуте | 11 | 11 |
|  | Горбунова Ксения Сергеевна, главный специалист, ksgorbunova@permraion.ru Бокова Ксения Николаевна, Главный специалист, knbokova@permraion.ru | 13.37 | Решение об установлении публичного сервитута | 522 | 522 |
| Администрация Бершетского сельского поселения | Вед. специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Вед.специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 07.01 | Проект планировки территории |  | 1 |
|  | Вед. специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям |  | 3 |
|  | Вед. специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 1 |  |
|  | Вед. специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Вед. специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Вед. специалист Пушвинцева С.В. bershet@bk.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района |  | 1 |
| Администрация Гамовского сельского поселения | Болдырева Н.В., юрист СОПР, gam1@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) |  | 1 |
|  | Седегова Г.Л., Иванова А.Н., ведущие специалисты СЗИО, gam1@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса |  | 100 |
|  | Болдырева Н.В., юрист СОПР, gam1@permraion.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
| Администрация Двуреченского сельского поселения | ведущий специалист по муниципальному имуществу и землепользованию Мальцева Н.И. dvur08@mail.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | ведущий специалист по муниципальному имуществу и землепользованию Мальцева Н.И. dvur08@mail.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 50 | 50 |
|  | ведущий специалист по муниципальному имуществу и землепользованию Мальцева Н.И. dvur08@mail.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | ведущий специалист по муниципальному имуществу и землепользованию Мальцева Н.И. dvur08@mail.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | ведущий специалист по муниципальному имуществу и землепользованию Мальцева Н.И. dvur08@mail.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района | 1 |  |
| Администрация Заболотского сельского поселения | Бондаренко Эдуард Павлович, zab@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) |  | 1 |
|  | Кузнецова Марина Николаевна, zab@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 328 |  |
|  | Дудина Мария Андреевна, zab@permraion.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Дудина Мария Андреевна, zab@permraion.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Дудина Мария Андреевна, zab@permraion.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района |  | 1 |
| Администрация Кондратовского сельского поселения | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) |  | 1 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 07.01 | Проект планировки территории |  | 2 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 07.02 | Проект межевания территории |  | 2 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 08.01 | Материалы и результаты инженерных изысканий |  | 3 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям |  | 3 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 13.10 | Результаты инженерных изысканий |  | 3 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 570 | 570 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 13.36 | Соглашение о сервитуте |  | 2 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Тетерина Елена Ивановна, консультант администрации, info@admkondr.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
| Администрация Кукуштанского сельского поселения | Чернышева М.С. Пашкова Е.В. | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Пашкова Е.В. | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 60 |  |
| Администрация Култаевского сельского поселения | Зам.главы Култаевского с/п Скосырева Е.Д. тел.2948-248 kul@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) |  | 1 |
|  | Ведущий специалист сектора имущественных отношений Суменкова Ю.М. Тел. 2948-591 kul@permraion.ru | 07.01 | Проект планировки территории | 3 | 6 |
|  | Ведущий специалист сектора имущественных отношений Суменкова Ю.М. Тел. 2948-591 kul@permraion.ru | 07.02 | Проект межевания территории | 3 | 6 |
|  | Зам.главы Култаевского с/п Скосырева Е.Д. тел.2948-248 kul@permraion.ru Начальник сектора имущественных отношений Исмаилова Е.Н. Тел. 2948-591 kul@permraion. | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям | 1 | 2 |
|  | Ведущий специалист сектора имущественных отношений Суменкова Ю.М. Тел. 2948-591 kul@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 225 | 225 |
|  | Зам.главы Култаевского с/п Скосырева Е.Д. тел.2948-248 kul@permraion.ru | 14.01 | Программа мероприятий по реализации документов территориального планирования | 1 | 2 |
| Администрация Лобановского сельского поселения | Исаева Светлана Ульфатовна, специалист по связям, lob@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Кузьминых Вера Александровна, главный специалист, lob@permraion.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | Кузьминых Вера Александровна, главный специалист, lob@permraion.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | Кузьминых Вера Александровна, главный специалист, lob@permraion.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района | 3 |  |
| Администрация Пальниковского сельского поселения | Бабикова Татьяна Михайловна, специалист по имуществу, paln@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) |  | 1 |
|  | Бабикова Татьяна Михайловна, специалист по имуществу, paln@permraion.ru | 07.01 | Проект планировки территории | 1 | 2 |
|  | Бабикова Татьяна Михайловна, специалист по имуществу, paln@permraion.ru | 07.02 | Проект межевания территории | 1 | 2 |
|  | Бабикова Татьяна Михайловна, специалист по имуществу, paln@permraion.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям |  | 1 |
|  | Бабикова Татьяна Михайловна, специалист по имуществу, paln@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 35 | 25 |
|  | Бабикова Татьяна Михайловна, специалист по имуществу, paln@permraion.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
| Администрация Платошинского сельского поселения | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории Платошинского сельского поселения |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 08.01 | Материалы и результаты инженерных изысканий |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 10.01 | Решение об установлении зоны с особыми условиями использования территории |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 13.10 | Результаты инженерных изысканий |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 100 | 101 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Лапшина Галина Валентиновна – заместитель директора по распоряжению имуществом Платошинского ЦД «Гармония» plat@permraion.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района |  | 1 |
| Администрация Савинского сельского поселения | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям | 2 | 1 |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 420 | 495 |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 13.36 | Соглашение о сервитуте | 1 |  |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 13.37 | Решение об установлении публичного сервитута | 1 |  |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Гоношилова Надежда Леонидовна, главный специалист по имуществу, sav@permraion.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района | 1 | 1 |
| Администрация Сылвенского сельского поселения | Капустина Елена Сергеевна, специалист 1 категории, sylva@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Капустина Елена Сергеевна, специалист 1 категории, sylva@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 200 | 330 |
| Администрация Усть-Качкинского сельского поселения | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 07.01 | Проект планировки территории | 7 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 07.02 | Проект межевания территории | 7 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 08.01 | Материалы и результаты инженерных изысканий | 2 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 10.01 | Решение об установлении зоны с особыми условиями использования территории | 1 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям | 4 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 13.10 | Результаты инженерных изысканий | 2 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса |  | 365 |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 13.37 | Решение об установлении публичного сервитута | 1 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 14.03 | Инвестиционная программа организации коммунального комплекса | 2 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | Борисова Н.С., консультант МКУ «Благоустройство и ЖКХ Усть-Качкинского сельского поселения» mku.ustk@yandex.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района | 1 |  |
| Администрация Фроловского сельского поселения | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) |  | 1 |
|  | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 07.01 | Проект планировки территории |  | 2 |
|  | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 07.02 | Проект межевания территории |  | 1 |
|  | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса |  | 130 |
|  | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 14.05 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Половодова О.Н. консультант администрации Фроловского с/п frol@permraion.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района |  | 2 |
| Администрация Хохловского сельского поселения | Лебедева Татьяна Ивановна, специалист по недвижимости, hohl.permraion@yandex.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Лебедева Татьяна Ивановна, специалист по недвижимости, hohl.permraion@yandex.ru | 11.01 | Материалы по надземным и подземным коммуникациям |  | 14 |
|  | Лебедева Татьяна Ивановна, специалист по недвижимости, hohl.permraion@yandex.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса |  | 535 |
|  | Лебедева Татьяна Ивановна, специалист по недвижимости, hohl.permraion@yandex.ru | 13.36 | Соглашение о сервитуте |  | 1 |
|  | Лебедева Татьяна Ивановна, специалист по недвижимости, hohl.permraion@yandex.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; |  | 1 |
|  | Лебедева Татьяна Ивановна, специалист по недвижимости, hohl.permraion@yandex.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района |  | 1 |
| Администрация Юговского сельского поселения | Александрова Галина Григорьевна | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 2 |  |
|  | Александрова Галина Григорьевна | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 2 |  |
|  | Александрова Галина Григорьевна | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 3 |  |
|  | Александрова Галина Григорьевна | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района | 3 |  |
| Администрация Юго-Камского сельского поселения | Пермякова А.С. ugkadm@yandex.ru | 06.01 | Правила благоустройства территории (сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района) | 1 |  |
|  | Пермякова А.С. ugkadm@yandex.ru | 07.01 | Проект планировки территории | 1 |  |
|  | Пермякова А.С. ugkadm@yandex.ru | 07.02 | Проект межевания территории | 1 |  |
|  | Попова О.В., ugkadm@yandex.ru | 13.34 | Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса | 363 |  |
|  | Фоминых Людмила Юрьевна ugkadm@yandex.ru | 14.04 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района; | 1 |  |
|  | Фоминых Людмила Юрьевна ugkadm@yandex.ru | 14.06 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, входящего в состав Пермского муниципального района | 1 |  |

Примечание: Коды и виды сведений, документов и материалов приведены в соответствии с приказом Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности», постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 06.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-662 «Об утверждении регламента по ведению региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пермского края в рабочей области местного значения Пермского муниципального района».