СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

26.10.2022

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 11 декабря 2018 г. № 660

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с   постановлением администрации Пермского муниципального района от  29  сентября 2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о    разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от  11  декабря 2018 г. № 660 (в редакции от 31 декабря 2019 г. № 990, от 10 июня 2020 г. №  331, от 30 декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-310, от  08 апреля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-164, от 15 июня 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-294, от  20 июля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-367, от 28 сентября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-515, от 03 ноября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-591, от 28 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-728, от 12 мая 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-262, 
от 09 августа 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-447), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

Глава муниципального района			          		              В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению

администрации Пермского

муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614_________

10.06.2020

331

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 11 декабря 2018 г. № 660

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района (далее – Программа, муниципальная Программа). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |  |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2021–2030 годов. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100 %. 2. Ликвидация 5 908,96 кв. м аварийного жилищного фонда. 3. Завершение строительства газопроводов протяженностью 14 242,5 п. м. |  |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |  |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. МУ УКС Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 198 178,6 |
|  |  | 2022 | 258 211,7 |
|  |  | 2023 | 247 537,6 |
|  |  | 2024 | 85 652,6 |
|  |  | 2025 | 64 978,6 |
|  |  | 2026 | 64 978,6 |
|  |  | 2027 | 64 978,6 |
|  |  | 2028 | 64 978,6 |
|  |  | 2029 | 64 978,6 |
|  |  | 2030 | 64 978,6 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 1 179 452,1 |

2. Паспорт подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 1 объекта коммунальной инфраструктуры. 2. Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию, – 3 209,0 п. м. 3. Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию, к 2030 году – 42 260,0 п. м. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. МУ УКС Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 68 512,1 |
|  |  | 2022 | 40 539,0 |
|  |  | 2023 | 21 308,2 |
|  |  | 2024 | 21 884,5 |
|  |  | 2025 | 1 210,5 |
|  |  | 2026 | 1 210,5 |
|  |  | 2027 | 1 210,5 |
|  |  | 2028 | 1 210,5 |
|  |  | 2029 | 1 210,5 |
|  |  | 2030 | 1 210,5 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 159 506,7 |

3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Пермского муниципального района. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий 560 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 65 093,6 |
|  |  | 2022 | 146 808,1 |
|  |  | 2023 | 162 461,3 |
|  |  | 2024 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 374 363,0 |

Примечание. Объем финансирования на проведение мероприятий по   переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен региональными адресными программами, утвержденными постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п, от 29 марта 2019 г. № 227-п, а также Порядком предоставления и расходования субсидии, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 27 мая 2022 г. № 451-п.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

- путем выплаты собственникам возмещения выкупной цены за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения;

- путем предоставления субсидий собственникам жилых помещений в  многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и   подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение других жилых помещений;

- путем предоставления субсидий нанимателям жилого помещения по   договору социального найма в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекомендации, на приобретение другого жилого помещения.

4. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» в соответствии с установленными сроками и задачами. |  |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |  |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2021-2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |  |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей – не менее 95 %. 2. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду – 100 %. 3. Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства за период с 2023 по 2030 год – не менее 8 конкурсов. 4. Награждение участников по итогам проведения конкурса за период с 2023 по 2030 год в количестве 72 человека. 5. Выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля – не менее 95 %. |  |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района – по 31.12.2021. Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района – с 01.01.2022. |  |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. МУ УКС Пермского района. Администрации сельских поселений. |  |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2021 | 64 572,9 |
|  |  | 2022 | 70 864,7 |
|  |  | 2023 | 63 768,1 |
|  |  | 2024 | 63 768,1 |
|  |  | 2025 | 63 768,1 |
|  |  | 2026 | 63 768,1 |
|  |  | 2027 | 63 768,1 |
|  |  | 2028 | 63 768,1 |
|  |  | 2029 | 63 768,1 |
|  |  | 2030 | 63 768,1 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 646 582,4 |

5. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Приложение 5а к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

8. Приложение 5б к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

9. Приложение 5в к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

10. Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

11. Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

12. Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

13. Приложение 9 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

14. Приложение 10 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

15. Приложение 11 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

16. Приложение 12 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

17. Приложение 13 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | кв. м. | 0,0 | 2911,46 | 2660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Завершение строительства газопроводов | МУ УКС Пермского района | п.м. | 14 242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | п.м. | 0,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 | 3 209,0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 6970,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | п.м. | 0,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 | 42260,0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 51084,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | человек | 0 | 244 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | МКУ Управление благоустройством Пермского района |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | конкурс | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Награждение участников по итогам проведения конкурса | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | человек | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Выполнение ключевых показателей и их целевых значений по виду муниципального контроля | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | % | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 63 535,2 | 69 506,8 | 69 755,6 | 65 596,1 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 12 138,8 | 11 514,4 | 12 905,8 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 36 163,1 | 30 622,8 | 28 369,3 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 | 28 438,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 372,1 | 26 745,2 | 29 871,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего | 3 885,1 | 3 712,8 | 6 761,4 | 2 601,9 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 567,1 | 1 941,3 | 1 141,4 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 1 771,5 | 5 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 567,1 | 1 941,3 | 1 141,4 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 325,8 | 468,0 | 398,9 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 468,0 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 953,3 | 874,3 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 | 742,5 |
| Аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газового оборудования | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 261,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - разработка проектно-сметной документации по замене и установке оборудования в котельной, расположенной по адресу: с. Ляды, ул. Мира 1/8 | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 1 771,5 | 5 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 1 176,5 | 1 685,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - проектно-изыскательские работы по объекту: «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Юго-Камский» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 1 176,5 | 1 685,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое присоединение к сети газоснабжения объекта «Строительство газовой модульной котельной в д. Малая Сылвенского сельского поселения» | МУ УКС Пермского района | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 595,0 | 3 934,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - разработка проектно-сметной документации на поставку и установку модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водопровода от ВК сущ. около ж.д. №6 и №4 по ул. Космонавтов до ВНС в с. Култаево (труба пнд д 160 мм - 1920 п.м.)» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 3 934,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - объект: «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского края» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 391,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 002,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 002,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях предотвращения ЧС | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 2 002,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 59 650,1 | 63 791,8 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 12 138,8 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 32 596,0 | 26 679,3 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 | 27 227,9 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 054,1 | 24 973,7 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 12 138,8 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 12 138,8 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 | 11 514,4 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 59 650,1 | 51 653,0 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 | 51 479,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 32 596,0 | 26 679,3 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 | 26 974,1 |
|  | МУ УКС Пермского района | 27 054,1 | 24 973,7 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 | 24 251,9 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 |

».

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 5а к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 51 962,0 | 80 482,4 | 39 432,8 | 19 063,7 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 10 686,9 | 14 647,9 | 12 623,7 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14 200,5 | 53 487,4 | 24 784,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 16 308,1 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего | 37 761,5 | 26 896,6 | 14 546,8 | 18 944,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 10 588,5 | 14 546,8 | 12 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 16 308,1 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 16 308,1 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 37 761,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 16 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - проектно-изыскательские работы «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 5 786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - проектно-изыскательские работы по объекту: «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Юго-Камский» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 10 521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 10 588,5 | 14 546,8 | 12 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 10 588,5 | 14 546,8 | 12 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - объект: «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского края» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 10 588,5 | 14 546,8 | 12 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 14 184,6 | 53 470,1 | 24 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 450,4 | 45 615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 450,4 | 39 608,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2017 г., в т.ч. в целях предотвращения ЧС | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 6 006,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 734,2 | 7 854,8 | 24 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 734,2 | 7 854,8 | 24 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 15,9 | 115,7 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 15,9 | 115,7 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 15,9 | 157,7 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 0,0 | 98,4 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Управление по развитию инфраструктуры и обеспечению муниципального контроля администрации Пермского муниципального района | 15,9 | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

».

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 5б к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 5в к муниципальной

программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего | 36 007,1 | 59 276,6 | 29 694,1 | 992,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 13 021,3 | 53 446,5 | 29 694,1 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МУ УКС Пермского района | 22 985,8 | 5 830,1 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг | Всего | 26 865,5 | 9 929,5 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 22 299,9 | 5 363,9 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | МУ УКС Пермского района | 22 299,9 | 3 214,4 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 17 703,0 | 2 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино)» | МУ УКС Пермского района | 590,0 | 209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Замараево, д. Шуваята, д. Липаки Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 156,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д.Косотуриха, ул.Березовая, ул.Встречная, ул.Дальняя, ул.Добрая, ул.Ладная, ул.Ландышевая, ул.Летняя, ул.Луговая, ул.Отрадная, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Райская, ул.Светлая, ул. Февральская, ул. Цветочная, ул. Ясная, ул. Январская Култаевского сельского поселения Пермского района» | МУ УКС Пермского района | 3 706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - проектно-изыскательские работы «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - проектно-изыскательские работы по объекту: «Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Юго-Камский» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 2 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт котла № 3 ДКВР 6,5-13 ГМ в здании котельной по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 565,6 | 4 565,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт водонапорной башни с. Кояново Пермского района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 2 045,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание объектов незавершенного строительства до момента ввода их в эксплуатацию | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 4 234,7 | 42 389,9 | 29 039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 42 389,9 | 29 039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 13 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 234,7 | 13 202,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 29 187,1 | 29 039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 29 187,1 | 29 039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 4 906,9 | 6 957,2 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 221,0 | 6 491,0 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
|  | МУ УКС Пермского района | 685,9 | 466,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района МУ УКС Пермского района | 4 906,9 | 6 957,2 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 557,6 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 236,1 | 2 973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 560,9 | 1 968,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по организации благоустройства территории поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 720,2 | 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 40,2 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по содержанию, капитальному ремонту и ремонту объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по приобретению контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 283,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МУ УКС Пермского района | 377,3 | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по развитию лыжно-биатлонных комплексов | МУ УКС Пермского района | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по разработке проектно-сметной документации | МУ УКС Пермского района | 13,1 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по обследованию и оценке объектов недвижимого имущества | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по поставке и установке модульного здания | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 7

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источники финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района» | Всего, в т. ч. | 198 178,6 | 258 211,7 | 247 537,6 | 85 652,6 | 64 978,6 | 64 978,6 | 64 978,6 | 64 978,6 | 64 978,6 | 64 978,6 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 63 535,2 | 69 506,8 | 69 755,6 | 65 596,1 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 | 64 204,7 |
|  | Бюджет Пермского края | 51 962,0 | 80 482,4 | 39 432,8 | 19 063,7 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
|  | Федеральный бюджет | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 36 007,1 | 59 276,7 | 29 694,1 | 992,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего, в т. ч. | 68 512,1 | 40 539,0 | 21 308,2 | 21 884,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 3 885,1 | 3 712,8 | 6 761,4 | 2 601,9 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
|  | Бюджет Пермского края | 37 761,5 | 26 896,6 | 14 546,8 | 18 944,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 26 865,5 | 9 929,6 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч. | 65 093,6 | 146 808,1 | 162 461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 0,0 | 2 002,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 14 184,6 | 53 470,1 | 24 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 46 674,3 | 48 945,9 | 108 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 234,7 | 42 389,9 | 29 039,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч. | 64 572,9 | 70 864,7 | 63 768,1 | 63 768,1 | 63 768,1 | 63 768,1 | 63 768,1 | 63 768,1 | 63 768,1 | 63 768,1 |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | 59 650,1 | 63 791,8 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 | 62 994,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 15,9 | 115,7 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 906,9 | 6 957,2 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 | 654,8 |

».

Приложение 8

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 7 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2023 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2021-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 4 615,0 | 503 | х | 5 262,2 | 24 410,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 4 615 | 503 | х | 5 262,2 | 24 410,0 | х | х |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 1961 | 28.12.2015 | 337,1 | 29 | 31.12.2021 | 454,0 | 454,0 | 59:32:0630006:16080 | сформирован под одним домом |
| Этап 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 1953 | 19.11.2015 | 389,9 | 64 | 31.12.2024 | 333,0 | 1 837,0 | 59:32:2000001:2366 | сформирован под одним домом |
| 3 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 1934 | 31.12.2015 | 575,7 | 37 | 31.12.2024 | 385,0 | 743,0 | 59:32:2000001:2370 | сформирован под одним домом |
| 4 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 1952 | 31.12.2015 | 382,2 | 44 | 31.12.2024 | 300,0 | 896,0 | 59:32:2000001:2376 | сформирован под одним домом |
| 5 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 1960 | 18.11.2015 | 53,2 | 8 | 31.12.2024 | 79,0 | 958,0 | 59:32:0370003:5226 | сформирован под одним домом |
| 6 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 1962 | 18.11.2015 | 63,0 | 14 | 31.12.2024 | 140,0 | 1 042,0 | 59:32:0370003:89 | сформирован под одним домом |
| 7 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 1969 | 24.10.2013 | 153,8 | 11 | 31.12.2024 | 115,0 | 1 215,0 | 59:32:1750001:732 | сформирован под одним домом |
| 8 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 1969 | 20.11.2015 | 143,3 | 14 | 31.12.2024 | 116,0 | 675,0 | 59:32:1750001:888 | сформирован под одним домом |
| 9 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 1967 | 16.12.2015 | 287,6 | 25 | 31.12.2024 | 578,0 | 1 635,0 | 59:32:0590001:436 | сформирован под одним домом |
| 10 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 1967 | 16.12.2015 | 206,0 | 17 | 31.12.2024 | 171,0 | 712,0 | 59:32:0590001:296 | сформирован под одним домом |
| 11 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 1954 | 28.12.2016 | 11,2 | 4 | 31.12.2024 | 159,6 | 1 237,0 | 59:32:1220001:3222 | сформирован под одним домом |
| 12 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 1930 | 01.10.2015 | 260,2 | 28 | 31.12.2024 | 414,9 | 1 706,0 | 59:32:1220001:308 | сформирован под одним домом |
| 13 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 1952 | 18.11.2015 | 396,6 | 51 | 31.12.2024 | 368,0 | 3 560,0 | 59:32:0370003:5273 | сформирован под одним домом |
| 14 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 1975 | 25.12.2015 | 312,7 | 43 | 31.12.2024 | 196,0 | 2 225,00 | 53:32:0760001:1327 | сформирован под одним домом |
| 15 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 1957 | 08.10.2015 | 258,3 | 38 | 31.12.2024 | 510,1 | 1 900,00 | 59:32:1420001:406 | сформирован под одним домом |
| 16 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 1957 | 08.10.2015 | 315,0 | 45 | 31.12.2024 | 536,3 | 1 745,0 | 59:32:1420001:405 | сформирован под одним домом |
| 17 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 1962 | 08.10.2015 | 280,7 | 20 | 31.12.2024 | 283,7 | 1 570,0 | 59:32:1320002:2235 | сформирован под одним домом |
| 18 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 1983 | 31.07.2014 | 188,5 | 11 | 31.12.2024 | 122,6 | 300,0 | 59:32:0100009:14012 | сформирован под одним домом |

».

Приложение 9

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 8 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего подлежит переселению в 2021 – 2024 гг. | 337,1 | 1 617,50 | 2660,40 | х | х | 4 615,0 | 29 | 187 | 287 | х | х | 503 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2021 года | 337,1 | х | х | х | х | 337,1 | 29 | Х | х | х | х | 29 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 337,1 | х | х | х | х | 337,1 | 29 | Х | х | х | х | 29 |
|  | Всего по этапу 2022 года | х | 1 617,50 | 2 660,40 | х | х | 4 277,90 | х | 187 | 287 | х | х | 474 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | х | 59,80 | 330,10 | х | х | 389,9 | х | 8 | 56 | х | х | 64 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | х | 324,90 | 250,80 | х | х | 575,7 | х | 25 | 12 | х | х | 37 |
| 4 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | х | 78,10 | 304,10 | х | х | 382,2 | х | 10 | 34 | х | х | 44 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | х | 26,60 | 26,60 | х | х | 53,2 | х | 5 | 3 | х | х | 8 |
| 6 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | х | 10,90 | 52,10 | х | х | 63,0 | х | 7 | 7 | х | х | 14 |
| 7 | п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | х | 72,80 | 323,80 | х | х | 396,6 | х | 13 | 38 | х | х | 51 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | х | 0,00 | 11,20 | х | х | 11,2 | х | 0 | 4 | х | х | 4 |
| 9 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | х | 194,50 | 65,70 | х | х | 260,2 | х | 21 | 7 | х | х | 28 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | х | 0,00 | 287,60 | х | х | 287,6 | х | 0 | 25 | х | х | 25 |
| 11 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | х | 0,00 | 206,00 | х | х | 206,0 | х | 0 | 17 | х | х | 17 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | х | 31,50 | 122,30 | х | х | 153,8 | х | 5 | 6 | х | х | 11 |
| 13 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | х | 70,40 | 72,90 | х | х | 143,3 | х | 8 | 6 | х | х | 14 |
| 14 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | х | 312,7 | х | х | х | 312,7 | х | 43 | 0 | х | х | 43 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | х | 0,00 | 258,30 | х | х | 258,30 | х | 0 | 38 | х | х | 38 |
| 16 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | х | 68,90 | 246,10 | х | х | 315,00 | х | 15 | 30 | х | х | 45 |
| 17 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | х | 177,90 | 102,80 | х | х | 280,7 | х | 16 | 4 | х | х | 20 |
| 18 | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | х | 188,5 | х | х | х | 188,5 | х | 11 | 0 | х | х | 11 |

».

Приложение 10

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 9 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 4 615,0 | 240 034 958,36 | 1 954,6 | 1 954,6 | 91 262 996,0 | 0,0 | 0,0 | 2 660,4 | 2 660,4 | 148 771 962,36 | 0,0 | 0,0 | 2 660,4 | 148 771 962,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 337,1 | 14 684 076,0 | 337,1 | 337,1 | 14 684 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 337,1 | 14 684 076,0 | 337,1 | 337,1 | 14 684 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 4 277,90 | 225 350 882,36 | 1 617,5 | 1 617,5 | 76 578 920,0 | 0,0 | 0,0 | 2 660,4 | 2660,4 | 148 771 962,36 | 0,0 | 0,0 | 2 660,4 | 148 771 962,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 389,9 | 21 290 660,29 | 59,8 | 59,8 | 2 831 171,20 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 330,1 | 18 459 489,09 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 18 459 489,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 575,7 | 29 407 027,32 | 324,9 | 324,9 | 15 382 065,60 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 250,8 | 14 024 961,72 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 14 024 961,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 382,2 | 20 703 112,09 | 78,1 | 78,1 | 3 697 566,4 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 304,1 | 17 005 545,69 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 17 005 545,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 53,2 | 2 746 846,34 | 26,6 | 26,6 | 1 259 350,4 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 1 487 495,94 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 1 487 495,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 63,0 | 3 429 528,49 | 10,9 | 10,9 | 516 049,6 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 2 913 478,89 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 2 913 478,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 396,6 | 21 553 830,62 | 72,8 | 72,8 | 3 446 643,2 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 323,8 | 18 107 187,42 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 18 107 187,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 11,2 | 626 314,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 626 314,08 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 626 314,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 260,2 | 12 882 411,13 | 194,5 | 194,5 | 9 208 408,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 65,7 | 3 674 003,13 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 3 674 003,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 287,6 | 16 082 850,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 287,6 | 16 082 850,84 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 16 082 850,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 206,0 | 11 519 705,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 11 519 705,40 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 11 519 705,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 153,8 | 8 330 462,07 | 31,50 | 31,50 | 1 491 336,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 122,3 | 6 839 126,07 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 6 839 126,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 143,3 | 7 409 651,21 | 70,40 | 70,40 | 3 333 017,6 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 72,9 | 4 076 633,61 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 4 076 633,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 312,7 | 14 804 468,80 | 312,7 | 312,7 | 14 804 468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 258,3 | 14 444 368,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 258,3 | 14 444 368,47 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 14 444 368,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 315,0 | 17 024 135,09 | 68,9 | 68,9 | 3 262 001,6 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 246,1 | 13 762 133,49 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 13 762 133,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 280,7 | 14 171 166,12 | 177,9 | 177,9 | 8 422 497,6 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 102,8 | 5 748 668,52 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 5 748 668,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 188,5 | 8 924 344,00 | 188,5 | 188,5 | 8 924 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 11

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 10 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 г.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 503 | 152 | 56 | 96 | 4 615,0 | 1 954,6 | 2 660,4 | 240 034 958,36 | 206 768 077,60 | 33 266 880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 29 | 8 | 8 | 0 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 14 684 076,00 | 13 949 872,20 | 734 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 29 | 8 | 8 | 0 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 14 684 076,00 | 13 949 872,20 | 734 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 474 | 144 | 48 | 96 | 4 277,9 | 1 617,5 | 2 660,4 | 225 350 882,36 | 192 818 205,40 | 32 532 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 64 | 21 | 3 | 18 | 389,9 | 59,8 | 330,1 | 21 290 660,29 | 17 587 569,03 | 3 703 091,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 37 | 13 | 7 | 6 | 575,7 | 324,9 | 250,8 | 29 407 027,32 | 25 931 979,17 | 3 475 048,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 44 | 14 | 3 | 11 | 382,2 | 78,1 | 304,1 | 20 703 112,09 | 17 237 221,67 | 3 465 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 53,2 | 26,6 | 26,6 | 2 746 846,34 | 2 396 884,67 | 349 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 63,0 | 10,9 | 52,1 | 3 429 528,49 | 2 841 605,88 | 587 922,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 51 | 16 | 3 | 13 | 396,6 | 72,8 | 323,8 | 21 553 830,62 | 17 887 938,06 | 3 665 892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 4 | 1 | 0 | 1 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 626 314,08 | 505 474,44 | 120 839,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 28 | 12 | 8 | 4 | 260,2 | 194,5 | 65,7 | 12 882 411,13 | 11 713 136,75 | 1 169 274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 25 | 5 | 0 | 5 | 287,6 | 0,0 | 287,6 | 16 082 850,84 | 12 979 861,44 | 3 102 989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 17 | 5 | 0 | 5 | 206,0 | 0,0 | 206,0 | 11 519 705,40 | 9 297 119,10 | 2 222 586,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 153,8 | 31,5 | 122,3 | 8 330 462,07 | 6 936 369,53 | 1 394 092,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 14 | 4 | 2 | 2 | 143,3 | 70,4 | 72,9 | 7 409 651,21 | 6 456 463,72 | 953 187,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 43 | 8 | 8 | 0,0 | 312,7 | 312,7 | 0,0 | 14 804 468,80 | 14 064 245,36 | 740 223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 38 | 12 | 0 | 12 | 258,3 | 0,0 | 258,3 | 14 444 368,47 | 11 657 504,20 | 2 786 864,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 45 | 14 | 3 | 11 | 315,0 | 68,9 | 246,1 | 17 024 135,09 | 14 205 799,64 | 2 818 335,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 20 | 7 | 4 | 3 | 280,7 | 177,9 | 102,8 | 14 171 166,12 | 12 640 905,94 | 1 530 260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 11 | 4 | 4 | 0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 8 924 344,00 | 8 478 126,80 | 446 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 12

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 11 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2021-2024 гг., в том числе: |  |  | х | х | 1 293,96 | 48 | х | 2 341,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 1 293,96 | 48 | х | 2 341,0 | х | х |
| Этап 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 1960 | 28.01.2019 | 591,30 | 27 | 31.12.2022 | 979,00 | 59:32:0170001:4 | сформирован под одним домом |
| 2 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 1980 | 02.04.2019 | 702,66 | 21 | 31.12.2022 | 1 362,00 | 59:32:0170001:2 | сформирован под одним домом |

».

Приложение 13

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 12 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 01 января 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего подлежит переселению в 2021 – 2024 гг. | х | 1 293,96 | х | х | х | 1 293,96 | х | 48 | х | х | х | 48 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2022 года | х | 1 293,96 | х | х | х | 1 293,96 | х | 48 | х | х | х | 48 |
| 1 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | х | 591,30 | х | х | х | 591,30 | х | 27 | х | х | х | 27 |
| 2 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | х | 702,66 | х | х | х | 702,66 | х | 21 | х | х | х | 21 |

».

Приложение 14

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от 26.10.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-614

«Приложение 13 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Пермского муниципального района»

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 01 января 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | 48 | 28 | 18 | 10 | 1 293,96 | 793,50 | 500,46 | 57 722 261,64 | 0,00 | 43 291 696,22 | 14 430 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 48 | 28 | 18 | 10 | 1 293,96 | 793,50 | 500,46 | 57 722 261,64 | 0,00 | 43 291 696,22 | 14 430 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 27 | 13 | 7 | 6 | 591,30 | 314,0 | 277,30 | 26 377 301,70 | 0,00 | 19 782 976,27 | 6 594 325,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 21 | 15 | 11 | 4 | 702,66 | 479,5 | 223,16 | 31 344 959,94 | 0,00 | 23 508 719,95 | 7 836 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».