СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

**О внесении изменений**

**в постановление администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.**

**№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757**

«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»



07.06.2023

На основании решения Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 152 «О внесении изменений в решение Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 15 декабря 2022 г. № 71 «О бюджете Пермского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», пункта 6 части 2 части 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Порядка принятия решений о    разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» следующие изменения:

1.1.  пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальника управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края Утёмову В.Н.»;

1.2.  в муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изменения изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.permraion.ru)](http://www.permraion.ru)).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 17–23 приложения 1 к настоящему постановлению, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального округа И.А. Варушкин

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г.**

**№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757**

1. Позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной программы  | 1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.3. Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилищного фонда.4. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.5. Создание условий для реализации Программы. |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной программы  | 1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.3. Обеспечение надлежащего содержания муниципального жилищного фонда.4. Создание условий для управления многоквартирными домами.5. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.6. Создание условий для реализации Программы. |

2. Позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Координатор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, возглавляющий функционально-целевой блок «Социальная политика» |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Координатор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации Пермского муниципального района, начальник управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края |

3. Позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы  | Соисполнители отсутствуют |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищным фондом Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ УЖФ) |

4. Позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»;Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;Подпрограмма 3 «Управление муниципальным жилищным фондом»;Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»;Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»;Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |

5. В паспорте муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позицию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 424 856,8 тыс. рублей |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 639 665,8 тыс. рублей |

6. Пункт 2.3 раздела 2 паспорта муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содержания:

«2.3.6. создания условий для управления многоквартирными домами.».

7. В приложении 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 80 229,2 тыс. рублей |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление соц. развития ПМО |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 166 144,3 тыс. рублей |

8. В приложении 2 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 211 471,4 тыс. рублей |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ УЖФ |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 266 731,6 тыс. рублей |

9. В приложении 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»:

9.1. наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Управление жилищным фондом»;

9.2. позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель муниципальной подпрограммы  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы  | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом. |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель муниципальной подпрограммы  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования, создание условий для управления многоквартирными домами |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы  | Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилищного фонда.Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом.Обеспечение проведения в установленном законодательством порядке открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в определенных законодательством случаях. |

10. В приложении 3 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы  | Соисполнители отсутствуют |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 36 216,3 тыс. рублей |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы  | МКУ УЖФ |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 36 446,3 тыс. рублей |

11. В приложении 4 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» позиции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы  | Соисполнители отсутствуют |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 96 939,9 тыс. рублей |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы  | МКУ УЖФ |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 170 343,6 тыс. рублей |

12. Приложение 5 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

13. Приложение 6 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

14. Приложение 7 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

15. Приложение 8 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

16. Приложение 9 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

17. Дополнить приложением 10 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

18. Дополнить приложением 11 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

19. Дополнить приложением 12 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

20. Дополнить приложением 13 согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

21. Дополнить приложением 14 согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

22. Дополнить приложением 15 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

23. Дополнить приложением 16 согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

**«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Базовое значение показателя2021 | Плановое значение показателей по годам реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед.  | УЖО | - | 303 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | УЖО | 259,2 | 2660,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая площадь снесенных аварийных домов | кв.м. | УЖО | - | 2336,8 | 5536,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | УЖО | - | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья | кв.м. | УЖО | 1770 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников подпрограммы | % | УЖО | 30,6 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | УЖО | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Количество граждан улучшивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда | ед. | УЖО | 22 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество снесенных расселенных аварийных домов | ед. | УЖО | - | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | УЖО | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | УЖО | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | УЖО | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 6

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»**

**за счет средств Пермского муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы  | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»  | Всего, в т. ч.: | 64 850,1 | 25 565,2 | 24 440,6 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 239 105,8 |
| УЖО | 58 625,4 | 16 244,5 | 15 119,9 | 15 529,3 | 15 529,3 | 15 529,3 | 15 529,3 | 15 529,3 | 167 636,4 |
| МКУ «Управление жилищным фондом ПМО» | 6 224,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 71 469,4 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 32 404,1 | 1 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 757,3 |
| УЖО | 32 404,1 | 1 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 757,3 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | 31 306,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 31 306,8 |
| Мероприятие Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | УЖО | 31 306,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 31 306,8 |
| Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края | УЖО | 1 097,30  | 1 353,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 450,5 |
| Мероприятие Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания | УЖО | 1 097,30  | 1 353,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 450,5 |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»  | Всего, в т. ч.: | 13 512,0 | 3 167,3 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 36 446,3 |
|
| УЖО | 13 512,00  | 3 167,30  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 36 446,30  |
| Основное мероприятие 1 | УЖО | 13 512,00  | 3 167,30  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 36 446,30  |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
| Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности муниципального округа | УЖО | 3 046,00  | 3 167,30  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 3 294,50  | 25 980,30  |
| Мероприятие | УЖО | 553,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 553,80  |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилого фонда |
| Мероприятие  | УЖО | 1 084,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 084,50  |
| Содержание и ремонт специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Мероприятие  | УЖО | 8 597,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 597,70  |
| Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| Мероприятие  | УЖО | 230,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 230,00  |
| Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч.: | 18 934,0 | 21 044,7 | 21 146,1 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 168 902,2 |
| УЖО | 12 709,3 | 11 724,0 | 11 825,4 | 12 234,8 | 12 234,8 | 12 234,8 | 12 234,8 | 12 234,8 | 97 432,8 |
| МКУ «Управление жилищным фондом ПМО» | 6 224,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 71 469,4 |
| Основное мероприятие 1 | УЖО | 12709,34 | 11724,01 | 11825,41 | 12234,81 | 12234,81 | 12234,81 | 12234,81 | 12234,81 | 97432,81 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | УЖО | 12709,34 | 11724,01 | 11825,41 | 12234,81 | 12234,81 | 12234,81 | 12234,81 | 12234,81 | 97432,81 |
| Основное мероприятие 1 | МКУ «Управление жилищным фондом ПМО» | 6 224,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 71 469,4 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений(организаций) |
| Мероприятие Содержание муниципальных учреждений(организаций) | МКУ «Управление жилищным фондом ПМО» | 6 224,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 9 320,7 | 71 469,4 |

».

Приложение 4

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 7

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»**

**за счет средств бюджета Пермского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»  | Всего, в т. ч.: | 95 694,8 | 70 776,7 | 44 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 128,6 |
| УЖО | 94 205,2 | 70 776,7 | 44 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 177,0 |
| Управление социального развития ПМО | 1 489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 951,6 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Всего, в т. ч.: | 41 883,7 | 44 544,2 | 44 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 666,6 |
| УЖО | 40 394,1 | 44 544,2 | 44 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 177,0 |
| Управление социального развития ПМО | 1 489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 489,6 |
| Основное мероприятие 1  | УЖО | 30 094,40  | 3 618,30  | 3 618,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37 331,00  |
| Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей |
| Мероприятие  | УЖО | 30 094,40  | 3 618,30  | 3 618,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37 331,00  |
| Обеспечение жильем молодых семей |
| Основное мероприятие 2  | УЖО | 11 789,30  | 11 663,60  | 10 443,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33 896,60  |
| Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  |
| Мероприятие  | УЖО | 4 141,40  | 4 141,40  | 3 175,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 457,90  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| Мероприятие | УЖО | 6 158,30  | 7 522,20  | 7 268,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 949,10  |
| Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
| Мероприятие | Управление социального развития ПМО | 1 489,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 489,60  |
| Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 53 310,0 | 25 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 020,6 |
| УЖО | 53 310,0 | 25 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 020,6 |
| Основное мероприятие 2  | УЖО | 20 849,00  | 25 710,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 46 559,60  |
| Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края |
| Мероприятие  | УЖО | 20 849,00  | 25 710,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 46 559,60  |
| Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания |
| Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | 32 461,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 461,00  |
| Мероприятие  | УЖО | 32 461,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 461,00  |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч.: | 501,1 | 522,0 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,4 |
| УЖО | 501,1 | 522,0 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,4 |
| Основное мероприятие 1 | УЖО | 501,1  | 522,0  | 418,4  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1 441,4  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие  | УЖО | 497,5  | 518,2  | 414,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1 430,3  |
| Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Мероприятие  | УЖО | 3,6  | 3,8  | 3,8  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11,1  |
| Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |

».

Приложение 5

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 8

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»**

**за счет средств федерального бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»  | Всего, в т. ч.: | 166 377,8 | 12 424,1 | 10 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189 431,4 |
| УЖО | 166 377,8 | 12 424,1 | 10 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189 431,4 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Всего, в т. ч.: | 12 424,1 | 12 424,1 | 10 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 477,7 |
| УЖО | 12 424,1 | 12 424,1 | 10 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 477,7 |
| Основное мероприятие 2  | УЖО | 12 424,10  | 12 424,10  | 10 629,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35 477,70  |
| Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Мероприятие  | УЖО | 12 424,10  | 12 424,10  | 10 629,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35 477,70  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 153 953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 953,7 |
| УЖО | 153 953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 953,7 |
| Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | 153 953,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 153 953,70  |
| Мероприятие Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | УЖО | 153 953,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 153 953,70  |

».

Приложение 6

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 9

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»**

**за счет всех источников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»  | Всего, в т. ч.: | 326 922,7 | 108 766,0 | 79 727,1 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 639 665,8 |
| Бюджет Пермского муниципального округа | 64 850,1 | 25 565,2 | 24 440,6 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 24 850,0 | 239 105,8 |
| Бюджет Пермского края | 95 694,8 | 70 776,8 | 44 657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 128,6 |
| Федеральный бюджет | 166 377,8 | 12 424,1 | 10 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189 431,4 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Всего, в т. ч.: | 54 307,8 | 56 968,3 | 54 868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 144,3 |
| Бюджет Пермского края | 41 883,7 | 44 544,2 | 44 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 666,6 |
| Федеральный бюджет | 12 424,1 | 12 424,1 | 10 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 477,7 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 239 667,8 | 27 063,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 731,6 |
| Бюджет Пермского муниципального округа | 32 404,1 | 1 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 757,3 |
| Бюджет Пермского края | 53 310,0 | 25 710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 020,6 |
| Федеральный бюджет | 153 953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 953,7 |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»  | Всего, в т. ч.: | 13 512,0 | 3 167,3 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 36 446,3 |
|  |
| Бюджет Пермского муниципального округа | 13 512,0 | 3 167,3 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 3 294,5 | 36 446,3 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч.: | 19 435,1 | 21 566,7 | 21 564,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 170 343,6 |  |
| Бюджет Пермского муниципального округа | 18 934,0 | 21 044,7 | 21 146,1 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 21 555,5 | 168 902,2 |  |
| Бюджет Пермского края | 501,1 | 522,0 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,4 |  |

».

Приложение 7

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 10

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г.**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2023 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2021-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 4 615,0 | 503 | х | 5 262,2 | 24 410,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район | х | х | 4 615 | 503 | х | 5 262,2 | 24 410,0 | х | х |
| Этап 2021 года |
| 1 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 1961 | 28.12.2015 | 337,1 | 29 | 31.12.2021 | 454,0 | 454,0 | 59:32:0630006:16080 | сформирован под одним домом |
| Этап 2022 года |
| 2 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 1953 | 19.11.2015 | 389,9 | 64 | 31.12.2024 | 333,0 | 1 837,0 | 59:32:2000001:2366 | сформирован под одним домом |
| 3 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 1934 | 31.12.2015 | 575,7 | 37 | 31.12.2024 | 385,0 | 743,0 | 59:32:2000001:2370 | сформирован под одним домом |
| 4 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 1952 | 31.12.2015 | 382,2 | 44 | 31.12.2024 | 300,0 | 896,0 | 59:32:2000001:2376 | сформирован под одним домом |
| 5 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 1960 | 18.11.2015 | 53,2 | 8 | 31.12.2024 | 79,0 | 958,0 | 59:32:0370003:5226 | сформирован под одним домом |
| 6 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 1962 | 18.11.2015 | 63,0 | 14 | 31.12.2024 | 140,0 | 1 042,0 | 59:32:0370003:89 | сформирован под одним домом |
| 7 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 1969 | 24.10.2013 | 153,8 | 11 | 31.12.2024 | 115,0 | 1 215,0 | 59:32:1750001:732 | сформирован под одним домом |
| 8 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 1969 | 20.11.2015 | 143,3 | 14 | 31.12.2024 | 116,0 | 675,0 | 59:32:1750001:888 | сформирован под одним домом |
| 9 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы,ул. Полевая, д. 2 | 1967 | 16.12.2015 | 287,6 | 25 | 31.12.2024 | 578,0 | 1 635,0 | 59:32:0590001:436 | сформирован под одним домом |
| 10 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы,ул. Полевая, д. 3 | 1967 | 16.12.2015 | 206,0 | 17 | 31.12.2024 | 171,0 | 712,0 | 59:32:0590001:296 | сформирован под одним домом |
| 11 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 1954 | 28.12.2016 | 11,2 | 4 | 31.12.2024 | 159,6 | 1 237,0 | 59:32:1220001:3222 | сформирован под одним домом |
| 12 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 1930 | 01.10.2015 | 260,2 | 28 | 31.12.2024 | 414,9 | 1 706,0 | 59:32:1220001:308 | сформирован под одним домом |
| 13 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 1952 | 18.11.2015 | 396,6 | 51 | 31.12.2024 | 368,0 | 3 560,0 | 59:32:0370003:5273 | сформирован под одним домом |
| 14 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Кичаново,ул. Безымянная, д. 5 | 1975 | 25.12.2015 | 312,7 | 43 | 31.12.2024 | 196,0 | 2 225,00 | 53:32:0760001:1327 | сформирован под одним домом |
| 15 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 1957 | 08.10.2015 | 258,3 | 38 | 31.12.2024 | 510,1 | 1 900,00 | 59:32:1420001:406 | сформирован под одним домом |
| 16 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 1957 | 08.10.2015 | 315,0 | 45 | 31.12.2024 | 536,3 | 1 745,0 | 59:32:1420001:405 | сформирован под одним домом |
| 17 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 1962 | 08.10.2015 | 280,7 | 20 |  31.12.2024 | 283,7 | 1 570,0 | 59:32:1320002:2235 | сформирован под одним домом |
| 18 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 1983 | 31.07.2014 | 188,5 | 11 | 31.12.2024 | 122,6 | 300,0 | 59:32:0100009:14012 | сформирован под одним домом |

».

Приложение 8

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 11

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**переселения граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 01 января 2017 г.**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. | чел. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего подлежит переселению в 2021 – 2024 гг. | 337,1 | 1 617,50 | 2660,40 | х | х | 4 615,0 | 29 | 147 | 327 | х | х | 503 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2021 года | 337,1 | х | х | х | х | 337,1 | 29 | Х | х | х | х | 29 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 337,1 | х | х | х | х | 337,1 | 29 | Х | х | х | х | 29 |
|  | Всего по этапу 2022 года | х | 1 617,50 | 2 660,40 | х | х | 4 277,90 | х | 147 | 327 | х | х | 474 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | х | 59,80 | 330,10 | х | х | 389,9 | х | 5 | 59 | х | х | 64 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | х | 324,90 | 250,80 | х | х | 575,7 | х | 20 | 17 | х | х | 37 |
| 4 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | х | 78,10 | 304,10 | х | х | 382,2 | х | 7 | 37 | х | х | 44 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | х | 26,60 | 26,60 | х | х | 53,2 | х | 2 | 6 | х | х | 8 |
| 6 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | х | 10,90 | 52,10 | х | х | 63,0 | х | 4 | 10 | х | х | 14 |
| 7 | п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | х | 72,80 | 323,80 | х | х | 396,6 | х | 8 | 43 | х | х | 51 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | х | 0,00 | 11,20 | х | х | 11,2 | х | 0 | 4 | х | х | 4 |
| 9 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | х | 194,50 | 65,70 | х | х | 260,2 | х | 18 | 10 | х | х | 28 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | х | 0,00 | 287,60 | х | х | 287,6 | х | 0 | 25 | х | х | 25 |
| 11 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | х |  0,00 | 206,00 | х | х | 206,0 | х | 2 | 17 | х | х | 19 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | х | 31,50 | 122,30 | х | х | 153,8 | х | 2 | 9 | х | х | 11 |
| 13 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | х | 70,40 | 72,90 | х | х | 143,3 | х | 5 | 9 | х | х | 14 |
| 14 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | х | 312,7 | х | х | х | 312,7 | х | 43 | 0 | х | х | 43 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | х | 0,00 | 258,30 | х | х | 258,30 | х | 0 | 38 | х | х | 38 |
| 16 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | х | 68,90 | 246,10 | х | х | 315,00 | х | 9 | 36 | х | х | 45 |
| 17 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | х | 177,90 | 102,80 | х | х | 280,7 | х | 13 | 7 | х | х | 20 |
| 18 | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | х | 188,5 | х | х | х | 188,5 | х | 11 | 0 | х | х | 11 |

».

Приложение 9

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 12

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | **Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч.** | **4 615,0** | **283 562 241,63** | **1 954,6** | **1 954,6** | **91 262 996,0** | **0,0** | **0,0** | **2 660,4** | **2 660,4** | **192 299 245,63** | **0,0** | **0,0** | **2 660,4** | **192 299 245,63** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **2 660,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Всего по этапу 2021 года** | **337,1** | **14 684 076,0** | **337,1** | **337,1** | **14 684 076,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская,д. 5 | 337,1 | 14 684 076,0 | 337,1 | 337,1 | 14 684 076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по этапу 2022 года** | **4 277,90** | **268 878 165,63** | **1 617,5** | **1 617,5** | **76 578 920,0** | **0,0** | **0,0** | **2 660,4** | **2 660,4** | **192 299 245,63** | **0,0** | **0,0** | **2 660,4** | **192 299 245,63** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 660,4** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 389,9 | 26 691 485,81 | 59,8 | 59,8 | 2 831 171,20 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 330,1 | 23 860 314,61 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 23 860 314,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 575,7 | 33 510 411,26 | 324,9 | 324,9 | 15 382 065,60 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 250,8 | 18 128 345,66 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 18 128 345,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 382,2 | 25 678 546,93 | 78,1 | 78,1 | 3 697 566,4 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 304,1 | 21 980 980,53 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 21 980 980,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 53,2 | 3 182 053,73 | 26,6 | 26,6 | 1 259 350,4 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 26,6 | 1 922 703,33 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 1 922 703,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 63,0 | 4 281 945,97 | 10,9 | 10,9 | 516 049,6 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 3 765 896,37 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 3 765 896,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 396,6 | 26 851 580,70 | 72,8 | 72,8 | 3 446 643,2 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 323,8 | 23 404 937,50 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 23 404 937,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 11,2 | 809 559,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 809 559,30 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 809 559,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 260,2 | 13 957 340,66 | 194,5 | 194,5 | 9 208 408,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 65,7 | 4 748 932,66 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 4 748 932,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 287,6 | 20 788 326,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 287,6 | 20 788 326,21 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 20 788 326,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 206,0 | 14 890 108,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 206,0 | 14 890 108,48 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 14 890 108,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 153,8 | 10 331 434,38 | 31,50 | 31,50 | 1 491 336,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 122,3 | 8 840 098,38 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 8 840 098,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 143,3 | 8 602 318,23 | 70,40 | 70,40 | 3 333 017,6 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 72,9 | 5 269 363,63 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 5 269 363,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 312,7 | 14 804 468,80 | 312,7 | 312,7 | 14 804 468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 258,3 | 18 670 461,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 258,3 | 186 70 461.26 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 186 70 461.26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 315,0 | 21 050 621,49 | 68,9 | 68,9 | 3 262 001,6 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 246,1 | 17 788 619,89 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 17 788 619,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 280,7 | 15 853 095,42 | 177,9 | 177,9 | 8 422 497,6 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 102,8 | 7 430 597,82 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 7 430 597,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 188,5 | 8 924 344,00 | 188,5 | 188,5 | 8 924 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 10

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 13

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 01 января 2017 г.**

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | Всего  | в том числе | Всего  | в том числе | Всего  | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 503 | 152 | 56 | 96 | 4 615,0 | 1 954,6 | 2 660,4 | 283 562 241,63 | 250 295 360,87 | 33 266 880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 29 | 8 | 8 | 0 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 14 684 076,00 | 13 949 872,20 | 734 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 5 | 29 | 8 | 8 | 0 | 337,1 | 337,1 | 0,0 | 14 684 076,00 | 13 949 872,20 | 734 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 474 | 144 | 48 | 96 | 4 277,9 | 1 617,5 | 2 660,4 | 268 878 165,63 | 236 345 488,67 | 32 532 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 64 | 21 | 3 | 18 | 389,9 | 59,8 | 330,1 | 26 691 485,81 | 22 988 394,55 | 3 703 091,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 37 | 13 | 7 | 6 | 575,7 | 324,9 | 250,8 | 33 510 411,26 | 30 035 363,11 | 3 475 048,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 44 | 14 | 3 | 11 | 382,2 | 78,1 | 304,1 | 25 678 546,93 | 22 212 656,51 | 3 465 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 53,2 | 26,6 | 26,6 | 3 182 053,73 | 2 832 092,06 | 349 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 63,0 | 10,9 | 52,1 | 4 281 945,97 | 3 694 023,36 | 587 922,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 51 | 16 | 3 | 13 | 396,6 | 72,8 | 323,8 | 26 851 580,70 | 23 185 688,14 | 3 665 892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 4 | 1 | 0 | 1 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 809 559,30 | 688 719,66 | 120 839,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 28 | 12 | 8 | 4 | 260,2 | 194,5 | 65,7 | 13 957 340,66 | 12 788 066,28 | 1 169 274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 25 | 5 | 0 | 5 | 287,6 | 0,0 | 287,6 | 20 788 326,21 | 17 685 336,81 | 3 102 989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 17 | 5 | 0 | 5 | 206,0 | 0,0 | 206,0 | 14 890 108,48 | 12 667 522,18 | 2 222 586,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 153,8 | 31,5 | 122,3 | 10 331 434,38 | 8 937 341,84 | 1 394 092,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 14 | 4 | 2 | 2 | 143,3 | 70,4 | 72,9 | 8 602 381,23 | 7 649 193,74 | 953 187,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 43 | 8 | 8 | 0,0 | 312,7 | 312,7 | 0,0 | 14 804 468,80 | 14 064 245,36 | 740 223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 38 | 12 | 0 | 12 | 258,3 | 0,0 | 258,3 | 18 670 461,26 | 15 883 596,99 | 2 786 864,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 45 | 14 | 3 | 11 | 315,0 | 68,9 | 246,1 | 21 050 621,49 | 18 232 286,04 | 2 818 335,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 20 | 7 | 4 | 3 | 280,7 | 177,9 | 102,8 | 15 853 095,42 | 14 322 835,24 | 1 530 260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 11 | 4 | 4 | 0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 8924 344,00 | 8 478 126,80 | 446 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 11

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 14

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2017 г.**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2021-2030 гг., в том числе: | х | х | 5 288,06 | 312 | х | 6198,40 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный округ | х | х | 5 288,06 | 312 | х | 6198,40 | х | х |
| Этап 2022 года |  |  | 1293,96 | 48 |  | 2 341,0 |  |  |
| 1 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 1960 | 28.01.2019 | 591,30 | 27 | 31.12.2022 | 979,00 | 59:32:0170001:4 | сформирован под одним домом |
| 2 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 1980 | 02.04.2019 | 702,66 | 21 | 31.12.2022 | 1 362,00 | 59:32:0170001:2 | сформирован под одним домом |
| Этап 2025-2030 годы |  |  | 3 994,10 | 264 |  | 3857,40 |  |  |
| 3 | п. Юго-Камский | п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31 | 1964 | 13.02.2018 | 223,20 | 11 | 31.12.2030 | 663,00 | 59:32:0100009:14016 | сформирован под одним домом |
| 4 | п. Ферма | п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1 | 1953 | 15.12.2021 | 207,70 | 12 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 5 | Д. Кочкино | д. Кочкино, ул. 1456 км., д, 1 | 1954 | 06.09.2021 | 165,90 | 14 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 6 | д. Шуваята | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 | 1969 | 07.12.2018 | 90,70 | 10 | 31.12.2030 | 877,00 | 59:32:2230001:337 | сформирован под одним домом |
| 7 | д. Няшино | д. Няшино, ул. Железнодорожная, д. 24 | 1970 | 11.08.2021 | 178,1 |  | 31.12.2030 | х | х | х |
| 8 | п. Сылва | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 | 1960 | 25.10.2019 | 343,20 | 35 | 31.12.2030 | 673,00 | 59:32:0050027:11978 | сформирован под одним домом |
| 9 | с. Фролы | с. Фролы, ул. 5-я Ферма, 1 | 1923 | 15.05.2017 | 91,00 | 8 | 31.12.2030 | 325,00 | 59:32:2250001:12 | сформирован под одним домом |
| 10 | д. Петровка | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 | 1965 | 26.11.2019 | 568,50 | 17 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 11 | д. Чуваки | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 | 1968 | 15.10.2019 | 181,90 | 12 | 31.12.2030 | 347,4 | 59:32:0840001:155 | сформирован под одним домом |
| 12 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 | 1976 | 15.06.2017 | 154,60 | 9 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 13 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 | 1964 | 15.06.2017 | 337,80 | 17 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 14 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, 1 | 1984 | 27.09.2021 | 157,30 | 15 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 15 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | 1966 | 15.06.2017 | 320,90 | 21 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 16 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 | 1966 | 15.06.2017 | 137,80 | 7 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 17 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 | 1961 | 15.06.2017 | 79,0 | 2 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 18 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Мира, 1 | 1967 | 23.08.2022 | 335,10 | 20 | 31.12.2030 | х | х | х |
| 19 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 12 | 1966 | 23.08.2022 | 211,40 | 34 | 31.12.2030 | 517,00 | 59:32:0010003:10171 | сформирован под одним домом |
| 20 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14 | 1967 | 23.08.2022 | 210,00 | 20 | 31.12.2030 | 455,00 | 59:32:0010003:10167 | сформирован под одним домом |

».

Приложение 12

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 15

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**переселения граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым после 01 января 2017 г.**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028  | 2029 | 2030 | Всего |
| кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего подлежит переселению в 2021 – 2030 гг. | х | 1293,96 | х | х | 687,50 | 1180,80 | 374,30 | 616,00 | 414,10 | 421,4 | 4988,06 | х | 48 | х | х | 47 | 60 | 38 | 43 | 22 | 54 | 312 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего по этапу 2022 года | х | 1 293,96 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 293,96 | х | 48 | х | х | х | х | х | х | х | х | 48 |
| 1 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | х | 591,30 | х | х | х | х | х | х | х | х | 591,30 | х | 27 | х | х | х | х | х | х | х | х | 27 |
| 2 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | х | 702,66 | х | х | х | х | х | х | х | х | 702,66 | х | 21 | х | х | х | х | х | х | х | х | 21 |
|  | Всего по этапу 2025-2030 года |  |  |  |  | 687,50 | 1180,80 | 674,30 | 616,00 | 414,10 | 421,4 | 3994,10 |  |  |  |  | 47 | 60 | 38 | 43 | 22 | 54 | 264 |
| 3 | п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31 | х | х | х | х | 223,20 | х | х | х | х | х | 223,20 | х | х | х | х | 11 | х | х | х | х | х | 11 |
| 4 | п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1 | х | х | х | х | 207,7 | х | х | х | х | х | 207,7 | х | х | х | х | 12 | х | х | х | х | х | 12 |
| 5 | д. Кочкино, ул. 1456 км., д, 1 | х | х | х | х | 165,90 | х | х | х | х | х | 165,90 | х | х | х | х | 14 | х | х | х | х | х | 14 |
| 6 | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 | х | х | х | х | 90,70 | х | х | х | х | х | 90,70 | х | х | х | х | 10 | х | х | х | х | х | 10 |
| 7 | д. Няшино, ул. Железнодорожная, д. 24 | х | х | х | х | х | 178,1 | х | х | х | х | 178,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 8 | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 | х | х | х | х | х | 343,20 | х | х | х | х | 343,20 | х | х | х | х | х | 35 | х | х | х | х | 35 |
| 9 | с. Фролы, ул. 5-я Ферма, 1 | х | х | х | х | х | 91,00 | х | х | х | х | 91,00 | х | х | х | х | х | 8 | х | х | х | х | 8 |
| 10 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 | х | х | х | х | х | 568,50 | х | х | х | х | 568,50 | х | х | х | х | х | 17 | х | х | х | х | 17 |
| 11 | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 | х | х | х | х | х | х | 181,90 | х | х | х | 181,90 | х | х | х | х | х | х | 12 | х | х | х | 12 |
| 12 | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 | х | х | х | х | х | х | 154,60 | х | х | х | 154,60 | х | х | х | х | х | х | 9 | х | х | х | 9 |
| 13 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 | х | х | х | х | х | х | 337,80 | х | х | х | 337,80 | х | х | х | х | х | х | 17 | х | х | х | 17 |
| 14 | п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, 1 | х | х | х | х | х | х | х | 157,30 | х | х | 157,30 | х | х | х | х | х | х | х | 15 | х | х | 15 |
| 15 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | х | х | х | х | х | х | х | 320,90 | х | х | 320,90 | х | х | х | х | х | х | х | 21 | х | х | 21 |
| 16 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 | х | х | х | х | х | х | х | 137,80 | х | х | 137,80 | х | х | х | х | х | х | х | 7 | х | х | 7 |
| 17 | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | 79,00 | х | 79,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 | х | 2 |
| 18 | п. Кукуштан, ул. Мира, 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 335,10 | х | 335,10 | х | х | х | х | х | х | х | х | 20 | х | 20 |
| 19 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 211,40 | 211,40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 34 | 34 |
| 20 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 210,00 | 210,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20 | 20 |

».

Приложение 13

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 07.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438

«Приложение 16

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым после 01 января 2017 г.**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно:Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно:Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | Всего  | в том числе | Всего  | в том числе | Всего  | в том числе: | Всего  | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | 48 | 28 | 18 | 10 | 1 293,96 | 793,50 | 500,46 | 57 722 261,64 | 0,00 | 43 291 696,22 | 14 430 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 48 | 28 | 18 | 10 | 1 293,96 | 793,50 | 500,46 | 57 722 261,64 | 0,00 | 43 291 696,22 | 14 430 565,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 27 | 13 | 7 | 6 | 591,30 | 314,0 | 277,30 | 26 377 301,70 | 0,00 | 19 782 976,27 | 6 594 325,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 21 | 15 | 11 | 4 | 702,66 | 479,5 | 223,16 | 31 344 959,94 | 0,00 | 23 508 719,95 | 7 836 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025-2030 года | 264 | х | х | х | 3994,10 | х | х | 288 701 855,66 | 288 701 855,66 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31 | 11 | х | х | х | 223,20 | х | х | 16 133 360,25 | 16 133 360,25 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1 | 12 | х | х | х | 207,7 | х | х | 15 012 988,02 | 15 012 988,02 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | д. Кочкино, ул. 1456 км., д, 1 | 14 | х | х | х | 165,9 | х | х | 11 991 597,02 | 11 991 597,02 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 | 10 | х | х | х | 90,70 | х | х | 6 555 984,66 | 6 555 984,66 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | д. Няшино, ул. Железнодорожная, д. 24 |  | х | х | х | 178,1 | х | х | 12 873 438,44 | 12 873 438,44 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 | 35 | х | х | х | 343,20 | х | х | 24 807 209,86 | 24 807 209,86 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Фролы, ул. 5-я Ферма, 1 | 8 | х | х | х | 91,00 | х | х | 6 577 669,28 | 6 577 669,28 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 | 17 | х | х | х | 568,50 | х | х | 41 092 362,48 | 41 092 362,48 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 | 12 | х | х | х | 181,90 | х | х | 13 148 110,35 | 13 148 110,35 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 | 9 | х | х | х | 154,60 | х | х | 11 174 809,57 | 11 174 809,57 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 | 17 | х | х | х | 337,80 | х | х | 24 416 886,62 | 24 416 886,62 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Кукуштан, ул. Карла Маркса, 1 | 15 | х | х | х | 157,30 | х | х | 11 369 971,18 | 11 369 971,18 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | 21 | х | х | х | 320,90 | х | х |  23 195 319,47 |  23 195 319,47 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 | 7 | х | х | х | 137,80 | х | х | 9 960 470,62 | 9 960 470,62 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 | 2 | х | х | х | 79,00 | х | х | 5 710 284,32 | 5 710 284,32 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Кукуштан, ул. Мира, 1 | 20 | х | х | х | 335,10 | х | х | 24 221 725,01 | 24 221 725,01 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая 12 | 34 | х | х | х | 211,40 | х | х | 15 280 431,71 | 15 280 431,71 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14 | 20 | х | х | х | 210,00 | х | х | 15 179 236,80 | 15 179 236,80 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».