О реализации регионального

СЭД-2023-299-01-01-05.С-869

09.11.2023

проекта «Модернизация

школьных систем

образования Пермского края»

в Пермском муниципальном

округеПермского края

В целях реализации в Пермском муниципальном округе Пермского края регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» государственной программы Пермского края «Образование и   молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318-п, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №   131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 6, 24 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять участие в реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п.   Кукуштан, ул. Мира, д. 9.

- Создать рабочую группу по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».

- Утвердить:

  - Положение о рабочей группе по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - состав рабочей группы по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - план мероприятий «дорожную карту» по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в    Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Норицина А.А.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

- Приложение 1

к постановлению

администрации Пермского

муниципального округа Пермского края

от 09.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-869

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа

I. Общие положения

  - Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и порядок организации рабочей группы по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа» (далее – рабочая группа, МАОУ «Бабкинская средняя школа»).

  - Рабочая группа создана в целях реализации в Пермском муниципальном округе регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318-п, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

- II. Задачи и функции рабочей группы

  - Основной задачей рабочей группы является осуществление контроля за реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».

  - При выполнении возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:

    - разрабатывает рекомендации для общеобразовательной организации в соответствии с задачами, возложенными на рабочую группу;

    - осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Пермского края» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».

III. Права рабочей группы

  - Рабочая группа имеет право в установленном порядке осуществлять контроль за реализацией регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае», за ходом работ по подготовке и проведению капитального ремонта МАОУ «Бабкинская средняя школа».

IV. Состав и полномочия рабочей группы

  - Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы.

  - Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.

  - Секретарь рабочей группы:

    - оповещает членов рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний;

    - доводит до сведения членов рабочей группы вопросы повестки очередного заседания;

    - ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы;

    - заверяет выписки из протоколов заседаний;

    - исполняет иные поручения председателя рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.

  - Члены рабочей группы имеют право:

    - выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на заседании рабочей группы;

    - использовать в своей деятельности информацию, полученную в рамках работы рабочей группы;

    - разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопросам деятельности рабочей группы.

  - Члены рабочей группы принимают участие в заседании рабочей группы лично. В случае невозможности присутствовать на заседании рабочей группы члены обязаны уведомить об этом секретаря рабочей группы.

V. Порядок работы рабочей группы

- Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

- Заседание рабочей группы проводится ее председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя рабочей группы.

- Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

- Работа рабочей группы организуется в форме заседаний, совещаний членов рабочей группы (в том числе с использованием аудио- и видеосвязи).

- Внеочередные заседания рабочей группы могут быть инициированы по решению председателя или членами рабочей группы.

- Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей группы, который подписывается председателем и секретарем рабочей группы.

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от  09.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-869

СОСТАВ

рабочей группы по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа»

| Норицин Алексей Александрович | - | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Соснина Наталья Александровна Дюкова Елена Аркадьевна | - - | начальник управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя комиссии начальник отдела общего образования управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ермаков Дмитрий Александрович | - | директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МУ УКС) |
| Фролов Сергей Александрович | - | директор МКУ «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» |
| Ширяева Елена Сергеевна | - | директор МАОУ «Бабкинская средняя школа» (далее – директор школы) |
| Кетова Валерия Дмитриевна | - | директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» |

- Приложение 3

к постановлению

администрации Пермского

муниципального округа Пермского края

от 09.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-869

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Пермском крае» в Пермском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта муниципального автономного образовательного учреждения «Бабкинская средняя школа»

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение заседаний рабочей группы | ноябрь 2023 года – сентябрь 2025 года | Председатель рабочей группы |
|  | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению бренда школы и дизайнерских решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | Ноябрь 2023 –август 2025 года | Директор школы |
|  | Разработка дизайнерских решений помещений школы в рамках работ по капитальному ремонту МАОУ «Бабкинская средняя школа» | до декабря 2023 года | Рабочая группа |
|  | Информирование родителей о предстоящем капитальном ремонте | в течение 2023 года | Директор школы |
|  | Организация работы «горячей линии» по работе с родителями | С января 2024 года | Директор школы |
|  | Еженедельный мониторинг хода выполнения работ по капитальному ремонту с предоставлением фотоотчета о проведении капитального ремонта в Министерство образования и науки Пермского края (далее МОиН ПК) | еженедельно, с даты начала работ по капитальному ремонту | МУ УКС, директор школы |
|  | Направление информации о подписании актов выполненных работ в МОиН ПК | В течение 10 дней после подписания каждого акта | МУ УКС |
|  | Предоставление в МОиН ПК отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной в Соглашении | За текущий финансовый год - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Управление образования |
|  | Предоставление в МОиН ПК отчета об исполнении встречных обязательств (обеспечение антитеррористической защищенности объекта, дополнительного профессионального образования, обновление учебников, привлечение обучающихся, их родителей, педагогов к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капремонта) | До 30 октября 2025 года | Управление образования |
| 2. Организация образовательного процесса |  |  |  |
|  | Формирование плана организации образовательного процесса в МАОУ «Бабкинская средняя школа» на период проведения капитального ремонта | До 15 ноября 2023 года | Управление образования, директор школы |
|  | Организация образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта | На период проведения работ по капитальному ремонту | Директор школы |
|  | Организация подвоза обучающихся | На период проведения работ по капитальному ремонту | Директор школы, управление образования, МКУ АХС |
|  | Организация размещения материальных ценностей | На период проведения работ по капитальному ремонту | Директор школы |
| 3. Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению |  |  |  |
|  | Подготовка документации для проведения закупочных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту | Ноябрь 2023 года | МУ УКС |
|  | Заключение контракта на выполнение работ | Ноябрь 2023г. | МУ УКС |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту | Май 2024 года – сентябрь 2025 года | МУ УКС |
|  | Приемка законченного капитальным ремонтом объекта | Сентябрь 2025 года | МУ УКС, управление образования |
|  | Предоставление в МОиН ПК документов, подтверждающих фактическое завершение работ по капитальному ремонту (КС11, КС14), итоговый фотоотчет (фото конструктивов здания после ремонта, а также помещений с оборудованием) | В течение 10 дней после подписания актов | МУ УКС, директор школы |
|  | Составление перечня планируемых к закупке средств обучения и воспитания, согласно Перечню средств обучения и воспитания, утверждённому приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 №804 | До 15 ноября 2023 года | Директор школы, управление образования |
|  | Направление перечня средств обучения и воспитания в МОиН ПК на согласование | Декабрь 2023 года | Управление образования |
|  | Подготовка документации для осуществления закупочной деятельности средств обучения и воспитания | Сентябрь –ноябрь 2024 года | Директор школы |
|  | Организация закупочной деятельности | декабрь 2024 -февраль 2025 года | Директор школы |
|  | Предоставление информации о закупке оборудования по итогам поставки оборудования | не позднее 10 календарных дней со дня осуществления поставки | Директор школы |
|  | Анализ потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | До 15 ноября 2023 года | Директор школы, МКУ ЦРО |
| 4. Организационные мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования педагогических работников |  |  |  |
|  | Формирование плана дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ «Бабкинская средняя школа», сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года | до 15 ноября 2023 года | Директор школы, МКУ ЦРО |
|  | Обучение управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МАОУ «Бабкинская средняя школа» и педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ «Бабкинская средняя школа» | в течение января -мая 2024 года | Директор школы, МКУ ЦРО |
| 5. Мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) |  |  |  |
|  | Анализ обеспечения в отношении МАОУ «Бабкнская средняя школа» (здания, расположенного по адресу: п. Кукуштан, ул. Мира, 9) требований к антитеррористической защищённости объектов, (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | До 15 ноября 2023 года | Директор школы, МКУ АХС |
|  | Составление плана об обеспечению антитеррористической защищенности объектов | До 1 декабря 2023 года | Директор школы, МКУ АХС |
|  | Исполнение плана по обеспечению антитеррористической безопасности | До 1 сентября 2025 года | Директор школы, МКУ АХС |
|  | Контроль выполнения плана по обеспечению антитеррористической безопасности | Декабрь 2023 года – сентябрь 2025 года | Рабочая группа |