13.11.2023

СЭД-2023-299-01-01-05.С-881

Об утверждении инвестиционного проекта «Поставка и установка газовой модульной котельной 
в п. Юго-Камский»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края от  21  ноября 2018 г. № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в    рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на     реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований»,  пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский».

- Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский» являются расходными обязательствами Пермского муниципального округа, главным распорядителем бюджетных средств является управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Варушкина И.А.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 13.11.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-881

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Поставка и установка газовой модульной котельной

в п. Юго-Камский»

I. Общие положения

| 1.1 | Наименование проекта | Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта | Отсутствие либо нахождение в неработоспособном состоянии систем теплоснабжения; Использование физически и морально устаревшего оборудования, что приводит к неэффективному потреблению энергоресурсов в процессе производства и передачи тепловой энергии; Высокий уровень расходов на услуги теплоснабжения. |
| 1.3 | Цель проекта | Создание условий для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение надежности, стабильности подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения, снижение затрат на теплоснабжение |
| 1.4 | Задачи проекта | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг; Создание условий для сбережения энергоресурсов и обеспечение надежности функционирования системы теплоснабжения; Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях; Снижение затрат на топливо, а также сокращение удельных расходов воды и электроэнергии |
| 1.5 | Обоснование реализации инвестиционного проекта | Статья 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - вопросы организации теплоснабжения относятся к вопросам местного значения; Статья 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения; Статья 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - организация теплоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения; Постановление Правительства Пермского края от 21 ноября 2018 г. № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований» |
| 1.6 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта | Введенная в эксплуатацию газовая модульная котельная, отвечающая требованиям надзорных органов, позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям, создаст условия для сбережения энергоресурсов и обеспечение надежности функционирования системы теплоснабжения, снизит потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях на территории Пермского муниципального округа |
| 1.7 | Сметная стоимость мероприятия | 29 004,80000 тыс. руб. |
| 1.8 | Сроки реализации | 2024 годы |
| 1.9 | Проектная мощность | 300 кВт |
| 1.10 | Характер мероприятия | Приобретение |

II. Этапы реализации инвестиционного проекта

|  | Год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 2024 | Проектно-изыскательские работы; Поставка и установка модуля котельной; Пуско-наладочные работы |

III. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

| Срок | Финансирование проекта, тыс. руб. | Всего по источникам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Краевой бюджет, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2024г. | 29 004,80000 | 14 502,40000 | 14 502,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого: | 29 004,80000 | 14 502,40000 | 14 502,40000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочно: в 2023 году выполняются работы по разработке проектно-сметной документации, объем расходов составляет 3 391,740000 тыс. руб.

IV. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Период выполнения | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур | 2024г. | 0,00000 |
| 4.2 | Заключение муниципального контракта | 2024г. | 0,00000 |
| 4.3 | Проектно-изыскательские работы, поставка и установка модуля котельной, пуско-наладочные работы | 2024г. | 29 004,80000 |
| 4.4 | Приемка, ввод объекта в эксплуатацию | 2024г. | 0,00000 |
| Итого: |  |  | 29 004,80000 |