

28.02.2023

СЭД-2023-299-01-01-05.С-107

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном округе Пермского края

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789, на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. №    СЭД-2022-299-01-01-05.С-560, Перечня муниципальных программ Пермского муниципального округа на период 2023–2030 годы, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 30 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-356,

администрация Пермского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном округе Пермского края.
2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Пермского муниципального района
от 24 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78 «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном районе»;

постановление администрации Пермского муниципального района
от 14 октября 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-545 «О внесении изменений
в Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения»
в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78»;

постановление администрации Пермского муниципального района
от 16 февраля 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-73 «О внесении изменений
в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения»
в Пермском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 24 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-78».

1. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.permraion.ru](http://www.permraion.ru)).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального округа И.А. Варушкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Пермского муниципального округа

от 28.02.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-107

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ****муниципального проекта****«Безопасность дорожного движения» в Пермском муниципальном округе Пермского края** |
| 1. Основные положения |
| Наименование муниципального проекта | БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |
| 2. Целевые показатели муниципального проекта |  |  |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях,человек на 100 тысяч населения, (чел.) | Дополнительный показатель | 12,89 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 10,12 | 11,79 | 10,51 | 9,92 |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях,человек на 10 тысяч транспортных средств, (чел.) | Основной показатель | 2,34 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 2,16 | 3,43 | 7,7 | 7,26 |
|

|  |
| --- |
| 3. Финансовое обеспечение мероприятий муниципального проекта |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего(млн рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий** |
| 1.1 | модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0 | 0,426 | 0,218 | 1,349 | 1,000 | 1,000 | 3,993 |
| 1.2 | модернизация светофорных объектов | 0,375 | 1,380 | 3,907 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 7,162 |
| 1.3 | устройство электроосвещения на автомобильных дорогах | 4,272 | 4,525 | 3,399 | 3,486 | 1,500 | 1,500 | 18,682 |
| 1.4 | устройство тротуаров | 12,550 | 21,687 | 16,763 | 11,594 | 1,500 | 1,500 | 65,594 |
| 1.5 | устройство дорожных знаков | 1,448 | 2,995 | 6,832 | 1,228 | 0,300 | 0,300 | 13,103 |
| 1.6 | устройство искусственных неровностей | 1,590 | 0,597 | 0,491 | 1,276 | 0,300 | 0,300 | 4,554 |
| 1.7 | устройство барьерного ограждения | 7,316 | 5,974 | 4,731 | 7,105 | 1,000 | 1,000 | 27,126 |
| 1.8 | нанесение дорожной разметки  | 1,524 | 3,907 | 3,168 | 1,786 | 1,600 | 1,600 | 13,585 |
|  | **Итого, в том числе:** | **29,075** | **41,491** | **39,509** | **28,324** | **7,700** | **7,700** | **153,799** |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 18,255 | 20,010 | 17,995 | 20,539 | 6,000 | 6,000 | 88,799 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 10,820 | 21,481 | 21,514 | 7,286 | 1,700 | 1,700 | 64,501 |
| **2** | **Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | содержание Аварийно- спасательной службы  | 0 | 2,600 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 41,400 |
| 2.2 | строительство здания для аварийно-спасательной службы | 0 | 20,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,722 |
| 2.3. | приведение в нормативное состояние автодорог вблизи медицинских учреждений  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого, в том числе:** | **0** | **23,322** | **9,700** | **9,700** | **9,700** | **9,700** | **62,122** |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0 | 23,322 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 62,122 |
| **3** | **Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего(млн рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | создание условий для вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, в том числе: | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 1,320 |
| 3.1.1 | проведение ежегодного районного конкурса учащихся по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,330 |
| 3.1.2 | проведение районного конкурса «Юный инспектор дорог» | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,240 |
| 3.1.3 | изучение безопасного поведения на дорогах в рамках ежегодных месячников безопасности, посвященных «Дню защиты детей» (1 апреля – 1 июля) и «Дню знаний» (20 августа – 20 сентября) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,750 |
|  | **Итого, в том числе:** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **1,320** |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 1,320 |
| **4** | **Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения (информационное сопровождение,****профилактика)** |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | издание и размещение информационных материалов (бюллетеней, листовок и иной продукции) | 0,005 | 0,005 | 0,080 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,120 |
| 4.2 | информационное сопровождение в социальных сетях: страницы официальных групп пресс-службы Пермского муниципального округа Вконтакте (<https://vk.com/permraionpress>) и Инстаграм (<https://www.instagram.com/presspermraion> | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 4.3 | информационное сопровождение на официальном сайте Пермского муниципального округа <http://www.permraion.ru/> | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| 4.4 | информационное сопровождение в газете «Нива» | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,018 |
|  | **Итого, в том числе:** | **0,010** | **0,010** | **0,085** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,150** |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 0,010 | 0,010 | 0,085 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,150 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего(млн рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | **29,305** | **65,043** | **49,514** | **22,135** | **17,635** | **17,635** | **201,267** |
| межбюджетные трансферты бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований | 18,255 | 20,010 | 17,995 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | 77,760 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края) | 11,050 | 45,033 | 31,519 | 12,635 | 11,635 | 11,635 | 123,507 |