299-2024-01-05.С-21

22.01.2024

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период

2024–2025 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы Пермского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов, в  соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и  о  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в    Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 06 сентября 2012 г. № 889 «О   выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и   тепловых сетей», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 15 декабря 2022 г. № 66 «О   территориальных органах администрации Пермского муниципального округа Пермского края», пунктом 4 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пермского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пермского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

  - Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (объектов жилищного фонда) Пермского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

  - Утвердить состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы (образовательных организаций, учреждений культуры, молодежи и спорта, здравоохранения) Пермского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

  - Установить следующие сроки полной готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов:

5.1.  образовательных организаций – до 20 августа 2024 г.;

5.2.  учреждений культуры, молодежи и спорта, здравоохранения, жилищного фонда, котельных, центральных тепловых пунктов, наружных и   внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – до 30 августа 2024 г.

  - Начальникам территориальных управлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края:

6.1.  в срок до 09 февраля 2024 г. утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций с указанием объектов, подлежащих проверке, сроков проведения проверки и документов, проверяемых в ходе проведения проверки;

6.2.  в срок до 15 февраля 2024 г. предоставить в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа:

6.2.1.  программу проверки к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

6.2.2.  согласованные пообъектные планы-графики по подготовке котельных, центральных тепловых пунктов, наружных и внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в    осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

6.2.3.  объемы финансирования, предусмотренные на подготовку к    эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

6.3.  ежемесячно до 20 июня, 20 июля, 20 августа 2024 г. предоставлять в    МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в  соответствии с утвержденным пообъектным планом-графиком подготовки котельных, центральных тепловых пунктов акты проверки готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов наружных и внутренних сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения согласно приложению 18 к  настоящему постановлению, а также паспорта готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

6.4.  ежемесячно до 20 мая, 20 июня, 20 июля, 20 августа, 20 сентября, 20   октября 2024 г. предоставлять в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа форму № 1 ЖКХ (зима) срочная согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

6.5.  осуществлять постоянный контроль за соблюдением пообъектных планов-графиков подготовки объектов систем теплоснабжения и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период        2024–2025 годов;

6.6.  обеспечить в период подготовки к отопительному периоду            2024–2025 годов работу комиссии по проведению проверок готовности к   отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций в   соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к  отопительному периоду» (далее – Правила). Заседания комиссии проводить не менее 2 раз в месяц.

7.  Управлению жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края:

7.1.  в срок до 09 февраля 2024 г. утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов жилищного фонда с указанием объектов, подлежащих проверке, сроков проведения проверки и документов, проверяемых в ходе проведения проверки.

7.2.  в срок до 15 февраля 2024 г. предоставить в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа:

7.2.1.  программу проверки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов жилищного фонда;

7.2.2.  согласованные:

адресный план-график подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

пообъектный план-график подготовки жилищного фонда к    осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7.2.3.  объемы финансирования, предусмотренные на подготовку к     эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

7.3.  ежемесячно до 20 мая, 20 июня, 20 июля, 20 августа, 20 сентября, 20   октября 2024 г. предоставлять в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа форму № 1 ЖКХ (зима) срочная согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

7.4.  ежемесячно до 20 июня, 20 июля, 20 августа 2024 г. предоставлять в    МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в  соответствии с утвержденным адресным планом-графиком по подготовке объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, акты проверки готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов согласно приложению 18 к настоящему постановлению, а также паспорта готовности к    отопительному периоду 2024–2025 годов согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

7.5.  осуществлять постоянный контроль за соблюдением адресного плана-графика подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в  осенне-зимний период 2024–2025 годов, а также плана-графика прекращения подачи горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к отопительному периоду;

7.6.  обеспечить в период подготовки к отопительному периоду         2024–2025 годов работу комиссии по проведению проверок готовности к    отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов жилищного фонда в соответствии с Правилами. Заседания комиссии проводить не менее 2 раз в месяц.

8.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа»:

8.1.  в срок до 09 февраля 2024 г. утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы с указанием объектов, подлежащих проверке, сроков проведения проверки и документов, проверяемых в ходе проведения проверки;

8.2.  в срок до 15 февраля 2024 г. предоставить в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа:

8.2.1.  программу проверки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, и объектов здравоохранения;

8.2.2.  согласованные:

адресный план-график подготовки объектов социальной сферы к   осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

пообъектные планы-графики по подготовке объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, и объектов здравоохранения к    эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

8.2.3.  объемы финансирования, предусмотренные на подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

8.3.  ежемесячно до 20 мая, 20 июня, 20 июля, 20 августа, 20 сентября, 20   октября 2024 г. предоставлять в МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа форму № 1 ЖКХ (зима) срочная согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

8.4.  ежемесячно до 20 июня, 20 июля, 20 августа 2024 г. предоставлять в  МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа в  соответствии с утвержденным адресным планом-графиком по подготовке объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, и   объектов здравоохранения акты проверки готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов согласно приложению 18 к настоящему постановлению, а также паспорта готовности к отопительному периоду     2024–2025 годов согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

8.5.  осуществлять постоянный контроль за соблюдением адресных планов-графиков подготовки объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов;

8.6.  обеспечить в период подготовки к отопительному периоду         2024–2025 годов работу комиссии по проведению проверок готовности к    отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы в соответствии с Правилами. Заседания комиссии проводить не менее 2 раз в месяц.

9.  Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, учреждений социальной сферы и организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края, независимо от форм собственности, имеющих на своем балансе, на правах аренды либо в   управлении объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:

9.1.  в срок до 09 февраля 2024 г. разработать, утвердить и предоставить:

9.1.1.  в территориальные управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края пообъектный план-график подготовки котельных, центральных тепловых пунктов, бойлеров, тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период    2024–2025 годов согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

9.1.2.  в управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края адресный план-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

9.1.3.  в муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» адресный план-график подготовки объектов социальной сферы – образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9.2.  в срок до 09 февраля 2024 г. предоставить:

9.2.1.  в территориальные управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края план мероприятий по подготовке котельных, центральных тепловых пунктов, бойлеров, тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

9.2.2.  в управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края план мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

9.2.3.  в муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы: образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

9.3.  в срок до 09 февраля 2024 г. предоставить:

9.3.1.  в территориальные управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку котельных, центральных тепловых пунктов, бойлеров, тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в  осенне-зимний период 2024–2025 годов, а также объемы финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту, реконструкции, вводу в     эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2024 году согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

9.3.2.  в управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку объектов жилищного фонда к эксплуатации в  осенне-зимний период 2024–2025 годов, а также объемы финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту, реконструкции, вводу в     эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2024 году согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

9.3.3.  в муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку объектов социальной сферы: образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта к эксплуатации в осенне-зимний период     2024–2025 годов, а также объемы финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2024 году согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

9.4.  ежемесячно до 15 июня, 15 июля, 15 августа 2024 г. предоставлять:

9.4.1.  в территориальные управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края информацию о ходе выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду, текущего и     капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельных, центральных тепловых пунктов, бойлеров, тепловых сетей, водоснабжения и водоотведения) согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

9.4.2.  в управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края информацию о ходе выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду, текущего и     капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства (жилищного фонда) согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

9.4.3.  в муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» информацию о ходе выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду, текущего и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства (образовательных организаций, культуры, физической культуры и спорта, учреждений здравоохранения);

9.5.  ежемесячно до 15 июня, 15 июля, 15 августа 2024 г. предоставлять в    управление жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края в соответствии с утвержденным адресным планом-графиком:

паспорта готовности зданий, жилых домов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

акты осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

акты готовности системы теплопотребления объекта к отопительному периоду 2024–2025 годов согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2024–2025 годов согласно приложению 16 к настоящему постановлению; акты герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

10.  Руководителям ресурсоснабжающих организаций, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края, независимо от форм собственности, имеющих на своем балансе, на правах аренды либо в   управлении объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:

10.1.  ежемесячно до 15 июня, 15 июля, 15 августа 2024 г. предоставлять в территориальные управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края:

акты проверки исправности промышленных вентиляционных и    дымоотводящих систем согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

акты гидравлического испытания котельной согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

акты о готовности котельной к работе в отопительный период 2024–2025 годов согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

акты готовности тепловой сети в отопительном периоде 2024–2025 годов согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

акты проверки технического состояния котельной согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

протоколы проверки знаний обслуживающего персонала котельной согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

информацию о характеристиках системы теплоснабжения муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края согласно приложению 26 к настоящему постановлению.

11.  Предоставление документов, указанных в настоящем постановлении, осуществлять посредством межведомственной системы электронного документооборота (МСЭД).

12.  Признать утратившими силу постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края:

от 20 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-33 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2023–2024 годов»;

от 28 июля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-595 «О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-33 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2023–2024 годов».

13.  Разместить настоящее постановление на сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

14.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

15.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

- СОСТАВ

- комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

- и социальной сферы Пермского муниципального округа Пермского края

- к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов

| Председатель комиссии: | - | первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
| Секретарь комиссии: | - | консультант производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
| Члены комиссии: | - | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, возглавляющий функционально-целевой блок «Жилищное развитие» |
|  | - | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
|  | - - - | начальник управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | - | начальник управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
|  | - | директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | - | руководитель ресурсоснабжающей организации, хозяйствующей на территории Пермского муниципального округа Пермского края (по согласованию) |
|  | - - | инспектор государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию) инженерно-технический работник газовой службы по внутриквартирному газовому оборудованию Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию) |
|  | - | государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

- СОСТАВ

- комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций Пермского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| Председатель комиссии: | - | первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - | начальник территориального управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Секретарь комиссии: | - | консультант производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
| Члены комиссии: | - | заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | - | начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | - | директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | - | руководитель ресурсоснабжающей организации, хозяйствующей на территории Пермского муниципального округа Пермского края (по согласованию) |
|  | - | государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

- СОСТАВ

- комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (объектов жилищного фонда) Пермского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| Председатель: | - | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, возглавляющий функционально-целевой блок «Жилищное развитие» |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: | - | заместитель начальника управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальник отдела учета и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Секретарь: | - | консультант управления жилищных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Члены комиссии: | - | инспектор государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию) |
|  | - | инженерно-технический работник газовой службы по внутриквартирному газовому оборудованию Пермского районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию) |
|  | - | руководитель УК, ТСЖ (по согласованию) |

Приложение 4

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

- СОСТАВ

- комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы (образовательных организаций, учреждений культуры, молодежи и спорта, здравоохранения) Пермского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период

- 2024–2025 годов

| Председатель комиссии: | - | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, руководитель аппарата администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - | начальник управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Секретарь комиссии: | - | консультант управления образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Члены комиссии: | - | директор муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» |
|  | - | консультант муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба Пермского муниципального округа» |

| Приложение 5 к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.01.2024№ 299-2024-01-05.С-21 УТВЕРЖДАЮ: Начальник (предприятия) «___»__________2024 года АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Жилищный фонд | Здания жилищного фонда |  |  | Количество проживающих человек | График готовности жилых домов по состоянию на: |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество | Из них с центральным отоплением | Общая площадь, кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.07. 2024г. | 02.08. 2024г. | 30.08.2024г |  |  |  |
|  | Территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома без управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия)

«___»__________2024 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

| № | Жилищный фонд | Жилых домов |  | Общая площадь, м² | Количество проживаю-щих человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  |  | 01.07. 2024 | 02.08. 2024 | 30.08. 2024 |
| I | Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территориальное управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Частный: ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, номер телефона

Приложение 7

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия)

«___»__________2024 года

| АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Здания объекта социальной сферы | Адрес объекта | Зданий, шт |  |  | График готовности зданий учреждений по состоянию на: |  |  |  |
|  |  |  | количество | из них с центр. отопл. | площадь объекта | 15.06.2024 | 17.07.2024 | 05.08.2024 | 20.08.2024 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель ФИО, должность, номер телефона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия)

«___» ______________2024 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду

2024-2025 годов

| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. |  |  | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с ц. о. | Общая площадь, м² | 15.06. 2024 | 17.07. 2024 | 15.08 2024 | 30.08. 2024 |
| 1 | Объекты социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны быть перечислены все поселения и в каждом указаны учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия)

«___» ______________2024 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

Расположение (территория, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива |  |
| 2 | Вид резервного топлива |  |
| 3 | Котлы |  |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной |  |

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06.2024 | 17.07.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 10 к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке к отопительному сезону по (наименование предприятия, управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ведомственный ж/ф) на 2024-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наимено-вание поселения |  | Наименование работ, перечень объектов |  | объем, ед. |  | сети, км |  | текущий ремонт, тыс. руб. |  | капит. ремонт тыс. руб. | срок испол-нения | ответствен-ный |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |

Руководитель предприятия:                                                                           ______________

(подпись)

(печать)

Приложение 11

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия)

«___»______________2024 года

ОБЪЕМЫ

финансирования работ

| Муниципальное образование | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства управляющих организаций / предприятий | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального округа (территориального органа) | Собственные средства предприятий ЖКХ | ВСЕГО |
| Объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов. |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования работ по капитальному ремонту и текущему ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2024 году. |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

| Приложение 12 к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 22.01.2024№ 299-2024-01-05.С-21 СВЕДЕНИЯ о подготовке ЖКХ территорий, независимо от форм собственности (№ 1-ЖКХ/зима/срочная ежемесячная) до 15 числа по Пермскому округу на _________ 202__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | № строки | Единицы измерения | Код по ОКЕИ | ВСЕГО | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд муниципального образования | 01 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
| в том числе | 02 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -ведомственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -частный (кроме индивидуального), ТСЖ | 07 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих сетей водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 40 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 42 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих электрических сетей, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, по всем видам собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично - дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.м2 | 059 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений, по всем видам собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, по всем видам собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, по всем видам собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| -другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс.м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| ЖКХ к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к СЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - в том числе: уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия _________________________

Приложение 13

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

ПАСПОРТ

готовности жилого дома / здания к эксплуатации в осенне-зимний период

2024-2025 годов

«_____»___________________202_г.

Адрес: _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Принадлежность объекта _____________________________________________________________________________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки _______________________________________________________________________________________________

2. Характеристика:

износ в %_______________этажность_______________подъездов___________ квартир

наличие подвалов, цокольных этажей, м² общей площади ______________________________________________________

общая площадь здания , м²_________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения___________________________________________________________________________________________

газоснабжения ____________________________________________________________________________________________

твердого и жидкого топлива_________________________________________________________________________________

энергоснабжения __________________________________________________________________________________________

вентиляция _______________________________________________________________________________________________

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления _____________________________________________________

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

| N | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

_______________________________________________________________________________________,

членов комиссии:

________________________________________________________________________________________

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

______________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен /не подготовлен.

(нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии: ________________________/___________________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

члены комиссии: ____________________________/_______________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 202_-202_ годов.

«___» ___________________ 202__ г.

Приложение 14

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__»	202  г.

(дата составления акта)

В ходе проведения осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания), расположенного по адресу:

_______________________________________________________________

(адрес объекта проверки)

выявлено:

| 1 | Общее количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | теплоснабжение |  |
| 1.2 | водоснабжение |  |
| 1.3 | водоотведение |  |
| 1.4 | электроснабжение |  |
| 1.5 | прочие |  |
| 2 | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, по которым требуется выполнение работ по герметизации, в том числе: |  |
| 2.1 | теплоснабжение |  |
| 2.2 | водоснабжение |  |
| 2.3 | водоотведение |  |
| 2.4 | электроснабжение |  |
| 2.5 | прочие |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 15

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

готовности системы теплопотребления объекта к отопительному

периоду 2024-2025 годов

«__»______________202    г.

(дата составления акта)

Уполномоченное лицо теплоснабжающей организации:

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки) ____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № ___ от «___» ________ 20__ г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкций № __ от «___» __________ 20___ г., выдано ____________________________________________________________________,

(наименование организации, выдавшей удостоверение)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплопотребляющей энергоустановки потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования, технической документации и так далее), расположенного по адресу:______________________________________________________________.

(адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в осенне-зимний период, установленных ПТЭТЭ (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

I. Проверка выполнения установленных требований путем участия

представителя теплоснабжающей организации в приемке

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнено/ не выполнено | дата выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывки системы отопления |  |  |  |
| 2. Гидравлических испытаний на прочность и плотность |  |  |  |  |
| 2.1 | Системы отопления |  |  |  |
| 2.2 | Трубопроводов тепловых сетей Потребителя |  |  |  |
| 2.3 | Теплового ввода |  |  |  |
| 2.4 | Узла управления |  |  |  |
| 2.5 | Водоподогревателя отопления |  |  |  |
| 2.6 | Водоподогревателя ГВС |  |  |  |
| 2.7 | Системы вентиляции (калориферных установок) |  |  |  |
| 3 | Установки/ревизии сужающих устройств |  |  |  |

- II. Визуальный осмотр выполнения установленных требований

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие/отсутствие | Исправное/неисправное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии |  |  |  |
| 4.2 | Отопления |  |  |  |
| 4.3 | ГВС |  |  |  |
| 5 | Наличия и состояния запорно-регулирующей арматуры на систему отопления здания |  |  |  |
| 6 | Наличия и состояния запорной арматуры и фланцевых соединений системы вентиляции |  |  |  |
| 7 | Состояния тепловой изоляции ИТП |  |  |  |
| 8 | Отсутствия перемычек между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  |
| 9 | Отсутствия прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 10. Устройств защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом): |  |  |  |  |
| 10.1 | Автоматического регулятора температуры отопления |  |  |  |
| 10.2 | Автоматического регулятора температуры ГВС |  |  |  |
| 10.3 | Автоматического регулятора расхода теплоносителя для калориферной установки |  |  |  |
| 10.4 | Предохранительных клапанов (регуляторов) давления теплоносителя 1 контур |  |  |  |
| 11. Контрольно-измерительных приборов в контрольных точках: |  |  |  |  |
| 11.1 | Манометров (поверенных): |  |  |  |
| 11.2 | Термометров (поверенных): |  |  |  |
| 12. Технической документации |  |  |  |  |
| 12.1 | Проектной документации |  |  |  |
| 12.2 | Паспорта (исполнительной документации) ИТП |  |  |  |
| 12.3 | Принципиальной схемы ИТП |  |  |  |
| 12.4 | Типовой инструкции для обслуживающего персонала ИТП |  |  |  |
| 12.5 | Программы действий обслуживающего персонала по предупреждению размораживания трубопроводов и систем отопления здания при аварийных отключениях теплоснабжения в условиях отрицательных температур наружного воздуха |  |  |  |
| 13 | Соответствия ИТП и системы отопления проекту |  |  |  |
| 14 | Наличия освещения в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) |  |  |  |
| 15 | Наличия запоров помещения ИТП |  |  |  |

| 16. Наличия неурегулированной задолженности |  |  | _______________________________ (имеется/не имеется) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключение |  |  |  |  |
| Потребителем _____________________________________________ установленные (наименование организации) требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу: _____________________________________________________________ (адрес объекта проверки) к отопительному периоду 2024-2025 годов ____________________________________ (выполнены/не выполнены) |  |  |  |  |
| Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________ (полное наименование и ИНН организации) |  | Представитель потребителя тепловой энергии _____________________________________ (полное наименование и ИНН организации) |  |  |
| ___________________ (подпись/печать) | /_____________ (Ф.И.О.) | _________________ (подпись/печать) |  | /_________________ (Ф.И.О.) |

Приложение 16

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2024-2025 годов

«__»______________202    г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся___________________________________________,

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) по адресу: ________________________________________________________________

с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания

Результаты обследования:

|  |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вент. каналы | Сечение дымоходов и вентканалов, см.*см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентканалам | Герметичность дымоходов и вентканалов | Состояние дымоходов и вентканалов (очистка от сажи и мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентканалах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещения) №_______________________.

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №_______________________________________________________.

(пригодны, непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах №____________________________________.

(пригодны, непригодны)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание)_______________________________________________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей обследование

дымоходов и вентиляционных каналов_____________________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Приложение 17

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__»__________________20___ г.

(дата составления акта)

В соответствии с актом осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения от «__» _________ 20___ г. произведены работы по герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи) объекта (здания), расположенного по адресу: ______________________________________________.

________________________________

| № п/п | Инженерные коммуникации | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, по которым требуется проведение работ по герметизации, шт. | Произведена герметизация и утепление вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, шт. | Даты проведения работ по герметизации вводов (выводов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | теплоснабжение |  |  |  |
| 2 | водоснабжение |  |  |  |
| 3 | водоотведение |  |  |  |
| 4 | электроснабжение |  |  |  |
| 5 | прочие |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание) _____________________________________________/____________/

(полное наименование и ИНН организации)		                (Ф.И.О., подпись, печать)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей работы

________________________________/___________/

(полное наименование и ИНН организации)      (Ф.И.О. подпись, печать)

Приложение 18

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов

__________________________                                       «__» _________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                  			   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________ (наименование территориального управления, учреждения, организации)

______________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от «__» __________ 20__ г., утвержденной
______________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________
(полное наименование территориального управления, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;
….

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: __________________________________________________________.
                                                            (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: ______________________________________________________________________

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__»_____________20__г.____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 19

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов

Выдан_____________________________________________________________,

(полное наименование территориального управления, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии – объект жилищного фонда, объект социальной сферы в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________;

2. ___________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от____________ № ____.

Руководитель

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 20

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

проверки исправности промышленных вентиляционных

и дымоотводящих систем

Котельная: _________________________________________________________

Ответственный исполнитель: _________________________________________

Бригада в составе:

1.______________________________

2.______________________________

1. Проведен осмотр и проверка работы дутьевых вентиляторов: ______________

Заключение: техническое состояние оборудования в________________ состоянии.

(удовлетворительном/неудовлетворительном)

2.Проведен осмотр и проверка работы дымососов: _________________________

Заключение: техническое состояние оборудования в________________ состоянии.

(удовлетворительном/неудовлетворительном)

3.Проведен осмотр и обследование газоходов, боровов, дымоходов:____________

Заключение: техническое состояние оборудования в________________ состоянии.

(удовлетворительном/неудовлетворительном)

4.Проведен осмотр дымовой трубы:________________________________________

Заключение: техническое состояние оборудования в________________ состоянии.

(удовлетворительном/неудовлетворительном)

Системы: _______________________________________к эксплуатации.

(готовы/ не готовы)

Ответственный исполнитель: ___

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 21

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

гидравлического испытания котельной ________________________

Комиссия в составе: ____________________________________________________

Председателя комиссии: ______________________________________________________________________

Члены комиссии:

1.________________________

2._________________________

составили настоящий акт о том, что произведены гидравлические испытания: наружных тепловых сетей на участке котельной ____________________________,

установлено (Ризб=Рраб+___% доведено гидропрессом до ___ кгс/см2).

Падение давления в течении ____ минут ___________________________________.

(наблюдалось/не наблюдалось).

На основании вышеизложенного, что результаты проведенного гидравлического испытания удовлетворяют предъявленным требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭУ).

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 22

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

о готовности котельной ________________________________ к работе в отопительный период 2024-2025 годов

Комиссия в составе: ____________________________________________________

Председателя комиссии: ________________________________________________

Члены комиссии:

1.________________________

2._________________________

провела проверку готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов по следующим вопросам:

- наличие нормативно-технической документации по устройству и безопасной эксплуатации котлов и систем теплоснабжения;

- проверка знаний инструкций обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями правил ОТ, технологий производства и промышленной безопасности;

- выполнение текущих ремонтов и ревизии оборудования котельной, газового оборудования, систем КИП и А;

- исправность промышленных вентиляционных и дымоотводящих систем.

Комиссия определила, что котельная к работе в отопительный сезон 20__-20___ годов _________________________________________________________________.

(готова/ не готова)

Пуск котельной в работу осуществлять в соответствии с правилами безопасной эксплуатации оборудования.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 23

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

готовности тепловой сети в отопительном периоде 2024-2025 годов

Котельная :____________________________________________________________

Комиссия в составе: ____________________________________________________

Председателя комиссии: ________________________________________________

Члены комиссии:

1.________________________

2._________________________

выполнили проверку состояния камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, гидроиспытания и промывки тепловых сетей.

Результаты проверки:

При гидроиспытании трубопроводов тепловых сетей ______________________________________________________________________

По истечении _____ минут, после отключения насоса стрелка манометра ______________________________________________________________________

При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие дефекты:_______________________________________________________________

Состояние люков тепловых камер, сети: _______________________ состоянии.

(удовлетворительном/неудовлетворительном)

Гидропневматическая промывка тепловой сети: ____________________________.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 24

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

АКТ

проверки технического состояния котельной ____________________

Комиссия в составе: ____________________________________________________

Председателя комиссии: ________________________________________________

Членов комиссии:

1.______________________________

2.______________________________

проверила состояние тепломеханического и энергетического состояния оборудования.

Проверкой установлено:

| Наименование | Оценка технического состояния |
| --- | --- |
| Здание котельной Кровля Заполнение оконных и дверных проемов Санитарное состояние служебных помещений |  |
| Котлы Наличие режимных карт, обмуровка котлов, поверхности нагрева, арматура и гарнитура котлов, вентиляционное оборудование, дымовая труба |  |
| Экономайзеры Обмуровка |  |
| Топливное хозяйство ГРУ Внутреннее газовое оборудование |  |
| Трубопроводы Сетевые Подпиточные Дренажные |  |
| Насосы Сетевые, подпиточные, рециркуляционные Исходной воды, солевые |  |
| Оборудование химводоподготовки Баки-аккумуляторы, прочие баки, фильтры, солерастворитель |  |
| Водонагреватели Теплообменники |  |
| Электрооборудование Электрооборудование котельной |  |

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 25

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

ПРОТОКОЛ №____

проверки знаний обслуживающего персонала котельной  _____________________

«___»______202__ г.

состав экзаменационной комиссии:

Председателя комиссии: ________________________________________________

Члены комиссии:

- ___________________

- ___________________

- ____________________

наименование участка: __________________________________________________

провела проверку знаний согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированным Минюстом России 30 декабря 2020 г. (далее - ПОТЭЭ), правилам по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н, зарегистрированных Минюстом России 29 декабря 2020 г. (далее - ПОТЭТ), федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 № 61962, технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

| № билета | Фамилия, имя, отчество | Должность | Отметка | Заключение | Подпись проверяемого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 26

к постановлению

администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 22.01.2024 № 299-2024-01-05.С-21

ИНФОРМАЦИЯ

о характеристиках системы теплоснабжения муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края