299-2024-01-05.С-825

15.10.2024

О внесении изменений

в муниципальную программу «Улучшение жилищных

условий граждан Пермского

муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 21 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-438, от 02 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-845, от 27 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-933, от 26 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1040, от 29 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1065, от 16 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-89, от 12 марта 2024 г. № 299-2024-01-05.С-150, от 04 июня 2024 г. № 299-2024-01.05.С-440, от 01 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-592), изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug).

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением приложений с 14 по 19 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», действие которых возникает с 01 сентября 2024 г. в части реализации мероприятий в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 08 мая 2024 г. № 260-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025–2030 годы», и которые вступают в силу со дня подписания соглашения о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и средств бюджета Пермского края.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 15.10.2024  № 299-2024-01-05.С-825

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан

Пермского муниципального округа»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| 1 | Цель муниципальной программы | Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан. 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда. 4. Создание условий для управления многоквартирными домами. 5. Содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 6. Создание условий для реализации Программы. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2023–2030 годов. Программа реализуется по этапам. |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, курирующий блок жилищно-коммунального хозяйства. |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ) |
| 6 | Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ «Центр УЖКХ»); - Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УИФР); - Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МУ УКС) |
| 7 | Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»; Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»; Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом»; Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| 8 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 860 421,05 тыс. рублей |

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1. Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является улучшение жилищных условий жителей Пермского муниципального округа.

Программа направлена на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

2.2. Основной целью Программы является повышение доступности жилья для граждан Пермского муниципального округа, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

2.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

2.3.1. реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан;

2.3.2. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2.3.3. обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда;

2.3.4. создание условий для управления многоквартирными домами;

2.3.5. содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.3.6. создание условий для реализации Программы.

2.4. Муниципальной программой предусмотрено реализация следующих утвержденных региональных программ:

постановление Правительства Пермского края от 22 марта 2019 г. № 202-п «Об утверждении Порядка предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и не жилых зданий (сооружений) расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» (далее – Программа № 202-п);

постановление Правительства Пермского края от 17 января 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п» (далее – Программа № 215-п);

В рамках Программы № 215-п предусмотрено увеличение количества молодых семей, улучивших жилищные условия, до 31 декабря 2030 г. – предусмотрено 374 семьи.

постановление Правительства Пермского края от 07 сентября 2022 г. № 771-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по  переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания» (далее – Программа № 771-п);

Количество семей, улучивших жилищные условия в результате переселения жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания в рамках Программы № 771-п, – предусмотрено 23 семьи.

постановление Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018–2020 годы» (далее – Программа № 217-п);

Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 217-п, –   предусмотрено 48 человек.

постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019 – 2025 годы» (далее – Программа № 227-п);

Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 227-п, – предусмотрено 475 человек.

постановление Правительства Пермского края от 08 мая 2024 г. № 260-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025 – 2030 годы» (далее – Программа № 260-п);

Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 260-п, – предусмотрено 245 человек.

2.5. Ожидаемый результат реализации муниципальной программы.

Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия, к 31 декабря 2030 г. – планируется 374, в том числе в рамках региональной программы:

Программа № 215-п – 374.

Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда к 31 декабря 2030 г. планируется всего 9 190,36 кв. м, в том числе в рамках региональных программ:

Программа № 227-п – 4 277,9 кв. м;

Программа № 217-п – 1 293,96 кв. м;

Программа № 260-п – 3 618,5 кв. м.

Общая площадь снесенных аварийных домов в рамках муниципальной программы – всего 15 390,8 кв. м, в том числе в рамках региональной Программы № 202-п – 283,7 кв. м.

- 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ), ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РАСЧЕТ ИХ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

3.1. Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 5 к настоящей Программе.

Основные мероприятия Программы сгруппированы по 4 подпрограммам:

паспорт подпрограммы «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» представлен в приложении 1 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» представлен в приложении 2 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Управление муниципальным жилищным фондом» представлен в приложении 3 к настоящей Программе;

паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

3.2. Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Расчет показателя | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета, буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия; | ед. | КСуж = КСсн + КСсв КСсн – количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма; КСсв – количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат, жилищных субсидий. | Форма федерального статистического наблюдения № 4-жилфонд; |
| 2 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв. м. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы»; |
|  |  |  |  | Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы»; |
|  |  |  |  | Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 08.05.2024 № 260-п, «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2030 годы»; |
| 3 | Общая площадь снесенных аварийных домов | кв. м | Площадь расселенных снесенных аварийных домов | Квартальные и годовые отчеты об исполнении программы |
| 4 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Сведения о реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствующем году*; сведения о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году** |
| 5 | Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья | кв. м | Количество введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья | Отчет об использовании средств федерального, краевого и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»*; отчет об использовании средств бюджета Пермского края, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом), а также отчет о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году** |
| 6 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников подпрограммы | ед. | Дмс=Кмс/Кмссс Кмс – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный период; Кмссс - количество молодых семей, состоящих в списках на участие в подпрограмме на начало отчетного периода; | Приказ министерства социального развития ПК «список молодых семей- претендентов на получение социальной выплаты в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»; Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат за счет средств краевого бюджета молодым семьям в рамках реализации подпрограммы» 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»; |
| 7 | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отчет о расходовании субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Распоряжение администрации Пермского муниципального округа о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд Пермского муниципального округа |

| 8 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда | ед. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 24.04.2018 № 217-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы»; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2024 годы»; |  |
|  |  |  |  | Отчет «о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках реализации мероприятий по Постановлению Правительства Пермского края от 08.05.2024 № 260-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2030 годы»; |  |
| 9 | Количество снесенных расселенных аварийных домов | ед. | Количество снесенных расселенных аварийных домов | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН); Муниципальный контракт, акт выполненных работ по сносу; |  |
| 10 | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | Дздсн=Кздсн/Квжп *100 где: Кздсн - количество заключенных договоров социального найма; Квжп – количество распоряжений о предоставлении жилых помещений. | Распоряжения о предоставлении жилых помещений; Заключенные договоры социального найма; |  |
| 11 | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | Успнжп = Сппн / Снпн * 100% Сппн – сумма полученной платы за наем жилых помещений в отчетном году; Снпн – сумма начисленной платы за наем муниципальных жилых помещений за отчетный год. | Годовая финансовая отчетность форма № 0503110 «Справка по заключению счетов»; № 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»; |  |
| 12 | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | П = (П1 + П2 +.. + Пn) / n; где П - показатель подпрограммы «Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей»; П1, П2, .., Пn - процент исполнения показателей муниципальной программы и подпрограмм «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»; n - количество показателей муниципальной программы и подпрограмм; | Данные, представленные управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |  |
| 13 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | Дмкд=Кмкдр/Кмкдв*100 где: Кмкдр - количество многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления многоквартирными домами; Кмкдв - количество многоквартирных домов, в отношении которых должен быть выбран (либо определен) способ управления | Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) |  |

# *Ежемесячная (ежеквартальная) отчётность в рамках соглашения о реализации мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за  счет  средств , предусмотренных на эти цели в соответствующем году;

# ** Ежемесячная (ежеквартальная) отчётность в рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» в соответствующем году

4. ФИНАСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Информация о финансовом обеспечении реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального округа;

приложение 7 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 8 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 9 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ МАЛОЧИСЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА

5.1. Приложение 10 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.

5.2. Приложение 11 – планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.

5.3. Приложение 12 – план мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.

5.4. Приложение 13 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п.

5.5. Приложение 14 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г.

5.6. Приложение 15 – планируемые показатели по этапам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г.

5.7. Приложение 16 – план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения.

5.8. Приложение 17 – план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения.

5.9. Приложение 18 – перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2022 г.

5.10. Приложение 19 – план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2022 г.

5.11. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края о бюджете Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

5.12. По результатам ежегодной оценки эффективности и   результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем»

| 1 | Цель муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей. 2. Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 4. Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2023 по 2030 год. Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 141 632,59 тыс. рублей |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2023–2030 годов. Подпрограмма реализуется в соответствии с региональными адресными программами: № 202-п; № 771-п; № 217-п; № 227-п; № 260-п. Мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 413 725,59 тыс. рублей |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Управление жилищным фондом»

| 1 | Цель муниципальной подпрограммы | Эффективное управление и распоряжение жилищным фондом, обеспечение его сохранности и целевого использования |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда. Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения жилищным фондом. Обеспечение проведения в установленном законодательством порядке открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в определенных законодательством случаях. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Программа рассчитана на период 2023–2030 годов. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края»; Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края»; |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 64 144,31 тыс. рублей |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| 1 | Цель муниципальной подпрограммы | Создание условий для реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Программа рассчитана на период 2023–2030 годов. Программа реализуется в один этап. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 240 918,62 тыс. рублей |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПОКАЗАТЕЛИ муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Базовые значение показателя 2021 | Плановое значение показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | УЖКХ | - | 218 | 33 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | УЖКХ | 259,2 | 3212,4 | 1065,50 | 501,80 | 396,6 | 4299,6 | 1308,6 | 263,4 | 672,0 |
|  | Общая площадь снесенных аварийных домов | кв.м. | УЖКХ | - | 1689,7 | 190,6 | 5498,8 | 769,0 | 165,9 | 4730,9 | 1752,8 | 593,1 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | УЖКХ | - | 53 | 40 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Ввод в эксплуатацию (приобретение) жилья | кв.м. | УЖКХ | 1770 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников подпрограммы | ед. | УЖКХ | 30,6 | 0,75 | 0,74 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) и включенных в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | УЖКХ | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда | ед. | УЖКХ | 22 | 338 | 144 | 31 | 19 | 79 | 111 | 20 | 6 |
|  | Количество снесенных расселенных аварийных домов | ед. | УЖКХ | - | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | УЖКХ | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | УЖКХ | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | УЖКХ | - | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | УЖКХ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Справочно

- Общая площадь расселённого аварийного жилищного фонда за 2022 год, всего - 4506,0 кв.м.

- Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате переселения из аварийного жилищного фонда за 2022 год, всего -379 человек.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет средств Пермского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | Всего, в т. ч.: | 69 200,01 | 97 053,43 | 40 386,31 | 40 361,04 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 395 299,03 |
|  | УЖКХ | 69 200,01 | 96 280,58 | 40 386,31 | 40 361,04 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 394 526,18 |
|  | УИФР | 0,00 | 772,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,85 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 46 040,52 | 40 360,03 | 3 154,06 | 3 016,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 570,90 |
|  | УЖКХ | 46 040,52 | 40 360,03 | 3 154,06 | 3 016,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 570,90 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖКХ | 44 225,59 | 37 839,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 065,01 |
| Мероприятие Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | УЖКХ | 44 225,59 | 37 839,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 065,01 |
| Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края | УЖКХ | 1 814,93 | 666,98 | 548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,07 |
| Мероприятие Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания | УЖКХ | 1 814,93 | 666,98 | 548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,07 |
| Основное мероприятие 3 "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | УЖКХ | 0,00 | 1 853,63 | 2 605,90 | 3 016,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 475,82 |
| Мероприятие Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года | УЖКХ | 0,00 | 914,61 | 2 605,90 | 3 016,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 536,80 |
| Мероприятие Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. (реализация региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы) | УЖКХ | 0,00 | 939,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,02 |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» | Всего, в т. ч.: | 4 935,46 | 24 900,77 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 63 532,17 |
|  | УЖКХ | 4 935,46 | 24 127,92 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 62 759,32 |
|  | УИФР | 0,00 | 772,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,85 |
| Основное мероприятие 1 Содержание, ремонт, капитальный ремонт жилищного фонда | УЖКХ | 4 935,46 | 16 982,74 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 55 614,14 |
|  | УИФР | 0,00 | 772,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,85 |
| Мероприятие Содержание и ремонт специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УЖКХ | 490,00 | 96,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,71 |
|  | МКУ «Центр ЖКХ» | 0,00 | 2 699,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в собственности муниципального округа | УЖКХ | 328,38 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 39 640,31 |
| Мероприятие Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖКХ | 597,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,64 |
|  | МКУ «Центр ЖКХ» | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| Мероприятие Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | УЖКХ | 553,78 | 165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,99 |
|  | МКУ «Центр ЖКХ» | 336,84 | 5 275,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 611,92 |
| Мероприятие Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | УЖКХ | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| Мероприятие Обследование и оценка технического состояния объектов жилищного фонда | УЖКХ | 0,00 | 2 845,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845,43 |
|  | МКУ «Центр ЖКХ» | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Мероприятие Кадастровые работы в отношении объектов, подлежащих сносу, сгоревших домов, а также постановка объектов на кадастровый учет | МКУ «Центр ЖКХ» | 50,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| Мероприятие Проектные работы и государственная экспертиза проектной документации по переводу из нежилого в жилое помещение | МУ УКС Пермского округа | 0,00 | 772,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,85 |
| Мероприятие Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ «Центр ЖКХ» | 1 653,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653,81 |
| Основное мероприятие 2 Снос многоквартирных домов | УЖКХ | 0,00 | 6 510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510,70 |
| Мероприятие Кадастровые работы в отношении снесенных объектов, в том числе снятие объектов с кадастрового учета | МКУ «Центр ЖКХ» | 0,00 | 147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,01 |
| Мероприятие Разработка проектов организации работ по сносу аварийных домов | МКУ «Центр ЖКХ» | 0,00 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,50 |
| Мероприятие Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МКУ «Центр ЖКХ» | 0,00 | 5 651,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 651,19 |
| Основное мероприятие 3 Формирование земельных участков под многоквартирными домами | УЖКХ | 0,00 | 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,48 |
| Мероприятие Кадастровые работы в отношении земельных участков под многоквартирными домами, в том числе подготовка межевых планов | МКУ «Центр ЖКХ» | 0,00 | 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,48 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч.: | 18 224,03 | 31 792,63 | 31 616,26 | 31 728,76 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 239 195,96 |
|  | УЖКХ | 18 224,03 | 31 792,63 | 31 616,26 | 31 728,76 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 239 195,96 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УЖКХ | 12 448,01 | 14 446,80 | 14 758,94 | 14 871,44 | 15 214,22 | 15 214,22 | 15 214,22 | 15 214,22 | 117 382,07 |
| Мероприятие Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | УЖКХ | 12 448,01 | 14 446,80 | 14 758,94 | 14 871,44 | 15 214,22 | 15 214,22 | 15 214,22 | 15 214,22 | 117 382,07 |
| Основное мероприятие 1 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | УЖКХ | 5 776,02 | 17 345,83 | 16 857,32 | 16 857,32 | 16 244,35 | 16 244,35 | 16 244,35 | 16 244,35 | 121 813,89 |
| Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ «Центр ЖКХ» | 5 776,02 | 17 345,83 | 16 857,32 | 16 857,32 | 16 244,35 | 16 244,35 | 16 244,35 | 16 244,35 | 121 813,89 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | Всего, в т. ч.: | 103 937,13 | 105 773,72 | 103 662,90 | 47 206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 579,99 |
|  | УЖКХ | 102 548,28 | 105 773,72 | 103 662,90 | 47 206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 191,14 |
|  | Управление соц. развития ПМО | 1 388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,85 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Всего, в т. ч.: | 41 341,46 | 46 190,55 | 22 487,71 | 19 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 749,83 |
|  | УЖКХ | 39 952,61 | 46 190,55 | 22 487,71 | 19 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 360,98 |
|  | Управление соц. развития ПМО | 1 388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,85 |
| Основное мероприятие 1 Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей | УЖКХ | 29 732,65 | 42 086,23 | 18 482,27 | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 961,15 |
| Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей | УЖКХ | 29 732,65 | 42 086,23 | 18 482,27 | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 961,15 |
| Основное мероприятие 2 Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УЖКХ | 10 219,96 | 1 024,56 | 4 005,44 | 1 070,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320,07 |
|  | Управление соц. развития ПМО | 1 388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,85 |
| Мероприятие Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖКХ | 3 960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,90 |
| Мероприятие Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | УЖКХ | 6 259,06 | 1 024,56 | 1 069,59 | 1 070,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423,32 |
|  | Управление соц. развития ПМО | 1 388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,85 |
| Мероприятие Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖКХ | 0,00 | 0,00 | 2 935,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935,85 |
| Основное мероприятие 3 "Оказание социальной поддержки в обеспечении жильем отдельных категорий граждан" | УЖКХ | 0,00 | 3079,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3079,76 |
| Мероприятие Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | УЖКХ | 0,00 | 3 079,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079,76 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 61 482,45 | 59 129,07 | 80 737,19 | 27 146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 495,34 |
|  | УЖКХ | 61 482,45 | 59 129,07 | 80 737,19 | 27 146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 495,34 |
| Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края | УЖКХ | 34 483,71 | 12 672,63 | 10 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 571,34 |
| Мероприятие Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания | УЖКХ | 34 483,71 | 12 672,63 | 10 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 571,34 |
| Основное мероприятие 3 "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | УЖКХ | 8 155,87 | 4 107,63 | 23 453,13 | 27 146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 863,26 |
| Мероприятие Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. | УЖКХ | 8 155,87 | 1 290,57 | 23 453,13 | 27 146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 046,20 |
| Мероприятие Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г. (реализация региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2023 годы) | УЖКХ | 0,00 | 2 817,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,06 |
| Основное мероприятие 4 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖКХ | 18 842,87 | 42 348,81 | 46 869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 060,74 |
| Мероприятие Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | УЖКХ | 18 842,87 | 42 348,81 | 46 869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 060,74 |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» | Всего, в т. ч.: | 612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,14 |
|  | УЖКХ | 612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,14 |
| Основное мероприятие 1 Содержание, ремонт, капитальный ремонт жилищного фонда | УЖКХ | 612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,14 |
| Мероприятие Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ «Центр ЖКХ» | 612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,14 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч.: | 501,08 | 454,10 | 438,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722,68 |
|  | УЖКХ | 501,08 | 454,10 | 438,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722,68 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УЖКХ | 501,08 | 454,10 | 438,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1722,68 |
| Мероприятие Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УЖКХ | 497,50 | 419,50 | 434,10 | 325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676,70 |
| Мероприятие Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УЖКХ | 3,58 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 |
| Мероприятие Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | УЖКХ | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | Всего, в т. ч.: | 104 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 542,05 |
|  | УЖКХ | 104 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 542,05 |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Всего, в т. ч.: | 11 882,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 882,70 |
|  | УЖКХ | 11 882,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 882,70 |
| Основное мероприятие 2 Оказание социальной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УЖКХ | 11 882,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 882,70 |
| Мероприятие Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖКХ | 11 882,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 882,70 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 92 659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 659,35 |
|  | УЖКХ | 92 659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 659,35 |
| Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖКХ | 92 659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 659,35 |
| Мероприятие Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | УЖКХ | 92 659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 659,35 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | Всего, в т. ч.: | 277 679,19 | 202 827,15 | 144 049,21 | 87 567,28 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 860 421,07 |  |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 69 200,01 | 97 053,43 | 40 386,31 | 40 361,04 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 37 074,56 | 395 299,03 |  |
|  | Бюджет Пермского края | 103 937,13 | 105 773,72 | 103 662,90 | 47 206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 967,85 |  |
|  | Федеральный бюджет | 104 542,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 542,05 |  |
| Подпрограмма 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | Всего, в т. ч.: | 53 224,16 | 46 190,55 | 22 487,71 | 19 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 632,53 |  |
|  | Бюджет Пермского края | 41 341,46 | 46 190,55 | 22 487,71 | 19 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 749,83 |  |
|  | Федеральный бюджет | 11 882,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 882,70 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего, в т. ч.: | 200 182,32 | 99 489,10 | 83 891,25 | 30 162,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 725,59 |  |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 46 040,52 | 40 360,03 | 3 154,06 | 3 016,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 570,90 |  |
|  | Бюджет Пермского края | 61 482,45 | 59 129,07 | 80 737,19 | 27 146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 495,34 |  |
|  | Федеральный бюджет | 92 659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 659,35 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление жилищным фондом» | Всего, в т. ч.: | 5 547,60 | 24 900,77 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 64 144,31 |  |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 4 935,46 | 24 900,77 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 5 615,99 | 63 532,17 |  |
|  | Бюджет Пермского края | 612,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,14 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т. ч.: | 18 725,11 | 32 246,73 | 32 054,26 | 32 058,26 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 240 918,64 |  |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 18 224,03 | 31 792,63 | 31 616,26 | 31 728,76 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 31 458,57 | 239 195,96 |  |
|  | Бюджет Пермского края | 501,08 | 454,10 | 438,00 | 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722,68 |  |

Приложение 10

к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  | до 31 декабря 2023 года |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2022-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 4277,9 | 475 | х | 5725,57 | 23956,0 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 4277,9 | 475 | х | 5725,57 | 23956,0 | х | х |
| 4 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, | 1953 | 19.11.2015 | 389,9 | 61 | 31.12.2024 | 556,9 | 1 837,0 | 59:32:2000001:2366 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Садовая, д. 2, лит. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, | 1934 | 31.12.2015 | 575,7 | 37 | 31.12.2024 | 646,7 | 743 | 59:32:2000001:2370 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Садовая, д. 4, лит. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, | 1952 | 31.12.2015 | 382,2 | 46 | 31.12.2024 | 496,7 | 896 | 59:32:2000001:2376 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Садовая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, | 1960 | 18.11.2015 | 53,2 | 7 | 31.12.2024 | 70,1 | 958 | 59:32:0370003:5226 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Нефтяников, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, | 1962 | 18.11.2015 | 63,0 | 14 | 31.12.2024 | 78,35 | 1 042,0 | 59:32:0370003:89 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Нефтяников, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, | 1969 | 24.10.2013 | 153,8 | 11 | 31.12.2024 | 204,8 | 1 215,0 | 59:32:1750001:732 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Парковая, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, | 1969 | 20.11.2015 | 143,3 | 12 | 31.12.2024 | 172,7 | 675 | 59:32:1750001:888 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Зеленая, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы, | 1967 | 16.12.2015 | 287,6 | 27 | 31.12.2024 | 389,6 | 1 635,00 | 59:32:0590001:436 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы, | 1967 | 16.12.2015 | 206,0 | 20 | 31.12.2024 | 295,22 | 712,0 | 59:32:0590001:296 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, | 1954 | 28.12.2016 | 11,2 | 4 | 31.12.2024 | 159,6 | 1 237,00 | 59:32:1220001:3222 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Новая, д. 1, к. б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, | 1930 | 01.10.2015 | 260,2 | 28 | 31.12.2024 | 412,0 | 1 706,0 | 59:32:1220001:308 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Октябрьская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, | 1952 | 18.11.2015 | 396,6 | 52 | 31.12.2024 | 555,5 | 3 560,0 | 59:32:0370003:5273 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Некрасова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Кичаново, | 1975 | 25.12.2015 | 312,7 | 38 | 31.12.2024 | 343,4 | 2 225,0 | 53:32:0760001:1327 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Безымянная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, | 1957 | 08.10.2015 | 258,3 | 40 | 31.12.2024 | 401,7 | 1 900,00 | 59:32:1420001:406 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Набережная, д. 22, к. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, | 1957 | 08.10.2015 | 315,0 | 48 | 31.12.2024 | 413,2 | 1 745,0 | 59:32:1420001:405 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Набережная, д. 24, к. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | с. Нижние Муллы, | 1962 | 08.10.2015 | 280,7 | 19 | 31.12.2024 | 338,5 | 1 570,0 | 59:32:1320002:2235 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Трактовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | пгт. Юго-Камский, | 1983 | 31.07.2014 | 188,5 | 11 | 31.12.2023 | 190,6 | 300,0 | 59:32:0100009:14012 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Пионерская, д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования |  |  | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021г | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019г | 2020 г | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего подлежит переселению в 2022 – 2024 гг. | х | х | х | 3 212,40 | х | 1 065,50 | х | 4277,9 | х | х | х | 331 | х | 144 | х | 475 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | 4277,9 | х | х | х | 331 | х | 144 | х | 475 |
|  | Всего по этапу 2022, 2024 года | х | х | х | 3 212,40 | х | 1 065,50 | х | 4 277,90 | х | х | х | 331 | х | 144 | х | 475 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | х | х | х | 389,90 | х | 0,00 | х | 389,90 | х | х | х | 61 | х | х | х | 61 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | х | х | х | 575,70 | х | 0,00 | х | 575,70 | х | х | х | 37 | х | х | х | 37 |
| 4 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | х | х | х | 382,20 | х | 0,00 | х | 382,20 | х | х | х | 46 | х | х | х | 46 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | х | х | х | 26,60 | х | 26,60 | х | 53,20 | х | х | х | 5 | х | 2 | х | 7 |
| 6 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | х | х | х | 0,00 | х | 63,00 | х | 63,00 | х | х | х | х | х | 14 | х | 14 |
| 7 | п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | х | х | х | 187,30 | х | 209,30 | х | 396,60 | х | х | х | 24 | х | 28 | х | 52 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | х | х | х | 11,20 | х | 0,00 | х | 11,20 | х | х | х | 4 | х | х | х | 4 |
| 9 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | х | х | х | 223,10 | х | 37,10 | х | 260,20 | х | х | х | 23 | х | 5 | х | 28 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | х | х | х | 287,60 | х | 0,00 | х | 287,60 | х | х | х | 27 | х | х | х | 27 |
| 11 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | х | х | х | 206,00 | х | 0,00 | х | 206,00 | х | х | х | 20 | х | х | х | 20 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | х | х | х | 31,50 | х | 122,30 | х | 153,80 | х | х | х | 2 | х | 9 | х | 11 |
| 13 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | х | х | х | 143,30 | х | 0,00 | х | 143,30 | х | х | х | 12 | х | х | х | 12 |
| 14 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | х | х | х | 312,70 | х | 0,00 | х | 312,70 | х | х | х | 38 | х | х | х | 38 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | х | х | х | 0,00 | х | 258,30 | х | 258,30 | х | х | х | х | х | 40 | х | 40 |
| 16 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | х | х | х | 68,90 | х | 246,10 | х | 315,00 | х | х | х | 9 | х | 39 | х | 48 |
| 17 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | х | х | х | 177,90 | х | 102,80 | х | 280,70 | х | х | х | 12 | х | 7 | х | 19 |
| 18 | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | х | х | х | 188,50 | х | 0,00 | х | 188,50 | х | х | х | 11 | х | х | х | 11 |

Приложение 12

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

|  |  | ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования |  | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: |  | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет дополнительных средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |  |  |
|  |  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  | 475 | 144 | 48 | 96 | 4277,9 | 1617,50 | 2660,40 | 312 334 512,64 | 158 992 895,29 |  | 104 229 244,24 | 0,00 | 49 112 373,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по этапу 2022 года |  | 331 | 101 | 45 | 56 | 3 212,40 | 1 549,50 | 1 662,90 | 208 758 825,27 | 158 992 895,29 |  | 22 589 568,74 | 0,00 | 27 176 361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края) |  | 331 | 101 | 45 | 56 | 3 212,40 | 1 549,50 | 1 662,90 | 208 758 825,27 | 158 992 895,29 |  | 22 589 568,74 | 0,00 | 27 176 361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 |  | 12 | 4 | 2 | 2 | 143,30 | 70,40 | 72,90 | 6 792 337,60 | 5 493 476,61 |  | 1 298 860,99 | 0,00 | 2 149 972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 |  | 38 | 8 | 8 | 0 | 312,70 | 312,70 | 0,00 | 14 955 109,60 | 14 851 189,52 |  | 103 920,08 | 0,00 | 2 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а |  | 9 | 3 | 3 | 0 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 3 432 839,00 | 3 432 839,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 530 252,80 | 0,00 |  | 530 252,80 | 0,00 | 2 665 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 |  | 27 | 5 | 0 | 5 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 17 752 936,91 | 15 653 453,18 |  | 2 099 483,73 | 0,00 | 1 298 211,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 |  | 20 | 5 | 0 | 5 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 12 516 918,40 | 11 004 352,85 |  | 1 512 565,55 | 0,00 | 1 571 220,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а |  | 61 | 21 | 3 | 18 | 389,90 | 59,80 | 330,10 | 31 844 503,75 | 28 341 034,79 |  | 3 503 468,96 | 0,00 | 2 758 001,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4 , к. а |  | 37 | 13 | 7 | 6 | 575,70 | 324,90 | 250,80 | 31 280 564,47 | 26 735 767,21 |  | 4 544 797,26 | 0,00 | 1 576 522,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 |  | 46 | 14 | 3 | 11 | 382,20 | 78,10 | 304,10 | 22 812 152,99 | 20 522 331,67 |  | 2 289 821,32 | 0,00 | 2 258 957,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 |  | 23 | 10 | 8 | 2 | 223,10 | 194,50 | 28,60 | 9 867 637,40 | 8 328 970,00 |  | 1 538 667,40 | 0,00 | 3 864 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 |  | 24 | 7 | 2 | 5 | 187,30 | 42,30 | 145,00 | 9 206 716,39 | 4 784 733,20 |  | 4 421 983,19 | 0,00 | 8 090 769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 1 487 495,94 | 1 311 078,92 |  | 176 417,02 | 0,00 | 941 181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 |  | 12 | 4 | 4 | 0 | 177,90 | 177,90 | 0,00 | 8 177 098,78 | 8 080 363,34 |  | 96 735,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 |  | 11 | 4 | 4 | 0 | 188,50 | 188,50 | 0,00 | 9 451 900,00 | 8 979 305,00 |  | 472 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по этапу 2024 года |  | 144 | 43 | 3 | 40 | 1 065,50 | 68,00 | 997,50 | 103 575 687,37 | 0,00 |  | 81 639 675,50 | 0,00 | 21 936 011,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края) |  | 144 | 43 | 3 | 40 | 1 065,50 | 68,00 | 997,50 | 103 575 687,37 | 0,00 |  | 81 639 675,50 | 0,00 | 21 936 011,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 |  | 9 | 3 | 0 | 3 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 2 038 118,60 | 0,00 |  | 2 038 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а |  | 40 | 12 | 0 | 12 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | 11 496 858,04 | 0,00 |  | 4 827 123,00 | 0,00 | 6 669 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а |  | 39 | 11 | 0 | 11 | 246,10 | 0,00 | 246,10 | 16 036 775,30 | 0,00 |  | 16 036 775,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 |  | 5 | 2 | 0 | 2 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 6 382 337,38 | 0,00 |  | 2 842 639,10 | 0,00 | 3 539 698,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 |  | 28 | 9 | 1 | 8 | 209,30 | 30,50 | 178,80 | 18 651 855,21 | 0,00 |  | 9 370 748,30 | 0,00 | 9 281 106,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 21 169 720,04 | 0,00 |  | 19 791 204,30 | 0,00 | 1 378 515,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 |  | 14 | 2 | 1 | 1 | 63,00 | 10,90 | 52,10 | 19 923 384,00 | 0,00 |  | 18 856 428,10 | 0,00 | 1 066 955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 |  | 7 | 3 | 0 | 3 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 7 876 638,80 | 0,00 |  | 7 876 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 13

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым                         до 01 января 2017 г., по способам переселения в рамках региональной адресной программы № 227-п

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | "дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |  | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. |  | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 4 277, 90 | 312 334 512,64 | 1 549, 50 | 1 549,50 60 | 72 223 968,38 | 0,00 | 0,00 | 2728, 40 | 2728, 40 | 240 110 544,26 | 0,00 | 0,00 |  | 1378, 60 | 104 800 122,90 | 65,70 | 8 211 244,29 | 1284,10 | 127 099 177,07 | 2728, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 3 212,40 | 208 758 825,27 | 1 549,50 | 1 549,50 | 72 223 968,38 | 0,00 | 0,00 | 1 662,90 | 1 662,90 | 136 534 856,89 | 0,00 | 0,00 |  | 1 378,60 | 104 800 122,90 | 65,70 | 8 211 244,29 | 218,60 | 23 523 489,70 | 1 662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 389,90 | 34 692 402,00 | 59,80 | 59,80 | 2 215 122,00 | 0,00 | 0,00 | 330,10 | 330,10 | 32 477 280,00 | 0,00 | 0,00 |  | 330,10 | 32 477 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 575,70 | 32 826 143,50 | 324,90 | 324,90 | 15 200 453,00 | 0,00 | 0,00 | 250,80 | 250,80 | 17 625 690,50 | 0,00 | 0,00 |  | 250,80 | 17 625 690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 382,20 | 24 672 782,60 | 78,10 | 78,10 | 3 454 293,00 | 0,00 | 0,00 | 304,10 | 304,10 | 21 218 489,60 | 0,00 | 0,00 |  | 304,10 | 21 218 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 26,60 | 2 428 677,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 2 428 677,89 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 2 428 677,89 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 187,30 | 17 297 485,70 | 42,30 | 42,30 | 2 006 479,60 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 15 291 006,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 5 782 566,40 | 105,90 | 9 508 439,70 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 11,20 | 3 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 3 195 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 3 195 500,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 223,10 | 13 731 799,00 | 194,50 | 194,50 | 8 513 599,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 28,60 | 5 218 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 5 218 200,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 287,60 | 19 459 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | 287,60 | 19 459 303,60 | 0,00 | 0,00 |  | 287,60 | 19 459 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 206,00 | 14 019 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 14 019 359,20 | 0,00 | 0,00 |  | 206,00 | 14 019 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 31,50 | 1 474 000,00 | 31,50 | 31,50 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 143,30 | 8 942 310,00 | 70,40 | 70,40 | 3 340 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90 | 5 601 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 5 601 350,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 312,70 | 14 957 224,00 | 312,70 | 312,70 | 14 957 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 68,90 | 3 432 839,00 | 68,90 | 68,90 | 3 432 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 177,90 | 8 177 098,78 | 177,90 | 177,90 | 8 177 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 188,50 | 9 451 900,00 | 188,50 | 188,50 | 9 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Всего по этапу 2024 года | 1 065,50 | 103 575 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,50 | 1 065,50 | 103 575 687,37 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,50 | 103 575 687,37 | 1 065,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 26,60 | 2 038 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 2 038 118,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 2 038 118,60 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 63,00 | 9 886 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 9 886 033,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 9 886 033,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 209,30 | 28 612 347,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,30 | 209,30 | 28 612 347,17 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,30 | 28 612 347,17 | 209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 37,10 | 7 144 169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 37,10 | 7 144 169,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 7 144 169,10 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 122,30 | 9 370 748,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 122,30 | 9 370 748,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 9 370 748,30 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 258,30 | 19 791 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 258,30 | 19 791 204,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 19 791 204,30 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 246,10 | 18 856 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,10 | 246,10 | 18 856 428,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,10 | 18 856 428,10 | 246,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 102,80 | 7 876 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 102,80 | 7 876 638,80 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 7 876 638,80 | 102,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 14

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  | до 31 декабря 2030 года |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2022-2023 гг. 217- п , в том числе: |  |  | х | х | 1293,96 | 48 | х | 2341,0 | х | х |
| Этап 2022 года |  |  |  |  | 1293,96 | 48 |  | 2341,0 |  |  |
| 1 | п. Таежный | п. Таежный, | 1960 | 28.01.2019 | 591,30 | 27 | 31.12.2022 | 979,00 | 59:32:0170001:4 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Советская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Таежный | п. Таежный, | 1980 | 02.04.2019 | 702,66 | 21 | 31.12.2022 | 1362,00 | 59:32:0170001:2 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Советская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| По программе переселения 2025-2030 гг. в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда (260-п), в том числе: |  |  |  |  | 3618,50 | 245 |  | 25 970,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 2025 года |  |  |  |  | 344,50 | 16 |  | 7175,40 |  |  |
| 2 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 | 1964 | 15.06.2017 | 88,10 | 2 | 31.12.2025 | 1566,00 | 59:32:0010003:10183 | сформирован под одним домом |
| 3 | д. Чуваки | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 | 1968 | 15.10.2019 | 113,20 | 7 | 31.12.2025 | 347,40 | 59:32:0050027:11978 | сформирован под одним домом |
| 4 | п. Горный | п. Горный, ул. Гаражная, д. 11 | 1953 | 30.12.2019 | 44,30 | 2 | 31.12.2025 | 3700,00 | 59:32:1130001:320 | сформирован под одним домом |
| 30 | п. Юго-Камский | п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1917 | 28.02.2020 | 12,00 | 2 | 31.12.2025 | 889,00 | 59:32:0100009:14019 | сформирован под одним домом |
| 5 | п. Сылва | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 | 1960 | 25.10.2019 | 86,90 | 3 | 31.12.2025 | 673,00 | 59:32:0050027:11978 | сформирован под одним домом |
| Этап 2026 года |  |  |  |  | 396,60 | 19 |  | 1408,00 |  |  |
| 13 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | 1966 | 15.06.2017 | 38,00 | 1 | 31.12.2026 | 1408,00 | 59:32:0010003:8576 | сформирован под одним домом |
| 29 | д. Кочкино | д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1 | 1954 | 30.12.2019 | 165,90 | 14 | 31.12.2026 | Х | х | х |
| 22 | д. Нестюково | д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2 | 1959 | 29.11.2021 | 192,70 | 4 | 31.12.2026 | х | х | х |
| Этап 2027 года |  |  |  |  | 1305,40 | 79 |  | 6377,40 |  |  |
| 11 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 | 1964 | 15.06.2017 | 249,70 | 10 | 31.12.2027 | 1566,00 | 59:32:0010003:10183 | сформирован под одним домом |
| 13 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | 1966 | 15.06.2017 | 122,90 | 3 | 31.12.2027 | 1408,00 | 59:32:0010003:8576 | сформирован под одним домом |
| 9 | д. Чуваки | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 | 1968 | 15.10.2019 | 199,60 | 9 | 31.12.2027 | 347,40 | 59:32:0840001:155 | сформирован под одним домом |
| 7 | п. Сылва | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 | 1960 | 25.10.2019 | 256,30 | 31 | 31.12.2027 | х | х | х |
| 14 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 | 1966 | 15.06.2017 | 107,70 | 3 | 31.12.2027 | 417,00 | 59:32:0010003:8577 | сформирован под одним домом |
| 20 | д. Мостовая | д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18 | 1957 | 08.08.2019 | 170,40 | 6 | 31.12.2027 | 765,00 | 59:32:1100001:2614 | сформирован под одним домом |
| 19 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б | 1976 | 15.06.2017 | 165,70 | 13 | 31.12.2027 | 1874,00 | 59:32:0010003:10168 | сформирован под одним домом |
| 22 | д. Нестюково | д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2 | 1959 | 29.11.2021 | 33,10 | 4 | 31.12.2027 | х | х | х |
| Этап 2028 года |  |  |  |  | 1308,60 | 111 |  | 7521,10 |  |  |
| 30 | п. Юго-Камский | п. Юго Камский, ул. Советская, д.31 | 1964 | 13.02.2018 | 70,10 | 4 | 31.12.2028 | 663,00 | 59:32:0100009:14016 | сформирован под одним домом |
| 4 | п. Ферма | п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1 | 1953 | 15.12.2021 | 207,70 | 10 | 31.12.2028 | х | х | х |
| 13 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | 1966 | 15.06.2017 | 160,00 | 11 | 31.12.2028 | 1408,00 | 59:32:0010003:8576 | сформирован под одним домом |
| 15 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 | 1961 | 15.06.2017 | 40,00 | 1 | 01.01.2028 | 405,10 | 59:32:0010003:4197 | сформирован под одним домом |
| 5 | д. Шуваята | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 | 1969 | 07.12.2018 | 45,00 | 4 | 31.12.2028 | 877,00 | 59:32:2230001:337 | сформирован под одним домом |
| 8 | д. Петровка | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 | 1965 | 26.11.2019 | 568,50 | 51 | 31.12.2028 | х | х | х |
|  | с. Фролы | с. Фролы, ул. 5-я Ферма,д.1 | 1923 | 15.05.2017 | 23,80 | 3 | 31.12.2028 | 468 | 59:32:225001:146 | сформирован под одним домом |
| 21 | п. Мулянка | п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15 | 1932 | 18.03.2021 | 151,60 | 22 | 31.12.2028 | х | х | х |
| 4 | п. Горный | п. Горный, ул. Гаражная, д. 11 | 1953 | 30.12.2019 | 41,90 | 5 | 31.12.2028 | 3700,00 | 59:32:1130001:320 | сформирован под одним домом |
| Этап 2029 года |  |  |  |  | 263,40 | 20 |  | 3489,00 |  |  |
| 30 | п. Юго-Камский | п. Юго Камский, ул. Советская, д.31 | 1964 | 13.02.2018 | 88,80 | 7 | 31.12.2029 | 663,00 | 59:32:0100009:14016 | сформирован под одним домом |
| 10 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 | 1976 | 15.06.2017 | 77,40 | 7 | 31.12.2029 | 1937,00 | 59:32:0010003:10180 | сформирован под одним домом |
| 30 | п. Юго-Камский | п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1917 | 28.02.2020 | 97,20 | 6 | 31.12.2029 | 889,00 | 59:32:0100009:14019 | сформирован под одним домом |
| Переселение осуществляется за счет средств муниципального образования |  |  |  |  | 335,40 | 21 |  | 2164,00 |  |  |
| Этап 2025 года |  |  |  |  | 157,30 | 15 |  | 1362,00 |  |  |
| 1 | п. Кукуштан | п. Кукуштан ул. К.Маркса, д. 1 | 1984 | 27.09.2021 | 157,30 | 15 | 31.12.2025 | 1362,00 | 59:32:4620002:4575 | сформирован под одним домом |
| Этап 2030 года |  |  |  |  | 178,10 | 6 |  | 802,00 |  |  |
| 1 | д. Няшино | д. Няшино ул. Железнодорожная,д. 24 | 1970 | 11.08.2021 | 178,10 | 6 | 31.12.2030 | 802,00 | 59:32:3430001:722 | сформирован под одним домом |

Приложение 15

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ по этапам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Всего подлежит переселению в 2022 – 2030 гг. | 0,00 | 1 293, 96 | 0,00 | 0,00 | 344, 50 | 396,50 | 1305, 40 | 1308, 60 | 263, 40 | 0,00 | 4912, 46 | 0,00 | 48, 00 | 0,00 | 0,00 | 16, 00 | 19, 00 | 79, 00 | 111, 00 | 20, 00 | 0,00 | 293,00 |
| 2 | Всего по программе переселения, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Всего по этапу 2022 года, в рамках адресной программы (217-п): | 0,00 | 1293, 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293, 96 | 0,00 | 48, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 4 | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 0,00 | 591,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,30 | 0,00 | 27, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 5 | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,66 | 0,00 | 21, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 6 | Всего по этапу 2025-2030 года в рамках адресной программы (260-п): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 396,60 | 1305,40 | 1308,60 | 263,40 | 0,00 | 3618, 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16, 00 | 19, 00 | 79, 00 | 111, 00 | 20, 00 | 0,00 | 245, 00 |
| 7 | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 8 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 |  |  |  |  | 88,10 |  |  |  |  |  | 88,10 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 9 | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 |  |  |  |  | 113,20 |  |  |  |  |  | 113,20 |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |
| 10 | п. Горный, ул. Гаражная, д. 11 |  |  |  |  | 44,30 |  |  |  |  |  | 44,30 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 11 | п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 12 | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 |  |  |  |  | 86,90 |  |  |  |  |  | 86,90 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |
| 13 | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 14 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 |  |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |
| 15 | д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1 |  |  |  |  |  | 165,90 |  |  |  |  | 165,90 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  | 14,00 |
| 16 | д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2 |  |  |  |  |  | 192,70 |  |  |  |  | 192,70 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 |
| 17 | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 18 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 |  |  |  |  |  |  | 249,70 |  |  |  | 249,70 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |
| 19 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 |  |  |  |  |  |  | 122,90 |  |  |  | 122,90 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |
| 20 | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 |  |  |  |  |  |  | 199,60 |  |  |  | 199,60 |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  | 9,00 |
| 21 | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 |  |  |  |  |  |  | 256,30 |  |  |  | 256,30 |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  | 31,00 |
| 22 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 |  |  |  |  |  |  | 107,70 |  |  |  | 107,70 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |
| 23 | д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 170,40 |  |  |  | 170,40 |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |
| 24 | п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б |  |  |  |  |  |  | 165,70 |  |  |  | 165,70 |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  | 13,00 |
| 25 | д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2 |  |  |  |  |  |  | 33,10 |  |  |  | 33,10 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |
| 26 | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308,60 | 0,00 | 0,00 | 1 308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| 27 | п. Юго Камский, ул. Советская, д.31 |  |  |  |  |  |  |  | 70,10 |  |  | 70,10 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |
| 28 | п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1 |  |  |  |  |  |  |  | 207,70 |  |  | 207,70 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
| 29 | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |
| 30 | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 31 | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |
| 32 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 |  |  |  |  |  |  |  | 568,50 |  |  | 568,50 |  |  |  |  |  |  |  | 51,00 |  |  | 51,00 |
| 33 | с. Фролы, ул. 5-я Ферма,д.1 |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |
| 34 | п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 151,60 |  |  | 151,60 |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  | 22,00 |
| 35 | п. Горный, ул. Гаражная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 41,90 |  |  | 41,90 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| 36 | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 37 | п. Юго Камский, ул. Советская, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,80 |  | 88,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 7,00 |
| 38 | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 7,00 |
| 39 | п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,20 |  | 97,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 6,00 |
| 40 | Переселение осуществляется за счет средств муниципального образования |  |  |  |  | 157,30 |  |  |  |  | 178,10 | 335,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |
| 41 | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| 42 | п. Кукуштан ул. К.Маркса, д. 1 |  |  |  |  | 157,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 43 | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,10 | 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 44 | д. Няшино ул. Железнодорожная,д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 |

*показатели 2025-2030 годы вступят в силу не ранее дня подписания соглашения с министерством строительства Пермского края о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года.

Приложение 16

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЛАН мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п; Наименование муниципального образования; Число жителей, планируемых к переселению; Количество расселяемых жилых помещений; Расселяемая площадь жилых помещений; Источники финансирования программы; Справочно:; Справочно:. Расчетная сумма экономии бюджетных средств; Возмещение части стоимости жилых помещений. Всего; в том числе; Всего; в том числе; Всего; в том числе; Всего; в том числе:; Всего; в том числе:. собственность граждан; муниципальная собственность; собственность граждан; муниципальная собственность; за счет средств Фонда; за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; за счет средств местного бюджета; за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории; за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд; за счет средств собственников жилых помещений; За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ). чел.; ед.; ед.; ед.; кв. м.; кв. м.; кв. м.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Всего по этапу 2022 года (в рамках региональной адресной программы № 217-п); 48; 28,00; 18,00; 10,00; 1 293,96; 793,50; 500,46; 61 448 005,32; 0,00; 47 017 439,90; 14 430 565,42; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1; п. Таежный, ул. Советская, д. 6; 27; 13,00; 7,00; 6,00; 591,30; 314,00; 277,30; 30 103 045,38; 0,00; 23 508 719,95; 6 594 325,43; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2; п. Таежный, ул. Советская, д. 9; 21; 15,00; 11,00; 4,00; 702,66; 479,50; 223,16; 31 344 959,94; 0,00; 23 508 719,95; 7 836 239,99; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч (в рамках региональной адресной программы № 260-п):; 245; 100; 39; 61; 3 618,50; 1 493,50; 2 125,00; 277 253 088,50; 165 705 390,12; 82 857 695,07; 28 690 003,31; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2025 года; 16; 10; 9; 1; 344,50; 332,50; 12,00; 26 395 934,50; 15 635 415,14; 7 817 707,57; 2 942 811,79; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 16; 10; 9; 1; 344,50; 332,50; 12,00; 26 395 934,50; 15 635 415,14; 7 817 707,57; 2 942 811,79; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 3; п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 4; 2; 2; 2; 0; 88,10; 88,10; 0,00; 6 750 310,10; 3 998 490,78; 1 999 245,39; 752 573,93; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4; д. Чуваки, ул. Голубиная, д. 7; 7; 3; 3; 0; 113,20; 113,20; 0,00; 8 673 497,20; 5 137 674,87; 2 568 837,44; 966 984,89; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 5; п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15; 3; 3; 3; 0; 86,90; 86,90; 0,00; 6 658 364,90; 3 944 027,80; 1 972 013,90; 742 323,20; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 6; п. Горный, ул. Гаражная, д. 11; 2; 1; 1; 0; 44,30; 44,30; 0,00; 3 394 310,30; 2 010 591,85; 1 005 295,92; 378 422,53; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 7; п. Юго-Камский, ул. Карла Маркса, д. 1; 2; 1; 0; 1; 12,00; 0,00; 12,00; 919 452,00; 544 629,84; 272 314,92; 102 507,24; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2026 года; 19; 10; 5; 5; 396,60; 230,70; 165,90; 30 387 888,60; 18 087 752,68; 9 048 876,34; 3 251 259,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 19; 10; 5; 5; 396,60; 230,70; 165,90; 30 387 888,60; 18 087 752,68; 9 048 876,34; 3 251 259,58; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 8; п. Кукуштан, ул. Геологов, д. 6; 1; 1; 1; 0; 38,00; 38,00; 0,00; 2 911 598,00; 1 733 067,58; 867 012,86; 311 517,56; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 9; д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1; 14; 5; 0; 5; 165,90; 0,00; 165,90; 12 711 423,90; 7 566 208,19; 3 785 195,62; 1 360 020,09; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 10; д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2; 4; 4; 4; 0; 192,70; 192,70; 0,00; 14 764 866,70; 8 788 476,91; 4 396 667,86; 1 579 721,93; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2027 года; 79; 33; 19; 14; 1 305,40; 721,20; 584,20; 100 021 053,40; 59 936 519,73; 29 968 259,88; 10 116 273,79; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 79; 33; 19; 14; 1 305,40; 721,20; 584,20; 100 021 053,40; 59 936 519,73; 29 968 259,86; 10 116 273,79; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 11; п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 4; 10; 6; 4; 2; 249,70; 159,90; 89,80; 19 132 263,70; 11 464 799,28; 5 732 399,64; 1 935 064,78; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 12; п. Кукуштан, ул. Геологов, д. 6; 3; 3; 3; 0; 122,90; 122,90; 0,00; 9 416 720,90; 5 642 866,76; 2 821 433,38; 952 420,76; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 13; д. Чуваки, ул. Голубиная, д. 7; 9; 5; 5; 0; 199,60; 199,60; 0,00; 15 293 551,60; 9 164 493,13; 4 582 246,57; 1 546 811,90; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 14; п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15; 31; 9; 4; 5; 256,30; 125,60; 130,70; 19 637 962,30; 11 767 833,62; 5 883 916,81; 1 986 211,87; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 15; п. Кукуштан, ул. Геологов, д. 10; 3; 3; 1; 2; 107,70; 31,40; 76,30; 8 252 081,70; 4 944 969,49; 2 472 484,75; 834 627,46; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 16; д. Мостовая, ул. Полевая, д. 18; 6; 3; 0; 3; 170,40; 0,00; 170,40; 13 056 218,40; 7 823 795,74; 3 911 897,87; 1 320 524,79; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 17; п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1Б; 13; 3; 1; 2; 165,70; 48,70; 117,00; 12 696 099,70; 7 607 998,56; 3 803 999,28; 1 284 101,86; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 18; д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2; 4; 1; 1; 0; 33,10; 33,10; 0,00; 2 536 155,10; 1 519 763,15; 759 881,58; 256 510,37; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2028 года; 111; 38; 5; 33; 1 308,60; 192,70; 1 115,90; 100 266 240,60; 59 936 519,73; 29 968 259,86; 10 361 461,01; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 111; 38; 5; 33; 1 308,60; 192,70; 1 115,90; 100 266 240,60; 59 936 519,73; 29 968 259,86; 10 361 461,01; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 19; п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31; 4; 2; 1; 1; 70,10; 32,50; 37,60; 5 371 132,10; 3 210 721,41; 1 605 360,70; 555 049,99; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 20; п. Ферма, ул. 1452 км., д. 1; 10; 5; 2; 3; 207,70; 101,80; 105,90; 15 914 181,70; 9 513 078,98; 4 756 539,49; 1 644 563,23; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 21; п. Кукуштан, ул. Геологов, д. 6; 11; 4; 0; 4; 160,00; 0,00; 160,00; 12 259 360,00; 7 328 322,75; 3 664 161,38; 1 266 875,87; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 22; п. Кукуштан, ул. Гагарина, д. 2; 1; 1; 0; 1; 40,00; 0,00; 40,00; 3 064 840,00; 1 832 080,69; 916 040,34; 316 718,97; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 23; д. Шуваята, ул. Речная, д. 13; 4; 2; 1; 1; 45,00; 19,90; 25,10; 3 447 945,00; 2 061 090,77; 1 030 545,39; 356 308,84; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 24; д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 19; 51; 16; 1; 15; 568,50; 38,50; 530,00; 43 559 038,50; 26 038 446,79; 13 019 223,39; 4 501 368,32; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 25; с. Фролы, ул. 5-я Ферма, д. 1; 3; 1; 0; 1; 23,80; 0,00; 23,80; 1 823 579,80; 1 090 088,01; 545 044,00; 188 447,79; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 26; п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15; 22; 6; 0; 6; 151,60; 0,00; 151,60; 11 615 743,60; 6 943 585,81; 3 471 792,90; 1 200 364,89; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 27; п. Горный, ул. Гаражная, д. 11; 5; 1; 0; 1; 41,90; 0,00; 41,90; 3 210 419,90; 1 919 104,52; 959 552,27; 331 763,11; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2029 года; 20; 9; 1; 8; 263,40; 16,40; 247,00; 20 181 971,40; 12 109 182,84; 6 054 591,42; 2 018 197,14; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 20; 9; 1; 8; 263,40; 16,40; 247,00; 20 181 971,40; 12 109 182,84; 6 054 591,42; 2 018 197,14; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 28; п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 31; 7; 3; 1; 2; 88,80; 16,40; 72,40; 6 803 944,80; 4 082 366,88; 2 041 183,44; 680 394,48; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 29; п. Кукуштан, ул. Полярная д. 1; 7; 2; 0; 2; 77,40; 0,00; 77,40; 5 930 465,40; 3 558 279,24; 1 779 139,62; 593 046,54; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 30; п. Юго-Камский, ул. Карла Маркса, д. 1; 6; 4; 0; 4; 97,20; 0,00; 97,20; 7 447 561,20; 4 468 536,72; 2 234 268,36; 744 756,12; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Переселение осуществляется за счет средств муниципального образования; 21; 5; 2; 3; 96,2; 0,00; 96,2; 0,00; 0,00; 0,00; 9158 432,40; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2025 года; 15; 4; 2; 2; 78,5; 0; 78,5; 0,00; 0,00; 0,00; 7473 357,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 31; п. Кукуштан ул. К.Маркса, д. 1; 15; 4; 2; 2; 78,5; 0; 78,5; 0,00; 0,00; 0,00; 7473 357,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2030 года; 6; 1; 0; 1; 17,7; 0; 17,7; 0,00; 0,00; 0,00; 1685 075,40; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 32; д. Няшино ул. Железнодорожная,д. 24; 6; 1; 0; 1; 17,7; 0; 17,7; 0,00; 0,00; 0,00; 1685 075,40; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. |

*показатели 2025-2030 годы вступят в силу не ранее дня подписания соглашения с министерством строительства Пермского края о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года.

Приложение 17

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым                            с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяеая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда (217-п). в т.ч.: | 1293,96 | 35983 771,95 | 540,00 | 540,00 | 22156 677,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 336,8 | 130 82704,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,8 | 13827094,86 | 336,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 год | 1293,96 | 35983771,95 | 540,00 | 540,00 | 22156677,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 336,8 | 13827094,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,8 | 13827094,86 | 336,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда (260-п) в т.ч.: | 3 618,50 | 277 253 088,50 | 751,90 | 751,90 | 57 611 329,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866,60 | 2 866,60 | 219 641 758,60 | 0,00 | 0,00 | 2 866,60 | 219 641 758,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 741,60 |
|  | Всего по этапу 2025 год | 344,50 | 26 395 934,50 | 332,50 | 332,50 | 25 476 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 919 452,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 919 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Пермский муниципальный округ | 344,50 | 26 395 934,50 | 332,50 | 332,50 | 25 476 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 919 452,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 919 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 396,60 | 30 387 888,60 | 230,70 | 230,70 | 17 676 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 165,90 | 12 711 423,90 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 12 711 423,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Пермский муниципальный округ | 396,60 | 30 387 888,60 | 230,70 | 230,70 | 17 676 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 165,90 | 12 711 423,90 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 12 711 423,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 1 305,40 | 100 021 053,40 | 156,20 | 156,20 | 11 968 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,20 | 1 149,20 | 88 052 853,20 | 0,00 | 0,00 | 1 149,20 | 88 052 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,20 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
| 5 | Итого по Пермский муниципальный округ | 1 305,40 | 100 021 053,40 | 156,20 | 156,20 | 11 968 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,20 | 1 149,20 | 88 052 853,20 | 0,00 | 0,00 | 1 149,20 | 88 052 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,20 | 0,00 | 0,00 | 565,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 1 308,60 | 100 266 240,60 | 32,50 | 32,50 | 2 490 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,10 | 1 276,10 | 97 776 058,10 | 0,00 | 0,00 | 1 276,10 | 97 776 058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,90 | 0,00 | 0,00 | 160,20 |
| 6 | Итого по Пермский муниципальный округ | 1 308,60 | 100 266 240,60 | 32,50 | 32,50 | 2 490 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,10 | 1 276,10 | 97 776 058,10 | 0,00 | 0,00 | 1 276,10 | 97 776 058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1115,90 | 0,00 | 0,00 | 160,20 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 263,40 | 20 181 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 263,40 | 20 181 971,40 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 20 181 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 7 | Итого по Пермский муниципальный округ | 263,40 | 20 181 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 263,40 | 20 181 971,40 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 20 181 971,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 8 | Переселение осуществляется за счет средств муниципального образования | 96,2 | 9158432,4 | 96,2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 | 9158432,4 | 96,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 78,5 | 7 473 357,00 | 78,5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,5 | 7 473 357,00 | 78,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 17,7 | 1 685 075,40 | 17,7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,7 | 1 685 075,40 | 17,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 18

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  | до 31 декабря 2030 года |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Итого Пермский муниципальный округ |  |  | х | х | 3662,6 | 214 |  | 29963,00 | х | х |
| 1 | п. Ферма | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 6 | 1949 | 25.03.2022 | 511,00 | 29 | 31.12.2030 | x | x | x |
| 2 | д. Большое Савино | д. Большое Савино, ул. Парниковая, д. 20, лит. а | 1952 | 29.06.2022 | 125,7 | 10 | 31.12.2030 | 1026,00 | 59:32:1760001:1195 | сформирован под одним домом |
| 3 | д. Горшки | д. Горшки, ул. Мира, д. 22 | 1950 | 05.08.2022 | 137,6 | 10 | x | 1823,00 | 59:32:0450001:1137 | сформирован под одним домом |
| 4 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 12 | 1968 | 22.08.2022 | 328,3 | 13 | 31.12.2027 | 517,00 | 59:32:0010003:10171 | сформирован под одним домом |
| 5 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1968 | 22.08.2022 | 328,7 | 14 | 31.12.2027 | 455,00 | 59:32:0010003:10167 | сформирован под одним домом |
| 6 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Мира, д. 1 | 1967 | 23.08.2022 | 335,1 | 15 | 31.12.2027 | 622,00 | 59:32:0010003:8747 | сформирован под одним домом |
| 7 | с. Бершеть | с. Бершеть, ул. Мира, д. 24 | 1967 | 29.11.2023 | 619,4 | 69 | 31.12.2027 | x | x | x |
| 8 | с. Платошино | с. Платошино, ул. 1492 км., д. 1 | 1909 | 22.12.2023 | 187,9 | 11 | 31.12.2027 | x | x | x |
| 9 | д. Няшино | д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13 | 1973 | 22.12.2023 | 333,00 | 18 | 31.12.2027 | 23356,00 | 59:32:2190001:78 | сформирован под одним домом |
| 10 | с. Ляды | с. Ляды, ул. Строительная, д. 14 | 1971 | 25.12.2023 | 420,5 | 25 | 31.12.2027 | x | x | x |

Приложение 19

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЛАН мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: |  |  | Справочно: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3666,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапам 2025-2030 года | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3666,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2994,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Кукуштан, ул. Мира, 1 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая 12 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Бершеть, ул. Мира, 24 | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Платошино, ул. 1492 км., д. 1 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 13 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 14 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | д. Горшки, ул. Мира, д. 22 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 6 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Большое Савино, ул. Парниковая, д. 20, лит. А | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |