29.11.2024

299-2024-01-05.С-946

О внесении изменения

в приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района

от 26 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-780

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в приложение 4 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от   26   декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 06 февраля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-72, от 19 мая 2023 г. №  СЭД-2023-299-01-01-05.С-361, от 19 июля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-550, от 12 октября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-792, от 05 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01 05.С-971, от 28 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1048, от 19 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-93, от 26 марта 2024 г. № 299-2024-01-05.С-205, от 19 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-296, от 22 мая 2024 г. № 299-2024-01-05.С-387, от 08 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-615, от 03 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-800, от 14 ноября 2024 г. №  299-2024-01-05.С-897), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 29.11.2024 № 299-2024-01-05.С-946

«Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего: | 201 991,07 | 324 366,74 | 154 939,39 | 105 449,21 | 68 575,55 | 68 575,55 | 68 575,55 | 68 575,55 | 1 061 048,61 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 159 280,33 | 203 278,48 | 108 622,08 | 75 362,62 | 65 124,80 | 65 124,80 | 65 124,80 | 65 124,80 | 807 042,71 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 75 165,84 | 14 183,59 | 5 299,83 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 108 452,26 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 933,29 | 1 000,96 | 1 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318,41 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,50 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 882,15 | 2 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,14 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,97 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,21 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,97 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371,47 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 24 651,82 | 28 198,92 | 23 765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 335,08 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420,93 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 129 970,07 | 248 342,80 | 79 576,77 | 30 086,59 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 501 779,23 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 87 259,33 | 127 254,54 | 33 259,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 773,33 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 75 165,84 | 14 183,59 | 5 299,83 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 108 452,26 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 933,29 | 1 000,96 | 1 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318,41 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,50 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 882,15 | 2 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,14 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,97 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,21 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,97 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371,47 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 24 651,82 | 28 198,92 | 23 765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 335,08 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420,93 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 63 526,70 | 47 858,57 | 4 571,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 956,81 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 74 468,20 | 13 075,89 | 3 446,41 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 104 793,50 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 933,29 | 1 000,96 | 1 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318,41 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,50 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 882,15 | 2 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,14 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,97 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,21 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,97 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371,47 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 24 651,82 | 28 198,92 | 23 765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 335,08 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420,93 |
| Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройства | 7 184,37 | 288,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473,21 |
|  | МУ УКС | 1 177,12 | 6 817,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 994,23 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 1 381,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,20 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 280,57 | 3 446,41 | 3 446,41 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 23 976,39 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 263,20 | 2 253,25 | 1 000,96 | 1 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 538,37 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151,50 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 882,15 | 2 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 475,14 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 1 956,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225,51 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 824,77 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007,94 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 771,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,97 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 765,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371,47 |
|  | Юговское территориальное управление | 5 774,64 | 7 787,46 | 11 647,12 | 6 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 615,12 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 299,66 | 3 781,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080,93 |
| - техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройства | 415,75 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,76 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 415,75 | 415,75 | 415,75 | 415,75 | 1 747,03 |
| - содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в собственности Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройства | 1 329,64 | 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,47 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 196,54 | 3 446,41 | 3 446,41 | 3 035,00 | 3 035,00 | 3 035,00 | 3 035,00 | 22 229,36 |
| - проведение аварийного ремонта котельной с заменой оборудования по адресу: п. Юг, ул. Полевая, 3а | МКУ Управление благоустройства | 5 438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438,98 |
| -капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Пермский муниципальный округ п. Ферма, ул. Строителей | МУ УКС | 0,00 | 5 793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 793,56 |
| - капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,60 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 339,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,95 |
| - ремонт сети теплоснабжения 2я Красавинская 86 | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры | Управление по развитию инфраструктуры | 51 583,08 | 35 766,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 349,64 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 26 014,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 014,58 |
| Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод | Территориальные управления | 22 445,17 | 17 852,86 | 16 551,80 | 17 359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 209,73 |
| - расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей | Юговское территориальное управление | 20 053,13 | 14 764,36 | 14 451,80 | 15 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 529,19 |
| - расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения | Кондратовское территориальное управление | 100,00 | 680,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,04 |
|  | Култаевское территориальное управление | 0,00 | 233,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,46 |
|  | Лобановское территориальное управление | 101,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,27 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 300,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| - расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями | Юговское территориальное управление | 1 890,77 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 190,77 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,58 |
| - капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский | МУ УКС | 0,00 | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | МУ УКС | 1 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,39 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 2 391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,74 |
| - поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский | МУ УКС | 2 391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,74 |
| Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергетик" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 7 356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,42 |
| Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 4 236,27 | 9 629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 865,75 |
| Субсидия МУП "Двуречье" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Двуречье" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 8 486,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486,68 |
| Субсидия МУП "Энергоснабжение" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергоснабжение" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 11 756,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 756,44 |
| Субсидия МУП "Двуречье" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 6 584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,14 |
| Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 2 371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,90 |
| Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» | МУ УКС | 0,00 | 4 870,48 | 4 571,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 442,02 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,02 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка | МУ УКС | 0,00 | 2 427,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427,74 |
| - ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка | МУ УКС | 0,00 | 2 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,74 |
| - ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406,52 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 9 732,63 | 53 619,46 | 7 085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 437,61 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 697,64 | 1 107,70 | 1 853,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658,76 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | МУ УКС | 9 713,89 | 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 602,67 |
| - проектирование объекта Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур.Палкино) | МУ УКС | 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,41 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 3 935,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,38 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 444,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,14 |
| - строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелиораторов, 1Б | МКУ Управление благоустройства | 3 241,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241,36 |
| - строительство модульной котельной по адресу: д.Устиново, ул. Школьная 31» | МКУ Управление благоустройства | 153,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,47 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 918,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,14 |
| - строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево | МУ УКС | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| - подключение к инженерным сетям объекта "Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа" | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,78 |
| Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 697,64 | 1 107,70 | 1 853,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658,76 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий") | МУ УКС | 0,00 | 52 711,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 711,96 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 52 711,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 711,96 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 18,74 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5,79 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 085,52 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 303,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,13 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002,91 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 779,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779,48 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 14 000,00 | 25 776,51 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 378,91 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул.Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 14 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,40 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая) | МУ УКС | 0,00 | 4 350,00 | 4 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,13 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 |
| - капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Технологическое присоединение к инженерным сетям модульных зданий | МУ УКС | 0,00 | 4 174,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,11 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 3 187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187,91 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая) | МУ УКС | 0,00 | 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,20 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 72 021,00 | 76 023,94 | 75 362,62 | 75 362,62 | 65 124,80 | 65 124,80 | 65 124,80 | 65 124,80 | 559 269,38 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 72 021,00 | 76 023,94 | 75 362,62 | 75 362,62 | 65 124,80 | 65 124,80 | 65 124,80 | 65 124,80 | 559 269,38 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | Управление по развитию инфраструктуры | 63 196,54 | 66 523,91 | 65 808,79 | 65 808,79 | 57 079,70 | 57 079,70 | 57 079,70 | 57 079,70 | 489 656,83 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ Управление благоустройства | 34 719,13 | 36 259,72 | 36 094,86 | 36 094,86 | 31 423,10 | 31 423,10 | 31 423,10 | 31 423,10 | 268 860,97 |
|  | МУ УКС | 28 127,41 | 28 767,20 | 29 346,78 | 29 346,78 | 25 306,60 | 25 306,60 | 25 306,60 | 25 306,60 | 216 814,57 |
| - ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов 315а | МУ УКС | 0,00 | 1 496,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,99 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | МКУ Управление благоустройства | 350,00 | 0,00 | 367,15 | 367,15 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2 484,30 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 8 824,46 | 9 500,03 | 9 553,83 | 9 553,83 | 8 045,10 | 8 045,10 | 8 045,10 | 8 045,10 | 69 612,55 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Управление по развитию инфраструктуры | 8 824,46 | 9 500,03 | 9 553,83 | 9 553,83 | 8 045,10 | 8 045,10 | 8 045,10 | 8 045,10 | 69 612,55 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»