18.12.2024

299-2024-01-05.С-999

Об утверждении проекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая 
д. Федотова - до камеры врезки БОС Гляденово»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 6, 31 части 2 статьи 30, пунктами 13, 18 части 1 статьи 33 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2024-2035 годы, утвержденной решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от   25   апреля 2024 г. № 322, муниципальной программой «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый проект «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово».

- Установить, что расходы на реализацию проекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до  камеры врезки БОС Гляденово» являются расходными обязательствами Пермского муниципального округа, главным распорядителем бюджетных средств является управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Утёмову В.Н.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 18.12.2024 № 299-2024-01-05.С-999

ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора

от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово»

I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального округа Пермского края, направленное на его социально-экономическое развитие.

Приоритетом муниципальной политики в сфере водоотведения являются развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг, а   также обеспечение надежности функционирования систем водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения
с помощью проекта

Пермский муниципальный округ Пермского края является административно-территориальной единицей в составе Пермского края.

Округ принадлежит к числу аграрно-индустриальных округов Пермского края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории города Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Развитие системы водоотведения округа ведется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-780.

Деятельность отрасли жилищно-коммунального хозяйства рассматривается как средство развития инфраструктурного обеспечения экономического роста территории и повышения качества предоставляемых потребителю коммунальных услуг, как средство обеспечения высоких темпов экономического роста страны, региона, муниципального образования.

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово позволит:

- привести в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН систему водоотведения;

- снизить уровень негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод

III. Обоснование реализации проекта

В целях реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Пермский муниципальный округ Пермского края осуществляет бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края.

Организация водоотведения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения (статья 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

С целью решения вопроса улучшения характеристик объекта и его эксплуатационных свойств, в том числе по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, а также снижения уровня негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, принято решение капитального ремонта напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово.

IV. Цели и задачи реализации проекта

Цель проекта: создание условий для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение надежности функционирования систем водоотведения, улучшение характеристик объекта и его эксплуатационных свойств, в том числе по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства за   счет капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово».

Основные задачи:

- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;

- снижение уровня негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- улучшение характеристик объекта и его эксплуатационных свойств, в  том числе по переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства.

V. Экономическое обоснование реализации проекта

1.  Срок реализации проекта: 2025 г. Мощность объекта: протяженность – 2,86 км, суточный прием стоков – 70 м. куб./сут.

2.  Объем финансирования в рамках проекта «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово» составляет 15 000,00000 тыс. руб. на 2025 г., в том числе по источникам финансирования:

- средства краевого бюджета – 7 500,00000 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 7 500,00000 тыс. руб.

В соответствии с локальным сметным расчетом стоимость проведения работ по капитальному ремонту объекта составляет 15 000,00000 тыс. руб.

3.  Проект «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово» реализуется на условиях софинансирования в рамках Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в     рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2024 г. № 718-п.

VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

- Проведение конкурсных процедур, заключение контракта на проведение капитального ремонта – I–II кварталы 2025 г.

- Выполнение работ по капитальному ремонту – II– IV кварталы 2025 г.

- Приемка выполненных работ – III–IV кварталы 2025 г.

- Оплата выполненных работ – III–IV кварталы 2025 г.

VII. Ожидаемые социально-экономические последствия

реализации проекта

Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям, приведет к  снижению уровня негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

За счет реализации проекта будет проведен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово для соответствия требованиям пожарной безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также экологическим требованиям, установленными законодательными актами и    нормативными документами Российской Федерации. Характеристики и   параметры инженерных систем и инженерно-технического оборудования, входящих в объект, будут соответствовать его расчетным потребностям в энергоресурсах.