19.08.2024

299-2024-01-05.С-643

О внесении изменений 
в постановление администрации Пермского муниципального района от 25 апреля 2019 г.          № 215 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство школы 
в пос. Горный Пермского муниципального района»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 25 апреля 2019 г. № 215 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района»      (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального района от 16 ноября 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-175, от 03 марта 2021 г. № СЭД-2021-01-01-05.С-91, от 02 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-653, от 17 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-694, от 13 июля 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-393, постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 03 апреля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-200), следующие изменения:

  - преамбулу постановления дополнить словами «постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от   21   декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»;

  - пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2018–2024 годы. Проектная мощность – не менее 825 мест.»;

1.3. в пункте 2 раздела V таблицу «Сведения об источниках и объемах финансирования» изложить в следующей редакции:

«Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | Итого |
| 1 | Инвестиционный проект «Строительство школы в пос. Горный» | Всего, в том числе: | 3983,20 | 99,03504 | 164570, 2863 | 479000,81266 | 329499,6954 | 7072,98311 | 984226,01251 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | 0,00 | 0,00 | 156994, 2863 | 458918,37599 | 297007,11084 | 7072,98311 | 919992,75624 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | 0,00 | 0,00 | 22727,90 | 60247,31000 | 10267,69573 | 0,00 | 93242,90573 |
|  |  | целевые средства на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 134266,3863 | 398671,06599 | 286739,41511 | 7072,98311 | 826749,85051 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 3983,20 | 99,03504 | 7576,00 | 20082,43667 | 32492,58456 | 0,00 | 64233,25627 |

»;

1.4. пункт 7 раздела VI изложить в следующей редакции:

«7.   Оплата выполненных работ – II квартал 2020 г. – III квартал 2024 г.».

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального округа                                                                     И.А. Варушкин