299-2025-01-05.С-20

21.01.2025

О внесении изменения

в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 26 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-780

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. №   СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 06 февраля 2023 г. №  СЭД-2023-299-01-01-05.С-72, от 19 мая 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-361, от 19 июля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-550, от 12 октября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-792, от 05 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-971, от 28 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1048, от 19 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-93, от 26 марта 2024 г. № 299-2024-01-05.С-205, от 19 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-296, от 22 мая 2024 г. №   299-2024-01-05.С-387, от 08 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-615, от 03 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-800, от 14 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-897, от 29 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-946, от 25 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1043), изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 г.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.01.2025 № 299-2025-01-05.С-20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

| 1. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение своевременного начала отопительного периода. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| 3. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2023–2030 годов. Программа реализуется в один этап. |
| 4. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края (до 31 марта 2024 г.) Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, возглавляющий функционально-целевой блок «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (с 01 апреля 2024 г.) |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление по развитию инфраструктуры) – до 31 марта 2024 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление жилищно-коммунального хозяйства) – с 01 апреля 2024 г. |
| 6. | Соисполнители муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры; Управление жилищно-коммунального хозяйства; Муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства); Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ Управление благоустройства); Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МУ УКС); Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края. |
| 7. | Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»; Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| 8. | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 1 225 940,65 тыс. руб. |

2. Цели и задачи муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального округа

2.1. Программа разработана в соответствии приоритетами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710. На краевом уровне реализуется государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п (в редакции от 30 ноября 2022 г.).

2.2. Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг.

2.3. Основной целью муниципальной программы является инфраструктурное обеспечение экономического роста территории Пермского муниципального округа Пермского края, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2.4. Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг;

- обеспечение своевременного начала отопительного периода;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

2.5. Показатели достижения цели и решения задач муниципальной программы:

- содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, – 100 %;

- готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду – 100 %.

3. Перечень показателей муниципальной программы (подпрограммы), источники информации показателей и расчет их фактических значений

3.1. Сведения о планируемых значениях целевых показателей Программы в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

3.2. Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | % | Свод объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа, сметы, акты выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности к плановому значению |
| 2. | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | План-график к отопительному периоду, 1-ЖКХ (зима) срочная | Процентное отношение фактической готовности объектов к плановому значению |
| 3. | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном году |
| 4. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | Ед. | Смета, акт выполненных работ | Количество отремонтированных объектов водоснабжения в отчетном году |
| 5. | Количество отремонтированных объектов водоотведения | Ед. | Смета, акт выполненных работ | Количество отремонтированных объектов водоотведения в отчетном году |
| 6. | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | Км. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения в отчетном году |
| 7. | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | Км. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения в отчетном году |
| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Ед. | Акт ввода в эксплуатацию | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в отчетном году |
| 9. | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения | Ед. | Акт ввода в эксплуатацию | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения в отчетном году |
| 10. | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность обслуживаемых газопроводов в отчетном году |
| 11. | Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа | ед. | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, комплексного развития инфраструктуры | Количество разработанных схем |
| 12. | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 13. | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства | конкурс | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество проведенных конкурсов |
| 14. | Награждение участников по итогам проведения конкурса | человек | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество участников, награжденных по итогам конкурса |

Запланированные в рамках Программы мероприятия будут направлены на:

- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Основные мероприятия Программы содержатся в паспортах подпрограмм:

подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» (приложение 1 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 2 к Программе).

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Информация о финансовом обеспечении реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:

приложение 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского муниципального округа;

приложение 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Пермского края;

приложение 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

4.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Думы Пермского муниципального округа о бюджете Пермского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы 1

«Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2023–2030 годов. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры до 31 марта 2024 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства с 01 апреля 2024 г. |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства; МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства; МКУ Управление благоустройства; Управление по развитию инфраструктуры; МУ УКС; Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края; Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края. |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 1 077 753,44 тыс. руб. |

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

| 1 | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение эффективности деятельности управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа и его подведомственных учреждений и предприятий. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |
| 3 | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2023–2030 годов. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию инфраструктуры – до 31 марта 2024 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства – с 01 апреля 2024 г. |
| 5 | Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление по развитию инфраструктуры; МКУ Управление благоустройством; МУ УКС. |
| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 148 187,21 тыс. руб. |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Базовое значение показателя 2021 год | Плановое значение показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | % | Управление по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | Управление по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Управление по развитию инфраструктуры | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | П.м. | Управление по развитию инфраструктуры | 6970,8 | 3209 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 3209 | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - |
|  | Количество отремонтированных объектов водоотведения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | Км. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | Км. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | П.м. | Управление по развитию инфраструктуры | 51 084,9 | 107 561,31 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | П.м. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 107 561,31 | 118 105,0 | 118 105,0 | 118 105,0 | 118 105,0 | 118 105,0 | 118 105,0 |
|  | Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего: | 201 991,07 | 310 156,74 | 251 945,01 | 88 539,50 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 897 509,32 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 159 280,33 | 195 096,45 | 134 705,56 | 54 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 097,09 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 63 175,50 | 78 900,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 158 899,43 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 915,27 | 3 431,55 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,30 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,21 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,21 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,44 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,73 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 31 510,75 | 32 409,45 | 26 599,63 | 26 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,28 | 1 597,34 | 1 597,34 | 1 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212,96 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 129 970,07 | 234 029,83 | 251 945,01 | 88 539,50 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 749 361,41 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 87 259,33 | 118 969,54 | 134 705,56 | 54 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 949,18 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 63 175,50 | 78 900,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 158 899,43 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 915,27 | 3 431,55 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,30 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,21 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,21 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,44 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,73 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 31 510,75 | 32 409,45 | 26 599,63 | 26 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,28 | 1 597,34 | 1 597,34 | 1 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212,96 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 63 526,70 | 41 725,06 | 4 571,54 | 2 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 279,40 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 62 477,86 | 78 900,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 158 201,79 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 915,27 | 3 431,55 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,30 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,21 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,21 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,44 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,73 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 31 510,75 | 32 409,45 | 26 599,63 | 26 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,28 | 1 597,34 | 1 597,34 | 1 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212,96 |
| Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройства | 7 184,37 | 288,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473,21 |
|  | МУ УКС | 1 177,12 | 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,72 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 1 848,10 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 21 907,03 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 263,20 | 2 235,23 | 2 716,14 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 646,85 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 1 956,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225,51 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 824,77 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007,94 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 771,47 | 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017,94 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,73 |
|  | Юговское территориальное управление | 5 774,64 | 7 787,46 | 8 349,18 | 2 539,36 | 2 539,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 990,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 299,66 | 3 781,28 | 1 265,54 | 1 265,54 | 1 265,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 877,56 |
| - техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройства | 415,75 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,76 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,75 | 415,75 | 415,75 | 1 262,61 |
| - содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в собственности Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройства | 1 329,64 | 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,47 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 1 832,74 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 035,00 | 3 035,00 | 3 035,00 | 20 644,42 |
| - проведение аварийного ремонта котельной с заменой оборудования по адресу: п. Юг, ул. Полевая, 3а | МКУ Управление благоустройства | 5 438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438,98 |
| - капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,60 |
| Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры | Управление по развитию инфраструктуры | 51 583,08 | 35 766,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 349,64 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 26 014,58 | 39 745,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 760,19 |
| Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод | Территориальные управления | 22 445,17 | 24 711,79 | 25 556,06 | 24 728,15 | 24 728,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 169,32 |
| - расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей | Юговское территориальное управление | 20 053,13 | 21 623,29 | 21 810,79 | 21 810,79 | 21 810,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 108,79 |
| - расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения | Кондратовское территориальное управление | 100,00 | 680,04 | 715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,45 |
|  | Култаевское территориальное управление | 0,00 | 233,46 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,70 |
|  | Лобановское территориальное управление | 101,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,27 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 300,00 | 40,00 | 331,80 | 331,80 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,40 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 0,00 | 35,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
| - расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями | Юговское территориальное управление | 1 890,77 | 2 100,00 | 2 249,48 | 2 249,48 | 2 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 739,21 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,58 |
| - капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский | МУ УКС | 0,00 | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | МУ УКС | 1 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,39 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 2 391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,74 |
| - поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский | МУ УКС | 2 391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,74 |
| Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергетик" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 6 666,42 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,42 |
| Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 4 236,27 | 9 629,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 865,74 |
| Субсидия МУП "Двуречье" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Двуречье" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 6 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677,42 |
| Субсидия МУП "Энергоснабжение" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергоснабжение" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 667,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667,08 |
| Субсидия МУП "Двуречье" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 6 584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,14 |
| Субсидия МУП "Энергетик" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 2 371,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,91 |
| Субсидия МУП "Энергоснабжение" на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 8 089,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 089,36 |
| Субсидия МУП "Двуречье" на возмещение затрат (части затрат), связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Двуречье" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 8 486,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486,68 |
| Субсидия МУП "Двуречье" возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 9 394,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 394,07 |
| Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 1 041,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041,75 |
| Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» | МУ УКС | 0,00 | 4 870,48 | 4 571,54 | 2 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898,12 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,02 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка | МУ УКС | 0,00 | 2 427,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427,74 |
| - ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка | МУ УКС | 0,00 | 2 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,74 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406,52 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сети водоснабжения в с. Лобаново | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456,10 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 9 732,63 | 53 619,15 | 108 531,62 | 51 558,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 442,05 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 697,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,64 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | МУ УКС | 9 713,89 | 888,78 | 780,00 | 51 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 504,74 |
| - проектирование объекта Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур.Палкино) | МУ УКС | 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,41 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 3 935,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,38 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 444,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,14 |
| - строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу: ул. Мелиораторов, 1Б | МКУ Управление благоустройства | 3 241,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241,36 |
| - строительство модульной котельной по адресу: д.Устиново, ул. Школьная 31» | МКУ Управление благоустройства | 153,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,47 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 918,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,14 |
| - строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево | МУ УКС | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 888,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,78 |
| - реконструкция системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 51 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 902,07 |
| Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 697,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,64 |
| Реализация мероприятий по созданию модульных зданий | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 86 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 842,50 |
| - поставка и установка газовой модульной котельной в д. Песьянка Пермского муниципального округа по адресу: Пермский края, Пермский район, д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 1а | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 86 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 842,50 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий») | МУ УКС | 0,00 | 52 711,95 | 20 909,12 | 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 057,65 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 52 711,95 | 19 104,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 815,96 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 850,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,04 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 955,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,07 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,58 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 18,74 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5,79 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 14 000,00 | 23 625,33 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 227,73 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул.Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 14 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,40 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения) | МУ УКС | 0,00 | 4 350,00 | 4 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,13 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 |
| - капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Технологическое присоединение к инженерным сетям модульных зданий | МУ УКС | 0,00 | 2 022,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022,93 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 1 036,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,73 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения) | МУ УКС | 0,00 | 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,20 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 72 021,00 | 76 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 147,91 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 72 021,00 | 76 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 147,91 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | Управление по развитию инфраструктуры | 63 196,54 | 66 626,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 823,42 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ Управление благоустройства | 34 719,13 | 36 362,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 081,82 |
|  | МУ УКС | 28 127,41 | 28 767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 894,61 |
| - ремонт административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов 315а | МУ УКС | 0,00 | 1 496,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,99 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | МКУ Управление благоустройства | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 8 824,46 | 9 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 324,49 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Управление по развитию инфраструктуры | 8 824,46 | 9 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 324,49 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего: | 33 881,23 | 122 880,23 | 156 006,49 | 15 663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 431,33 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 33 881,23 | 122 880,23 | 156 006,49 | 15 663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 431,33 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 33 862,53 | 122 859,63 | 156 006,49 | 15 663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 392,03 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 33 862,53 | 122 859,63 | 156 006,49 | 15 663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 392,03 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами №6 и №8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| -сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул.Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 14 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,40 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения) | МУ УКС | 0,00 | 4 350,00 | 4 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,13 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 |
| - капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 19 862,53 | 86 645,77 | 120 689,46 | 8 295,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 492,84 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий») | МУ УКС | 0,00 | 81 178,24 | 120 689,46 | 8 295,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 162,78 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 81 178,24 | 86 392,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 570,57 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 16 150,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150,69 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 18 146,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 146,44 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 295,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 295,08 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 18 404,58 | 5 467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 872,11 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5 467,53 | 5 467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935,06 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 12 937,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 937,05 |
| Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ Управление благоустройства | 1 457,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,95 |
| - строительство модульной котельной по адресу: д.Устиново, ул. Школьная 31» | МКУ Управление благоустройства | 1 457,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,95 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 14 611,46 | 13 714,63 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 694,39 |
| Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» | МУ УКС | 0,00 | 14 611,46 | 13 714,63 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 694,39 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 6 495,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495,05 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка | МУ УКС | 0,00 | 7 283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 283,23 |
| - ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка | МУ УКС | 0,00 | 7 328,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 328,23 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 219,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219,58 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сети водоснабжения с. Лобаново | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368,30 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление по развитию инфраструктуры | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 235 872,30 | 433 036,97 | 407 951,50 | 104 202,88 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 1 225 940,65 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 201 991,07 | 310 156,74 | 251 945,01 | 88 539,50 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 897 509,32 |
|  | Краевой бюджет | 33 881,23 | 122 880,23 | 156 006,49 | 15 663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 431,33 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего, в т.ч.: | 163 832,60 | 356 889,46 | 407 951,50 | 104 202,88 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 1 077 753,44 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 129 970,07 | 234 029,83 | 251 945,01 | 88 539,50 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 749 361,41 |
|  | Краевой бюджет | 33 862,53 | 122 859,63 | 156 006,49 | 15 663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 392,03 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 72 039,70 | 76 147,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 187,21 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 72 021,00 | 76 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 147,91 |
|  | Краевой бюджет | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |