14.04.2025

299-2025-01-05.С-156

Об утверждении Порядка координации, планирования

и выдачи разрешений

на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 28 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, разделом XIII Правил благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденных решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134, в  целях усиления контроля за качеством и сроками производства земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок координации, планирования и   выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края.

2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Мясоедова Д.А.

Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 14.04.2025 № 299-2025-01-05.С-156

ПОРЯДОК

координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Порядок) распространяется на   отношения, возникающие в процессе планирования и координации производства земляных работ, выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ.

1.2.  Исполнение требований настоящего Порядка является обязательным для всех физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих (планирующих) производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Пермский муниципальный округ).

II. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются термины и определения, установленные федеральным законодательством, Правилами благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденными решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134, а также следующие основные термины и определения:

аварийные земляные работы – земляные работы, не включенные в   сводный план производства земляных работ по территории Пермского муниципального округа, необходимость проведения которых возникла при наступлении аварийных ситуаций (утечки, прорывы коммуникаций и тому подобное);

сводный план производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу (далее – Сводный план округа) – документ, содержащий перечень участков производства земляных работ, расположенных на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа, или землях, государственная собственность на которые не разграничена (далее – земельные участки), сформированный по территориальным управлениям администрации Пермского муниципального округа на плановый год, утвержденный начальником управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа;

уполномоченный орган – территориальное управление администрации Пермского муниципального округа, на подведомственных территориях которого планируется или осуществляется производство земляных работ;

график производства земляных работ – документ планирования производства земляных работ, отражающий последовательность всех этапов работ (с указанием сроков) от начала работ до полного восстановления нарушенного благоустройства;

объект производства земляных работ – земельный участок, часть земельного участка, в границах которых производятся земляные работы;

сводный план производства земляных работ в территориальном управлении администрации Пермского муниципального округа (далее – Сводный план территориального управления) – документ, содержащий перечень всех участков производства земляных работ, расположенных в   пределах подведомственных территорий территориальных управлений администрации Пермского муниципального округа, на плановый год, утвержденный начальником Уполномоченного органа;

планируемый период производства земляных работ – период времени (дата, месяц(ы), квартал), в котором планируется производство земляных работ;

заказчик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или физическое лицо, обратившееся за получением Разрешения и (или) получившее Разрешение и организующее выполнение земляных работ своими силами (в качестве подрядчика) или с привлечением третьих лиц – подрядчиков.

III. Координация и планирование производства земляных работ

3.1.  В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности Пермского муниципального округа, уменьшения отрицательного влияния производимых работ на условия проживания и деятельности жителей Пермского муниципального округа, исключения аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры Пермского муниципального округа, максимальной экономии материальных ресурсов управлением по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа (далее – Управление) осуществляется координация производства земляных работ на территории Пермского муниципального округа.

3.2.  Координация производства земляных работ включает ежегодное формирование Сводного плана округа с учетом сроков и адресов проведения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.3.  Планирование производства земляных работ на территории Пермского муниципального округа осуществляется Управлением и   Уполномоченными органами посредством формирования Сводного плана округа по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и Сводного плана территориального управления по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.4.  Порядок планирования производства земляных работ на территории Пермского муниципального округа:

3.4.1.  ежегодно до 01 октября текущего года заказчики представляют в  Уполномоченный орган реестр объектов производства земляных работ (далее   – Реестр) на плановый год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

Реестр направляется на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком, и в электронном виде в формате Microsoft Word;

к Реестру прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ;

планируемый период производства земляных работ (далее – Планируемый период) не должен превышать 3 месяцев;

3.4.2.  до 01 ноября текущего года Уполномоченный орган:

3.4.2.1.  рассматривает Реестры;

3.4.2.2.  при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план территориального управления;

3.4.2.3.  в случае планирования производства земляных работ на    Земельных участках направляет в Управление предложения для   формирования Сводного плана округа по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку для формирования Сводного плана округа.

Предложения для формирования Сводного плана округа направляются в электронном виде в формате Microsoft Word с сопроводительным письмом, подписанным начальником территориального управления администрации Пермского муниципального округа.

К предложениям для формирования Сводного плана округа прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ.

Планируемый период производства земляных работ не должен превышать 3 месяцев;

3.4.2.4.  при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, в случае планирования производства земляных работ на   территории, расположенной в пределах административных границ территориального управления, за исключением частных земель (далее – Частные земли), включает участки производства работ в Сводный план территориального управления или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план территориального управления;

3.4.3.  до 01 декабря текущего года Управление:

3.4.3.1.  рассматривает предложения;

3.4.3.2.  формирует Сводный план округа и направляет его в   Уполномоченный орган для включения участков производства земляных работ, расположенных на земельных участках, в Сводный план территориального управления или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план округа и направляет его в Уполномоченный орган;

3.4.4.  Уполномоченный орган:

3.4.4.1.  до 15 декабря текущего года формирует Сводный план территориального управления на плановый год или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения указанных в Реестре участков производства земляных работ, расположенных на земельных участках, в Сводный план территориального управления;

3.4.4.2.  до 20 декабря текущего года размещает Сводный план территориального управления на официальном сайте Пермского муниципального округа в сети Интернет;

3.4.5.  основания для отказа в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план округа и (или) Сводный план территориального управления:

3.4.5.1.  направление заказчиком Реестра с нарушением срока, указанного в пункте 3.4.1 настоящего Порядка;

3.4.5.2.  наличие в Реестре неполной информации, а также несоответствие Реестра форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

3.4.5.3.  планирование земляных работ на объекте улично-дорожной сети, объекте озеленения, где не истек гарантийный срок на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

3.4.5.4.  производство земляных работ повлечет нарушение действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил, правовых актов Пермского муниципального округа;

3.4.6.  внесение изменений в Сводный план территориального управления  осуществляется на основании предложений о внесении изменений в сводный план производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу (далее – Предложения о внесении изменений в Сводный план территориального управления) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, направленный заказчиком в Уполномоченный орган не позднее чем за 15 рабочих дней до начала производства земляных работ.

Предложения о внесении изменений в Сводный план территориального управления направляются на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком, и в электронном виде в формате Microsoft Word.

К Предложениям о внесении изменений в Сводный план территориального управления прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ.

Планируемый период не должен превышать 3 месяцев;

3.4.7.  Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления Предложений о внесении изменений в Сводный план территориального управления:

3.4.7.1.  рассматривает Предложения о внесении изменений в Сводный план территориального управления;

3.4.7.2.  при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план территориального управления;

3.4.7.3.  в случае производства земляных работ на земельных участках направляет предложения о внесении изменений в Сводный план производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу (далее – Предложения о внесении изменений в Сводный план округа) в Управление по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Предложения о внесении изменений в Сводный план округа направляются в электронном виде в формате Microsoft Word с  сопроводительным письмом, подписанным начальником территориального управления администрации Пермского муниципального округа.

К Предложениям для формирования Сводного плана округа прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ.

Планируемый период не должен превышать 3 месяцев;

3.4.7.4.  при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, в случае производства земляных работ на земельных участках, предоставленных юридическим и физическим лицам, вносит изменения в Сводный план территориального управления или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план территориального управления, о результатах рассмотрения письменно уведомляет заказчика;

3.4.8.  Управление в течение 3 рабочих дней с даты поступления Предложений о внесении изменений в Сводный план округа от Уполномоченного органа:

3.4.8.1.  рассматривает предложения;

3.4.8.2.  вносит изменения в Сводный план округа или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план округа;

3.4.8.3.  о результатах рассмотрения уведомляет Уполномоченный орган;

3.4.9.  Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления от Управления о результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в Сводный план округа:

3.4.9.1.  вносит изменения в Сводный план территориального управления на основании внесенных изменений в Сводный план округа или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план территориального управления в отношении участков производства земляных работ, расположенных на Земельных участках;

3.4.9.2.  о результатах рассмотрения письменно уведомляет заказчика.

3.5.  Основания для отказа в части внесения изменений в Сводный план округа, Сводный план территориального управления:

3.5.1.  направление заказчиком обращений о внесении изменений в Сводный план территориального управления с нарушением срока, указанного в пункте 3.4.6 настоящего Порядка;

3.5.2.  наличие в обращении заказчика неполной информации, а также несоответствие обращения заказчика форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

3.5.3.  планирование земляных работ на объекте улично-дорожной сети, объекте озеленения, где не истек гарантийный срок на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

3.5.4.  производство земляных работ повлечет нарушение действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил, правовых актов Пермского муниципального округа.

IV. Порядок выдачи разрешения на производство земляных работ, продления разрешения на производство земляных работ, закрытия разрешения на производство земляных работ

4.1.  Земляные работы на территории Пермского муниципального округа производятся на основании Разрешения.

4.2.  При производстве земляных работ на территории двух или более территориальных управлений администрации Пермского муниципального округа заказчику необходимо получить Разрешения у каждого Уполномоченного органа по территориальной принадлежности.

4.3.  Обязательным условием выдачи Разрешения является наличие объекта производства земляных работ в Сводном плане территориального управления (за исключением аварийных земляных работ).

4.4.  В случае возникновения аварийной ситуации заказчик немедленно организует земляные работы по устранению аварийной ситуации, при этом о начале их проведения уведомляет Уполномоченный орган телефонограммой в течение одного часа с момента обнаружения аварии.

4.5.  Для получения Разрешения в Уполномоченный орган подается заявка на выдачу Разрешения (далее – Заявка).

4.6.  Срок представления Заявки и прилагаемых документов:

не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала производства земляных работ (за исключением производства аварийных земляных работ).

4.7.  Разрешение выдается на срок, указанный в Заявке. Срок производства земляных работ, указанный в Заявке, должен соответствовать Планируемому периоду, установленному в Сводном плане территориального управления, и не должен превышать 25 рабочих дней.

4.8.  К Заявке прилагаются следующие документы:

4.8.1.  копия документа, удостоверяющего личность заказчика (паспорт), заверенная в установленном порядке (за исключением случая подачи Заявки посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

4.8.2.  оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия представителя заказчика, заверенная в установленном порядке, а также удостоверяющего его личность, в случае если интересы заказчика представляет представитель заказчика;

4.8.3.  оригинал или копия документа, заверенная в установленном порядке, подтверждающая правовой статус заказчика:

для юридического лица – устава, решения об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица, имеющего право без    доверенности действовать от имени юридического лица, приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ;

4.8.4.  оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке:

правоустанавливающего документа на земельный участок или согласия правообладателя земельного участка, в границах которого планируется производство земляных работ;

или согласия представителя организации, управляющей многоквартирным жилым домом, в случае производства земляных работ на   земельном участке, в границах которого расположен многоквартирный жилой дом.

Если участок производства земляных работ включает несколько земельных участков, необходимо представить документы в отношении каждого земельного участка;

4.8.5.  оригинал или копия согласия владельцев инженерных коммуникаций, владельцев инженерных подземных коммуникаций, расположенных в месте производства земляных работ, заверенная в установленном порядке;

4.8.6.  оригинал или копия документа, подтверждающая право заказчика на эксплуатацию объекта, который расположен на участке производства земляных работ, заверенная в установленном порядке;

4.8.7.  проект производства работ (за исключением аварийных земляных работ);

4.8.8.  информация о высоте антенно-мачтового сооружения и расстоянии от его размещения до объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае производства земляных работ для размещения антенно-мачтового сооружения, для размещения которых не требуется разрешение на строительство;

4.8.9.  копия схемы места производства работ;

4.8.10.  копия схемы (проекта) восстановления нарушенного благоустройства, заверенной в установленном порядке, согласованной с   правообладателем земельного участка и (или) владельцем автомобильной дороги (за исключением аварийных земляных работ);

4.8.11.  оригинал или копия графика производства земляных работ, заверенного в установленном порядке;

4.8.12.  ситуационный план места производства земляных работ и    выкопировка из публичной кадастровой карты с указанием места производства земляных работ;

4.8.13.  оригинал или копия временного проекта организации дорожного движения на период производства земляных работ – в случае производства земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, заверенного в установленном порядке;

4.8.14.  фотография формата А4 места (территории) участка производства земляных работ со всеми расположенными на нем элементами благоустройства, позволяющая установить место проведения земляных работ;

4.8.15.  оригинал или копия карточки согласований, заверенной в установленном порядке, согласно приложению 7 к Порядку.

4.9.  Сведения и документы, запрашиваемые Уполномоченным органом в   государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях в рамках межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости;

сведения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков или установления сервитута в случае производства земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена;

копия заключенного договора с владельцем автомобильной дороги (согласия владельца автомобильной дороги) общего пользования согласно приложению 8 к Порядку;

согласие на производство земляных работ от Управления.

4.10.  В случае производства земляных работ на Земельных участках Уполномоченный орган направляет Заявку и документы, указанные в пункте 4.8 настоящего Порядка, для согласования Управление.

4.11.  При поступлении заявки и документов, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, Управление в случае производства земляных работ в  границах полосы отвода автомобильной дороги запрашивает у владельца автомобильной дороги сведения о заключении договора с владельцем автомобильной дороги (согласии владельца автомобильной дороги) общего пользования.

4.12.  После рассмотрения документов, указанных в пунктах 4.8, 4.11 настоящего Порядка, Управление согласовывает производство указанных земляных работ или отказывает в согласовании в случаях, если:

4.12.1.  производство земляных работ повлечет нарушение действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил, правовых актов Пермского муниципального округа;

4.12.2.  сведения об участке производства земляных работ отсутствуют в  Сводном плане округа (за исключением аварийных земляных работ) либо сроки производства земляных работ, указанные в Заявке, не соответствуют планируемому периоду, установленному в Сводном плане округа;

4.12.3.  представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 4.8 настоящего Порядка;

4.12.4.  представлена информация от владельца автомобильной дороги об    отсутствии договора с владельцем автомобильной дороги (согласия владельца автомобильной дороги) общего пользования.

4.13.  При согласовании производства земляных работ Управлением в карточку согласования вносятся отметки:

4.13.1.  Управлением о необходимости временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

4.13.2. Управлением о необходимости участия представителя Управления в приемке выполненных работ в случаях, если в зону производства земляных работ попадают лесные участки, зеленые насаждения, особо охраняемые природные территории, расположенные на Земельных участках.

Допускается письменное согласование (с указанием информации, указанной в пункте 4.13) без отметки в карточке согласования.

4.14.  Для продления Разрешения в Уполномоченный орган подается заявка на продление разрешения на осуществление земляных работ (далее – Заявка на продление).

4.15.  К Заявке на продление прилагаются оригиналы или копии документов, подтверждающие указанные в Заявке на продление основания для продления Разрешения.

4.16.  Основаниями для продления Разрешения являются:

4.16.1.  наступление неблагоприятных погодных условий;

4.16.2.  выявление факта несоответствия топографической основы расположения сетей;

4.16.3.  приостановление работ по инициативе Уполномоченного органа либо контрольного (надзорного) органа;

4.16.4.  наличие обстоятельств, требующих изменения проектно-сметной документации или технического оборудования и (или) материалов;

4.16.5.  выполнение работ на линейном объекте.

4.17.  Продление сроков производства земляных работ допускается не более одного раза и на срок не более 25 рабочих дней.

4.18.  Продление сроков производства земляных работ производится Уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от заказчика Заявки на продление.

4.19.  Подача Заявки на продление осуществляется не менее чем за 5 рабочих дней до истечения срока действия ранее выданного Разрешения.

4.20.  По результатам рассмотрения Заявки, Заявки на продление, а также документов, указанных в пунктах 4.8, 4.15 настоящего Порядка, и на основании согласований, указанных в пункте 4.10 настоящего Порядка, Уполномоченным органом принимается решение о (об):

4.20.1.  выдаче Разрешения;

4.20.2.  отказе в выдаче Разрешения;

4.20.3.  продлении Разрешения;

4.20.4.  отказе в продлении Разрешения.

4.21.  Разрешение оформляется Уполномоченным органом в  2  экземплярах. Первый экземпляр Разрешения хранится Уполномоченным органом с Заявкой и прилагаемыми документами. Второй экземпляр Разрешения выдается заказчику.

4.22.  Закрытие Разрешения проводится по инициативе заказчика по результатам осмотра места (территории) производства земляных работ:

4.22.1.  в осмотре места (территории) производства земляных работ на Земельных участках участвуют представители:

заказчика;

Уполномоченного органа;

Управления (в соответствии с пунктом 4.13.2 настоящего Порядка);

владельца автомобильной дороги, если участок производства земляных работ находится в границах автомобильной дороги, за исключением случая, если имеется документ о принятии выполненных работ (акт приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории), составленный и подписанный в установленном порядке;

4.22.2.  в осмотре места (территории) производства земляных работ на  Землях, предоставленных юридическим и физическим лицам, участвуют представители:

заказчика;

Уполномоченного органа;

правообладателя земельного участка или представителя организации, управляющей многоквартирным жилым домом, за исключением случая, если в   контрольном талоне имеется отметка о выполненных работах по благоустройству и закрытии Разрешения;

4.22.3.  в осмотре места (территории) производства земляных работ в случае, если заказчик не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные в Разрешении, участвуют представители:

заказчика;

Уполномоченного органа.

4.23.  Условиями закрытия Разрешения являются:

4.23.1.  восстановление нарушенного благоустройства, соответствующее требованиям правовых актов Пермского муниципального округа и    действующего законодательства, и устранение всех выявленных дефектов и    недостатков, за исключением случая, если заказчик не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные в Разрешении;

4.23.2.  фотофиксация места (территории) производства земляных работ, позволяющая подтвердить отсутствие факта производства земляных работ в случае, если заказчик не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные в Разрешении.

4.24.  По результатам осмотра оформляется и подписывается заинтересованными лицами контрольный талон.

4.25.  Документом, подтверждающим закрытие Разрешения, является Уведомление о закрытии разрешения на осуществление земляных работ.

4.26.  Для закрытия Разрешения заказчик направляет в Уполномоченный орган:

4.26.1.  заявку на закрытие разрешения на осуществление земляных работ (далее – Заявка на закрытие);

4.26.2.  контрольный талон, подписанный заинтересованными лицами.

4.27.  После закрытия Разрешения производство земляных работ запрещается. В случае их продолжения земляные работы рассматриваются как работы без Разрешения.

4.28.  Основаниями для отказа в выдаче Разрешения, продлении Разрешения, закрытии Разрешения являются:

4.28.1.  несоответствие представленных документов требованиям законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, муниципальных правовых актов Пермского муниципального округа;

4.28.2.  наличие противоречивых сведений в Заявке, Заявке на продление, Заявке на закрытие и приложенных к ним документах;

4.28.3.  несоответствие сведений, содержащихся в Заявке, Заявке на продление, Заявке на закрытие и электронных копиях документов, поданных с использованием Единого портала, сведениям, содержащимся в подлинниках документов, поданных заказчиком;

4.28.4.  невозможность выполнения работ в заявленные сроки;

4.28.5.  отсутствие сведений об участке производства земляных работ в   Сводном плане территориального управления (за исключением земляных работ при проведении аварийного ремонта) либо несоответствие сроков производства земляных работ, указанных в Заявке, планируемому периоду, установленному в Сводном плане территориального управления;

4.28.6.  неявка заказчика в Уполномоченный орган для представления подлинников документов, поданных в форме электронных копий с использованием Единого портала;

4.28.7.  подача Заявки, Заявки на продление, Заявки на закрытие документов, необходимых для выдачи Разрешения, продления Разрешения и  закрытия Разрешения, в электронной форме с нарушением установленных требований;

4.28.8.  поступление мотивированного отказа на межведомственный (внутриведомственный) запрос;

4.28.9.  отсутствие согласия на производство земляных работ представителей владельцев инженерных коммуникаций, подземных инженерных коммуникаций, чьи сети расположены в месте производства земляных работ, правообладателя земельного участка, владельца автомобильной дороги, представителя организации, управляющей многоквартирным жилым домом, находящимся в границах производства земляных работ.

V. Информирование о проведении земляных работ

5.1.  С целью информирования жителей Пермского муниципального округа о проведении земляных работ Уполномоченный орган размещает на сайте Пермского муниципального органа следующую информацию:

Сводный план территориального органа на очередной год ежегодно до 20 декабря;

информацию о внесении изменений в Сводный план территориального органа;

информационное сообщение о земляных работах (включая аварийные земляные работы), выполнение которых затрагивает интересы большого количества жителей (жителей одного микрорайона и более), и об изменении сроков выполнения работ.

5.2.  Заказчики при производстве земляных работ, затрагивающих интересы жителей одного или нескольких многоквартирных домов, размещают информацию на доске объявлений каждого подъезда соответствующих домов не позднее чем за 3 дня до начала работ.

|  | Приложение 1 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края __________________________________________. «_____» ___________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНЫЙ ПЛАН производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу на _____ год |  |  |  |  |  |
| № | Участок производства работ (адрес) | Заказчик |  | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <*> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Территориальное управление Пермского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

________________

* Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

|  | Приложение 2 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник ________________ территориального управления Пермского муниципального округа «_____» __________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНЫЙ ПЛАН производства земляных работ по _____________ территориальному управлению Пермского муниципального округа на _____ год |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Участок производства работ (адрес) | Заказчик | Вид работ и сетей |  | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <*> | Отметка о наличии участка производства работ в Сводном плане производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

|  | Приложение 3 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

В __________ территориальное управление Пермского муниципального округа

РЕЕСТР

объектов производства земляных работ на _____ год <1>

| № | Участок производства работ (адрес) <2> | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

________________

<1> Реестр направляется на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком и в электронном виде в формате Microsoft Word.

<2> Прилагается ситуационный план места производства земляных работ.

<3> Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

|  | Приложение 4 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

|  | Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для формирования Сводного плана производства земляных работ

по Пермскому муниципальному округу <1>

| № | Участок производства работ (адрес) <2> | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

________________

<1> Предложения для формирования Сводного плана производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу направляются в электронном виде в формате Microsoft Word с сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы администрации Пермского муниципального округа, курирующим вопросы благоустройства.

<2> Прикладывается ситуационный план места производства земляных работ.

<3> Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

|  | Приложение 5 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

В __________ территориальное управление Пермского муниципального округа

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в Сводный план производства земляных

работ по ____________ территориальному управлению <1>

| № | Участок производства работ (адрес) <2> | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

________________

<1> Предложения о внесении изменений в Сводный план производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу, направляются на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком, и в электронном виде в формате Microsoft Word.

<2> Прикладывается ситуационный план места производства земляных работ.

<3> Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

|  | Приложение 6 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

|  | Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в Сводный план производства земляных

работ по Пермскому муниципальному округу <1>

| № | Участок производства работ (адрес) <2> | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

________________

<1> Предложения о внесении изменений в Сводный план округа направляются в электронном виде в формате Microsoft Word, с сопроводительным письмом, подписанным начальником территориального управления.

<2> Прикладывается ситуационный план места производства земляных работ.

<3> Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

|  | Приложение 7 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

КАРТОЧКА СОГЛАСОВАНИЯ

______________________________по адресу:

________________________________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование организации | Условия производства земляных работ | Подпись/ дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Функциональные и территориальные органы Администрации Пермского муниципального округа

| 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 8 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

ДОГОВОР № ____

на прокладку и эксплуатацию инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода автомобильных дорог

Пермский муниципальный округ « ___ » _____________ 202__ года

Муниципальное казенное учреждение «__________», в лице директора учреждения ________________________, действующего на основании приказа _________________, именуемое в дальнейшем «Владелец дорог», с одной стороны, и ___________________, в лице __________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Владелец коммуникаций», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Градостроительным  кодексом РФ, ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Владелец дорог предоставляет право Владельцу коммуникаций выполнить в границах полосы отвода автомобильной дороги работы по _______________________ (далее – Объект), а Владелец коммуникаций обязуется в установленные сроки выполнить работы своими силами и (или) за свой счет в соответствии с условиями настоящего Договора с соблюдением норм действующего законодательства и технических требований и условий (далее – Технические требования), являющиеся приложением к настоящему Договору.

II. Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Владельца коммуникаций:

2.1. Владелец коммуникаций обязан:

2.1.1. осуществлять работы в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами Пермского края, Пермского муниципального округа Пермского края, условиями настоящего Договора, строительными нормами, правилами и правовыми актами, действующими в сфере технического регулирования в области строительства инженерных коммуникаций (линий электропередач, связи, водопровода, газа, нефти, теплоснабжения), а также разрешением на строительство (в случае если для проведения работ требуется выдача разрешения на строительство);

2.1.2. до начала производства работ:

получить все необходимые разрешения, предусмотренные действующим законодательством и правовыми актами Пермского муниципального округа Пермского края;

назначить представителя Владельца коммуникаций, наделенного правом представлять интересы по настоящему Договору, в том числе правом подписания актов контрольных проверок, предписаний, актов гарантийного осмотра и иных документов, необходимых для выполнения и сдачи работ по Договору;

заключить с владельцем дороги соглашение об осуществлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса РФ. Также провести оценку рыночной стоимости участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ (за исключением случаев, установленных законодательством, когда установление сервитута не требуется);

представить Владельцу дорог ситуационный план; схему прокладки инженерных сетей в масштабе 1:500; профиль сети; план восстановления благоустройства (в т.ч. конструктивы покрытий, границы земельных участков); ведомость объемов работ по восстановлению благоустройства; график производства работ; в случае закрытия, изменения или ограничения дорожного движения - схему организации движения на участке производства работ; фотографии участка работ, сделанных до начала производства работ, выполненных в светлое время суток, с привязкой к местности.

Заверенные печатью и подписью лица, уполномоченного на подписание Договора, копии всех документов, указанных в настоящем пункте, иные документы, оформленные в рамках выполнения Технических требований, должны быть представлены Владельцу дорог не позднее чем за 5 рабочих дней до начала работ.

Проводить работы без документов, указанных в настоящем пункте, не допускается;

2.1.3. обеспечить допуск на Объект и к документации на производство работ уполномоченных представителей Владельца дороги, представителей органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль и муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а также своевременно устранять нарушения, выявленные уполномоченными органами и Владельцем дорог;

2.1.4. в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выполнить работы с осуществлением государственного строительного надзора;

2.1.5. выполнять работы в границах участка автомобильной дороги, предназначенного для производства работ. Изменение границ участка автомобильной дороги, предназначенного для производства работ (согласно схеме), а также видов работ по восстановлению благоустройства прилегающей территории (территория, используемая при производстве работ в качестве подъездных путей, мест складирования материалов, размещения техники и вспомогательных сооружений) без согласования с Владельцем дорог не допускается;

2.1.6. устранять выявленные недостатки в срок, указанный Владельцем дорог в предписании;

2.1.7. обеспечить на участке автомобильной дороги, предназначенном для производства работ, и прилегающей территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности объектов, находящихся в собственности округа и зеленых насаждений;

2.1.8. устранить своими силами и (или) за свой счет любые повреждения конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог, возникшие в процессе прокладки, переноса, переустройства, эксплуатации инженерных коммуникаций, или возместить причиненный ущерб (вред) Владельцу дорог, третьим лицам;

2.1.9. возместить ущерб, причиненный Владельцу дорог, а также третьим лицам в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории, в том числе если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, а также в результате нарушения других условий настоящего Договора, требований действующего законодательства, правовых актов Пермского муниципального округа и технических правил;

2.1.10. по завершении производства работ на Объекте произвести восстановление элементов улиц и автомобильной дороги и благоустройства прилегающей территории в соответствии с Техническими требованиями;

2.1.11. в течение 2 рабочих дней с даты завершения работ уведомить Владельца дорог об окончании работ по прокладке, переносу и (или) переустройству инженерных коммуникаций с приложением акта приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории;

2.1.12. в течение 10 рабочих дней с даты окончания работ по прокладке (устройству) элементов инженерной коммуникации представить в управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края информацию об элементах инженерной коммуникации для отображения на дежурном плане Пермского муниципального округа Пермского края;

2.1.13. в случае отказа от исполнения требований Владельца дорог устранить нарушения Технических требований, дефекты работ, выявленные на участке автомобильной дороги, предназначенном для производства работ, и прилегающей территории, обусловленной Договором, возместить в бюджет Пермского муниципального округа Пермского края сумму в размере стоимости работ, необходимых для устранения недостатков работ, по смете, утвержденной Владельцем дороги, в течение 15 рабочих дней по окончании срока, указанного в требовании об устранении недостатков выполненных работ по благоустройству объекта и (или) прилегающей территории.

2.1.14 Владелец коммуникаций в случае проведения капитального ремонта или реконструкции (строительства) автомобильной дороги не вправе предъявлять технические требования по переустройству инженерной коммуникации (указанной в п.1.1. настоящего договора).

В случае если инженерная коммуникация (указанная в п.1.1 настоящего договора) не соответствует действующим техническим требованиям, Владелец коммуникаций обязан в период капитального ремонта или реконструкции автомобильной дороги произвести за свой счет работы по приведению вышеуказанных коммуникаций в нормативное состояние в соответствии с действующим законодательством. В случае не приведения ее в нормативное состояние за счет собственных средств Владелец коммуникаций не вправе предъявлять Владельцу дорог требования о приведении указанной коммуникации в нормативное состояние, либо иные требования, связанные с ее эксплуатацией.

2.1.15 В случае если прокладка и эксплуатация инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются за счет собственных средств Владельца коммуникаций.

2.1.16 В случае проведения Владельцем дорог капитального ремонта или реконструкции автомобильной дороги, в том числе подземных коммуникаций, Владелец коммуникаций обязан возместить Владельцу дорог затраты по переустройству подземных коммуникаций, принадлежащих Владельцу коммуникаций.

2.1.17. Владелец коммуникаций обеспечивает сохранность дорог, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог, обеспечивает безопасность транспорта и пешеходов.

2.1.18. По окончании работ Владелец коммуникаций осуществляет эксплуатацию Объекта в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами округа и условиями настоящего договора.

2.1.19. Владелец коммуникаций за 5 дней до освидетельствования скрытых работ официально в письменной форме информирует Владельца дорог о готовности к такому освидетельствованию.

2.2. Владелец коммуникаций имеет право:

2.2.1. в целях эксплуатации инженерных коммуникаций осуществлять деятельность в границах автомобильной дороги с учетом ограничений, установленных настоящим Договором;

2.2.2. получать от Владельца дорог информацию о проведении реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильной дороги;

2.2.3. направлять возражения на результаты контрольных испытаний, выполненных Владельцем дорог, в течение 14 календарных дней с даты получения результатов.

2.3. Владелец дорог обязан:

2.3.1. назначить уполномоченного представителя, имеющего право подписания актов контрольных проверок, предписаний, актов гарантийного осмотра и иных документов, необходимых для исполнения настоящего Договора;

2.3.2. в целях своевременного осуществления переноса, переустройства Объекта информировать Владельца коммуникаций о проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту участка автомобильной дороги, на котором располагаются коммуникации, не позднее чем за 6 месяцев до начала проведения таких работ;

2.3.3. осуществлять контрольные мероприятия, предусмотренные пунктами 2.4.1-2.4.3 настоящего Договора, в ходе производства работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства территории, в том числе за исполнением гарантийных обязательств;

2.3.4. в течение 5 рабочих дней с даты получения акта приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории подписать акт или направить Владельцу коммуникаций замечания.

2.4. Владелец дорог имеет право:

2.4.1. проверять в любое время выполнение работ на соответствие условиям настоящего Договора, в том числе Техническим требованиям;

2.4.2. производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, направленные на обеспечение качества производства работ, в том числе ознакомиться с документами о производстве работ по восстановлению элементов дороги и (или) благоустройства территории;

2.4.3. проводить освидетельствование отдельных видов элементов дороги, а также работ по восстановлению элементов дороги и (или) благоустройства территории, которые при последующих работах или после окончания работ частично или полностью будут скрыты (скрытые работы), с подписанием соответствующих актов;

2.4.4. осуществлять мониторинг соблюдения Владельцем коммуникаций Технических требований, иных условий, подлежащих исполнению согласно настоящему Договору;

2.4.5. требовать приостановить работы до устранения выявленных нарушений Технических требований и условий Договора;

2.4.6. запретить применять технологии, материалы, конструкции, не обеспечивающие выполнение Технических требований или нарушающие требования законодательства, правовых актов Пермского муниципального округа Пермского края, технических правил;

2.4.7. в случае нарушения условий Договора направлять Владельцу коммуникаций требования в виде предписания по форме согласно приложению 2 к Порядку исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций, а также по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения (далее - Порядок), утвержденному постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

2.4.8. в случае отказа от исполнения требований, указанных в пункте 2.1.13 настоящего Договора, Владелец дорог самостоятельно организовывает выполнение работ, необходимых для приведения автомобильной дороги в первоначальное состояние, с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет Владельца коммуникаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4.9. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных настоящим Договором.

III. Ответственность Сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Владелец коммуникаций:

несет ответственность за сохранность коммуникаций;

несет ответственность перед Владельцем дорог, третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства (в том числе если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Договора, требований действующего законодательства, правовых актов Пермского муниципального округа Пермского края и технических правил;

несет ответственность перед Владельцем дорог, третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда непосредственно при производстве работ, в том числе с нарушением сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильной дороги на участке производства работ.

3.3. При нарушении окончательного, включающего полное восстановление благоустройства территории срока выполнения работ согласно графику производства работ уплачивает Владельцу дорог штраф в размере 10000 рублей за каждый день просрочки начиная с даты нарушения срока. Датой завершения работ считается дата подписания Владельцем дорог акта приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории на участке работ по форме согласно приложению 2 к Порядку.

3.4. За каждый факт неисполнения или нарушения срока исполнения предписания, выданного Владельцем дорог, об устранении нарушения Технических требований или условия Договора о выполнении гарантийных обязательств Владелец коммуникаций уплачивает штраф в размере 10000 рублей.

3.5. В случае неисполнения условий настоящего Договора в части нарушения на 30 и более календарных дней окончательного срока производства работ, включающего период восстановления благоустройства территории, установленного графиком производства работ, в том числе неисполнения Владельцем коммуникаций гарантийных обязательств, Владелец дорог вправе организовать мероприятия по восстановлению благоустройства, нарушенного в ходе выполнения работ Владельцем коммуникаций, и поручить другому лицу выполнить работы с последующим возмещением Владельцем коммуникаций всех затрат.

3.6. Уплата указанных в настоящем разделе штрафов и платежей осуществляется в бюджет Пермского муниципального округа по реквизитам, указанным Владельцем дорог.

IV. Срок действия настоящего Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

4.2. Срок действия договора составляет:

в части организации Владельцем коммуникаций работ по прокладке, переносу, переустройству, инженерных коммуникаций - в соответствии с Техническими требованиями;

в части эксплуатации инженерных коммуникаций – с момента завершения работ по прокладке, переносу, переустройству инженерных коммуникаций до момента вывода их из эксплуатации;

в части исполнения гарантийных обязательств – 24 месяца с даты подписания Владельцем дорог акта приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории.

4.3. Срок действия настоящего Договора может быть изменен, продлен или прекращен. Дополнения и (или) изменения условий настоящего Договора оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

Для прекращения действия Договора Владельцу коммуникаций необходимо предоставить Владельцу дорог подтверждающие документы о выводе инженерной коммуникации из эксплуатации.

V. Исполнение гарантийных обязательств

5.1. Качество работ, в том числе по устранению дефектов, а также состояние участка, предназначенного для производства работ, и прилегающей территории должно соответствовать требованиям действующего законодательства, технических правил, правовых актов Пермского муниципального округа Пермского края, условиям настоящего Договора.

5.2. На выполненные работы по восстановлению благоустройства на участке автомобильной дороги, предназначенном для производства работ, а также на прилегающей территории после завершения работ устанавливаются гарантийные обязательства на срок 24 месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории, составленного по форме согласно приложению 2 к Порядку.

5.3. Взаимодействие Сторон в период гарантийного срока (на работы по восстановлению элементов автомобильной дороги и элементов благоустройства территории) осуществляется в соответствии с Порядком.

5.4. В период гарантийного срока на участке автомобильной дороги, предназначенном для производства работ, на прилегающей территории, обусловленной Договором, Владелец коммуникаций безвозмездно устраняет выявленные недостатки работ по восстановлению благоустройства территории.

VI. Порядок внесения изменений и расторжения настоящего Договора

6.1. Внесение изменений в условия настоящего Договора: Технические требования, график производства работ допускаются только при обосновании изменений и с согласия Владельца дорог в следующем порядке:

6.1.1. Владелец коммуникаций к заявлению о необходимости внесения изменений направляет подписанный проект дополнительного соглашения к Договору с изменениями, в том числе в приложения к настоящему Договору, и письменные пояснения с указанием оснований и причин, по которым возникла необходимость внесения изменений в настоящий Договор, перечень и (или) объем дополнительных работ по благоустройству;

6.1.2. Владелец дорог рассматривает представленные документы в течение 3 рабочих дней и при отсутствии замечаний подписывает соглашение к настоящему Договору;

6.1.3. при наличии замечаний Владелец дорог направляет Владельцу коммуникаций мотивированный отказ в согласовании изменений;

6.1.4. до внесения изменений в настоящий Договор работы выполняются согласно настоящему Договору.

При внесении изменений срок производства работ продлевается на срок рассмотрения Владельцем дорог заявления о внесении изменений.

В случае если при рассмотрении заявления Владельца коммуникаций требуется проведение специальных исследований, расчетов, срок рассмотрения заявления продлевается на срок, необходимый для расчетов и исследований, о чем Владелец коммуникаций уведомляется в письменной форме.

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора производится по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае:

6.2.1. невыполнения Технических требований;

6.2.2. если в течение 3 месяцев с даты подписания Договора Владелец коммуникаций не представил график производства работ и (или) схему участка производства работ;

6.2.3. перехода права собственности, владения и (или) пользования коммуникациями.

При расторжении Договора в одностороннем порядке Стороне направляется письменное уведомление о расторжении Договора не позднее чем за 10 календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.

При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 6.2.3 настоящего Договора, Владельцу дорог направляется письменное уведомление о расторжении Договора с приложением заверенной печатью и подписью лица, уполномоченного на подписание Договора, копии документа, подтверждающего переход права (договор или соглашение, акт приема-передачи).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора после начала производства работ работы приостанавливаются немедленно. Участок производства работ подлежит приведению в первоначальное состояние в течение 15 календарных дней с даты, с которой Договор считается расторгнутым.

6.4. В случае расторжения договора после окончания работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций Владелец коммуникаций обязан в течение 3 (трех) месяцев со дня расторжения настоящего договора демонтировать инженерную коммуникацию (указанную в п.1.1 настоящего договора), привести автомобильную дорогу в нормативное состояние, отвечающее ее технической категории.

В случае невыполнения требований подп.1 п.6.4 настоящего договора Владелец дорог вправе демонтировать указанную инженерную коммуникацию, привести автомобильную дорогу в нормативное состояние, отвечающее ее технической категории за счет собственных средств. Владелец коммуникаций обязан возместить Владельцу дорог затраты по демонтажу инженерной коммуникации, приведении автомобильной дороги в нормативное состояние, отвечающее ее технической категории.

VII. Прочие условия

7.1. При организации и выполнении Владельцем дорог работ по реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги Владелец коммуникаций не вправе предъявлять Владельцу дорог технические требования или условия по переносу, прокладке, переустройству инженерных коммуникаций, устроенных на основании настоящего Договора, если при выполнении работ по капитальному ремонту или реконструкции автомобильных дорог не изменяются условия эксплуатации и расположения инженерных коммуникаций.

7.2. Право начать работы в границах автомобильной дороги возникает с момента получения Владельцем коммуникаций всех необходимых разрешений, предусмотренных действующим законодательством и правовыми актами Пермского муниципального округа Пермского края, а также установления сервитута (за исключением случаев, установленных законодательством, когда установление сервитута не требуется) в отношении участка автомобильной дороги, указанного в Технических требованиях, являющихся приложением к настоящему Договору.

7.3. При выполнении работ занимать территорию, не предусмотренную Техническими требованиями, являющимися приложением к настоящему Договору, не допускается.

7.4. В случае если прокладка, перенос, переустройство и (или) эксплуатация инженерных коммуникаций в границах автомобильной дороги влекут реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие работы по реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги осуществляются за счет Владельца коммуникаций.

7.5. Мероприятия и сроки по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций:

7.5.1. при выполнении эксплуатации в целях предупреждения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях осуществлять ежегодно до 15 мая обследование коммуникаций, о чем составляется акт обследования инженерной коммуникации, который в течение 15 дней должен быть направлен Владельцу дорог;

7.5.2. Владелец коммуникаций не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала такого обследования обязан письменно уведомить Владельца дорог о дате, времени и месте обследования;

7.5.3. акт обследования инженерной коммуникации должен содержать информацию о времени, наименовании (виде) инженерной коммуникации с указанием ее месторасположения к участку дороги (улицы), выявленных дефектах и их месторасположении, сроках устранения, акт должен быть подписан с указанием должности, имени, отчества, фамилии должностного лица, осуществляющего обследование.

Сроки устранения выявленных дефектов, указанных в таком акте обследования, обязательны для исполнения Владельцем коммуникаций. Проведение мероприятий по устранению дефектов должно соответствовать техническим и нормативным документам. В случае неустранения Владельцем коммуникаций в указанные сроки замечаний Владелец дорог направляет предписание;

7.5.4. при возникновении в ходе эксплуатации коммуникаций аварий, представляющих угрозу бесперебойности и безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан, сохранности имущества юридических и физических лиц, Владелец коммуникаций:

7.5.4.1. после обнаружения немедленно приступает к устранению аварийной ситуации или последствий аварии;

7.5.4.2. предпринимает все возможные меры по обеспечению безопасности на автомобильной дороге;

7.5.4.3. немедленно уведомляет об аварии Владельца дорог, управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края, а в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации - соответствующие органы власти;

7.5.5. срок устранения аварийной ситуации (с приведением благоустройства территории в состояние, предшествовавшее возникновению такой ситуации) с момента обнаружения не должен превышать:

3 суток - для автомобильных дорог первой эксплуатационной категории;

5 суток - для автомобильных дорог второй эксплуатационной категории;

7 суток - для автомобильных дорог третьей эксплуатационной категории.

В случае полного перекрытия участка автомобильной дороги для движения автотранспорта и (или) пешеходов срок восстановления движения Владельцем коммуникаций не должен превышать суток с даты ограничения движения.

7.6. По всем вопросам, которые не урегулированы настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и правовыми актами Пермского муниципального округа Пермского края.

Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, передаются на разрешение Арбитражного суда Пермского края.

7.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, Сторонами подписывается каждый лист Договора и приложений к нему.

7.8. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего Договора.

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Технические требования и условия при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций;

Приложение № 2 – Порядок исполнения гарантийных обязательств по договору

Приложение № 3 – План прокладки сетей;

Приложение № 4 – Ситуационный план;

Приложение № 5 – План благоустройства территории;

Приложение № 6 – График производства работ;

Приложение № 7 – Фотография;

VIII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Владелец дорог: | Владелец коммуникаций: |
| --- | --- |
| /__________./ ____________________ м.п. | /__________./ __________________ м.п. |

|  | Приложение к договору на прокладку и эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильных дорог |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации

инженерных коммуникаций

# № _________от «_» _____________ 202_ года

| - Владелец дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Владелец коммуникаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вид работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация – указывается вид работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - (указывается наименование инженерной коммуникации) |  |  |  |  |  |  |
| - Выполняется в границах автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (указывается наименование автомобильной дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на участке дороги площадью |  |  |  |  |  |  |  | - кв.м., расположенном по адресу: |  |
| - (указывается адрес ближайшего объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - км + |  |  |  |  |  |  |  | - км + |
| - (указывается в случае отсутствия объектов капитального строительства вблизи планируемого участка производства работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Площадь конструктивных элементов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Срок выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические требования

1. Комиссионное, с участием представителя территориального управления, владельца дорог, обследование состояния территории до начала производства работ с составлением акта обследования и фиксировании фотодокументами;

  - Выполнения условий Управление по развитию инфраструктуры (далее – Управление), ГИБДД, владельцев территорий,

а также:

подготовить и согласовать с Владельцем автомобильной дороги проектную (в случае, если для проведения работ необходима такая проектная документация) или дефектную ведомость, которая становится неотъемлемой частью технических требований,

предоставить Владельцу дорог план - график производства работ, который становится неотъемлемой частью технических требований,

предоставить Владельцу дорог схему организации движения на участке производства работ, согласованной с УГИБДД УВД по Пермскому району, Управлением, которая становится неотъемлемой частью технических требований,

3. работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией (дефектной ведомостью), планом - графиком производства работ.

4.1. При производстве работ, выполняемых на объекте, требуется:

-оградить место производства работ, установить информационный указатель с наименованием организации, производящей работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство работ, установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки. Места установки ограждений определить проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка. Ограждение места производства работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия,

-обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов,

-обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям,

-установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток,

-обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства работ и прилегающей территории не менее двух раз в сутки,

-обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за производство работ,

-при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства работ должно быть освещено,

-обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытия.

-обеспечить чистоту и порядок на месте производства работ и утилизацию мусора и отходов на специально отведенных местах.

-вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на месте производства работ по мере его образования.

-до полного восстановления благоустройства содержать место производства работ (до укладки асфальтобетона восстановить проезжую часть путем укладки железобетонных плит).

При производстве всех видов работ Владельцу коммуникаций запрещается:

- загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны,

- уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни,

- выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на территорию округа.

Конструкция ограждения участков производства работ должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения участка производства работ - не менее 1,2 м,

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания,

- ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.

Обратная засыпка траншей и котлованов производится песчано-гравийной смесью слоями толщиной не более 20 см с тщательным уплотнением каждого слоя или иной толщиной слоев по согласованному проекту производства работ с достижением коэффициента уплотнения не менее 0,98 по всей глубине. По окончании работ представить в Департамент результаты лабораторных испытаний по уплотнению обратной засыпке траншеи (ПГС).

4.2. При восстановлении благоустройства предусмотреть и выполнить обустройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий, нарушенных в ходе ликвидации аварий на инженерных сетях и коммуникаций, следует осуществлять на всю ширину проезжей, пешеходной и газонной части в пределах участка производства работ со всеми элементами благоустройства. Работа, выполняемая владельцем коммуникаций, на любом участке территории округа считается законченной после полного восстановления благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке.

5. Порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения осуществлять на основании ОДМ 218.6.019-2016.

6. Владелец дороги и владелец коммуникаций устанавливают на произведенные им работы гарантийный срок в соответствии с настоящим договором. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении владельцем коммуникаций и подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее действующему законодательству, в том числе СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

7. При выполнении работ по размещению и эксплуатации коммуникаций необходимо соблюдать требования нормативной документации, регулирующей вопросы производства работ по настоящему Договору, а также соблюдать требования законодательства и правовых актов округа.

Технические условия
на восстановление благоустройства в границах автомобильных Пермского муниципального округа Пермского края

При размещении, эксплуатации инженерных коммуникаций при _____________ по дороге _____________ необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:

В соответствии  с подпунктом 9.5.1 пункта 9.5 раздела IX Правил благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденны[ решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 23 марта 2023 г. № 134, восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий после прокладки новых, реконструкции и ремонта инженерных сетей коммуникаций должно производиться по проектам. При этом в проекты необходимо включать проведение работ, предусматривающих полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на всю ширину проезжей, пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки со всеми элементами благоустройства. Работа, выполняемая заказчиком, на любом участке территории округа считается законченной после полного восстановления благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке.

Каждую операцию по восстановлению покрытия дороги в щебеночном исполнении выполнять в присутствии представителя Владельца дороги:

- природная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014, ГОСТ 25100-2020; с послойным уплотнением по СП 82.13330.2016 , СП 34.13330.2012 (Ку=0,98), общая толщина слоя по месту;

- устройство слоя основания из щебня фракции 31,5-63 мм марки М не менее 1000, уложенный по способу заклинки ГОСТ 32703-2014, толщиной 32 см:

1. Основная фракция 31,5-63  мм,

2. Расклинивающая фракция смесь фракций 4 – 16 мм.

При производстве работ по прокладке инженерной коммуникации под проезжей частью, использовать защитный футляр.

Восстановление газонной части с внесением слоя чернозема толщиной 15 см и посевом многолетних трав.

Дорожная разметка, средства организации движения.

Дорожную разметку и средства организации движения выполнить в соответствии с рабочим проектом дорожной разметки разработанным и утвержденным МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», а также с учетом ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52575-2021, ГОСТ Р 52576-2021.

Работы сдать по акту представителю Владельца дороги.

По истечении указанного в план-графике производства работ срока начала и окончания производства работ, он теряет силу и не может служить основанием, разрешающим производство работ.

По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства представить владельцу дороги результаты лабораторных испытаний качества восстановленного асфальтобетонного покрытия, паспорта качества на использованные материалы, заверенную копию общего журнала производства работ.

Люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634-2019.

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия автомобильной дороги более 1,0 см. Разрушение асфальтобетонного и (или) плиточного покрытия в радиусе 30 сантиметров от такой крышки люка не допускается.

Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4,0 см.

Возвышение обочины (разделительной полосы) над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается.

При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 14 апреля) заказчик обязан содержать место производства работ, обеспечить безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов, обеспечить движение транспорта и пешеходов путем укладки во временном варианте железобетонных плит на проезжей части дороги в соответствии с требованиями правовых актов в сфере технического регулирования и щебеночного основания на тротуаре. Полное восстановление искусственного покрытия проезжей части, всех элементов благоустройства заказчиком выполняется до 10 июня.

Перечень исполнительной документации предоставляемой в 
МКУ «______________» при восстановлении благоустройства после

проведения земляных работ:

Обратная засыпка с устройством дорожной одежды:

1. Акт освидетельствования скрытых работ при засыпке котлована из ПГС

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол на определение оптимальной влажности, максимальной плотности и коэффициента уплотнения

2. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания из щебня

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол испытания на зерновой состав и физико-механические показатели

3. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство розлива из битума или эмульсии

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

4. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство верхнего слоя основания

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол на определения водонасыщения и коэффициента уплотнения

- рецепт на асфальтобетонную смесь

5. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство нижнего слоя покрытия

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол на определение водонасыщения и коэффициент уплотнения

- рецепт на асфальтобетонную смесь

6. Акт освидетельствования ответственных конструкций на устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол на определение водонасыщения, остаточной пористости и зернового состава

- рецепт на ЩМА

7. Акт освидетельствования ответственных конструкций на устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол на определение водонасыщения и коэффициент уплотнения

- рецепт на асфальтобетонную смесь

Установка борта:

8. Акт освидетельствования скрытых работ при устройстве основания из щебня

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

- протокол испытания на зерновой состав и физико-механические показатели

9. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство опалубки

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на применяемый материал

10. Акт освидетельствования скрытых работ на установку борта с устройством бетонной обоймы

- исполнительная схема производства работ

- паспорт на бортовой камень

- паспорт на бетонную смесь

- протокол на определение класса прочности бетона

Озеленение:

10. Акт на устройство плодородного слоя грунта.

- Свидетельство о качестве плодородного (растительного) грунта

- Протокол испытания пробы почвы

12. Акт освидетельствования скрытых работ (РД-11-02-2006) на посев трав

- Удостоверение о качестве семян

- Акт карантинного фитосанитарного контроля

- Карантинный сертификат

оформление актов рд-11-02-2006

наличие журналов и оформление согласно рд-11-05-2007

С техническими условиями ознакомлены:

| /_________./ ________________________ м.п. | /___________./__________________ м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение 9 к Порядку координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

исполнения гарантийных обязательств по договору,

заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем

автомобильной дороги общего пользования местного значения

Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве,

эксплуатации инженерных коммуникаций

1. Настоящий Порядок исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций, а также по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края (далее - Порядок) разработан в целях:

сохранения эксплуатационных характеристик и параметров элементов автомобильной дороги и элементов благоустройства на участке производства работ, выполняемых владельцем инженерных коммуникаций (далее - Владелец объекта), а также владельцем объекта дорожного сервиса (далее - Владелец объекта) в период исполнения гарантийных обязательств;

качественного выполнения принятых обязательств по Договору, заключенному с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края (далее - Владелец дорог) в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Обследование на выявление дефектов (осмотр) эксплуатационных свойств, параметров автомобильной дороги общего пользования и подъездных путей к автомобильной дороге проводится ежегодно, а также за 30 дней до срока окончания действия гарантийных обязательств в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

Обследование проводится по показателям, которые определяются на основании данных лабораторий, приборов и оборудования в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

Акт обследования объекта в период гарантийных обязательств, акт приемки выполненных работ по устранению дефектов, акт приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории, предписание составляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, но в период неблагоприятных погодных условий для дорожных работ устраняются в благоприятный период в соответствии с установленными требованиями, за исключением случая наличия предельных значений показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности движения, установленным ГОСТ Р 50597-93, при которых выявленные дефекты подлежат немедленному устранению.

|  | Приложение 1 к Порядку исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций |
| --- | --- |

Таблица

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. С даты приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории |  |  |  |
| 1.1 | Уведомление Владельца дорог о назначении ответственного лица по исполнению гарантийных обязательств | владелец объекта | до 1 марта текущего года |
| 1.2 | Самостоятельное обследование гарантийного объекта, выявление дефектов, установление видов и объемов работ, необходимых для устранения выявленных дефектов, устранение дефектов | владелец объекта | с 1 марта по 30 апреля текущего года |
| 1.3 | Уведомление Владельца дорог о выполнении гарантийных обязательств с приложением акта обследования гарантийного объекта, подписанного в одностороннем порядке | владелец объекта | в течение 3 дней с даты устранения выявленных дефектов |
| 1.4 | Составление акта обследования гарантийного объекта | владелец дорог | в день осмотра участка производства работ и (или) восстановленной территории: в случае получения Владельцем дороги уведомления о выполнении Владельцем объекта по Договору гарантийных обязательств обследование производится в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления. В случае неполучения Владельцем дороги уведомления о выполнении Владельцем объекта по Договору гарантийных обязательств с 5 мая текущего года Владелец дорог проводит обследование в одностороннем порядке |
| 1.5 | Устранение выявленных дефектов согласно акту обследования гарантийного объекта | владелец объекта | 20 календарных дней со дня получения акта обследования гарантийного объекта, составленного Владельцем дорог в одностороннем порядке |
| 1.6 | Подписание акта приемки выполненных работ по устранению дефектов | владелец дорог, владелец объекта | в случае отсутствия замечаний в течение 10 рабочих дней с даты направления Владельцем объекта по Договору уведомления об устранении выявленных дефектов с приложением акта приемки выполненных работ по устранению дефектов |
| 1.7 | Письменный отказ от подписания акта приемки выполненных работ по устранению дефектов при наличии замечаний Владельца дорог, в том числе в части неустранения дефектов или некачественного проведения работ | владелец дорог | 10 рабочих дней с даты направления Владельцем объекта по Договору уведомления об устранении выявленных дефектов |
| II. До истечения 30-дневного срока окончания действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 2.1 | Обследование гарантийного объекта, выявление дефектов, установление видов и объемов работ, необходимых для устранения выявленных дефектов, устранение дефектов | владелец объекта | не позднее чем за 30 календарных дней до окончания действия гарантийных обязательств |
| 2.2 | Письменное уведомление Владельца дороги о выполнении гарантийных обязательств с приложением акта обследования гарантийного объекта, подписанного в одностороннем порядке | владелец объекта | в течение трех рабочих дней с даты устранения выявленных дефектов |
| 2.3 | Письменное уведомление Владельца объекта по Договору о сроках осмотра гарантийного объекта, по результатам которого составляется акт обследования гарантийного объекта | владелец дорог, владелец объекта | в случае получения Владельцем дорог уведомления о выполнении Владельцем объекта по Договору гарантийных обязательств - в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления в случае, если Владельцем дорог не получено уведомление о выполнении Владельцем объекта по Договору гарантийных обязательств - уведомление о составлении акта осмотра Владельцем дорог в одностороннем порядке направляется не позднее чем за 25 дней до окончания действия гарантийных обязательств |
| 2.4 | Выявление дефектов и составление акта обследования гарантийного объекта, в том числе в одностороннем порядке в случае отсутствия в день осмотра на объекте Владельца объекта по Договору | владелец дорог | за 20 дней до окончания действия гарантийных обязательств |
| 2.5 | Устранение выявленных дефектов согласно акту обследования гарантийного объекта | владелец объекта | 10 календарных дней с даты обследования гарантийного объекта или получения акта обследования гарантийного объекта, составленного Владельцем дороги в одностороннем порядке |
| 2.6 | Подписание акта приемки выполненных работ по устранению дефектов | владелец дорог, владелец объекта | в случае отсутствия замечаний в течение 3 рабочих дней с даты направления Владельцем объекта по Договору уведомления об устранении выявленных дефектов с приложением акта приемки выполненных работ по устранению дефектов |
| 2.7 | Письменный отказ от подписания акта приемки выполненных работ по устранению дефектов при наличии замечаний Владельца дорог, в том числе в части неустранения дефектов или некачественного проведения работ | владелец дорог | 7 рабочих дней с даты направления Владельцем объекта по Договору уведомления об устранении выявленных дефектов |

|  | Приложение 2 к Порядку исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций |
| --- | --- |

Форма

АКТ

обследования объекта в период гарантийных обязательств

Пермский муниципальный округ «___» _______________ 20__ г.

1. Комиссия в составе:

1.

2.

произвела осмотр гарантийного объекта ____________________________________.

Работы выполнялись на основании договора от «___» ___________ 20____ г.

№ ______.

2. Обследование гарантийного объекта осуществляется в пределах срока

действия гарантийных обязательств с даты подписания акта приемки

выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства

прилегающей территории от «____» _____________ 20_____ г.

3. При осмотре участка производства работ и рассмотрении представленной

документации комиссия выявила следующее: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дефекты обнаружены/не обнаружены, качество работ соответствует/ не соответствует техническим требованиям и условиям)

(таблица заполняется при обнаружении дефектов и (или) несоответствия качества работ техническим требованиям и условиям)

| N | Виды нарушений (дефекты, нарушения качества работ) | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

____________________________________________________________________

(указывается владелец объекта)

обязан устранить выявленные дефекты до «___» ________ 20___ г.

Подписи членов комиссии:

Представитель владельца автомобильной дороги общего пользования местного

значения Пермского муниципального округа Пермского края

____________/____________/_________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель _____________________________________________________________

(указывается владелец объекта)

___________/______________/________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

|  | Приложение 3 к Порядку исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций |
| --- | --- |

Форма

ПРЕДПИСАНИЕ

Пермский муниципальный округ

Представитель владельца автомобильной дороги общего пользования местного

значения Пермского муниципального округа _____________________________________________________

«____»_______________20__ г.

Кому ___________________________ ________________________________

Копия __________________________

На основании ________________________________________________________

требую устранить выявленные дефекты элементов автомобильной дороги,

элементов благоустройства территории и следующие нарушения технических

требований и условий:

| N | Вид нарушения | Адрес или иная привязка к дороге | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока необходимо в течение 3 рабочих дней

сообщить владельцу автомобильной дороги общего пользования местного

значения Пермского муниципального округа Пермского края в письменной форме о выполнении предписания.

Представитель владельца автомобильной дороги общего пользования местного

значения Пермского муниципального округа Пермского края

____________/____________/_________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

Предписание получил

Представитель _____________________________________________________________

(указывается Владелец объекта)

___________/______________/________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

|  | Приложение 4 к Порядку исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций |
| --- | --- |

Форма

АКТ

приемки выполненных работ по устранению дефектов

Пермский муниципальный округ «___» _______________ 20__ г.

1. Комиссия в составе:

1.

2.

3.

произвела осмотр объекта _________________________________________________.

2. Работы выполнялись по результатам осмотра (обследования) объекта

согласно акту от «___» ___________ 20____ г.

Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов -

«____» _____________ 20___ г.

Фактический срок устранения выявленных дефектов -

«____» ________________ 20___ г.

3. При осмотре участка производства работ и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дефекты устранены/не устранены, в полном объеме/частично)

(таблица заполняется при наличии дефектов и (или) несоответствия качества работ техническим требованиям и условиям)

| N | Виды нарушений (дефекты, нарушения качества работ) | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

____________________________________________________________________

(указывается владелец объекта)

обязуется устранить выявленные дефекты до «___» _____________ 20____ г.

Подписи членов комиссии:

Представитель владельца автомобильной дороги общего пользования местного

значения Пермского муниципального округа Пермского края

____________/____________/_________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель _____________________________________________________________

(указывается владелец объекта)

___________/______________/__________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

|  | Приложение 5 к Порядку исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому владельцем инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края при прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации инженерных коммуникаций |
| --- | --- |

Форма

АКТ

приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги

и благоустройства прилегающей территории

Пермского муниципального округа Пермского края «___» _________ 20____ г.

1. Комиссия в составе:

1.

2.

3.

произвела осмотр объекта ______________________________________________

Работы выполнялись на основании договора от «____» ___________ 20___ г.

№ _______.

2. При осмотре участка производства работ и рассмотрении представленной

документации комиссия выявила следующее: ____________________________________________________________________

(дефекты обнаружены/не обнаружены, качество работ соответствует/

не соответствует техническим требованиям и условиям)

(таблица заполняется при обнаружении дефектов и (или)

несоответствия качества работ техническим требованиям

и условиям)

| N | Виды нарушений (дефекты, нарушения качества работ) | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

____________________________________________________________________

(указывается Владелец объекта)

обязуется устранить выявленные дефекты до «____» ___________ 20____ г.

Подписи членов комиссии:

Представитель владельца автомобильной дороги общего пользования местного

значения Пермского муниципального округа Пермского края

____________/____________/___________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель _____________________________________________________________

(указывается Владелец объекта)

___________/______________/________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О., подпись)