299-2025-01-05.С-169

21.04.2025

О реорганизации муниципальных унитарных предприятий путем присоединения муниципального унитарного предприятия «Энергетик» Пермского муниципального округа Пермского края

к муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 13.1–16 Федерального закона от 08 августа 2001 г. №     129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и   индивидуальных предпринимателей», частью 2 статьи 29 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30, частью 4 статьи 48 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 11 января 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-4 «О возложении функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений, предприятий и организаций»

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» Пермского муниципального округа Пермского края (ИНН 5948038702) в форме присоединения к муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» (ИНН 5948065110) с сохранением основных целей деятельности.

2.  Установить, что в результате присоединения муниципальное унитарное предприятие «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к   нему муниципального унитарного предприятия «Энергетик» Пермского муниципального округа Пермского края.

3.  Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с   реорганизацией муниципального унитарного предприятия «Энергетик» Пермского муниципального округа Пермского края в форме присоединения к   муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».

4.  Установить общий срок проведения мероприятий по реорганизации – до 31 октября 2025 г.

5.  Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

- 6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- 7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края Утёмову В.Н.

- Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.04.2025 № 299-2025-01-05.С-169

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, связанных с реорганизацией муниципального унитарного предприятия «Энергетик» Пермского муниципального округа Пермского края в форме присоединения к муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление заявления о начале процедуры реорганизации в инспекцию федеральной налоговой службы по Пермскому краю | в течение 3 рабочих дней с даты подписания постановления о реорганизации муниципальных унитарных предприятий путем присоединения муниципального унитарного предприятия «Энергетик» Пермского муниципального округа Пермского края к муниципальному унитарному предприятию «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» (далее соответственно – Постановление, МУП «Энергетик», МУП «Энергоснабжение», предприятия) | Исполняющий обязанности директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С. (далее – и.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С.), |
| 2. | Уведомление работников об изменении существенных условий труда в связи с реорганизацией работодателя | в течение 5 рабочих дней с даты подписания Постановления | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С. |
| 3. | Уведомление работников предприятий о сокращении численности | в течение 3 рабочих дней с даты подписания Постановления | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С. |
| 4. | Уведомление руководителя присоединяемого предприятия о расторжении трудовых отношений | не позднее 1 рабочего дня с даты подписания Постановления | Начальник отдела взаимодействия и контроля управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края Авдеева О.В. |
| 5. | Проведение иных необходимых организационно-штатных мероприятий в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ | в соответствии с предусмотренными законодательством сроками | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С., Директор МУП «Энергоснабжение Костарев А.В. |
| 6. | Письменное уведомление всех кредиторов присоединяемого предприятия, кредитных учреждений, в которых открыты расчетные счета предприятия, контрагентов, в том числе внебюджетные фонды, военкоматы о реорганизации | в течение 5 рабочих дней с даты подписания Постановления | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С. |
| 7. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» Постановление | первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая публикация – через 1 месяц после выхода 1-й публикации | Начальник отдела взаимодействия и контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края Авдеева О.В |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП «Энергетик», формирование архива | до 25.04.2025 | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С. |
| 9. | Передача документации в МУП «Энергоснабжение» по акту приема-передачи; согласование, утверждение и передача имущества, всех обязательств по передаточному акту в МУП «Энергоснабжение» | до 15.05.2025 | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С., Директор МУП «Энергоснабжение Костарев А.В. |
| 10. | Разработка и утверждение штатного расписания | в соответствии с предусмотренными законодательством сроками | Директор МУП «Энергоснабжение» Костарев А.В |
| 11. | Предоставление в инспекцию федеральной налоговой службы по Пермскому краю необходимой документации для завершения процедуры реорганизации и внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности и исключения МУП «Энергетик» из ЕГРЮЛ | в соответствии с предусмотренными законодательством сроками | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С., Директор МУП «Энергоснабжение» Костарев А.В. |
| 12. | Представление копии акта приема-передачи документов (дел) в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края | до 01.06.2025 | Директор МУП «Энергоснабжение» Костарев А.В. |
| 13. | Обеспечение закрепления имущества предприятий на праве хозяйственного ведения и внесения изменений в Единый реестр муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края | до 31.07.2025 | Начальник комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа Пермского края Демидова Е.А. |
| 14. | При необходимости проведение иных юридически значимых действий, связанных с реорганизацией, в соответствии с действующим законодательством | в соответствии с предусмотренными законодательством сроками | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С., Директор МУП «Энергоснабжение» Костарев А.В. |
| 15. | Регистрация изменений и дополнений в устав МУП «Энергоснабжение» о проведенной реорганизации (при необходимости) | в соответствии с предусмотренными законодательством сроками | Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края Утёмова В.Н. |
| 16. | Закрытие счетов, уничтожение печатей, МУП «Энергоснабжение», направление в кредитные организации информацию о прекращении операций по лицевым счетам | в соответствии с предусмотренными законодательством сроками | И.о. директора МУП «Энергетик» Хасанова И.С. |