22.04.2025

299-2025-01-05.С-171

О внесении изменений                           в постановление администрации  Пермского муниципального района от 21 декабря 2021 г.                                     № СЭД-2021-299-01-01-05.С-703 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 13 декабря 2024 г. № 364 «О бюджете Пермского муниципального округа Пермского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-703 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 160 мест в    с.    Башкултаево Пермского района» (в редакции постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 15 марта 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-142) следующие изменения:

  - преамбулу дополнить словами «постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального округа»;

  - в инвестиционном проекте «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района»:

    - .  абзац третий раздела II дополнить словами «по муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.»;

    - абзац второй раздела III дополнить словами «в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района Пермского края от 21 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-758.»;

    - пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2020–2025 годы. Проектная мощность – не менее 160 мест.»;

1.2.4. пункт 2 раздела V изложить в следующей редакции:

«2.  Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района» составляет 346 216,74000 рубля, в том числе:

– средства краевого бюджета – 287 912,89078 рубля, в том числе:

средства целевой субсидии – 276 391,68972 рубля;

средства единой субсидии – 11 521,20106 рубля;

– средства местного бюджета – 58 303,84922 рубля.

Таблица «Сведения об источниках и объемах финансирования»

| № п/п | Мероприятие | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | Инвестиционный проект «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района» | Всего, в том числе: | 3981,08161 | 34744,22788 | 199799,42169 | 107692,00882 | 346216,74000 |
|  |  | средства краевого бюджета, из них: | 0,00 | 30903,82753 | 156055,44124 | 100953,62201 | 287912,89078 |
|  |  | единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ | 0,00 | 11521,20106 | 0,00 | 0,00 | 11521,20106 |
|  |  | целевые средства на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 19382,62647 | 156055,44124 | 100953,62201 | 276391,68972 |
|  |  | средства местного бюджета | 3981,08161 | 3840,40035 | 43743,98045 | 6738,38681 | 58303,84922 |

»;

    - пункт 3 раздела V изложить в следующей редакции:

«3. Согласно положительному заключению государственной экспертизы проектной документации от 13 сентября 2024 г. № 59-1-1-2-053844-2024, выданному КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», стоимость объекта «Строительство здания детского сада на 160 мест в с. Башкултаево Пермского района» в уровне цен по состоянию на II квартал 2024 г. составляет 346 216,74 тыс. руб.

В ходе реализации инвестиционного проекта стоимость строительства объекта может быть уточнена.»;

    - пункт 6 раздела VI изложить в следующей редакции:

«6. Выполнение строительно-монтажных работ – II квартал 2023 г. – III квартал 2025 г.»;

    - пункт 7 раздела VI изложить в следующей редакции:

«7. Оплата выполненных работ – III квартал 2023 г. – IV квартал 2025 г.»;

    - пункт 8 раздела VI изложить в следующей редакции:

«8. Ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2025 г.».

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. permokrug.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального округа                                                            Д.А. Мясоедов