21.05.2025

299-2025-01-05.С-226

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 26 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-780

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района 
от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 26 декабря 2022 г. №   СЭД-2022-299-01-01-05.С-780 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 06 февраля 2023 г. №  СЭД-2023-299-01-01-05.С-72, от 19 мая 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-361, от 19 июля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-550, от 12 октября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-792, от 05 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-971, от 28 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1048, от 19 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-93, от 26 марта 2024 г. № 299-2024-01-05.С-205, от 19 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-296, от 22 мая 2024 г. № 299-2024-01-05.С-387, от 08 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-615, от 03 октября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-800, от 14 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-897, от 29 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-946, от   25   декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1043, от 21 января 2025 г. №  299-2025-01-05.С-20, от 31 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-128), следующие изменения:

- подпункт 3.2. пункта 3 изложить в новой редакции:

«3.2.  Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № |  | Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. |  | Источник информации |  | Расчет показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |  | % |  | Объекты коммунальной инфраструктуры (газоснабжение), находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа, переданных по договору безвозмездного пользования, акты выполненных работ |  | Процентное отношение протяженности фактически обслуживаемых сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности к плановому значению |  |  |
| 2. |  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду |  | % |  | 1-ЖКХ (зима) срочная |  | Процент готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства как отношение фактически подготовленных для работы в зимних условиях к плановому заданию по подготовке |  |  |
| 3. |  | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию |  | п. м. |  | Смета, акт выполненных работ |  | Протяженность обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном году |  |  |
| 4. |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения |  | Ед. |  | Смета, акт выполненных работ |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения в отчетном году |  |  |
| 5. |  | Количество отремонтированных объектов водоотведения |  | Ед. |  | Смета, акт выполненных работ |  | Количество отремонтированных объектов водоотведения в отчетном году |  |  |
| 6. |  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения |  | Км. |  | Смета, акт выполненных работ |  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения в отчетном году |  |  |
| 7. |  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения |  | Км. |  | Смета, акт выполненных работ |  | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения в отчетном году |  |  |
| 8. |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения |  | Ед. |  | Акт ввода в эксплуатацию |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в отчетном году |  |  |
| 9. |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения |  | Ед. |  | Акт ввода в эксплуатацию |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения в отчетном году |  |  |
| 10. |  | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию |  | п. м. |  | Смета, акт выполненных работ |  | Протяженность обслуживаемых газопроводов в отчетном году |  |  |
| 11. |  | Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа |  | ед. |  | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, комплексного развития инфраструктуры |  | Количество разработанных схем |  |  |
| 12. |  | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры |  | ед. |  | Проектно-сметная документация |  | Количество разработанных проектов на объекты |  |  |
| 13. |  | Проведение конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | конкурс |  | Муниципальный контракт, смета расходов |  | Количество проведенных конкурсов |  |  |
| 14. |  | Награждение участников по итогам проведения конкурса |  | человек |  | Муниципальный контракт, смета расходов |  | Количество участников, награжденных по итогам конкурса |  |  |
|  | 15. |  | Приобретение специализированного транспорта для подвоза воды |  | ед. |  | «Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии» Приложение 2 к соглашению о предоставлении из бюджета Пермского муниципального округа субсидий |  | Количество приобретенного транспорта |  |

»;

  - в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» позицию 8:

| 8. | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 1 225 940,65 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| 8. | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 1 187 112,77 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

  - в паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Развитие и    модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» позицию 6:

| 6 | Объем финансового обеспечения по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 1 077 753,44 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

| 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы по всем источникам за весь период реализации муниципальной программы | 1 038 925,56 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

  - приложение 3 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - приложение 4 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

  - приложение 5 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

  - приложение 6 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

  - приложение 7 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.05.2025 № 299-2025-01-05.С-226

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства

Пермского муниципального округа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Базовое значение показателя 2023 год | Плановое значение показателей по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа Пермского края» | Содержание объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | % | Управление по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | % | Управление по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Управление по развитию инфраструктуры | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | П. м. | Управление по развитию инфраструктуры | 3209 | 3209 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 3209 | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - |
|  | Количество отремонтированных объектов водоотведения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | Км. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | Км. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоотведения | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | П. м. | Управление по развитию инфраструктуры | 107 561,31 | 107 561,31 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | П. м. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | 107 561,31 | 119 991,51 | 119 991,51 | 119 991,51 | 119 991,51 | 119 991,51 | 119 991,51 |
|  | Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | х | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Приобретение специализированного транспорта для подвоза воды | Ед. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

»;

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.05.2025 № 299-2025-01-05.С-226

«Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего: | 201 991,07 | 310 156,74 | 244 107,93 | 88 102,92 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 889 235,66 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 159 280,33 | 195 096,45 | 88 714,74 | 53 578,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 669,69 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 63 175,50 | 113 438,76 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 193 437,63 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 915,27 | 3 431,55 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,30 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,21 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,39 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,44 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073,60 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 31 510,75 | 32 409,45 | 26 599,63 | 26 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,28 | 5 084,83 | 1 597,34 | 1 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,45 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 129 970,07 | 234 029,83 | 244 107,93 | 88 102,92 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 741 087,75 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 87 259,33 | 118 969,54 | 88 714,74 | 53 578,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 521,78 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 63 175,50 | 113 438,76 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 193 437,63 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 915,27 | 3 431,55 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,30 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,21 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,39 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,44 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073,60 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 31 510,75 | 32 409,45 | 26 599,63 | 26 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,28 | 5 084,83 | 1 597,34 | 1 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,45 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 63 526,70 | 41 725,06 | 4 624,05 | 2 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 331,91 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 62 477,86 | 113 438,76 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 192 739,99 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 363,20 | 2 915,27 | 3 431,55 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,30 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 2 190,00 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,21 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 926,04 | 1 183,17 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,39 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 806,47 | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,44 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073,60 |
|  | Юговское территориальное управление | 27 718,54 | 31 510,75 | 32 409,45 | 26 599,63 | 26 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 838,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 599,66 | 3 821,28 | 5 084,83 | 1 597,34 | 1 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,45 |
| Содержание, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | МКУ Управление благоустройства | 7 184,37 | 288,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473,21 |
|  | МУ УКС | 1 177,12 | 683,60 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,72 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 1 848,10 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 21 907,03 |
|  | Гамовское территориальное управление | 2 681,57 | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271,96 |
|  | Кондратовское территориальное управление | 2 263,20 | 2 235,23 | 2 716,14 | 2 716,14 | 2 716,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 646,85 |
|  | Сылвенское территориальное управление | 1 053,20 | 1 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122,07 |
|  | Кукуштанское территориальное управление | 1 659,15 | 5 444,77 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223,92 |
|  | Култаевское территориальное управление | 1 268,97 | 1 956,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225,51 |
|  | Лобановское территориальное управление | 1 824,77 | 1 183,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007,94 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 834,50 | 771,47 | 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017,94 |
|  | Фроловское территориальное управление | 1 605,91 | 1 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,73 |
|  | Юговское территориальное управление | 5 774,64 | 7 787,46 | 8 349,18 | 2 539,36 | 2 539,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 990,00 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 1 299,66 | 3 781,28 | 4 753,03 | 1 265,54 | 1 265,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365,05 |
| - техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального округа Пермского края | МКУ Управление благоустройства | 415,75 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,76 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,75 | 415,75 | 415,75 | 1 262,61 |
| - содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в собственности Пермского муниципального округа Пермского края | МКУ Управление благоустройства | 1 329,64 | 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,47 |
|  | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 1 832,74 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 235,56 | 3 035,00 | 3 035,00 | 3 035,00 | 20 644,42 |
| -капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| - проведение аварийного ремонта котельной с заменой оборудования по адресу п. Юг, ул. Полевая, 3 а | МКУ Управление благоустройства | 5 438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438,98 |
| - капитальный ремонт наружных систем водоснабжения и водоотведения в с. Платошино Пермского муниципального округа Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,60 |
| Разработка схем объектов коммунально-инженерной инфраструктуры и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | МКУ Центр жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры | Управление по развитию инфраструктуры | 51 583,08 | 35 766,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 349,64 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 26 014,58 | 20 523,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 538,21 |
| Расходы по приобретению тепловой энергии и воды, организации обеспечения населения питьевой водой, организации услуг по приему сточных вод | Территориальные управления | 22 445,17 | 24 711,79 | 25 684,11 | 24 728,15 | 24 728,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 297,37 |
| - расходы по приобретению тепловой энергии и воды для нужд населения и иных потребителей | Юговское территориальное управление | 20 053,13 | 21 623,29 | 21 810,79 | 21 810,79 | 21 810,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 108,79 |
| - расходы по организации обеспечения питьевой водой, в том числе путем подвоза воды в случае прекращения или ограничения водоснабжения | Кондратовское территориальное управление | 100,00 | 680,04 | 715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,45 |
|  | Култаевское территориальное управление | 0,00 | 233,46 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,70 |
|  | Лобановское территориальное управление | 101,27 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,45 |
|  | Юго-Камское территориальное управление | 300,00 | 40,00 | 331,80 | 331,80 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,40 |
|  | Усть-Качкинское территориальное управление | 0,00 | 35,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
|  | Фроловское территориальное управление | 0,00 | 0,00 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,87 |
| - расходы по организации услуг по приему сточных вод очистными сооружениями | Юговское территориальное управление | 1 890,77 | 2 100,00 | 2 249,48 | 2 249,48 | 2 249,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 739,21 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,58 |
| - капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский | МУ УКС | 0,00 | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества | МУ УКС | 1 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,39 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 2 391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,74 |
| - поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский | МУ УКС | 2 391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391,74 |
| Субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат по разработке зоны санитарной охраны артезианских скважин (установление границ и режима), а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов водоснабжения и (или) водоотведения, муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 6 666,42 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,42 |
| Субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением судебных актов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 4 236,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236,27 |
| Субсидия МУП «Энергетик» на организацию в границах Пермского муниципального округа водоснабжения населения в части финансового обеспечения затрат, связанных с исполнением судебных актов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 22 973,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 973,40 |
| Субсидия МУП «Двуречье» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Двуречье» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 19 510,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 510,94 |
| Субсидия МУП «Энергоснабжение» на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Энергоснабжение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 3 667,08 | 18 832,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667,08 |
| Субсидия МУП «Двуречье» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на погашение задолженности за поставленные ресурсы (газ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 6 584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,14 |
| Субсидия МУП «Энергетик» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в целях восстановления платежеспособности, уплаты обязательных платежей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 2 371,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,91 |
| Субсидия МУП «Энергоснабжение» на возмещение затрат (части затрат), связанных с исполнением организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение, своих обязательств, не включенных в тариф | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 8 089,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 089,36 |
| Субсидия МУП «Двуречье» на возмещение затрат (части затрат), связанных с ремонтом, капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Двуречье» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 8 486,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486,68 |
| Субсидия МУП «Двуречье» возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением отдельных видов деятельности, в том числе содержание и приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 9 394,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 394,07 |
| Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 1 041,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041,75 |
| Субсидия МУП «Энергоснабжение» на организацию в границах Пермского муниципального округа водоснабжения населения в части приобретения специализированного транспорта для подвоза воды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» | МУ УКС | 0,00 | 4 870,48 | 4 571,55 | 2 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898,13 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 165,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,02 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка | МУ УКС | 0,00 | 2 427,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427,74 |
| - ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка | МУ УКС | 0,00 | 2 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,74 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 2 406,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406,53 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сети водоснабжения в с. Лобаново | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456,10 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 9 732,63 | 53 619,15 | 60 849,38 | 51 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 323,23 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 697,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,64 |
| Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | МУ УКС | 9 713,89 | 888,78 | 43 160,93 | 51 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 885,67 |
| - проектирование объекта Реконструкция водопровода и скважины, расположенных в Хохловском сельском поселении (ур. Палкино) | МУ УКС | 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,41 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами № 6 и № 8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 3 935,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,38 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 444,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,14 |
| - строительство блочной котельной в д. Песьянка по адресу ул. Мелиораторов, 1 Б | МКУ Управление благоустройства | 3 241,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241,36 |
| - строительство модульной котельной по адресу д.Устиново, ул. Школьная 31» | МКУ Управление благоустройства | 153,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,47 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 918,14 | 0,00 | 8 731,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649,80 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 918,14 | 1,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 719,14 |
| - строительство тепловой сети от смотрового колодца до дома № 11 по ул. Нижнемуллинская в с. Култаево | МУ УКС | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 888,78 | 115,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004,63 |
| - реконструкция системы водоснабжения с установкой станции водоподготовки п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 51 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 902,07 |
| - строительство сети водоснабжения по ул. Рождественская в с. Култаево | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 1 733,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733,42 |
| Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 697,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,64 |
| Реализация мероприятий по созданию модульных зданий | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - поставка и установка газовой модульной котельной в д. Песьянка Пермского муниципального округа по адресу Пермский края, Пермский район, д. Песьянка, ул. Мелиораторов,1 а | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий») | МУ УКС | 0,00 | 52 711,95 | 17 688,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,40 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 52 711,95 | 16 732,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 444,47 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 955,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,07 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 18,74 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5,79 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский Юго-Камского сельского поселения | МУ УКС | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 14 000,00 | 23 625,33 | 22 392,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 017,46 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами № 6 и № 8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул. Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 14 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,40 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения) | МУ УКС | 0,00 | 4 350,00 | 4 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,13 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 |
| - капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Технологическое присоединение к инженерным сетям модульных зданий | МУ УКС | 0,00 | 2 022,93 | 789,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,66 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 1 036,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,73 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения) | МУ УКС | 0,00 | 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,20 |
| - технологическое присоединение к инженерным сетям газовой модульной котельной в д. Малая | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72 |
| - технологическое присоединение к инженерным сетям газовой модульной котельной в п. Юго-Камский | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 777,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,01 |
| Основное мероприятие Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 849,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,18 |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 849,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,18 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 849,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,18 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 72 021,00 | 76 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 147,91 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 72 021,00 | 76 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 147,91 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | Управление по развитию инфраструктуры | 63 196,54 | 66 626,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 823,42 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ Управление благоустройства | 34 719,13 | 36 362,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 081,82 |
|  | МУ УКС | 28 127,41 | 28 767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 894,61 |
| - ремонт административного здания по адресу г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов 315 а | МУ УКС | 0,00 | 1 496,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,99 |
| Организация, проведение и участие в мероприятиях | МКУ Управление благоустройства | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 8 824,46 | 9 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 324,49 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Управление по развитию инфраструктуры | 8 824,46 | 9 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 324,49 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.05.2025 № 299-2025-01-05.С-226

«Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего: | 33 881,23 | 122 880,23 | 123 036,85 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 166,61 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 33 881,23 | 122 880,23 | 123 036,85 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 166,61 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего: | 33 862,53 | 122 859,63 | 123 036,85 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 127,31 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 33 862,53 | 122 859,63 | 123 036,85 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 127,31 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» | Управление по развитию инфраструктуры | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований | МУ УКС | 14 000,00 | 21 602,40 | 21 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 204,80 |
| - строительство водопровода от кольца ВК № 33 по ул. Космонавтов между домами № 6 и № 8 до ВНС на ул. Мира в с. Култаево | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| -сеть наружного противопожарного водоснабжения (Сеть водоснабжения, предназначенная для присоединения двух и более объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, включающей ул. Народная, ул. Сиреневая, ул. Изумрудная, ул. Земляничная, ул. Дружная, ул. Зелёная, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Детства, пер. Весенний) | МУ УКС | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в п. Юго-Камский) | МУ УКС | 0,00 | 14 502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,40 |
| - приобретение единых недвижимых (тепловых) комплексов (Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая, Сылвенского сельского поселения) | МУ УКС | 0,00 | 4 350,00 | 4 774,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124,13 |
| - строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 328,27 |
| - капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 19 862,53 | 86 645,77 | 82 278,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 787,07 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий») | МУ УКС | 0,00 | 81 178,24 | 82 278,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 457,01 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 81 178,24 | 64 132,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 310,57 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 18 146,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 146,44 |
| - реконструкция водопроводной сети со строительством водонапорной башни в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МУ УКС | 18 404,58 | 5 467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 872,11 |
| - обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края | МУ УКС | 5 467,53 | 5 467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935,06 |
| - реконструкция системы водоснабжения поселка Юго-Камский (Юго-Камского сельского поселения) | МУ УКС | 12 937,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 937,05 |
| Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края | МКУ Управление благоустройства | 1 457,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,95 |
| - строительство модульной котельной по адресу д. Устиново, ул. Школьная 31» | МКУ Управление благоустройства | 1 457,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,95 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 14 611,46 | 13 714,63 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 694,39 |
| Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» | МУ УКС | 0,00 | 14 611,46 | 13 714,63 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 694,39 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 6 495,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 495,05 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в п. Мулянка | МУ УКС | 0,00 | 7 283,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 283,23 |
| - ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Петровка | МУ УКС | 0,00 | 7 328,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 328,23 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 7 219,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219,58 |
| - капитальный ремонт водонапорной башни и сети водоснабжения с. Лобаново | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368,30 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
|  | Управление по развитию инфраструктуры | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
| Основное мероприятие Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 5 441,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,05 |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 5 441,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,05 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 5 441,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,05 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление по развитию инфраструктуры | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
| Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | Управление по развитию инфраструктуры | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |

»;

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.05.2025 № 299-2025-01-05.С-226

«Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет средств федерального бюджета Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Управление по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |
| Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |
| - капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |

»;

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 21.05.2025 № 299-2025-01-05.С-226

«Приложение 7

к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа»

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» | Всего, в т.ч.: | 235 872,30 | 433 036,97 | 377 855,28 | 95 471,22 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 1 187 112,77 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 201 991,07 | 310 156,74 | 244 107,93 | 88 102,92 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 889 235,66 |
|  | Краевой бюджет | 33 881,23 | 122 880,23 | 123 036,85 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 166,61 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего, в т.ч.: | 163 832,60 | 356 889,46 | 377 855,28 | 95 471,22 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 1 038 925,56 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 129 970,07 | 234 029,83 | 244 107,93 | 88 102,92 | 34 524,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 3 450,75 | 741 087,75 |
|  | Краевой бюджет | 33 862,53 | 122 859,63 | 123 036,85 | 7 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 127,31 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,50 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в т.ч.: | 72 039,70 | 76 147,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 187,21 |
|  | Бюджет Пермского муниципального округа | 72 021,00 | 76 126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 147,91 |
|  | Краевой бюджет | 18,70 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».