

299-2025-01-05.С-307

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г.**

**№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-789**

27.06.2025

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября   
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального района от 07 октября 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-560,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и    благоустройство Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от   27   декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 19 апреля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-265, от 29 мая 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-380, от 02 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-605, от 30 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-687, от 17 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-903, от 27 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1047, от 11 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-265, от   07   августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-614, от 10 октября 2024 г. №   299‑2024-01-05.С-812, от 22 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-906, от 28 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1075, 11 февраля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-54, от 06 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-96, от 21 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-118, от 16 мая 2025 г. № 299-2025-01-05.С-217), следующие изменения:

1.1.  В пункте 3.1 абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей является:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | ЕЕд. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| 1 | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | % | Отчетная форма 3ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения  и искусственных сооружений  на них», данные федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов  (ФГИС СКДФ) | Процентное отношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к общей протяженности дорог Пермского муниципального округа |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | Муниципальные контракты | Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся  на содержании  на территории Пермского муниципального округа (МК1+МК2+...+МКn,  где МК1, МК2, МКn – количество муниципальных контрактов) |
| 3 | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании | % | Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа,  муниципальные контракты | Процентное отношение общей протяженности автомобильных дорог находящихся  на содержании  к общей протяженности дорог Пермского муниципального округа |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа, в рамках софинансирования средств Дорожного фонда Пермского края | км | Отчет по  Соглашению,  заключенному  с министерством транспорта Пермского края | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа  в отчетном году |
| 5 | Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов | Еед. | Отчет по Соглашению,  заключенному с министерством  жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства Пермского края, по благоустройству общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками  для сбора твердых коммунальных отходов | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов |
| 6 | Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение,  в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов | Еед. | Отчет по Соглашению,  заключенному с министерством  жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства Пермского края, по благоустройству общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий,  на территории которых обеспечено освещение |
| 7 | Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа,  в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов | Еед. | Отчет по Соглашению,  заключенному с министерством  жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства Пермского края, по благоустройству территорий | Количество реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа |

»;

1.2.  приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3.  приложение 5 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.  приложение 11 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2024 г.

Глава муниципального округа О.Н. Андрианова

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 27.06.2025 № 299-2025-01-05.С-307

|  |
| --- |
| «Приложение 4  к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства  и благоустройство Пермского муниципального округа |

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя муниципальной программы, подпрограммы | Ед. изм. | Ответственный исполнитель | Базовое значение показателя (2021 г) | Плановое значение показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» | Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии | % | Управление  по развитию инфраструктуры | 69 | 52 | 53 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | Управление  по развитию инфраструктуры | 423,235 | 1 843,786 | 1 925,415 | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 |
| Муниципальная подпрограмма  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся  на содержании | % | Управление  по развитию инфраструктуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа, в рамках софинансирования средств Дорожного фонда Пермского края | км | Управление  по развитию инфраструктуры | 22,575 | 49,102 | 44,943 | 4,891 | 4,886 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Муниципальная  подпрограмма «Благоустройство» | Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов | ед. | Управление  по развитию инфраструктуры | х | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий,  на территории которых обеспечено освещение,  в рамках софинансирования средств федерального  и краевого бюджетов | ед. | Управление  по развитию инфраструктуры | х | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа, в рамках софинансирования средств федерального  и краевого бюджетов | ед. | Управление  по развитию инфраструктуры | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

»

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 27.06.2025 № 299-2025-01-05.С-307

|  |
| --- |
| «Приложение 5  к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа |

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы Пермского муниципального округа**

**за счет средств бюджета Пермского муниципального округа**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» | Всего | 535 581,81 | 647 182,78 | 1 008 091,16 | 853 787,02 | 848 320,75 | 750 497,03 | 750 497,03 | 750 497,03 | 6 144 454,61 |
| Управление  по развитию инфраструктуры | 296 633,19 | 345 004,99 | 616 376,95 | 530 195,09 | 524 728,82 | 427 260,15 | 427 260,15 | 427 260,15 | 3 594 719,49 |
| Администрация Пермского муниципального округа | 0,00 | 401,50 | 355,05 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,65 |
| Кондратовское ТУ | 20 123,80 | 33 464,38 | 35 276,48 | 31 005,24 | 31 005,24 | 31 005,24 | 31 005,24 | 31 005,24 | 243 890,86 |
| Кукуштанское ТУ | 24 430,87 | 31 817,40 | 37 673,62 | 33 325,67 | 33 325,67 | 33 325,67 | 33 325,67 | 33 325,67 | 260 550,24 |
| Култаевское ТУ | 50 583,26 | 52 490,88 | 74 842,83 | 56 526,50 | 56 526,50 | 56 526,50 | 56 526,50 | 56 526,50 | 460 549,47 |
| Лобановское ТУ | 23 556,96 | 26 697,94 | 35 576,78 | 29 009,39 | 29 009,39 | 29 009,39 | 29 009,39 | 29 009,39 | 230 878,63 |
| Гамовское ТУ | 18 235,77 | 21 759,72 | 37 975,13 | 24 036,12 | 24 036,12 | 24 036,12 | 24 036,12 | 24 036,12 | 198 151,22 |
| Сылвенское ТУ | 20 465,69 | 26 324,37 | 33 150,87 | 28 385,19 | 28 385,19 | 28 385,19 | 28 385,19 | 28 385,19 | 221 866,88 |
| Усть-Качкинское ТУ | 12 764,97 | 24 186,46 | 32 071,25 | 27 917,26 | 27 917,26 | 27 917,26 | 27 917,26 | 27 917,26 | 208 608,98 |
| Фроловское ТУ | 32 559,82 | 38 972,19 | 46 180,92 | 41 444,64 | 41 444,64 | 41 444,64 | 41 444,64 | 41 444,64 | 324 936,13 |
| Юговское ТУ | 16 180,16 | 23 088,39 | 26 664,14 | 24 389,67 | 24 389,67 | 24 389,67 | 24 389,67 | 24 389,67 | 187 881,04 |
| Юго-Камское ТУ | 20 047,32 | 22 974,56 | 31 947,14 | 27 197,20 | 27 197,20 | 27 197,20 | 27 197,20 | 27 197,20 | 210 955,02 |
| Муниципальная подпрограмма «Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог» | Всего | 411 611,22 | 485 088,39 | 709 229,22 | 595 770,86 | 597 214,36 | 511 202,52 | 511 202,52 | 511 202,52 | 4 332 521,61 |
| Управление  по развитию инфраструктуры | 276 578,83 | 303 405,11 | 461 247,53 | 402 143,34 | 403 586,84 | 317 575,00 | 317 575,00 | 317 575,00 | 2 799 686,65 |
| Кондратовское ТУ | 11 629,33 | 18 751,82 | 16 351,33 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 118 629,38 |
| Кукуштанское ТУ | 14 015,60 | 20 291,31 | 23 822,17 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 161 951,78 |
| Култаевское ТУ | 34 099,35 | 35 526,46 | 52 876,70 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 310 031,86 |
| Лобановское ТУ | 14 438,70 | 15 795,89 | 23 967,05 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 142 240,24 |
| Гамовское ТУ | 5 752,10 | 8 090,64 | 20 109,58 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 77 503,57 |
| Сылвенское ТУ | 11 804,10 | 16 855,24 | 20 360,36 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 138 026,30 |
| Усть-Качкинское ТУ | 6 372,21 | 17 254,99 | 24 299,65 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 148 655,15 |
| Фроловское ТУ | 17 526,90 | 22 403,72 | 28 970,77 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 190 073,84 |
| Юговское ТУ | 8 272,80 | 13 134,17 | 18 089,89 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 118 573,96 |
| Юго-Камское ТУ | 11 121,30 | 13 579,04 | 19 134,19 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 127 148,88 |
| Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры | 275 378,31 | 301 814,51 | 460 202,25 | 402 143,34 | 403 586,84 | 317 575,00 | 317 575,00 | 317 575,00 | 2 795 850,25 |
| Кондратовское ТУ | 11 629,33 | 18 751,82 | 16 351,33 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 118 629,38 |
| Кукуштанское ТУ | 14 015,60 | 20 291,31 | 23 822,17 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 161 951,78 |
| Култаевское ТУ | 34 099,35 | 35 526,46 | 52 876,70 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 310 031,86 |
| Лобановское ТУ | 14 438,70 | 15 795,89 | 23 967,05 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 142 240,24 |
| Гамовское ТУ | 5 752,10 | 8 090,64 | 20 109,58 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 77 503,57 |
| Сылвенское ТУ | 11 804,10 | 16 855,24 | 20 360,36 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 138 026,30 |
| Усть-Качкинское ТУ | 6 372,21 | 17 254,99 | 24 299,65 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 148 655,15 |
| Фроловское ТУ | 17 526,90 | 22 403,72 | 28 970,77 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 190 073,84 |
| Юговское ТУ | 8 272,80 | 13 134,17 | 18 089,89 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 118 573,96 |
| Юго-Камское ТУ | 11 121,30 | 13 579,04 | 19 134,19 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 127 148,88 |
| Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройства | 254 434,68 | 274 102,92 | 432 569,44 | 389 051,26 | 390 494,76 | 317 575,00 | 317 575,00 | 317 575,00 | 2 693 378,06 |
| МУ УКС | 413,85 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,85 |
| Территориальные управления | 135 032,39 | 181 683,28 | 247 981,69 | 193 627,52 | 193 627,52 | 193 627,52 | 193 627,52 | 193 627,52 | 1 532 834,96 |
| - мероприятие «Содержание  и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | МКУ Управление благоустройства | 242 434,68 | 268 352,66 | 412 521,96 | 389 051,26 | 390 494,76 | 317 575,00 | 317 575,00 | 317 575,00 | 2 655 580,32 |
| Кондратовское ТУ | 11 629,33 | 18 751,82 | 16 351,33 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 14 379,38 | 118 629,38 |
| Кукуштанское ТУ | 14 015,60 | 20 291,31 | 23 822,17 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 20 764,54 | 161 951,78 |
| Култаевское ТУ | 34 099,35 | 35 526,46 | 52 876,70 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 37 505,87 | 310 031,86 |
| Лобановское ТУ | 14 438,70 | 15 795,89 | 23 967,05 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 17 607,72 | 142 240,24 |
| Гамовское ТУ | 5 752,10 | 8 090,64 | 20 109,58 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 8 710,25 | 77 503,57 |
| Сылвенское ТУ | 11 804,10 | 16 855,24 | 20 360,36 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 17 801,32 | 138 026,30 |
| Усть-Качкинское ТУ | 6 372,21 | 17 254,99 | 24 299,65 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 20 145,66 | 148 655,15 |
| Фроловское ТУ | 17 526,90 | 22 403,72 | 28 970,77 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 24 234,49 | 190 073,84 |
| Юговское ТУ | 8 272,80 | 13 134,17 | 18 089,89 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 15 815,42 | 118 573,96 |
| Юго-Камское ТУ | 11 121,30 | 13 579,04 | 19 134,19 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 16 662,87 | 127 148,88 |
| - мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них»: | МКУ Управление благоустройства | 12 000,00 | 5 750,26 | 20 047,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 797,74 |
| МУ УКС | 413,85 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,85 |
| - капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково  с подъездными путями | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 2 976,77 | 3 720,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 697,74 |
| - капитальный ремонт моста через р. Мулянка д. Клестята | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 2 773,49 | 2 226,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| - капитальный ремонт моста через р. Сарабаиха  на км 001+200 автомобильной дороги Култаево – Нижние Муллы | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| - установка недостающего электроосвещения  на автомобильных дорогах Пермского муниципального округа | МКУ Управление благоустройства | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| - расширение дороги  по ул. Новая в п. Мулянка | МУ УКС | 303,60 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,60 |
| - капитальный ремонт участков автомобильных дорог  по ул. Центральная (от д. 2/2  до перекрестка с ул. Культуры) и ул. Культуры (от перекрестка с ул. Центральная  до перекрестка с ул. Научная)  в с. Лобаново, протяженностью 725 п. м. | МУ УКС | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 |
| - капитальный ремонт моста  на автомобильной дороге Гамово – Шульгино,  57-246-ОП-МР-574-059 | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| - капитальный ремонт моста  на автомобильной дороге  д. Болдино, ул. Березовая»,  57-246-ОП-МП-57Н-993 | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся  на территории Пермского края» | МКУ Управление благоустройства | 20 529,78 | 27 608,09 | 27 529,31 | 13 092,08 | 13 092,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 851,34 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление  по развитию инфраструктуры | 1 200,52 | 1 590,60 | 1 045,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836,40 |
| Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МКУ Управление благоустройства | 1 200,52 | 1 590,60 | 1 045,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836,40 |
| - разработка  технико- экономического обоснования на объекте: «Строительство кольцевой развязки в деревне Кондратово на пересечении улиц Водопроводная  и Н.М. Яблокова» | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 0,00 | 522,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,64 |
| - разработка технико- экономического обоснования на объекте: «Строительство кольцевой развязки в деревне Кондратово на пересечении улиц Н.М. Яблокова  и Школьная» | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 0,00 | 522,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,64 |
| - строительство автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» – Фролы» | МКУ Управление благоустройства | 1 200,52 | 1 590,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791,12 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 123 970,59 | 162 094,39 | 215 253,87 | 174 216,18 | 167 307,39 | 155 495,50 | 155 495,50 | 155 495,50 | 1 309 328,92 |
| Управление  по развитию инфраструктуры | 20 054,36 | 41 599,88 | 71 521,35 | 44 251,76 | 37 342,97 | 25 886,14 | 25 886,14 | 25 886,14 | 292 428,74 |
| Администрация Пермского муниципального округа | 0,00 | 401,50 | 355,05 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,65 |
| Кондратовское ТУ | 8 494,47 | 14 712,56 | 18 925,15 | 16 625,86 | 16 625,86 | 16 625,86 | 16 625,86 | 16 625,86 | 125 261,48 |
| Кукуштанское ТУ | 10 415,27 | 11 526,09 | 13 851,45 | 12 561,13 | 12 561,13 | 12 561,13 | 12 561,13 | 12 561,13 | 98 598,46 |
| Култаевское ТУ | 16 483,91 | 16 964,42 | 21 966,13 | 19 020,63 | 19 020,63 | 19 020,63 | 19 020,63 | 19 020,63 | 150 517,61 |
| Лобановское ТУ | 9 118,26 | 10 902,05 | 11 609,73 | 11 401,67 | 11 401,67 | 11 401,67 | 11 401,67 | 11 401,67 | 88 638,39 |
| Гамовское ТУ | 12 483,67 | 13 669,08 | 17 865,55 | 15 325,87 | 15 325,87 | 15 325,87 | 15 325,87 | 15 325,87 | 120 647,65 |
| Сылвенское ТУ | 8 661,59 | 9 469,13 | 12 790,51 | 10 583,87 | 10 583,87 | 10 583,87 | 10 583,87 | 10 583,87 | 83 840,58 |
| Усть-Качкинское ТУ | 6 392,76 | 6 931,47 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 59 953,83 |
| Фроловское ТУ | 15 032,92 | 16 568,47 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 134 862,29 |
| Юговское ТУ | 7 907,36 | 9 954,22 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 69 307,08 |
| Юго-Камское ТУ | 8 926,02 | 9 395,52 | 12 812,95 | 10 534,33 | 10 534,33 | 10 534,33 | 10 534,33 | 10 534,33 | 83 806,14 |
| Основное мероприятие «Благоустройство» | Управление  по развитию инфраструктуры | 16 174,65 | 36 796,90 | 66 721,36 | 39 639,54 | 32 914,61 | 25 886,14 | 25 886,14 | 25 886,14 | 269 905,48 |
| Администрация Пермского муниципального округа | 0,00 | 401,50 | 355,05 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,65 |
| Территориальные управления | 103 916,23 | 120 093,01 | 143 377,47 | 129 609,36 | 129 609,36 | 129 609,36 | 129 609,36 | 129 609,36 | 1 015 433,51 |
| Мероприятие «Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа» | Кондратовское ТУ | 8 494,47 | 14 712,56 | 18 925,15 | 16 625,86 | 16 625,86 | 16 625,86 | 16 625,86 | 16 625,86 | 125 261,48 |
| Кукуштанское ТУ | 10 415,27 | 11 526,09 | 13 851,45 | 12 561,13 | 12 561,13 | 12 561,13 | 12 561,13 | 12 561,13 | 98 598,46 |
| Култаевское ТУ | 16 483,91 | 16 964,42 | 21 966,13 | 19 020,63 | 19 020,63 | 19 020,63 | 19 020,63 | 19 020,63 | 150 517,61 |
| Лобановское ТУ | 9 118,26 | 10 902,05 | 11 609,73 | 11 401,67 | 11 401,67 | 11 401,67 | 11 401,67 | 11 401,67 | 88 638,39 |
| Гамовское ТУ | 12 483,67 | 13 669,08 | 17 865,55 | 15 325,87 | 15 325,87 | 15 325,87 | 15 325,87 | 15 325,87 | 120 647,65 |
| Сылвенское ТУ | 8 661,59 | 9 469,13 | 12 790,51 | 10 583,87 | 10 583,87 | 10 583,87 | 10 583,87 | 10 583,87 | 83 840,58 |
| Усть-Качкинское ТУ | 6 392,76 | 6 931,47 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 7 771,60 | 59 953,83 |
| Фроловское ТУ | 15 032,92 | 16 568,47 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 17 210,15 | 134 862,29 |
| Юговское ТУ | 7 907,36 | 9 954,22 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 8 574,25 | 69 307,08 |
| Юго-Камское ТУ | 8 926,02 | 9 395,52 | 12 812,95 | 10 534,33 | 10 534,33 | 10 534,33 | 10 534,33 | 10 534,33 | 83 806,14 |
| МУ УКС | 3 259,09 | 100,00 | 9 575,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 934,80 |
| МКУ Управление благоустройства | 864,51 | 1 155,78 | 9 806,88 | 6 631,19 | 5 132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 591,12 |
| МКУ Управление  по обеспечению деятельности ОМС  и МКУ ПМО | 0,00 | 401,50 | 355,05 | 355,05 | 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466,65 |
| Мероприятие «Расходы  по эвакуации невостребованных умерших (погибших)» | Управление  по развитию инфраструктуры | 2 954,81 | 2 954,85 | 2 770,00 | 2 809,28 | 2 809,28 | 2 776,44 | 2 776,44 | 2 776,44 | 22 627,54 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление  по развитию инфраструктуры | 5 765,99 | 19 879,67 | 18 398,94 | 18 555,56 | 18 555,56 | 18 424,62 | 18 424,62 | 18 424,62 | 136 429,58 |
| Мероприятие «Субсидия  на приведение в нормативное состояние мест захоронения» | Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 5 584,62 | 19 356,95 | 9 610,61 | 4 685,08 | 4 685,08 | 4 685,08 | 4 685,08 | 53 292,50 |
| Мероприятие «Субсидия  на мероприятия, связанные  с воспроизводством зеленых насаждений» | Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,00 |
| Мероприятие «Мероприятия  по установке камер видеонаблюдения  с последующим  их содержанием  и обслуживанием на объектах благоустройства общественных пространств» | МУ УКС | 1 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970,60 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению «Школьная остановка» | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,66 |
| Мероприятие «Реализация мероприятий по направлению «Наша улица» | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 2 344,22 | 2 466,96 | 300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112,15 |
| МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 1 424,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424,33 |
| Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы  не софинансируемые  из федерального бюджета)» | МКУ Управление благоустройства | 1 359,65 | 1 541,76 | 1 649,56 | 1 731,93 | 1 731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 014,83 |
| МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 800,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,49 |
| Мероприятие «Расходы  на реализацию мероприятий  в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» | МУ УКС | 0,00 | 554,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,55 |
| Мероприятие «Отбор  и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов  по мероприятиям  и строительный контроль,  в рамках реализации программы «Комфортный край» | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 193,12 | 138,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,33 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление  по развитию инфраструктуры | 3 879,71 | 4 802,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682,69 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МУ УКС | 3 879,71 | 4 802,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682,69 |
| Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 4 799,99 | 4 612,22 | 4 428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,57 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 4 799,99 | 4 612,22 | 4 428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 840,57 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 83 608,07 | 83 799,99 | 83 799,01 | 83 799,01 | 83 799,01 | 83 799,01 | 502 604,10 |
| Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 83 608,07 | 83 799,99 | 83 799,01 | 83 799,01 | 83 799,01 | 83 799,01 | 502 604,10 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 11 141,69 | 10 983,21 | 10 983,21 | 10 983,21 | 10 983,21 | 10 983,21 | 66 057,74 |
| Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 11 141,69 | 10 983,21 | 10 983,21 | 10 983,21 | 10 983,21 | 10 983,21 | 66 057,74 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | Управление  по развитию инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 72 466,38 | 72 816,78 | 72 815,80 | 72 815,80 | 72 815,80 | 72 815,80 | 436 546,36 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ Управление благоустройства | 0,00 | 0,00 | 39 773,45 | 40 578,25 | 40 578,25 | 40 578,25 | 40 578,25 | 40 578,25 | 242 664,70 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МУ УКС | 0,00 | 0,00 | 32 692,93 | 32 238,53 | 32 237,55 | 32 237,55 | 32 237,55 | 32 237,55 | 193 881,66 |

»

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального округа Пермского края

от 27.06.2025 № 299-2025-01-05.С-307

«Приложение 11  
к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

и благоустройство Пермского муниципального округа

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по благоустройству общественных территорий территориальных управлений**

**в рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2024-2025 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий | ВСЕГО, руб. | Федеральный бюджет, руб. | Краевой бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |
| **Адресный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий территориальных управлений**  **в рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2024 год** | | | | |
| Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в д. Паны, с. Гамово Гамовского ТУ; д. Байболовка, п. Кукуштан,  с. Нижний Пальник, с. Бизяр, д. Усть-Курашим Кукуштанского ТУ; д. Ложки,  д. Денисята, д. Валевая, д. Кеты, д. Полюдово, д. Шумки, д. Севастьяны,  д. Заполье, д. Шилово, с. Култаево, д. Мокино, д. Аникино Култаевского ТУ;  п. Мулянка, с. Лобаново Лобановского ТУ; с. Троица, п. Сылва, д. Мостовая Сылвенского ТУ; п. Красный Восход, с. Усть-Качка Усть-Качкинского ТУ;  п. Ферма, п. Горный Фроловского ТУ; с. Бершеть, с. Янычи Юговского ТУ;  п. Юго-Камский, с. Рождественское, д. Берег Камы, п. Новый Юго-Камского ТУ | 15 177 427,22 | 0,00 | 13 659 684,49 | 1 517 742,73 |
| Обеспечение освещения территории п. Сокол Гамовского ТУ | 240 163,40 | 0,00 | 216 147,06 | 24 016,34 |
| **ИТОГО:** | **15 417 590,62** | **0,00** | **13 875 831,55** | **1 541 759,07** |
| Благоустройство территории у памятника ВОВ д. Жебреи Пермского муниципального округа | 3 566 377,19 | 3 049 252,50 | 160 486,97 | 356 637,72 |
| Благоустройство территории у парка Победы в д. Мостовая Пермского муниципального округа | 4 098 635,18 | 3 504 333,08 | 184 438,58 | 409 863,52 |
| Благоустройство территории у памятника «Самолет» в п. Горный Пермского муниципального округа | 10 097 426,64 | 8 633 299,77 | 454 384,21 | 1 009 742,66 |
| Благоустройство общественной территории пешеходного тротуара  по ул. Советская в п. Юго-Камский | 3 019 863,51 | 2 581 983,30 | 135 893,86 | 301 986,35 |
| Благоустройство общественной территории в с. Лобаново ул. Научная  от перекрестка с ул. Культуры до перекрестка с ул. Зеленая 1 этап | 21 437 956,64 | 18 329 452,93 | 964 708,05 | 2 143 795,66 |
| Благоустройство территории у здания Кояновского СДК «МАУ КДЦ «Содружество» | 5 809 522,98 | 4 967 142,15 | 261 428,53 | 580 952,30 |
| **ИТОГО:** | **48 029 782,14** | **41 065 463,73** | **2 161 340,20** | **4 802 978,21** |
| **Адресный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий территориальных управлений**  **в рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2025 год** | | | | |
| *Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)* | | | | |
| Благоустройство общественной территории в д. Кондратово | 8 004 907,37 | 0,00 | 7 204 416,63 | 800 490,74 |
| Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в п. Ферма, п. Горный, д. Нестюково, д. Жебреи, с. Лобаново, п. Сылва,  с. Кояново, с. Усть-Качка, п. Юго-Камский, д. Суздалы | 6 749 310,40 | 0,00 | 6 074 379,36 | 674 931,04 |
| Обеспечение освещения территории д. Байболовка | 543 728,60 | 0,00 | 489 355,74 | 54 372,86 |
| Обеспечение освещения территории с. Нижний Пальник | 2 021 390,52 | 0,00 | 1 819 251,46 | 202 139,06 |
| **ИТОГО:** | **17 319 336,89** | **0,00** | **15 587 403,19** | **1 731 933,70** |
| *Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, софинансируемые из федерального бюджета)* | | | | |
| Благоустройство набережной пруда п. Юг, Пермского муниципального округа | 10 821 331,25 | 9 349 630,21 | 389 567,92 | 1 082 133,12 |
| Благоустройство Парка Культуры и Отдыха по ул. Советская,127  в п. Юго-Камский | 37 178 538,59 | 32 122 257,34 | 1 338 427,39 | 3 717 853,86 |
| **ИТОГО:** | **47 999 869,84** | **41 471 887,55** | **1 727 995,31** | **4 799 986,98** |

»