02.07.2025

299-2025-01-05.С-313

О создании комиссии

по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать комиссию по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

- Утвердить:

  - Положение о комиссии по приемке выполненных работ по    строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

  - состав комиссии по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального района от 02 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-431 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог».

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Мясоедова Д.А.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального округа                                                           Д.А. Мясоедов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от  02.07.2025 № 299-2025-01-05.С-313

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

I. Общие условия

1.1.  Настоящее Положение о комиссии по приемке выполненных работ по    строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП  78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, утвержденного приказом Минрегиона России от  30  июня 2012 г. № 272, СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, утвержденного приказом Минстроя России от 27 июля 2017 г. № 1033/пр, условий, определенных муниципальным контрактом.

1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (далее – Объект), софинансирование которых осуществляется из других уровней бюджетной системы.

1.3.  Приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог производится приемочной комиссией после окончания всех ремонтно-строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией.

1.4.  Уполномоченным органом по организации деятельности приемочной комиссии является муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа).

II. Порядок работы приемочной комиссии

- 2.1.  Приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог производится комиссией по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (далее – Приемочная комиссия).

- 2.2.  Приемочная комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Приемочной комиссии. Персональный состав и изменения в состав Приемочной комиссии утверждаются постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

- 2.3.  Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и краевым законодательством, нормативными правовыми актами Пермского муниципального округа Пермского края по вопросам, относящимся к компетенции Приемочной комиссии, а также настоящим Положением.

- 2.4.  Работу Приемочной комиссии возглавляет председатель, который определяет время и место работы Приемочной комиссии, организует контроль за выполнением принятых Приемочной комиссией решений.

- 2.5.  Заместитель председателя Приемочной комиссии выполняет поручения председателя Приемочной комиссии, а в случае его отсутствия – его полномочия.

- 2.6.  Секретарь Приемочной комиссии уведомляет членов Приемочной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Приемочной комиссии и повестке дня не позднее чем за 3 рабочих дня до начала приемки выполненных работ, ведет рабочую документацию Приемочной комиссии, обеспечивает оформление акта приемки выполненных работ, направляет подрядной организации, выполнившей работы (далее – Подрядчик), копию акта выполненных работ и иную необходимую информацию.

- 2.7.  Члены Приемочной комиссии имеют право письменно излагать особое мнение, которое прилагается к акту приемки выполненных работ, с   обоснованиями, имеющими ссылки на действующее законодательство; вносить предложения по работе Приемочной комиссии.

- 2.8.  Председатель, заместитель председателя, секретарь Приемочной комиссии вправе вести деловую переписку от имени Приемочной комиссии и представлять ее в других организациях в рамках полномочий Приемочной комиссии.

- 2.9.  Приемочная комиссия принимает решение путем открытого голосования. Решение Приемочной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, по итогам которого оформляется акт приемки выполненных работ либо мотивированный отказ в   приемке выполненных работ, который подписывается всеми членами Приемочной комиссии.

- 2.10.  Приемочная комиссия правомочна принимать решения, если присутствует не менее 2/3 от установленного числа членов Приемочной комиссии.

- 2.11.  Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Приемочной комиссии.

- 2.12.  По окончании работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Подрядчик обязан предъявить документы о готовности и приемке объекта Приемочной комиссии, направив письменное уведомление в адрес МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа (далее – Заказчик) о готовности объекта и документы о приемке.

- 2.13.  Приемочная комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней с  момента получения от Подрядчика уведомления и документов о приемке проверяет готовность объекта, его соответствие проектной документации (при    наличии), требованиям действующих технических норм и правил, условиям муниципального контракта.

- 2.14.  При приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог Приемочная комиссия проводит визуальную проверку объекта, проверку исполнительной и производственно-технической документации, лабораторный контроль в соответствии с действующими техническими нормами, правилами и условиями муниципального контракта.

- 2.15.  При приемке выполненных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог Приемочная комиссия проводит инструментальную и визуальную проверку объекта, проверку исполнительной и производственно-технической документации, строительный контроль (в  случаях, когда он предусмотрен), авторский надзор (в случаях, когда он предусмотрен) в соответствии с действующими техническими нормами и правилами и условиями муниципального контракта.

2.16.  По результатам проверки Приемочная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение относительно готовности/неготовности объекта, составляя акт приемки выполненных работ.

2.17.  Приемочной комиссией может быть отказано в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ может являться следующее:

-  несоответствие предъявляемых объемов работ фактически выполненным объемам;

-  некачественно выполненные работы, отступления от проектов производства работ, технических условий, действующих технических норм и правил и условий муниципального контракта;

-  отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия;

-  отсутствие лабораторных испытаний;

-  отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов и пр.

Мотивированный отказ Приемочной комиссии об отказе в приемке выполненных работ направляется Заказчиком в адрес Подрядчика в течение 1 рабочего дня после принятия решения.

2.18.  Подрядчик обязан устранить недостатки и (или) замечания, выявленные в ходе приемки выполненных работ, и представить Заказчику документальные подтверждения проведенных мероприятий по их устранению в установленные муниципальным контрактом сроки.

2.19.  В случае принятия Приемочной комиссией решения о приемке выполненных работ в сроки, указанные в пункте 2.16 настоящего раздела, оформляется и подписывается акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ подписывается всеми членами Приемочной комиссии. Члены Приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде, которое прилагается к акту приемки выполненных работ, с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные правовые акты.

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от  02.07.2025 № 299-2025-01-05.С-313

СОСТАВ

комиссии по приемке выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

| Председатель комиссии: | - | начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | - | заместитель начальника МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа |
| Секретарь комиссии: | - | начальник/инженер отдела по дорожной деятельности МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа |
| Члены комиссии: | - - - | первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края представитель подрядной организации (по согласованию) |
|  | - | представитель авторского надзора (по согласованию) |
|  | - | представитель строительного надзора (по согласованию) |
|  | - | начальник территориального управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края, на территории которого расположен ремонтируемый объект |
|  | - | представитель Думы Пермского муниципального округа Пермского края (по согласованию) |
|  | - | представитель Министерства транспорта Пермского края (по согласованию) |
|  | - | представитель ФКУ УПРДОР «Прикамье» (по согласованию) |
|  | - | представитель Общероссийского народного фронта (по согласованию) |
|  | - | представитель Общественной палаты Пермского края (по согласованию) |
|  | - | представитель Общественной палаты Пермского муниципального округа Пермского края (по согласованию) |
|  | - | представитель ГУ МВД России по Пермскому краю (по согласованию) |