299-2025-01-05.С-459

22.09.2025

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, пунктом 2 части 12 раздела III Положения 
о бюджетном процессе в Пермском муниципальном округе Пермского края, утвержденного решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 22 сентября 2022 г. № 14,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от  19  июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-452 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций и о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края».

3.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.permokrug.ru).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Мясоедова Д.А.

Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 22.09.2025 № 299-2025-01-05.С-459

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций, предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок регламентирует процедуру принятия решений о  подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями, объектами муниципально-частного партнерства (далее – объекты капитального строительства), и приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность (за исключением мероприятий по выкупу земельных участков для муниципальных нужд, по   переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приобретению жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот), а также о предоставлении субсидий бюджетным, автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Пермского муниципального округа Пермского края на   осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее соответственно – бюджетные инвестиции, субсидии, Пермский муниципальный округ).

Принятие решений по выкупу земельных участков для муниципальных нужд, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, приобретению жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот осуществляется путем включения расходов на реализацию бюджетных инвестиций в муниципальные программы.

1.2.  Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1.2.1.  объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества – объекты общественной инфраструктуры, обеспечивающие условия жизнедеятельности населения в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности, объекты охраны окружающей среды; автомобильные дороги и искусственные сооружения на них;

1.2.2.  инвестиционный проект – обоснование экономической 
и социальной целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций;

1.2.3.  инициатор (куратор) – руководитель функционально-целевого блока (первый заместитель главы, заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края), лицо, определяющее цель (задачу), на достижение или решение которой целесообразно осуществление капитальных вложений в объекты.

Инициатор – ответственный за осуществление капитальных вложений 
в объекты, который выдает поручения ответственному исполнителю 
по подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставлению бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета Пермского муниципального округа муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Пермского муниципального округа капитальных вложений в объекты;

1.2.4.  ответственный исполнитель – функциональный орган администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
(далее соответственно, – администрации Пермского муниципального округа, функциональный орган), являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществление капитальных вложений в объекты (далее – Ответственный исполнитель);

1.2.5.  исполнитель – функциональный орган (муниципальное учреждение) администрации Пермского муниципального округа, ответственный за осуществление капитальных вложений в объекты, а также являющийся главным распорядителем бюджетных средств (получателем бюджетных средств) и участником муниципальной программы в части осуществления капитальных вложений в объекты (далее – Исполнитель);

1.2.6.  концессионное соглашение, объект концессионного соглашения, создание объекта концессионного соглашения – применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

1.2.7.  муниципально-частное партнерство, соглашение о муниципально-частном партнерстве, объект соглашения о муниципально-частном партнерстве, создание объекта соглашения, проект муниципально-частного партнерства, публичный партнер, частный партнер – применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

II. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций Пермского муниципального округа

2.1.  Инициатор определяет цель (задачу), для достижения или решения которой целесообразно осуществление капитальных вложений в объекты, 
на основании:

документов стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации, Пермского края, Пермского муниципального округа;

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пермского муниципального округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пермского муниципального округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермского муниципального округа.

Инициатор назначает Ответственного исполнителя по осуществлению капитальных вложений в объекты из числа функциональных органов (функциональных подразделений), общее руководство (руководство) которым инициатор осуществляет в соответствии с распределением обязанностей между руководителями администрации Пермского муниципального округа согласно функционально-целевого блока.

2.3.  Ответственный исполнитель в срок не более чем в течение 
5 (пяти) дней готовит и направляет на имя главы Пермского муниципального округа для рассмотрения и принятия решений предложения об осуществлении капитальных вложений в объект (далее – Предложение).

Согласованные с Инициатором и Исполнителем Предложения направляются по модифицированной системе электронного документооборота.

2.3.1.  В составе Предложения прилагаются следующие документы:

2.3.1.1.  проект постановления администрации Пермского муниципального округа об утверждении инвестиционного проекта (далее – инвестиционный проект). В инвестиционном проекте отражается, следующая информация:

а)  общие положения;

б)  содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью осуществления бюджетных инвестиций;

в)  наличие четко сформулированной цели с определением результатов осуществления бюджетных инвестиций и ее соответствие целям и задачам, определенных в муниципальном проекте Пермского муниципального округа, утверждаемом в проектной части муниципальной программы Пермского муниципального округа в качестве структурного элемента;

г)  влияние объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества, приобретаемого 
в муниципальную собственность, на развитие территории Пермского муниципального округа;

д)  ожидаемые социально-экономические последствия, в том числе наименование и значение показателя муниципальной программы Пермского муниципального округа и (или) структурного элемента муниципальной программы, на достижение которого направлено осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности (с указанием показателей государственных программ Пермского края, национальными проектами);

е)  анализ наличия потребителей в количестве, достаточном 
для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

ж)  обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы, которым установлены нормативы обеспеченности).

з)  экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта:

срок реализации, проектная мощность;

обоснование стоимости инвестиционного проекта;

сведения о наличии (отсутствии) проектной документации и степени 
ее готовности;

сведения о наличии (отсутствии и предполагаемой дате получения) положительного заключения государственной экспертизы для проектной документации, подлежащей государственной экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

сведения об объемах бюджетных ассигнований, направленных 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в разрезе источников и сроков реализации.

2.3.1.2.  выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства;

2.3.1.3.  проект планировки территории в отношении линейных объектов;

2.3.1.4.  технико-экономическое обоснование осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства.

Сметная стоимость строительства (реконструкции), стоимость проектной документации на объекты капитального строительства, стоимость приобретения объекта определяется одним из нижеперечисленных способов:

а)  как сметная стоимость объекта капитального строительства (при   наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства) с выделением объема бюджетных инвестиций на   подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий (в текущих ценах);

б)  как стоимость объекта капитального строительства с использованием укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 314/пр.;

в)  как стоимость объекта на основании стоимости аналогичного объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества (в текущих ценах);

г)  как стоимость объекта на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Пермского края, устанавливающих расчетные показатели стоимости объекта капитального строительства 
и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

д) как стоимость объекта на основании анализа коммерческих предложений на рынке оказания услуг;

2.3.1.5.  копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (представляется при наличии проектно-сметной документации 
для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства 
в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2.3.1.6.  копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (представляется при наличии проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства), выданного в установленном порядке.

2.4.  Рассмотрение поступивших на имя главы Пермского муниципального округа предложений об осуществлении капитальных вложений в объект осуществляется на заседании инвестиционной комиссии.

2.4.1.  Инвестиционная комиссия принимает решение о:

а)  целесообразности или о нецелесообразности осуществления капитальных вложений в объект,

б)  сметной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объекта,

в)  технико-экономических показателях и функциональных параметрах объекта,

г)  сроках осуществления капитальных вложений в объект.

2.4.2.  Инвестиционная комиссия принимает решение о способе реализации капитальных вложений в объект (капитальные вложения 
или предоставление субсидии).

При одобрении реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений принимается решение о возможности их реализации посредством заключения концессионного соглашения и (или) соглашения о муниципально-частном партнерстве либо приобретение объектов в муниципальную собственность.

2.4.3.  Решение инвестиционной комиссии оформляется протоколом, который готовится специалистами управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа.

Состав и положение об инвестиционной комиссии утверждается постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

2.5.  Инициатор в случае принятия инвестиционной комиссией решения 
о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект дает поручение Ответственному 
исполнителю о:

а)  включении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в проект правового акта об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу;

б)  направлении на утверждение постановление администрации Пермского муниципального округа в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в форме инвестиционного проекта или о внесении изменений в инвестиционный проект.

2.6.  Бюджетные ассигнования на реализацию бюджетных инвестиций, предоставление субсидий в форме капитальных вложений предусматриваются 
в решении о бюджете Пермского муниципального округа Пермского края 
на основании принятого инвестиционной комиссией решения о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объект.

2.7.  Решение о целесообразности исключения объекта, изменения стоимости объекта, технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект принимается инвестиционной комиссией на основании мотивированного обоснования о необходимости исключения объекта из бюджетных инвестиций, подготовленного Ответственным исполнителем, обоснования изменения стоимости объекта с приложением подтверждающих документов, изменения технико-экономических показателей и функциональных параметров объекта, сроков осуществления капитальных вложений в объект.

Ответственный исполнитель готовит и направляет на имя главы Пермского муниципального округа обращение для рассмотрения и принятия решений об исключения объекта из состава бюджетных инвестиций, изменении стоимости объекта, изменении технико-экономических показателей 
и функциональных параметров объекта, сроков осуществления 
капитальных вложений в объект в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 
настоящего Порядка.