29.12.2025

299-2025-01-05.С-677

О внесении изменений

в муниципальную программу «Улучшение жилищных

условий граждан Пермского

муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 21 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757

О внесении изменений

в муниципальную программу «Улучшение жилищных

условий граждан Пермского

муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района

от 21 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-757

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 5, 
пунктом 6 части 2 статьи   30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Порядком о разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района от 18 июня 2025 г. № 299-2025-01-05.С-285,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 21 декабря 2022 г. №  СЭД-2022-299-01-01-05.С-757 (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07 июня 
2023  г.  №  СЭД-2023-299-01-01-05.С-438, от 02 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-845, от 27 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-933, от 26  декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1040, от 29 декабря 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-1065, от 16 февраля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-89, от 12 марта 2024 г. № 299-2024-01-05.С-150, от 04 июня 2024 г. № 299-2024-01.05.С-440, от   01 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-592, от 15 октября 2024  г. № 299-2024-01-05.С-825, от 20 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-904, от 27 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1065, от 23 января 2025 г. №  299-2025-01-05.С-26, от 24 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-121, от 22 мая 2025 г. 
№ 299-2025-01-05.С-227, от 11 июля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-341, 
от 05 августа 2025 г. № 299-2025-01-05.С-375, от 19 сентября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-454, от 29 сентября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-476, от 03 октября 
2025 г. № 299-2025-01-05.С-493, от 28 октября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-534, от 01 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-594, от 17 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-644) изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 г.                      и применяется начиная с формирования бюджета Пермского муниципального округа на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг.

Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 29.12.2025 № 299-2025-01-05.С-677

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

  - Общее положение

| Куратор программы | Мандрыгин Игорь Николаевич, заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Гладких Марина Сергеевна начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Период реализации программы | 2026-2030 гг. |
| Цели программы | 1. Повышение доступности жилья для граждан 2. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 857 465,05 тыс. руб. |

  - Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с государственными программами Пермского края |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: Повышение доступности жилья для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | Возрастающий | ГП | х | х | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Постановление Правительства Пермского края от 13октября 2013 г. № 1321-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного жилищного фонда, непригодного для проживания (кв. м) | Возрастающий | ГП | х | х | 643,15 | 4299,60 | 1308,60 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь снесенных аварийных домов (кв. м.) | Возрастающий | МП | х | х | 769,00 | 165,90 | 4730,90 | 1752,80 | 593,10 | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края | - |

  - Объемы и источники финансового обеспечения программы

| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого |
| Всего, в том числе: | 196 788,00 | 287 625,51 | 256 442,94 | 58 304,30 | 58 304,30 | 857 465,05 |
| бюджет Пермского муниципального округа | 94 721,57 | 80 845,20 | 79 880,40 | 57 846,00 | 57 846,00 | 371 139,17 |
| бюджет Пермского края | 86 829,84 | 193 991,42 | 160 429,91 | 458,30 | 458,30 | 442 167,77 |
| федеральный бюджет | 15 236,59 | 12 788,89 | 16 132,63 | 0,00 | 0,00 | 44 158,11 |

Стратегические приоритеты программы.

  - Оценка текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Пермского муниципального округа

Важным компонентом улучшения качества жизни граждан является увеличение обеспеченности жильем.

На 01 января 2025 г. общая площадь жилищного фонда в Пермском муниципальном округе – 4 103,40 тыс. кв. м, обеспеченность населения жильем – 32,52 кв. м на 1 жителя, доля жителей, живущих в аварийном жилье – 0,005 %.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2024 г., составил 20,50 %.

Всего на 01 января 2025 г. граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, признано 1854 человека, из них: детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 265 человек, по программе молодая семья – 459 человек, граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 1130 человек.

На 01 июля 2025 г. в Пермском муниципальном округе расположены 
827 многоквартирных домов общей площадью 1 995,51 тыс. кв. м, численность населения, живущего в аварийном жилье – 668 чел.

Таким образом, переселение граждан из аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем.

  - Стратегические приоритеты и цели

в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи 
со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Пермского края, национальными проектами

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является улучшение жилищных условий жителей Пермского муниципального округа.

Программа направлена на реализацию национальных проектов: «Жилье 
и городская среда», паспорт которого утвержден президиумом Совета 
при   Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

На реализацию проекта «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2015 г. № 215-п.

Основные цели Программы – повышение доступности жилья 
для граждан Пермского муниципального округа, обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания.

  - Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в соответствующей отрасли

и сфере муниципального управления.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач, проектов и комплексов:

реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение надлежащего содержания жилищного фонда;

создание условий для управления многоквартирными домами;

содействие в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание условий для реализации Программы.

Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих утвержденных региональных нормативных актов:

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по   сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных 
в муниципальных образованиях Пермского края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 22 марта 2019 г. № 202-п 
(далее – Порядок № 202-п);

Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Пермском крае, утвержденный постановлением Правительства Пермского края 
от 01 апреля 2014 г. № 215-п (далее – Порядок № 215-п);

Государственная программа Пермского края социальной поддержки жителей Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края 
от 03 октября 2013 г. № 1321-п в рамках Порядка 215-п;

В рамках Порядка № 215-п предусмотрено увеличение количества молодых семей, улучивших жилищные условия, до 31 декабря 2030 г. – предусмотрено 
374 семьи.

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 07 сентября 2022 г. 
№ 771-п (далее – Порядок № 771-п);

Количество семей, улучивших жилищные условия в результате 
переселения жителей Пермского края в целях создания условий для их 
комфортного проживания в рамках Порядка № 771-п, – предусмотрено 23 семьи;

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 гг., утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п 
(далее – Программа № 498-п);

Количество граждан, улучивших жилищные условия в результате 
переселения из аварийного жилищного фонда в рамках Программы № 498-п, – предусмотрено 273 человека.

Ожидаемый результат реализации муниципальной программы.

Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия, к 31 декабря 2030 г. – планируется 374, в рамках Порядка № 215-п – 374.

Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда на 31 декабря 2031 г. планируется всего 3953,90 кв. м, в том числе в рамках региональной программы № 498-п – 3953,90 кв. м.

Общая площадь снесенных аварийных домов в рамках муниципальной программы – всего 15390,80 кв. м, в том числе в рамках региональной Программы 
№ 202-п – 283,70 кв. м.

| ПАСПОРТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |  |
| «Жилье» |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |
| 1. | Наименование муниципального проекта | «Жилье» |  |
| 2. | Срок реализации проекта | 2026-2030 гг. |  |
| 3. | Куратор муниципального проекта | Мандрыгин Игорь Николаевич | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 4. | Руководитель муниципального проекта | Мандрыгин Игорь Николаевич | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципального проекта | Гладких Марина Сергеевна | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 6. | Соисполнители муниципального проекта | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ) |  |
| 7. | Связь с национальным проектом | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 8. | Связь с государственной программой Пермского края | Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденная постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| - Показатели муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение |
|  | (по ОКЕИ) |  |  | Значение | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, на которые не предусмотрено финансирование за счет средств публично - правовой компании «Фонда развития территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда (кв.м) | Возрастающий | НП | х | х | 643,15 | 543,6 | 335,40 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ |
| 2. | Количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда (ед.) | Возрастающий | НП | х | х | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | УЖКХ |

| 3. Результаты муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | значение | год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, на которые не предусмотрено финансирование за счет средств публично - правовой компании «Фонда развития территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда (кв. м.) | х | х | 643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | х | х | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 67 043,12 | 58 717,29 | 63 919,22 | 0,00 | 0,00 | 189 679,63 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 13 776,57 | 10 657,15 | 13 417,70 | 0,00 | 0,00 | 37 851,42 |
| 1.3. | бюджет Пермского края | 38 029,96 | 35 271,25 | 34 368,89 | 0,00 | 0,00 | 107 670,10 |
| 1.4. | федеральный бюджет | 15 236,59 | 12 788,89 | 16 132,63 | 0,00 | 0,00 | 44 158,11 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПАСПОРТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципального проекта |  |  |  |
| «Переселение жителей из отдельных территорий» |  |  |  |
| (наименование муниципального проекта) |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |
| 1. | Наименование муниципального проекта | «Переселение жителей из отдельных территорий» |  |
| 2. | Срок реализации проекта | 2026-2030 гг. |  |
| 3. | Куратор муниципального проекта | Мандрыгин Игорь Николаевич | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 4. | Руководитель муниципального проекта | Мандрыгин Игорь Николаевич | заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципального проекта | Гладких Марина Сергеевна | начальник управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 6. | Соисполнители муниципального проекта | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |  |
| 7. | Связь с государственной программой Пермского края | Государственная программа Пермского края «Наименование» |  |
| 8. | Связь с национальным проектом | Постановление Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы» (Национальный проект «Наименование») |  |

| - Показатели муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение |
|  | (по ОКЕИ) |  |  | Значение | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача «Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, переселяемых из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта (ед.) | Возрастающий | НП | х | х | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ |

| 3. Результаты муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | значение | год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, переселяемых из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта (ед.) | х | х | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 5 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353,26 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,66 |
| 1.3. | бюджет Пермского края | 5 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,60 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |
| «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» |  |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ) |
|  | Гладких Марина Сергеевна, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Связь с государственной программой Пермского края | Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств бюджета Пермского края (ед.) | Возрастающий | МП | 41 | 2024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник УЖКХ Начальник УЖКХ |
|  | Задача «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (ед.) | Возрастающий | МП | х | х | 8 | 15 | 33 | 0 | 0 |  |

| 3. Перечень результатов комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, единица измерения | Базовое значение |  | Значения результата по годам |  |  |  |  |
|  | (по ОКЕИ) | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (ед.) | 39 | 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество жилых помещений, построено(приобретено) и включено в специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ед.) | х | х | 8 | 15 | 33 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 46 768,08 | 158 261,87 | 125 602,72 | 0,00 | 0,00 | 330 632,67 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3. | бюджет Пермского края | 43 268,08 | 158 261,87 | 125 602,72 | 0,00 | 0,00 | 327 132,67 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |
| «Управление жилищным фондом» |  |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ) |
|  | Гладких Марина Сергеевна, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Связь с государственной программой Пермского края | отсутствует |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя |  |  | Уровень показателя |  | Базовое значение |  |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 1 |  | Задача «Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период (%). | Возрастающий |  |  | МП |  | 100 | 2024 |  | 90 |  | 92 | 95 | 0 |  | 0 | Начальник УЖКХ |  |
| Задача «Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество расселенных аварийных домов, подлежащих сносу (ед.) | Возрастающий |  |  | МП |  | 9 | 2024 |  | 8 |  | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3. Перечень результатов комплекса процессных мероприятий «Управление жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, единица измерения |  |  | Базовое значение |  |  | Значения результата по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (по ОКЕИ) |  |  | значение | год |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Задача «Обеспечение поступлений доходов в бюджет муниципального образования от использования и распоряжения жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собираемость платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период (%). |  |  | 100 | 2024 |  | 90 |  |  | 92 |  | 95 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача «Обеспечение проведения в установленном законодательством порядке открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в определенных законодательством случаях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами (%) |  |  | 100 | 2024 |  | 90 |  |  | 92 |  | 95 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача «Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде (%) |  |  | 100 | 2024 |  | 90 |  |  | 92 |  | 95 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача «Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество снесенных расселенных аварийных домов (ед.) |  |  | 6 | 2024 |  | 8 |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  |

| 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Управление жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 20 775,39 | 12 342,05 | 8 616,70 | 0,00 | 0,00 | 41 734,14 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 20 775,39 | 12 342,05 | 8 616,70 | 0,00 | 0,00 | 41 734,14 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |
| «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа и подведомственных учреждений» |  |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ) |
|  | Гладких Марина Сергеевна, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Связь с государственной программой Пермского края | отсутствует |

| - Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 56 848,15 | 58 304,30 | 58 304,30 | 58 304,30 | 58 304,30 | 290 065,35 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 56 401,95 | 57 846,00 | 57 846,00 | 57 846,00 | 57 846,00 | 287 785,95 |
| 1.3. | бюджет Пермского края | 446,20 | 458,30 | 458,30 | 458,30 | 458,30 | 2 279,40 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП), ТО | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | 2030 год (план) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа» | - | Всего, в том числе: | 196 788,00 | 287 625,51 | 256 442,94 | 58 304,30 | 58 304,30 | 857 465,05 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 94 721,57 | 80 845,20 | 79 880,40 | 57 846,00 | 57 846,00 | 371 139,17 |
|  |  | бюджет Пермского края | 86 829,84 | 193 991,42 | 160 429,91 | 458,30 | 458,30 | 442 167,77 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 236,59 | 12 788,89 | 16 132,63 | 0,00 | 0,00 | 44 158,11 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Жильё» | - | Всего, в том числе: | 67 043,12 | 58 717,29 | 63 919,22 | 0,00 | 0,00 | 189 679,63 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 13 776,57 | 10 657,15 | 13 417,70 | 0,00 | 0,00 | 37 851,42 |
|  |  | бюджет Пермского края | 38 029,96 | 35 271,25 | 34 368,89 | 0,00 | 0,00 | 107 670,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 236,59 | 12 788,89 | 16 132,63 | 0,00 | 0,00 | 44 158,11 |
| Направление расходов 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УЖКХ | федеральный бюджет | 15 236,59 | 12 788,89 | 16 132,63 | 0,00 | 0,00 | 44 158,11 |
| Направление расходов 1.2. «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» | УЖКХ | Всего, в том числе: | 14 004,60 | 13 270,14 | 9 807,03 | 0,00 | 0,00 | 37 081,77 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 4 326,09 | 2 492,59 | 3 922,81 | 0,00 | 0,00 | 10 741,49 |
|  |  | бюджет Пермского края | 9 678,51 | 10 777,55 | 5 884,22 | 0,00 | 0,00 | 26 340,28 |
| Направление расходов 1.3. «Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края (расходы без финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий»), источником финансового обеспечения которой являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета» | УЖКХ | Всего, в том числе: | 37 801,93 | 32 658,26 | 37 979,56 | 0,00 | 0,00 | 108 439,75 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 9 450,48 | 8 164,56 | 9 494,89 | 0,00 | 0,00 | 27 109,93 |
|  |  | бюджет Пермского края | 28 351,45 | 24 493,70 | 28 484,67 | 0,00 | 0,00 | 81 329,82 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Переселение жителей из отдаленных территорий» | - | Всего, в том числе: | 5 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353,26 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,66 |
|  |  | бюджет Пермского края | 5 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,60 |
| Направление расходов 2.1 Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания | УЖКХ | Всего, в том числе: | 5 353,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 353,26 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,66 |
|  |  | бюджет Пермского края | 5 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,60 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Всего, в том числе: | 124 391,62 | 228 908,22 | 192 523,72 | 58 304,30 | 58 304,30 | 662 432,16 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 80 677,34 | 70 188,05 | 66 462,70 | 57 846,00 | 57 846,00 | 333 020,09 |
|  |  | бюджет Пермского края | 43 714,28 | 158 720,17 | 126 061,02 | 458,30 | 458,30 | 329 412,07 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Оказание социальной поддержки гражданам в обеспечении жильем» | - | Всего, в том числе: | 46 768,08 | 158 261,87 | 125 602,72 | 0,00 | 0,00 | 330 632,67 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 43 268,08 | 158 261,87 | 125 602,72 | 0,00 | 0,00 | 327 132,67 |
| Направление расходов 1.1 Обеспечение жильем молодых семей | УЖКХ | бюджет Пермского края | 15 539,84 | 15 797,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 337,81 |
| Направление расходов 1.2 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | УЖКХ | бюджет Пермского края | 1 191,90 | 1 279,40 | 1 531,50 | 0,00 | 0,00 | 4 002,80 |
| Направление расходов 1.3 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | УЖКХ | бюджет Пермского края | 26 536,38 | 141 184,50 | 124 071,20 | 0,00 | 0,00 | 291 792,08 |
| Направление расходов 1.4 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | УЖКХ | бюджет Пермского муниципального округа | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Управление жилищным фондом» | - | бюджет Пермского муниципального округа | 20 775,39 | 12 342,05 | 8 616,70 | 0,00 | 0,00 | 41 734,14 |
| Направление расходов 2.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального округа | УЖКХ | бюджет Пермского муниципального округа | 7 102,87 | 7 541,20 | 7 541,20 | 0,00 | 0,00 | 22 185,27 |
| Направление расходов 2.2 Оценка рыночной стоимости имущества | УЖКХ | бюджет Пермского муниципального округа | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| Направление расходов 2.3 Содержание, ремонт, капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ | бюджет Пермского муниципального округа | 4 627,02 | 275,00 | 157,04 | 0,00 | 0,00 | 5 059,06 |
| Направление расходов 2.4 Постановка на государственный кадастровый учет | МКУ | бюджет Пермского муниципального округа | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| Направление расходов 2.5 Кадастровые работы в отношении снесенных объектов, в том числе снятие объектов с кадастрового учета | МКУ | бюджет Пермского муниципального округа | 80,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| Направление расходов 2.6 Разработка проектов организации работ по сносу аварийных домов | МКУ | бюджет Пермского муниципального округа | 200,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| Направление расходов 2.7 Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МКУ | бюджет Пермского муниципального округа | 8 003,50 | 4 385,85 | 883,46 | 0,00 | 0,00 | 13 272,81 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа и подведомственных учреждений» | - | Всего, в том числе: | 56 848,15 | 58 304,30 | 58 304,30 | 58 304,30 | 58 304,30 | 290 065,35 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 56 401,95 | 57 846,00 | 57 846,00 | 57 846,00 | 57 846,00 | 287 785,95 |
|  |  | бюджет Пермского края | 446,20 | 458,30 | 458,30 | 458,30 | 458,30 | 2 279,40 |
| Направление расходов 3.1 Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа | УЖКХ | бюджет Пермского муниципального округа | 27 256,63 | 28 010,14 | 28 010,14 | 28 010,14 | 28 010,14 | 139 297,19 |
| Направление расходов 3.2 Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УЖКХ | бюджет Пермского края | 440,80 | 452,80 | 452,80 | 452,80 | 452,80 | 2 252,00 |
| Направление расходов 3.3 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УЖКХ | бюджет Пермского края | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 27,40 |
| Направление расходов 3.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МКУ | бюджет Пермского муниципального округа | 29 145,32 | 29 835,86 | 29 835,86 | 29 835,86 | 29 835,86 | 148 488,76 |

»;

Приложение 7

к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  | до 31 декабря 2023 года |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2022-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 4277,90 | 475 | х | 5725,57 | 23956,00 | х | х |
| Итого Пермский муниципальный район |  |  | х | х | 4277,90 | 475 | х | 5725,57 | 23956,00 | х | х |
| 1 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, | 1953 | 19.11.2015 | 389,90 | 61 | 31.12.2024 | 556,90 | 1 837,00 | 59:32:2000001:2366 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Садовая, д. 2, лит. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, | 1934 | 31.12.2015 | 575,70 | 37 | 31.12.2024 | 646,70 | 743,00 | 59:32:2000001:2370 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Садовая, д. 4, лит. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Красный Восход, | 1952 | 31.12.2015 | 382,20 | 46 | 31.12.2024 | 496,70 | 896,00 | 59:32:2000001:2376 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Садовая, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, | 1960 | 18.11.2015 | 53,20 | 7 | 31.12.2024 | 70,10 | 958,00 | 59:32:0370003:5226 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Нефтяников, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, | 1962 | 18.11.2015 | 63,00 | 14 | 31.12.2024 | 78,35 | 1 042,00 | 59:32:0370003:89 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Нефтяников, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, | 1969 | 24.10.2013 | 153,80 | 11 | 31.12.2024 | 204,80 | 1 215,00 | 59:32:1750001:732 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Парковая, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Ванюки, | 1969 | 20.11.2015 | 143,30 | 12 | 31.12.2024 | 172,70 | 675,00 | 59:32:1750001:888 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Зеленая, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы, | 1967 | 16.12.2015 | 287,60 | 27 | 31.12.2024 | 389,60 | 1 635,00 | 59:32:0590001:436 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Полевая, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Суздалы, | 1967 | 16.12.2015 | 206,00 | 20 | 31.12.2024 | 295,22 | 712,00 | 59:32:0590001:296 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Полевая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, | 1954 | 28.12.2016 | 11,20 | 4 | 31.12.2024 | 159,60 | 1 237,00 | 59:32:1220001:3222 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Новая, д. 1, к. б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Мулянка, | 1930 | 01.10.2015 | 260,20 | 28 | 31.12.2024 | 412,00 | 1 706,00 | 59:32:1220001:308 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Октябрьская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | п. Ферма, | 1952 | 18.11.2015 | 396,60 | 52 | 31.12.2024 | 555,50 | 3 560,00 | 59:32:0370003:5273 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Некрасова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Кичаново, | 1975 | 25.12.2015 | 312,70 | 38 | 31.12.2024 | 343,40 | 2 225,00 | 53:32:0760001:1327 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Безымянная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, | 1957 | 08.10.2015 | 258,30 | 40 | 31.12.2024 | 401,70 | 1 900,00 | 59:32:1420001:406 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Набережная, д. 22, к. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | д. Пищальниково, | 1957 | 08.10.2015 | 315,00 | 48 | 31.12.2024 | 413,20 | 1 745,00 | 59:32:1420001:405 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Набережная, д. 24, к. а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | с. Нижние Муллы, | 1962 | 08.10.2015 | 280,70 | 19 | 31.12.2024 | 338,50 | 1 570,00 | 59:32:1320002:2235 | сформирован под одним домом |
|  |  | ул. Трактовая, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пермский муниципальный округ Пермского края (Пермский муниципальный район Пермского края | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 1983 | 31.07.2014 | 188,50 | 11 | 31.12.2023 | 190,60 | 300,00 | 59:32:0100009:14012 | сформирован под одним домом |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках региональной адресной программы № 227-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования |  |  | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021г | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019г | 2020 г | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего подлежит переселению в 2022-2025 гг. | х | х | х | 3 212,40 | х | 1 034,10 | х | 4246,50 | х | х | х | 331 | х | 145 | х | 476 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | 4246,50 | х | х | х | 331 | х | 145 | х | 476 |
|  | Всего по этапу 2022, 2024 гг. | х | х | х | 3 212,40 | х | 1 034,10 | х | 4 246,50 | х | х | х | 331 | х | 145 | х | 476 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | х | х | х | 389,90 | х | 0,00 | х | 389,90 | х | х | х | 61 | х | х | х | 61 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | х | х | х | 575,70 | х | 0,00 | х | 575,70 | х | х | х | 37 | х | х | х | 37 |
| 4 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | х | х | х | 382,20 | х | 0,00 | х | 382,20 | х | х | х | 46 | х | х | х | 46 |
| 5 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | х | х | х | 26,60 | х | 26,60 | х | 53,20 | х | х | х | 5 | х | 2 | х | 7 |
| 6 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | х | х | х | 0,00 | х | 63,00 | х | 63,00 | х | х | х | х | х | 14 | х | 14 |
| 7 | п. ст. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | х | х | х | 187,30 | х | 209,30 | х | 396,60 | х | х | х | 24 | х | 28 | х | 52 |
| 8 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | х | х | х | 11,20 | х | 0,00 | х | 11,20 | х | х | х | 4 | х | х | х | 4 |
| 9 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | х | х | х | 223,10 | х | 37,10 | х | 260,20 | х | х | х | 23 | х | 5 | х | 28 |
| 10 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | х | х | х | 287,60 | х | 0,00 | х | 287,60 | х | х | х | 27 | х | х | х | 27 |
| 11 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | х | х | х | 206,00 | х | 0,00 | х | 206,00 | х | х | х | 20 | х | х | х | 20 |
| 12 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | х | х | х | 31,50 | х | 122,30 | х | 153,80 | х | х | х | 2 | х | 9 | х | 11 |
| 13 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | х | х | х | 143,30 | х | 0,00 | х | 143,30 | х | х | х | 12 | х | х | х | 12 |
| 14 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | х | х | х | 312,70 | х | 0,00 | х | 312,70 | х | х | х | 38 | х | х | х | 38 |
| 15 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к.а | х | х | х | 0,00 | х | 258,30 | х | 258,30 | х | х | х | х | х | 41 | х | 41 |
| 16 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к.а | х | х | х | 68,90 | х | 246,10 | х | 315,00 | х | х | х | 9 | х | 41 | х | 50 |
| 17 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | х | х | х | 177,90 | х | 71,40 | х | 249,30 | х | х | х | 12 | х | 5 | х | 17 |
| 18 | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | х | х | х | 188,50 | х | 0,00 | х | 188,50 | х | х | х | 11 | х | х | х | 11 |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.,

в рамках региональной адресной программы № 227-п

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: |  |  | Справочно: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет дополнительных средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т. ч.: | 476 | 143 | 48 | 95 | 4246,50 | 1 617,50 | 2 629,00 | 360 472 484,64 | 158 992 895,29 | 101 823 344,84 | 0,00 | 99 656 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 г. | 331 | 101 | 45 | 56 | 3 212,40 | 1 549,50 | 1 662,90 | 208 758 825,27 | 158 992 895,29 | 22 589 568,74 | 0,00 | 27 176 361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края) | 331 | 101 | 45 | 56 | 3 212,40 | 1 549,50 | 1 662,90 | 208 758 825,27 | 158 992 895,29 | 22 589 568,74 | 0,00 | 27 176 361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 12 | 4 | 2 | 2 | 143,30 | 70,40 | 72,90 | 6 792 337,60 | 5 493 476,61 | 1 298 860,99 | 0,00 | 2 149 972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 38 | 8 | 8 | 0 | 312,70 | 312,70 | 0,00 | 14 955 109,60 | 14 851 189,52 | 103 920,08 | 0,00 | 2 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 9 | 3 | 3 | 0 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 3 432 839,00 | 3 432 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 4 | 1 | 0 | 1 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 530 252,80 | 0,00 | 530 252,80 | 0,00 | 2 665 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 27 | 5 | 0 | 5 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 17 752 936,91 | 15 653 453,18 | 2 099 483,73 | 0,00 | 1 298 211,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 20 | 5 | 0 | 5 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 12 516 918,40 | 11 004 352,85 | 1 512 565,55 | 0,00 | 1 571 220,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 61 | 21 | 3 | 18 | 389,90 | 59,80 | 330,10 | 31 844 503,75 | 28 341 034,79 | 3 503 468,96 | 0,00 | 2 758 001,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4 , к. а | 37 | 13 | 7 | 6 | 575,70 | 324,90 | 250,80 | 31 280 564,47 | 26 735 767,21 | 4 544 797,26 | 0,00 | 1 576 522,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 46 | 14 | 3 | 11 | 382,20 | 78,10 | 304,10 | 22 812 152,99 | 20 522 331,67 | 2 289 821,32 | 0,00 | 2 258 957,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 23 | 10 | 8 | 2 | 223,10 | 194,50 | 28,60 | 9 867 637,40 | 8 328 970,00 | 1 538 667,40 | 0,00 | 3 864 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 24 | 7 | 2 | 5 | 187,30 | 42,30 | 145,00 | 9 206 716,39 | 4 784 733,20 | 4 421 983,19 | 0,00 | 8 090 769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 1 487 495,94 | 1 311 078,92 | 176 417,02 | 0,00 | 941 181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 177,90 | 177,90 | 0,00 | 8 177 098,78 | 8 080 363,34 | 96 735,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 11 | 4 | 4 | 0 | 188,50 | 188,50 | 0,00 | 9 451 900,00 | 8 979 305,00 | 472 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 145 | 42 | 3 | 39 | 1034,1 | 68,00 | 966,1 | 151 713 659,37 | 0,00 | 79 233 776,10 | 0,00 | 72 479 883,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края) | 145 | 42 | 3 | 39 | 1034,1 | 68,00 | 966,1 | 151 713 659,37 | 0,00 | 79 233 776,10 | 0,00 | 72 479 883,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 14 987 871,48 | 0,00 | 14 987 871,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 41 | 12 | 0 | 12 | 258,30 | 0,00 | 258,30 | 42 657 572,67 | 0,00 | 17 704 433,20 | 0,00 | 24 953 139,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 41 | 11 | 0 | 11 | 246,10 | 0,00 | 246,10 | 40 979 622,40 | 0,00 | 16 036 775,30 | 0,00 | 24 392 484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 6 360 316,07 | 0,00 | 3 660 139,10 | 0,00 | 2 700 176,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 28 | 9 | 1 | 8 | 209,30 | 30,50 | 178,80 | 26 459 877,08 | 0,00 | 16 303 488,00 | 0,00 | 10 156 389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 2 926 831,25 | 0,00 | 2 926 768,60 | 0,00 | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 63,00 | 10,90 | 52,10 | 8 130 893,30 | 0,00 | 7 063 937,40 | 0,00 | 1 066 955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 9 210 675,12 | 0,00 | 9 210 675,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 01 января 2017 г., по способам переселения в рамках региональной адресной программы № 227-п

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | «дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | кв. м. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т. ч. | 4 246, 50 | 360 472 484,64 | 1 549, 50 | 1 549,50 | 72 223 968, 38 | 0,00 | 0,00 | 1 662, 90 | 1 662, 90 | 136 534 856, 89 | 0,00 | 0,00 | 1 378, 60 | 104 800 122, 90 | 65, 70 | 8 211 244, 29 | 1 252, 70 | 175 237 149, 07 | 2 670, 40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 3 212, 40 | 208 758 825, 27 | 1549, 50 | 1549, 50 | 72 223 968,38 | 0,00 | 0,00 | 1 662, 90 | 1 662, 90 | 136 534 856, 89 | 0,00 | 0,00 | 1 378, 60 | 104 800 122, 90 | 65, 70 | 8 211 244, 29 | 218,60 | 23 523 489,70 | 1 662, 90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 2, лит. а | 389,90 | 34 692 402,00 | 59,80 | 59,80 | 2 215 122,00 | 0,00 | 0,00 | 330,10 | 330,10 | 32 477 280,00 | 0,00 | 0,00 | 330, 10 | 32 477 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330, 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4, лит. а | 575,70 | 32 826 143,50 | 324,90 | 324,90 | 15 200 453,00 | 0,00 | 0,00 | 250,80 | 250,80 | 17 625 690,50 | 0,00 | 0,00 | 250, 80 | 17 625 690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250, 80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 8 | 382,20 | 24 672 782,60 | 78,10 | 78,10 | 3 454 293,00 | 0,00 | 0,00 | 304,10 | 304,10 | 21 218 489,60 | 0,00 | 0,00 | 304, 10 | 21 218 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304, 10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 26,60 | 2 428 677,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26, 60 | 2 428 677,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26, 60 | 2 428 677,89 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 187,30 | 17 297 485,70 | 42,30 | 42,30 | 2 006 479,60 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 15 291 006,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39, 10 | 5 782 566,40 | 105,90 | 9 508 439,70 | 145, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Мулянка, ул. Новая, д. 1, к. б | 11,20 | 3 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11, 20 | 3 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11, 20 | 3 195 500, 00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 223,10 | 13 731 799,00 | 194,50 | 194,50 | 8 513 599,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 28, 60 | 5 218 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28, 60 | 5 218 200,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 2 | 287,60 | 19 459 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | 287,60 | 19 459 303,60 | 0,00 | 0,00 | 287, 60 | 19 459 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287, 60 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | д. Суздалы, ул. Полевая, д. 3 | 206,00 | 14 019 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 14 019 359,20 | 0,00 | 0,00 | 206, 00 | 14 019 359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 31,50 | 1 474 000,00 | 31,50 | 31,50 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | д. Ванюки, ул. Зеленая, д. 21 | 143,30 | 8 942 310,00 | 70,40 | 70,40 | 3 340 960,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72, 90 | 5 601 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72, 90 | 5 601 350,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 5 | 312,70 | 14 957 224,00 | 312,70 | 312,70 | 14 957 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 68,90 | 3 432 839,00 | 68,90 | 68,90 | 3 432 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 177,90 | 8 177 098,78 | 177,90 | 177,90 | 8 177 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Юго-Камский, ул. Пионерская, д. 74 | 188,50 | 9 451 900,00 | 188,50 | 188,50 | 9 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Всего по этапу 2024 года | 1 034, 10 | 151 713 659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034, 10 | 151 713 659, 37 | 1007, 50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 14 | 26, 60 | 2 926 831, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 2 926 831, 25 | 26,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 16 | 63, 00 | 8 130 893, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 8 130 893, 30 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Ферма, ул. Некрасова, д. 13 | 209,30 | 26 459 877,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,30 | 26 459 877,08 | 209,30 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 25 | 37, 10 | 6 360 316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 6 360 316, 07 | 37,10 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 12 | 122,30 | 14 987 871,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 14 987 871,48 | 122,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 22, к. а | 258,30 | 42 657 572,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 42 657 572,67 | 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | д. Пищальниково, ул. Набережная, д. 24, к. а | 246,10 | 40 979 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,10 | 40 979 622,40 | 246,10 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 3 | 71, 40 | 9 210 675,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | 9 210 675, 12 | 71,40 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 11

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
|  |  |  |  |  | до 31 декабря 2030 года |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2022-2023 гг. 217- п, в том числе: |  |  | х | х | 1293,96 | 48 | х | 2341,00 | х | х |
| Этап 2022 года |  |  |  |  | 1293,96 | 48 |  | 2341,00 |  |  |
| 1 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 1960 | 28.01.2019 | 591,30 | 27 | 31.12.2022 | 979,00 | 59:32:0170001:4 | сформирован под одним домом |
| 2 | п. Таежный | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 1980 | 02.04.2019 | 702,66 | 21 | 31.12.2022 | 1362,00 | 59:32:0170001:2 | сформирован под одним домом |
| По программе переселения 2025-2031 гг. в рамках которого предусмотрено финансирование с участием средств Фонда и без участия средств Фонда (РАП № 498-п), в том числе: |  |  | х | х | 3 953,90 | 273 | х | 18 465,10 | х | х |
| Этап 2025 г. |  |  |  |  | 1 253,40 | 64 |  | 9147,10 |  |  |
| 1 | п. Юго-Камский | п. Юго Камский, ул. Советская, д.31 | 1964 | 13.02.2018 | 158,90 | 10 | 31.12.2031 | 663,00 | 59:32:0100009:14016 | сформирован под одним домом |
| 2 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 | 1961 | 15.06.2017 | 40,00 | 1 | 01.01.2031 | 405,10 | 59:32:0010003:4197 | сформирован под одним домом |
| 3 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 | 1966 | 15.06.2017 | 107,70 | 3 | 31.12.2031 | 417,00 | 59:32:0010003:8577 | сформирован под одним домом |
| 4 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 | 1966 | 15.06.2017 | 320,90 | 15 | 31.12.2031 | 1408,00 | 59:32:0010003:8576 | сформирован под одним домом |
| 5 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 | 1964 | 15.06.2017 | 337,80 | 12 | 31.12.2031 | 1566,00 | 59:32:0010003:10183 | сформирован под одним домом |
| 6 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 | 1976 | 15.06.2017 | 77,40 | 6 | 31.12.2031 | 1937,00 | 59:32:0010003:10180 | сформирован под одним домом |
| 7 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б | 1976 | 15.06.2017 | 165,70 | 13 | 31.12.2031 | 1874,00 | 59:32:0010003:10168 | сформирован под одним домом |
| 8 | д. Шуваята | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 | 1969 | 07.12.2018 | 45,00 | 4 | 31.12.2031 | 877,00 | 59:32:2230001:337 | сформирован под одним домом |
| Этап 2026 г. |  |  |  |  | 905,30 | 62 |  | 1 438,00 |  |  |
| 9 | д. Нестюково | д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2 | 1959 | 29.11.2021 | 225,80 | 8 | 31.12.2031 | х | х | х |
| 10 | д. Кочкино | д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1 | 1954 | 30.12.2019 | 165,90 | 14 | 31.12.2031 | х | х | х |
| 11 | п. Сылва | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 | 1960 | 25.10.2019 | 343,20 | 34 | 31.12.2031 | 673,00 | 59:32:0050027:11978 | сформирован под одним домом |
| 12 | д. Мостовая | д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18 | 1957 | 08.08.2019 | 170,40 | 6 | 31.12.2031 | 765,00 | 59:32:1100001:2614 | сформирован под одним домом |
| Этап 2027 г. |  |  |  |  | 207,70 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | п. Ферма | п. Ферма, ул. 1452 км., д, 1 | 1953 | 15.12.2021 | 207,70 | 10 | 31.12.2031 | х | х | х |
| Этап 2028 г. |  |  |  |  | 648,20 | 45 |  | 802,00 |  |  |
| 14 | д. Чуваки | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 | 1968 | 15.10.2019 | 312,80 | 16 | 31.12.2031 | х | х | х |
| 15 | п. Кукуштан | п. Кукуштан, ул. К. Маркса, д. 1 | 1984 | 27.09.2021 | 157,30 | 15 | 31.12.2031 | х | х | х |
| 16 | д. Няшино | д. Няшино ул. Железнодорожная, д. 24 | 1970 | 11.08.2021 | 178,10 | 14 | 31.12.2031 | 802,00 | 59:32:3430001:722 | сформирован под одним домом |
| Этап 2029 г. |  |  |  |  | 939,30 | 92 |  | 7078,00 |  |  |
| 17 | д. Петровка | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 | 1965 | 26.11.2019 | 568,50 | 51 | 31.12.2031 | 1721,00 | 59:32:1410001:5613 | сформирован под одним домом |
| 18 | п. Горный | п. Горный, ул. Гаражная, д. 11 | 1953 | 30.12.2019 | 86,20 | 7 | 31.12.2031 | 3700,00 | 59:32:1130001:320 | сформирован под одним домом |
| 19 | с. Фролы | с. Фролы, ул. 5-я Ферма д.1 | 1923 | 15.05.2017 | 23,80 | 3 | 31.12.2031 | 468,00 | 59:32:225001:146 | сформирован под одним домом |
| 20 | п. Мулянка | п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15 | 1932 | 26.04.2021 | 151,60 | 22 | 31.12.2031 | 300,00 | 59:32:1220001:740 | сформирован под одним домом |
| 21 | п. Юго-Камский | п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1917 | 28.02.2020 | 109,20 | 9 | 31.12.2031 | 889,00 | 59:32:0100009:14019 | сформирован под одним домом |

Приложение 12

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ по этапам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Всего подлежит переселению в 2022-2031 гг. | 0,00 | 1 293, 96 | 0,00 | 0,00 | 1253, 40 | 905,30 | 207,70 | 648,20 | 939,30 | 0,00 | 5 247, 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 19 | 79 | 111 | 20 | 0 | 321 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Всего по этапу 2022 г., в рамках адресной программы (217-п): | 0,00 | 1293, 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293, 96 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|  | п. Таежный, ул. Советская, д. 6 | 0,00 | 591,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|  | п. Таежный, ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,66 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | Всего подлежит расселению 2025-2031 гг. в рамках региональной адресной программы (РАП № 498-п): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253, 40 | 905,30 | 207,70 | 648,20 | 939,30 | 0,00 | 3 953, 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 10 | 45 | 92 | 0 | 273 |
| 4 | Всего по этапу 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|  | п. Юго Камский, ул. Советская, д. 31 |  |  |  |  | 158,90 |  |  |  |  |  | 158,90 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2 |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | п. Кукуштан, ул. Геологов, 10 |  |  |  |  | 107,70 |  |  |  |  |  | 107,70 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | п. Кукуштан, ул. Геологов, 6 |  |  |  |  | 320,90 |  |  |  |  |  | 320,90 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |
|  | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4 |  |  |  |  | 337,80 |  |  |  |  |  | 337,80 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | п. Кукуштан, ул. Полярная, 1 |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б |  |  |  |  | 165,70 |  |  |  |  |  | 165,70 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |
|  | д. Шуваята, ул. Речная, д. 13 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Всего по этапу 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|  | д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2 |  |  |  |  |  | 225,80 |  |  |  |  | 225,80 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |
|  | д. Кочкино, ул. 1456 км, д. 1 |  |  |  |  |  | 165,90 |  |  |  |  | 165,90 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |
|  | п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15 |  |  |  |  |  | 343,20 |  |  |  |  | 343,20 |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |
|  | д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18 |  |  |  |  |  | 170,40 |  |  |  |  | 170,40 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 6 | Всего по этапу 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | п. Ферма, ул. 1452 км, д, 1 |  |  |  |  |  |  | 207,70 |  |  |  | 207,70 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 7 | Всего по этапу 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,20 | 0,00 | 0,00 | 648,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
|  | д. Чуваки, ул. Голубиная, 7 |  |  |  |  |  |  |  | 312,80 |  |  | 312,80 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |
|  | п. Кукуштан ул. К.Маркса, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 157,30 |  |  | 157,30 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |
|  | д. Няшино ул. Железнодорожная ,д. 24 |  |  |  |  |  |  |  | 178,10 |  |  | 178,10 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |
| 8 | Всего по этапу 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,30 | 0,00 | 939,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
|  | д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,50 |  | 568,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 51 |
|  | п. Горный, ул. Гаражная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,20 |  | 86,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  | с. Фролы, ул. 5-я Ферма,д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,60 |  | 151,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |
|  | п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,20 |  | 109,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |

Приложение 13

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения

№ п/п; Наименование муниципального образования; Число жителей, планируемых к переселению; Количество расселяемых жилых помещений; Расселяемая площадь жилых помещений; Источники финансирования программы; Справочно:; Справочно:. Расчетная сумма экономии бюджетных средств; Возмещение части стоимости жилых помещений. Всего; в том числе; Всего; в том числе; Всего; в том числе; Всего; в том числе:; Всего; в том числе:. собственность граждан; муниципальная собственность; собственность граждан; муниципальная собственность; за счет средств Фонда; за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; за счет средств местного бюджета; за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории; за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд; за счет средств собственников жилых помещений; За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ). чел.; ед.; ед.; ед.; кв. м.; кв. м.; кв. м.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Всего по этапу 2022 г. (в рамках региональной адресной программы № 217-п); 48; 28; 18; 10; 1 293,96; 793,50; 500,46; 61 448 005,32; 0,00; 47 017 439,90; 14 430 565,42; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1; п. Таежный, ул. Советская, д. 6; 27; 13; 7; 6; 591,30; 314,00; 277,30; 30 103 045,38; 0,00; 23 508 719,95; 6 594 325,43; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2; п. Таежный, ул. Советская, д. 9; 21; 15; 11; 4; 702,66; 479,50; 223,16; 31 344 959,94; 0,00; 23 508 719,95; 7 836 239,99; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование с участием средств Фонда и без участия средств Фонда. в т. ч. (в рамках РАП № 498-п):; 273; 110; 41; 69; 3 953,90; 1 572,30; 2 381,60; 424 358 857,28; 115 932 982,29; 231 319 406,22; 77 106 468,77; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2025 г.; 64; 32; 15; 17; 1253,40; 557,80; 695,60; 123 428 565,00; 8 715 756,37; 86 034 606,47; 28 678 202,16; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 64; 32; 15; 17; 1253,40; 557,80; 695,60; 123 428 565,00; 8 715 756,37; 86 034 606,47; 28 678 202,16; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 3; п. Юго Камский, ул. Советская, д.31; 10; 5; 2; 3; 158,90; 48,9; 110,0; 15 647 677,50; 8 715 756,37; 5 198 940,85; 1 732 980,28; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4; п. Кукуштан, ул. Гагарина, 2; 1; 1; 0; 1; 40,00; 0,00; 40,00; 3 939 000,0; 0,00; 2 954 250,00; 984 750,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 5; п. Кукуштан, ул. Геологов, 10; 3; 3; 1; 2; 107,70; 31,40; 76,30; 10 605 757,50; 0,00; 7 954 318,12; 2 651 439,38; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 6; п. Кукуштан, ул. Геологов, 6; 15; 8; 4; 4; 320,90; 160,90; 160,00; 31 600 627,50; 0,00; 23 700 470,62; 7 900 156,88; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 7; п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 4; 12; 8; 6; 2; 337,80; 248,00; 89,80; 33 264 855,00; 0,00; 24 948 641,25; 8 316 213,75; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 8; п. Кукуштан, ул. Полярная, 1; 6; 2; 0; 2; 77,40; 0,00; 77,40; 7 621 965,00; 0,00; 5 716 473,75; 1 905 491,25; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 9; п. Кукуштан, ул. Полярная, д. 1, лит. Б; 13; 3; 1; 2; 165,70; 48,70; 117,00; 16 317 307,50; 0,00; 12 237 980,62; 4 079 326,88; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 10; д. Шуваята, ул. Речная, д. 13; 4; 2; 1; 1; 45,00; 19,90; 25,10; 4 431 375,00; 0,00; 3 323 531,25; 1 107 843,75; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2026 г.; 62; 25; 12; 13; 905,30; 438,30; 467,00; 93 874 340,03; 13 041 678,61; 60 624 496,06; 20 208 165,36; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 62; 25; 12; 13; 905,30; 438,30; 467,00; 93 874 340,03; 13 041 678,61; 60 624 496,06; 20 208 165,36; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 11; д. Нестюково, ул. Путейская, д. 2; 8; 5; 5; 0; 225,80; 225,80; 0,00; 23 414 144,72; 13 041 678,61; 7 779 349,58; 2 593 116,53; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 12; д. Кочкино, ул. 1456 км., д. 1; 14; 5; 0; 5; 165,90; 0,00; 165,90; 17 202 864,46; 0,00; 12 902 148,35; 4 300 716,12; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 13; п. Сылва, ул. Челюскинцев, д. 15; 34; 12; 7; 5; 343,20; 212,50; 130,70; 35 587 842,58; 0,00; 26 690 881,93; 8 896 960,65; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 14; д. Мостовая (Двуреченское с/п), ул. Полевая, д. 18; 6; 3; 0; 3; 170,40; 0,00; 170,40; 17 669 488,27; 0,00; 13 252 116,20; 4 417 372,07; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2027 г.; 10; 5; 2; 3; 207,70; 101,80; 105,90; 22 506 457,76; 12 536 096,97; 7 477 770,59; 2 492 590,20; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 10; 5; 2; 3; 207,70; 101,80; 105,90; 22 506 457,76; 12 536 096,97; 7 477 770,59; 2 492 590,20; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 15; п. Ферма, ул. 1452 км, д, 1; 10; 5; 2; 3; 207,70; 101,80; 105,90; 22 506 457,76; 12 536 096,97; 7 477 770,59; 2 492 590,20; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2028 г.; 45; 18; 10; 8; 648,20; 391,60; 256,60; 73 399 984,01; 19 729 173,00; 40 253 108,25; 13 417 702,76; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 45; 18; 10; 8; 648,20; 391,60; 256,60; 73 399 984,01; 19 729 173,00; 40 253 108,35; 13 417 702,76; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 16; д. Чуваки, ул. Голубиная, 7; 16; 8; 8; 0; 312,80; 312,80; 0,00; 35 420 418,31; 19 729 173,00; 11 768 433,98; 3 922 811,33; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 17; п. Кукуштан ул. К. Маркса, д. 1; 15; 4; 2; 2; 157,30; 78,80; 78,50; 17 812 121,90; 0,00; 13 359 091,42; 4 453 030,48; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 18; д. Няшино ул. Железнодорожная, д. 24; 14; 6; 0; 6; 178,10; 0,00; 178,10; 20 167 443,80; 0,00; 15 125 582,85; 5 041 860,95; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по этапу 2029 г.; 92; 30; 2; 28; 939,30; 82,80; 856,50; 111 149 510,48; 61 910 277,34; 36 929 424,85; 12 309 808,29; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по Пермскому муниципальному округу Пермского края (Пермскому муниципальному району Пермского края); 92; 30; 2; 28; 939,30; 82,80; 856,50; 111 149 510,48; 61 910 277,34; 36 929 424,85; 12 309 808,29; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 19; д. Петровка, ул. Ташлыкова, 19; 51; 16; 1; 15; 568,50; 38,50; 530,00; 67 271 901,10; 37 470 448,92; 22 351 089,14; 7 450 363,05; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 20; п. Горный, ул. Гаражная, д. 11; 7; 2; 1; 1; 86,20; 44,30; 41,90; 10 200 242,52; 5 681 535,09; 3 389 030,58; 1 129 676,86; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 21; с. Фролы, ул. 5-я Ферма, д.1; 3; 1; 0; 1; 23,80; 0,00; 23,80; 2 816 308,26; 1 568 683,70; 935 718,42; 311 906,14; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 22; п. Мулянка, ул. Зеленая, д. 15; 22; 6; 0; 6; 151,60; 0,00; 151,60; 17 939 173,63; 9 992 119,71; 5 960 290,44; 1 986 763,48; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 23; п. Юго Камский, ул. Карла Маркса, д. 1; 9; 5; 0; 5; 109,20; 0,00; 109,20; 12 921 884,96; 7 197 489,92; 4 293 296,28; 1 431 098,76; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

Приложение 14

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым                                               с 01 января 2017 г. по 01 января 2022 г., по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда (217-п). в т. ч.: | 1 29, 96 | 35 983 771,95 | 540, 00 | 540, 00 | 22156 677,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310, 50 | 336, 80 | 13 082 704,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336, 80 | 13 827 094, 86 | 336,80 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 г. | 1293,96 | 35 983 771,95 | 540, 00 | 540, 00 | 22 156 677,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310, 50 | 336, 80 | 13 827 094,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336, 80 | 13 827 094, 86 | 336,8 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 2 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование с участием средств Фонда и без участия средств Фонда в т. ч (в рамках РАП № 498-п): | 1272, 20 | 132 065 066,48 | 1272,20 | 1272,20 | 132 065 066,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2681,70 | 0,00 | 292 293 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2681,70 | 292 293 790, 80 | 2 681,70 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Пермский муниципальный округ по этапу 2025 г. | 557, 80 | 54 929 355,00 | 557, 80 | 557, 80 | 54 929 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695, 60 | 0,00 | 68 499 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695, 60 | 68 499 210, 00 | 695,60 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 год | 557, 80 | 54 929 355,00 | 557, 80 | 557, 80 | 54 929 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695, 60 | 0,00 | 68 499 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695, 60 | 68 499 210, 00 | 695,60 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Пермский муниципальный округ по этапу 2026 г. | 438, 30 | 45 449 157,97 | 438, 30 | 438, 30 | 45 449 157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 ,00 | 0,0 | 48 425 182,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467, 00 | 48 425 182, 06 | 467,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 г. | 438, 30 | 45 449 157,97 | 438, 30 | 438, 30 | 45 449 157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467, 00 | 0,0 | 48 425 182,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467, 00 | 48 425 182, 06 | 467,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Пермский муниципальный округ этапу 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207, 70 | 0,00 | 22 506 457,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207, 70 | 22 506 457, 76 | 207,70 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207, 70 | 0,00 | 22 506 457,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207, 70 | 22 506 457, 76 | 207,70 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Пермский муниципальный округ этапу 2028 г. | 193, 30 | 21 888 640,74 | 193, 30 | 193, 30 | 21 888 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454, 90 | 0,00 | 51 511 343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454, 90 | 51 511 343, 27 | 459,90 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 г. | 193, 30 | 21 888 640,74 | 193, 30 | 193 ,30 | 21 888 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454, 90 | 0,00 | 51 511 343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,9 | 51 511 343, 27 | 459,90 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Пермский муниципальный округ этапу 2029 г. | 82,80 | 9 797 912,77 | 82,80 | 82,80 | 9 797 912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856, 50 | 0,00 | 101 351 597,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856, 50 | 101 351 597, 71 | 856,50 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 г. | 82,80 | 9 797 912,77 | 82,80 | 82,80 | 9 797 912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856, 50 | 0,00 | 101 351 597,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856, 50 | 101 351 597, 71 | 856,50 | 0 ,00 | 0, 00 | 0,00 |

Приложение 15

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 31 декабря 2030 года |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь кв. м. | количество человек | дата | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| По программе переселения 2025-2026 гг. в рамках которой предусмотрено финансирование согласно постановлению ППК № 109-п в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций: |  |  | х | х | 125,70 | 10 | х | 1026,00 | х | х |
| 2025 г. |  |  |  |  | 125,70 | 10 |  | 1026,00 |  |  |
| 1 | д. Большое Савино | д. Большое Савино, ул. Парниковая, 20а | 1952 | 14.07.2022 | 125,70 | 10 | 31.12.2026 | 1026,00 | 59:32:1760001:1195 | сформирован под одним домом |

Приложение 16

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
|  |  | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Всего подлежит переселению в рамках 109-п в 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  | Всего по программе переселения, в т. ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | д. Большое Савино, ул. парниковая, д. 20 а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Приложение 17

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

№ п/п; Наименование муниципального образования; Число жителей, планируемых к переселению; Количество расселяемых жилых помещений; Расселяемая площадь жилых помещений; Источники финансирования программы; Справочно:; Справочно:. Расчетная сумма экономии бюджетных средств; Возмещение части стоимости жилых помещений. Всего; в том числе; Всего; в том числе; Всего; в том числе; Всего; в том числе:; Всего; в том числе:. собственность граждан; муниципальная собственность; собственность граждан; муниципальная собственность; за счет средств Фонда; за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; за счет средств местного бюджета; за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории; за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд; за счет средств собственников жилых помещений; За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ). чел.; ед.; ед.; ед.; кв. м.; кв. м.; кв. м.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Всего подлежит переселению в рамках 109-п в 2025 г.; 10; 5; 4; 1; 125,70; 94,40; 31,30; 12 752 516,40; 0,00; 9 283 730,63; 3 468 785,78; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1; д. Большое Савино, ул. парниковая, д. 20 а; 10; 5; 4; 1; 125,70; 94,40; 31,30; 12 752 516,40; 0,00; 9 283 730,63; 3 468 785,78; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

Приложение 18

к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий граждан Пермского муниципального округа»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым                                               с 01 января 2017 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Всего подлежит переселению в рамках 109-п в 2025 г. | 125, 70 | 12 752 516,40 | 94,40 | 94,40 | 9 577 068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 3 175 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 3 175 447,60 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего в 2025 г. | 125, 70 | 12 752 516,40 | 94,40 | 94,40 | 9 577 068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 3 175 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 3 175 447,60 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |