29.12.2025

299-2025-01-05.С-680

О внесении изменений

в постановление администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г.

№ СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 5, 7, 23, 24, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 6, 8, 26, 27, 28 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального округа от 18 июня 2025 г. № 299-2025-01-05.С-285,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 27 декабря 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-05.С-789 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа» (в редакции постановлений администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 19 апреля 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-265, от 29 мая 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-380, от 02 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-605, от 30 августа 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-687, от 17 ноября 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-903, от 27 декабря 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-1047, от 11 апреля 2024 г. № 299-2024-01-05.С-265, 
от 07 августа 2024 г. № 299-2024-01-05.С-614, от 10 октября 2024 г. 
№ 299 2024-01-05.С-812, от 22 ноября 2024 г. № 299-2024-01-05.С-906, 
от 28 декабря 2024 г. № 299-2024-01-05.С-1075, 11 февраля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-54, от 06 марта 2025 г. № 299-2025-01-05.С-96, от 21 марта 2025 г. 
№ 299-2025-01-05.С-118, от 16 мая 2025 г. № 299-2025-01-05.С-217, от 27 июня 2025 г. № 299-2025-01-05.С-307, от 29 июля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-368, 
от 29 августа 2025 г. № 299-2025-01-05.С-419, от 26 сентября 2025 г. 
№ 299-2025-01-05.С-474, от 24 октября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-532, 
от 20 ноября 2025 г. № 299-2025-01-05.С-570, от 12 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-636, от 23 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-655) следующие изменения:

1.1.   наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального округа»;

1.2.   Муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройство Пермского муниципального округа» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, 
но не ранее 01 января 2026 г. и применяется при формировании бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг.

Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

Приложение 
к постановлению администрации

Пермского муниципального округа

Пермского края

от 29.12.2025 № 299-2025-01-05.С-680

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального округа»

- Общие положения

| Куратор программы | Мясоедов Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Назаров Радик Рустамович, начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| Период реализации программы | 2026–2030 гг. |
| Цели программы | 1. Создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 451 601,66 тыс. руб. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с государственными программами Пермского края |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: создание комфортных условий при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения в Пермском муниципальном округе, находящихся в нормативном состоянии, %. | Возрастающий | МП | 53 | 2024 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1323-п |

- Объемы и источники финансового обеспечения программы

| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) <4> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | 2030 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 1 102 385,53 | 1 349 443,19 | 1 089 312,76 | 955 230,09 | 955 230,09 | 5 451 601,66 |
| бюджет Пермского муниципального округа | 805 623,27 | 931 714,18 | 968 638,36 | 955 230,09 | 955 230,09 | 4 616 435,99 |
| бюджет Пермского края | 168 818,38 | 132 556,58 | 120 674,40 | 0,00 | 0,00 | 422 049,36 |
| федеральный бюджет | 127 943,88 | 285 172,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 116,31 |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального округа»

1.	Оценка текущего состояния в сфере дорожной деятельности Пермского муниципального округа Пермского края

Реализация муниципальной программы направлена на создание 
и приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры, а именно автомобильных дорог местного значения (далее – автомобильные дороги) на территории Пермского муниципального округа Пермского края.

Дорожная деятельность – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Пермского муниципального округа Пермского края и страны в целом. Развитая дорожная сеть служит каркасом 
для интеграции территории в экономическое пространство края и страны, обеспечивая связность и доступность, социальную стабильность, промышленное развитие. Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта 
в Пермском муниципальном округе Пермского края. Пермский муниципальный округ обладает значительным потенциалом для развития, реализация которого напрямую зависит от состояния дорог

2.	Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами муниципальной программы является совершенствование 
и развитие автомобильных дорог Пермского муниципального округа. Целью муниципальной программы является создание комфортных условий 
при передвижении по автомобильным дорогам Пермского муниципального округа.

Поставленные цели будут достигнуты путем развития улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, приведением в нормативное состояние автомобильных дорог, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, профилактикой дорожно-транспортного травматизма.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ Пермского края, национальными проектами

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена 
на достижение целей и задач, определенных государственной программой Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1323-п, Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального округа Пермского края на 2024-2035 гг., утвержденной решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края 
от 25 апреля 2024 г. № 322.

4. Задачи муниципального управлений, способы их эффективного решения

Задачи муниципальной программы направлены на обеспечение дорожной деятельности, путем реализации улично-дорожной сети, строительства, реконструкции автомобильных дорог, приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечение строительства, реконструкции, текущего 
и капитального ремонта сетей наружного освещения.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами:

«Региональная и местная дорожная сеть», «Местные дороги», «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения», а также комплексом процессных мероприятий программы «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа».

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения

| 1. | Наименование муниципального проекта | Региональная и местная дорожная сеть |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации проекта | 01.01.2026 г. | 31.12.2027 г. |
| 3. | Куратор муниципального проекта | Мясоедов Дмитрий Анатольевич | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 4. | Руководитель муниципального проекта | Назаров Радик Рустамович | Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципального проекта | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |  |
| 6. | Соисполнители муниципального проекта | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |  |
| 7. | Связь с государственной программой Пермского края | Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» |  |
| 8. | Связь с национальным проектом | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля искусственных дорожных сооружений(мостов), расположенных на территории Пермского муниципального округа, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, от планового показателя, % | Возрастающий | МП | х | х |  | 100 | 100 | х | х | х | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |

- Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | значение | год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включающие искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отремонтировано искусственных сооружений (мостов), расположенных на территории Пермского муниципального округа, шт | х | х | 3 | 3 | х | х | х |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 1. | Всего, в том числе: | 133 944,60 | 298 547,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 491,95 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 669,72 | 1 492,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162,46 |
| 1.3. | бюджет Пермского края | 5 331,00 | 11 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213,18 |
| 1.4. | федеральный бюджет | 127 943,88 | 285 172,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 116,31 |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Местные дороги»

1. Основные положения

| 1. | Наименование муниципального проекта | Местные дороги |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации проекта | 01.01.2026 г. | 31.12.2030 г. |
| 3. | Куратор муниципального проекта | Мясоедов Дмитрий Анатольевич | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 4. | Руководитель муниципального проекта | Назаров Радик Рустамович | Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципального проекта | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |  |
| 6. | Соисполнители муниципального проекта | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |  |
| 7. | Связь с государственной программой Пермского края | Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» |  |
| 8. | Связь с региональным проектом | Региональный проект «Местные дороги» |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту от планового показателя, % | Возрастающий | МП | х | х |  | 100 | 100 | 100 | х | х | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | значение | год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены мероприятия по проектированию, капитальному ремонту и ремонту, км | х | х | 9,43 | 4,30 | 4,05 | х | х |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 182 993,75 | 134 082,67 | 134 082,67 | 0,00 | 0,00 | 451 159,09 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 19 506,37 | 13 408,27 | 13 408,27 | 0,00 | 0,00 | 46 322,91 |
| 1.3. | бюджет Пермского края | 163 487,38 | 120 674,40 | 120 674,40 | 0,00 | 0,00 | 404 836,18 |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1. Основные положения

| 1. | Наименование муниципального проекта | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации проекта | 01.01.2026г. | 31.12.2026г. |
| 3. | Куратор муниципального проекта | Мясоедов Дмитрий Анатольевич | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 4. | Руководитель муниципального проекта | Назаров Радик Рустамович | Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| 5. | Ответственный исполнитель муниципального проекта | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |  |
| 6. | Соисполнители муниципального проекта | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» |  |
| 7. | Связь с государственной программой Пермского края | Отсутствует |  |
| 8. | Связь с муниципальным проектом | Отсутствует |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя | Уровень показателя | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение |  | Год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) от планового показателя, % | Возрастающий | МП | х | х |  | 100 | х | х | х | х | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |
|  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| - Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построено (реконструировано) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пермского муниципального округа, км | х | х | 0,288 | х |  | х |  | х |  | х |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего, в том числе: | 44 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 345,00 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 44 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 345,00 |

ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель | Назаров Радик Рустамович, начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Пермского края | Отсутствует |

- Показатели комплекса процессных мероприятий - отсутствуют

3. Перечень результатов комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата, единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения результата по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| - Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, км | х | х | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 | 2041,428 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование результата / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Всего, в том числе: | 741 102,18 | 916 813,17 | 955 230,09 | 955 230,09 | 955 230,09 | 4 523 605,62 |
| 1.1. | бюджет Пермского муниципального округа | 741 102,18 | 916 813,17 | 955 230,09 | 955 230,09 | 955 230,09 | 4 523 605,62 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального округа»

| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП), ТО | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Всего, в том числе: | 1 102 385,53 | 1 349 443,19 | 1 089 312,76 | 955 230,09 | 955 230,09 | 5 451 601,66 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 805 623,27 | 931 714,18 | 968 638,36 | 955 230,09 | 955 230,09 | 4 616 435,99 |
|  |  | бюджет Пермского края | 168 818,38 | 132 556,58 | 120 674,40 | 0,00 | 0,00 | 422 049,36 |
|  |  | федеральный бюджет | 127 943,88 | 285 172,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 116,31 |
| Муниципальные проекты, направленные на достижение национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Всего, в том числе: | 133 944,60 | 298 547,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 491,95 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 669,72 | 1 492,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162,46 |
|  |  | бюджет Пермского края | 5 331,00 | 11 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 127 943,88 | 285 172,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 116,31 |
| Направление расходов 1.1. «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения» | МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 133 944,60 | 298 547,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 491,95 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 669,72 | 1 492,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162,46 |
|  |  | бюджет Пермского края | 5 331,00 | 11 882,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 127 943,88 | 285 172,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 116,31 |
| Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Всего, в том числе: | 182 993,75 | 134 082,67 | 134 082,67 | 0,00 | 0,00 | 451 159,09 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 19 506,37 | 13 408,27 | 13 408,27 | 0,00 | 0,00 | 46 322,91 |
|  |  | бюджет Пермского края | 163 487,38 | 120 674,40 | 120 674,40 | 0,00 | 0,00 | 404 836,18 |
| Направление расходов 2.1 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | Всего, в том числе: | 182 993,75 | 134 082,67 | 134 082,67 | 0,00 | 0,00 | 451 159,09 |
|  |  | бюджет Пермского муниципального округа | 19 506,37 | 13 408,27 | 13 408,27 | 0,00 | 0,00 | 46 322,91 |
|  |  | бюджет Пермского края | 163 487,38 | 120 674,40 | 120 674,40 | 0,00 | 0,00 | 404 836,18 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | бюджет Пермского муниципального округа | 44 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 345,00 |
| Направление расходов 3.1 «Строительство автомобильной дороги в д. Петровка по ул. Школьная до дома № 4а» | МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | бюджет Пермского муниципального округа | 44 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 345,00 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа» | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | бюджет Пермского муниципального округа | 741 102,18 | 916 813,17 | 955 230,09 | 955 230,09 | 955 230,09 | 4 523 605,62 |
| Направление расходов 1.1 «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края | бюджет Пермского муниципального округа | 741 102,18 | 916 813,17 | 955 230,09 | 955 230,09 | 955 230,09 | 4 523 605,62 |
|  | МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | бюджет Пермского муниципального округа | 451 878,91 | 557 010,27 | 580 675,24 | 580 675,24 | 580 675,24 | 2 750 914,90 |
|  | Кондратовское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 20 583,67 | 25 919,76 | 26 982,47 | 26 982,47 | 26 982,47 | 127 450,84 |
|  | Кукуштанское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 29 456,33 | 37 131,80 | 38 654,21 | 38 654,21 | 38 654,21 | 182 550,76 |
|  | Култаевское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 53 113,68 | 66 562,98 | 69 292,07 | 69 292,07 | 69 292,07 | 327 552,87 |
|  | Лобановское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 25 680,42 | 32 098,06 | 33 414,09 | 33 414,09 | 33 414,09 | 158 020,75 |
|  | Гамовское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 12 740,95 | 16 575,75 | 17 255,35 | 17 255,35 | 17 255,35 | 81 082,75 |
|  | Сылвенское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 26 822,10 | 34 127,21 | 35 526,44 | 35 526,44 | 35 526,44 | 167 528,63 |
|  | Усть-Качкинское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 30 959,88 | 39 103,06 | 40 706,28 | 40 706,28 | 40 706,28 | 192 181,78 |
|  | Фроловское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 39 259,10 | 49 873,33 | 51 918,14 | 51 918,14 | 51 918,14 | 244 886,85 |
|  | Юговское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 21 956,27 | 27 741,38 | 28 878,77 | 28 878,77 | 28 878,77 | 136 333,96 |
|  | Юго-Камское ТУ | бюджет Пермского муниципального округа | 24 326,37 | 30 669,57 | 31 927,03 | 31 927,03 | 31 927,03 | 150 777,03 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: | МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | бюджет Пермского муниципального округа | 4 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324,50 |
| Капитальный ремонт моста через р. Луговая на автомобильной дороге Красный Восход – Луговая км 7+178 | МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа» | бюджет Пермского муниципального округа | 4 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 324,50 |